# SMLOUVA O DÍLO

## Smluvní strany

Obchodní firma

Branická stavební s.r.o.

se sídlem: Bělohorská 45, Praha 6/ČR

IČ: 26751208

DIČ: CZ26751208

zastoupena:  jednatelem Martinem Varmužou (zástupce ve věcech smluvních)

bankovní spojení:

stavbyvedoucí: (zástupce ve věcech technických)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91411

(dále jen „zhotovitel“)

a

Vyšší odborná škola ekonomických studií,

Střední průmyslová škola potravinářských technologií a

Střední odborná škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10

se sídlem: Podskalská 365/10, 128 46 Praha 2

IČ: 61385930

DIČ: CZ61385930

zastoupena: ředitelem školy ing. Milanem Chmelařem

bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a následující zákona 82/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo:

Článek I.

Předmět plnění

1.1	Předmětem plnění dle této smlouvy je Oprava podlahy chodby v 1. patře  budovy č. p. 1465 v ulici Podskalská 10 v Praze 2, včetně krytin, a to v rozsahu realizační dokumentace, vypracované autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby. Podle zadání prací je nutné dodržení technologických postupů, a platných právních předpisů a předepsaných norem EU a ČSN. Specifikace předmětu plnění a kalkulace ceny díla je smluvními stranami odsouhlasena, což obě smluvní strany stvrzují svými podpisy.

1.2	Dílo zahrnuje i práce předem nepředvídatelné, které zhotovitel vzhledem ke své odbornosti mohl a měl předvídat jako práce, které jsou nezbytné pro řádné a kvalitní zhotovení díla a jeho úplné dokončení.

1.3	Zhotovitel může pověřit prováděním díla třetí osobu, avšak odpovídá za řádné a kvalitní zhotovení díla, bez vad a nedodělků, jako kdyby práci prováděl sám.

1.4	Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací předepsané technologické postupy výrobců.

1.5	Vlastníkem zhotovovaného díla je jeho zhotovováním objednatel, avšak zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle po celou dobu provádění prací. Nebezpečí škody přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu o předání a převzetí řádně a kvalitně dokončeného díla.

1.6  Zhotovitel je pojištěn z odpovědnosti za škodu na majetku či zdraví osob ve vztahu k předmětu plnění, o čemž doloží kopii pojistné smlouvy ke dni zahájení prací. Výše pojistné částky musí pokrývat veškerá případná rizika, spojená se zhotovováním díla.

Článek II.

Výchozí podklady

2.1	Zhotovitel se zavazuje, že při provádění činností dle předmětu této smlouvy bude respektovat požadavky a zadání objednatele.

Článek III.

Doba plnění

3.1	Zahájení díla:      1. srpna 2017

Dokončení díla: 16. srpna 2017

3.2	Objednatel se zavazuje vytvořit podmínky pro to, aby zhotovitel mohl činnosti v rozsahu článku I. této smlouvy řádně a včas splnit a za uvedené činnosti zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

3.3	Dílo je řádně dokončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla, bez vad a nedodělků. Předávací protokol musí obsahovat prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, doklady o likvidaci odpadu, jakož i jiné doklady.

3.4    V případě prodlení s předání dokončeného díla nebo pro případ prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení až do předání dokončeného díla.

3.5    V případě prodlení s odstraněním reklamované vady, tj. nedojde k odstranění ve lhůtě

do 30 dnů od doručení písemné reklamace, sjednává se smluvní pokuta ve výši 500,-

Kč za každý den prodlení s odstraněním vady.

3.6    Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od okamžiku doručené výzvy objednatele

k úhradě, a to na účet objednatele.

3.7    V ostatních případech je prodlení na obou stranách upraveno zákonnými ustanoveními.

Článek IV.

Cena za dílo a její  úhrada

4.1	Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu za dílo v rozsahu článku I. této smlouvy částku ve výši 485 537,- Kč (slovy: čtyřistaosmdesátpěttisícpětsettřicetsedmkorunčeských) bez DPH. Příslušnou DPH ve výši 101 962,77 Kč uhradí objednatel příslušnému finančnímu úřadu, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Pokud dojde k neprovedení některých prací, bude cena díla snížena. V případě víceprací je sjednaná cena díla konečná, zahrnuje veškerá související plnění, jako je doprava atd., a  nelze ji překročit.

Objednatel může uhradit také fakturu za část provedeného díla.

4.2    Pozastávka představuje 10% sjednané ceny díla a bude uhrazena poté, co dílo nebude obsahovat žádné vady, nedodělky či jiné nedostatky.

4.3    Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury zálohové, když poskytnuté zálohy za platnosti této smlouvy nepřevýší celkem 250 000,- Kč. Zálohy slouží pouze k nákupu části materiálu, který se zakoupením materiálu stává vlastnictvím objednatele a zhotovitel nese nebezpečí škody až do předání díla.

4.4	Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo na základě faktury, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu, v případě DPH bude uplatněno přenesení daňové povinnosti podle § 92 e zákona o dani z přidané hodnoty.

4.5	V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněný vrátit jí zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

4.6	Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dní od doručení faktur.

4.7  Cenu spotřebovaných energií hradí zhotovitel, a tato částka bude vyúčtována objednatelem po skončení díla.

Článek V.

Ostatní ustanovení

5.1	Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o průběhu činností zajišťovaných touto smlouvou, a vyhotovuje stavební deník o průběhu plnění díla.

5.2	Zhotovitel bude při provádění činností podle čl. I. této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Svoji činnost bude zhotovitel vykonávat v souladu se zájmy objednatele a podle jeho pokynů a dohod oprávněných pracovníků smluvních stran.

5.3		Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnost v rozsahu čl. I této smlouvy. Specializované činnosti je zhotovitel oprávněn nechat zpracovat třetí osobou jako subdodavatelem. Za odbornost a provedenou práci subdodavatele odpovídá zhotovitel v plném 	rozsahu.

5.4	Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud by zhotovitel hrubým způsobem 	porušoval povinnosti, které mu z této smlouvy plynou.

5.5     Zhotovitel odpovídá za dodržování bezpečnostních, požárních a hygienických předpisů při provádění díla a po celou dobu trvání smluvního vztahu. Před započetím prací zhotovitel řádně proškolí své zaměstnance a osoby, které budou práce provádět z hlediska bezpečnostních předpisů, hygienických předpisů a protipožárních předpisů a dodržování pravidel BOZP při výkonu práce a zhotovování díla, a odpovídá za to, že veškeré osoby jsou způsobilé k výkonu práce s tím, že budou vybaveni všemi potřebnými pracovními a ochrannými pomůckami, které k výkonu práce platné právní předpisy a normy předepisují, jinak odpovídá zhotovitel za škodu, která nesplněním této povinnosti nebo některé z nich vznikla.

5.6     Objednatel neodpovídá za vnesené věci a materiál zhotovitele do prostor objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti vyplývající z obecně platných právních předpisů.

5.7     Zhotovitel dbá na pořádek a čistotu, při výkonu práce je zakázáno na pracovišti kouřit.      Nečistoty a odstraněný materiál nebo suť musí být průběžně uklízeny na předem vyhrazené místo, a odváženy a likvidovány v souladu s platnými právními předpisy.

5.8     Odpovědnost za veškeré úrazy na stavbě jde za zhotovitelem, který nese odpovědnost za škody na zdraví nebo majetku třetích osob při provádění díla nebo v souvislosti s jeho prováděním.

5.9    Odstoupení od smlouvy je možné v případě, že zhotovitel nebude provádět dílo ve lhůtě či způsobem dohodnutým smlouvou, a pro tento případ je odstoupení možné s účinky ode dne doručení oznámení druhé smluvní straně.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

6.1	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

6.2    Smluvní strany tímto stvrzují, že k předání místa, v němž se bude realizovat dílo, sjednané touto smlouvou, dojde dne 31. 7. 2017, není k tomu nutný samostatný předávací protokol.

6.3      Záruční doba se sjednává na dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

6.4 	Změny této smlouvy lze činit pouze formou písemných dodatků, které budou podepsány oběma smluvními stranami.

6.5	Práva a povinnosti touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 82/2012 Sb., občanský zákoník.

6.6	Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, ze kterých 1 si ponechá zhotovitel a 1 objednatel.

6.7    Škola se zavazuje splnit  povinnost ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a to uložením smlouvy do registru.

V Praze dne 5. 5. 2017

objednatel						zhotovitel