SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami:

Smluvní strany

Objednatel: Obchodní akademie Vinohradská, IČO 64 38 67 74, Vinohradská 1971/38, 120 00 Praha 2

Dodavatel: Václav Bára, IČO: 149 826 25, Žufanova 1095/10, 16300 Praha 17, Řepy, bank. spoj.: 2533329/0800, ŽL vydán 4. 5. 1994, Prahou 6, č. j. žo/0003745/94/Cel

Předmět plnění

Dodavatel se zavazuje pro objednatele provést bílé a barevné vymalování  a nalakování syntetických soklů vnitřních prostor školy a to ve 4. a 5. patře . Požadujeme kompletní zajištění:

- Malování dle zadání – bíle, barevně, sokly do výše 1,5 m omyvatelnou (syntetickou) barvou.

- Částečné škrábání starých maleb, odstranění (nebo přemalování) olejové malby soklů.

- Ochrana před zašpiněním nábytku, počítačů, oken, tabulí, elektroniky apod., jejich zakrytí a stěhování.

- Likvidace suti.

- Úklid po malování - uvedení prostor po malování do původního stavu (včetně odstranění barvy z podlah, oken včetně rámů, vypínačů, nábytku, světel, prosklených zdí, apod.).

- Odstranění zbytků barev malování z minulých let z oken včetně rámů, vypínačů, světel, prosklených zdí, apod.

Doba plnění

Práce budou konány od 1. 7. 2022 do 10. 8. 2022. Dodavatel se zavazuje koordinovat práce s firmami zajišťujícími další práce v budově (například rekonstrukce WC v 5. patře, elektrorozvody, podlahy v některých učebnách) a zajistit, aby jejich práce nebyla poškozena. Může s nimi dohodnout i jinou dobu na malovaní, nejpozději do 15. 8. 2022.

Místo plnění.

Dílo bude provedeno v Obchodní akademii Vinohradská, Vinohradská 38/1971, Praha 2.

Cena

Práce budou konány v těchto jednotkových cenách uvedených včetně DPH:

| Firma | Bára Václav |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresa | Žufanova 1095/10, Praha 6, Řepy |  |  |  |
| Telefon | 603271356 |  |  |  |
| E-mail | Vaclav-bara@post.cz |  |  |  |
| Bližší specifikace prací |  | Jednotková cena | Výměra m2 | Cena s DPH |
| Malba bílou barvou (strop) |  | 62 | 915 | 56730 |
| Malba bílou barvou (stěny) |  | 67 | 711 | 47637 |
| Malba barevně (stěny v učebnách a kabinetech) |  | 76 | 1 565 | 118940 |
| Malba soklů do výše 1,50 m matnou bílou syntetickou barvou včetně odstranění nátěru a případných zednických prací |  | 165 | 431 | 71115 |
| Jiné odstraňování starých barev |  | 45 | 850 | 38250 |
| Likvidace suti |  |  |  | 2500 |
| Úklid – uvedení prostor do původního stavu |  |  |  | 15000 |
| Odstranění zbytků malování z minulých let |  |  |  |  |
| Penetrace |  | 23 | 2500 | 57500 |
| Režie, doprava a parkování |  |  |  | 9500 |
| Cena celkem s DPH |  |  |  | 417 172,-. |

Cena je konečná dodavatel není plátce D.P.H.

Platební podmínky

Práce budou fakturovány po provedení celé zakázky.

Ostatní ujednání

Objednatel si vyhrazuje právo změnit počet malovaných místností. Při změně počtu malovaných místností bude dodavatel účtovat nabízené jednotkové ceny. Přílohou faktury bude předávací protokol s výměrou jednotlivých malovaných ploch členěný podle jednotlivých místností.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

- Pokud v této smlouvě není ujednáno jinak, řídí se právními poměry smluvních stran občanským zákoníkem.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Obchodní akademie Vinohradská.

- Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne 7. 6. 2022

………………………………..	………………………………..

objednatel	dodavatel