**Příloha č. 28.3 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky veřejné zakázky na dodávky „GHMP – Systém pro správu zápůjček“ ve formě předlohy textu návrhu smlouvy o dílo**

SMLOUVA O DÍL0

č. …

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

**Název: Galerie hlavního města Prahy (též jen „GHMP“)**

Právní forma: příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou

se sídlem: Staroměstské nám. 605/13, 110 00 Praha 1

IČ: 00064416

DIČ: CZ00064416

zastoupená: PhDr. Magdalenou Juříkovou – ředitelkou GHMP

bankovní spojení: PPF Banka, a.s.

číslo účtu: 2000700006/6000

osoby oprávněné jednat v záležitostech této smlouvy:

PhDr. Magdalena Juříková – ředitelka GHMP, e-mail: [jurikova@ghmp.cz](mailto:jurikova@ghmp.cz)

Diana Brabcová – vedoucí oddělení produkce výstav, e-mail: [diana.brabcova@ghmp.cz](mailto:diana.brabcova@ghmp.cz)

ID datové schránky: a2adm6f

doručovací adresa: GHMP, Týnská 631/8, 110 00 Praha 1

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

**Obchodní firma: „FoxCom“, s.r.o.**

se sídlem: Na Podlesí 1439, 432 01 Kadaň

IČ: 64050696

DIČ: CZ64050696

zastoupena: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem

sp. zn. C 9813

bankovní spojení: xxxxxxx, xxxxxxx

je/není plátcem DPH je plátcem DPH

osoby oprávněné jednat v záležitostech této smlouvy:   
Ing. Tomáš Liška, Ph.D., jednatel, e-mail: [tomas.liska@foxcom.eu](mailto:tomas.liska@foxcom.eu)

ID datové schránky: 3ax625k

doručovací adresa: Národní obrany 909/45, 160 00 Praha 6

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

**Preambule**

Tato smlouva o dílo se uzavírá podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“), na základě výsledku podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „GHMP – Systém pro správu zápůjček“, zadávané v souladu s § 26 odst. 2 a § 52 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona na základě výzvy k podání nabídky Čj. 619/21 ze dne 21. března 2022.

Pokud není v těchto Obchodních podmínkách uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části Obchodních podmínek jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců v rámci daného článku i očíslování jednotlivých pododstavců v rámci daného odstavce – např. čl. 2, čl. 2.8, čl. 2.8.1 apod.

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

1.1. Předmětem smlouvy je výroba, dodávka a implementace databázového software typu interního informačního systému, ve kterém objednatel povede správu a řízení procesů v rámci činnosti výstavního oddělení Galerie hlavního města Prahy (dále též jen „dílo“).

1.2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na dodávky s názvem „GHMP – Systém pro správu zápůjček“ ze dne 21. 03. 2022 a položkovým rozpočtem, předloženým zhotovitelem do zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

1.3. Dílo bude provedeno v požadovaném rozsahu a kvalitě dle technických podmínek veřejné zakázky, které jsou přílohou č. 2 této smlouvy.

**Článek II.**

**Čas plnění**

2.1. Plnění této smlouvy je stanoveno na dobu určitou **13 měsíců** od data nabytí účinnosti této smlouvy jejím uveřejněním v registru smluv, do data protokolárního předání, převzetí a spuštění ostrého provozu díla bez vad a nedodělků. Plnění této smlouvy je rozděleno do pěti časových etap dle č. 2.2 této smlouvy.

2.2. 1. etapa – Analýza a návrh řešení – nejpozději 2 měsíce od data nabytí účinnosti této smlouvy.

2. etapa – Implementace – nejpozději 6 měsíců od data nabytí účinnosti této smlouvy.

3. etapa – Spuštění pilotního provozu – nejpozději 7 měsíců od data nabytí účinnosti této smlouvy.

4. etapa – Pilotní provoz, testování a ladění řešení – nejpozději 12 měsíců od data nabytí účinnosti této smlouvy.

5. etapa – Ukončení projektu a spuštění ostrého provozu – nejpozději 13 měsíců od data nabytí účinnosti této smlouvy.

Časový harmonogram plnění smlouvy se specifikací obsahových náplní jednotlivých etap je přílohou č. 3 této smlouvy.

**Článek III.**

**Cena, platební podmínky**

3.1. Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení doby plnění o max. 5 měsíců z důvodu na straně objednatele, tj. min. 13 měsíců od data nabytí účinnosti této smlouvy, do max. 18 měsíců od data nabytí účinnosti této smlouvy.

3.2. Cena díla celkem bez DPH 2 484 040,00 Kč

DPH 21 % 521 648,40 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 3 005 688,40 Kč

Podrobný oceněný položkový rozpočet, předložený zhotovitelem do zadávacího řízení, je přílohou č. 1 této smlouvy.

3.3. Platby budou prováděny po dokončení jednotlivých etap plnění smlouvy a po odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem akceptačním protokolem dle následujícího harmonogramu:

3.3.1. První platba ve výši 10 % celkové ceny díla, tedy 248 404,00 Kč bez DPH, je splatná po ukončení první etapy – Analýza a návrh řešení – nejpozději 2 měsíce od data nabytí účinnosti této smlouvy.

3.3.2. Druhá platba ve výši 30 % ceny plnění, tedy 745 212,00 Kč bez DPH, je splatná po ukončení druhé etapy – Implementace – nejpozději 6 měsíců od data nabytí účinnosti této smlouvy.

3.3.3. Třetí platba ve výši 10 % ceny plnění, tedy 248 404,00 Kč bez DPH, je splatná po ukončení třetí etapy – Spuštění pilotního provozu – nejpozději 7 měsíců od data nabytí účinnosti této smlouvy.

3.3.4. Čtvrtá platba ve výši 40 % ceny plnění, tedy 993 616,00 Kč bez DPH, je splatná po ukončení čtvrté etapy – Pilotní provoz, testování a ladění řešení – nejpozději 12 měsíců od data nabytí účinnosti této smlouvy.

3.3.5. Pátá platba ve výši 10% ceny plnění, tedy 248 404,00 Kč bez DPH, je splatná po ukončení páté etapy – Ukončení projektu a spuštění ostrého provozu – nejpozději 13 měsíců od data nabytí účinnosti této smlouvy.

3.4. DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu (faktury) a při fakturaci zdanitelného plnění.

3.5. Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.

3.6. Do sjednané ceny jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na vytvoření celého díla dle této smlouvy a jeho hmotné zachycení, zejména cestovní výdaje, náklady na softwarové vybavení použité pro vytvoření díla a jeho hmotné zachycení, odměny autorům jednotlivých částí díla. Cena zahrnuje i odměnu zhotovitele za oprávnění objednatele a případně třetích osob užívat majetková práva k dílu.

3.7. Platby budou prováděny na základě daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po dokončení jednotlivých etap plnění této smlouvy a po odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem akceptačním protokolem.

3.8. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do 15 kalendářních dnů po doručení platné a bezchybné faktury zhotovitele objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele. Zálohy zadavatel neposkytuje.

3.9. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

**Článek IV.**

**Podmínky pro změnu ceny**

4.1. Cena sjednaná touto smlouvou na základě výsledku zadávacího řízení je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze písemnou dohodou stran, nebo pokud po datu konce lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku a v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změnám obecně závazných právních či cenových předpisů, majících vliv na nárůst nabídkové ceny bez změny rozsahu či obsahu (kvality) předmětu plnění smlouvy. Dojde-li po datu odevzdání nabídky ke změně sazby DPH, bude zhotovitel na daňovém dokladu (faktuře) uvádět aktuálně platnou sazbu DPH dle právních předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění. Cenu sjednanou touto smlouvou nelze zvyšovat z důvodu inflace české koruny a z důvodu změny devizového kurzu české koruny vyhlašovaného ČNB (změna oproti kurzu Kč k datu podání nabídky).

4.2. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny sjednané ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny díla teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

4.3. Vyskytnou-li se při provádění díla tzv. „vícepráce“ nebo „méněpráce“, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení ve lhůtě 10 pracovních dnů od jejich zjištění písemně oznámenému objednateli (např. e-mailem či faxem). „Vícepracemi“ jsou rozuměny dodávky či služby, které nejsou v předmětu díla dle této smlouvy a svým charakterem odpovídají definici dodatečných dodávek či služeb dle § 222 odst. 5 zákona či změně závazku dle § 222 odst. 6 zákona. „Méněpracemi“ jsou rozuměny položky dodávek či služeb dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, které nebudou odůvodněně realizovány. Obě strany změnu sjednané ceny „vícepracemi“ (dodatečné dodávky či služby dle § 222 odst. 5 zákona či změna závazku dle § 222 odst. 6 zákona) nebo změnu sjednané ceny „méněpracemi“ následně písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě ve lhůtě 10 pracovních dnů od odsouhlasení jejich soupisu a ocenění objednatelem.

**Článek V.**

**Práva a povinnosti objednatele**

5.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro řádné plnění předmětu této smlouvy spočívající mj. v testování díla „*GHMP – Systém pro správu zápůjček“* v reálném provozu v jednotlivých etapách, zejména v etapách 3, 4, 5; v poskytnutí technických požadavků na dílo „*GHMP – Systém pro správu zápůjček“* či v součinnosti při předání díla.

5.2. Objednatel je povinen poskytnout součinnost do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti zhotovitele. Prodlení objednatele s poskytnutím uvedené součinnosti má za následek prodloužení termínu plnění díla o dobu, po kterou byl objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti.

5.3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dle čl. III této smlouvy, a to způsobem a za podmínek tam stanovených. Objednatel se zavazuje bezodkladně informovat zhotovitele o všech změnách a jiných okolnostech, které se dotýkají plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Podstatné změny musí být oznámeny písemně.

**Článek VI.**

**Práva a povinnosti zhotovitele**

6.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude poskytovat plnění v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje během zpracovávání dílo konzultovat s objednatelem a případné změny při provádění díla může provádět jen se souhlasem objednatele. Zhotovitel se při plnění předmětu této smlouvy bude řídit pokyny objednatele a postupovat v úzké součinnosti s objednatelem. Jednotlivé kroky zajištění předmětu díla budou realizovány až po odsouhlasení jejich finálních návrhů objednatelem. Pokud objednatel neposkytne v dostatečném předstihu zhotoviteli potřebné pokyny, je zhotovitel oprávněn postupovat samostatně tak, aby byly řádně chráněny zájmy objednatele, které zhotovitel zná nebo znát má.

6.2. Zhotovitel dílo jako celek i jeho jednotlivé výstupy zpracuje bez věcných a formálních chyb, v řádné kvalitě, včas a v dohodnuté formě. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla informovat objednatele o skutečnostech, které mohou mít vliv na provedení díla. Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění smlouvy v souladu se zájmy objednatele, které zná nebo znát má, oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. Zjistí-li zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy, že pokyny objednatele jsou nevhodné či pro plnění předmětu této smlouvy neúčelné, je povinen na to objednatele upozornit. Všechna upozornění dle předchozích odstavců činí zhotovitel vůči objednateli bez zbytečného odkladu, a to písemně (např. e-mailem či faxem). Pokud o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen upozornění učinit písemně, v opačném případě se má za to, že objednatele neupozornil.

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že žádným způsobem nezneužije informace, které získá v souvislosti s realizací činností dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nezveřejňovat informace získané při plnění této smlouvy bez souhlasu objednatele, ledaže by to vyplývalo z předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje k mlčenlivosti o důvěrných informacích, s nimiž při plnění této smlouvy přišel do styku.

6.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nebude obsahovat žádné utajované skutečnosti, skutečnosti tvořící předmět obchodního tajemství, včetně osobních údajů, které není oprávněn sdělit jinému. Zhotovitel také prohlašuje, že dílo nebude obsahovat žádné skutečnosti, které mohou bez dalšího zasáhnout do práv a právem chráněných zájmů jiných osob nebo budou v rozporu s dobrými mravy.

6.5. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva byla uzavřena na základě ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů, které se vztahují k plnění této zakázky. Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou osobami povinnými spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a zavazují se, že umožní provedení kontroly veškerých dokladů souvisejících s plněním této smlouvy na výrobu, dodávku a implementaci databázového software typu interního informačního systému, ve kterém objednatel povede správu a řízení procesů v rámci činnosti výstavního oddělení Galerie hlavního města Prahy, všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Zhotovitel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací této smlouvy v souladu s platnými právními předpisy České republiky, nejméně však pod dobu deseti (10) let od uzavření této smlouvy.

6.6. Zhotovitel se zavazuje plnit svůj závazek z této smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „GHMP – Systém pro správu zápůjček“ v souladu s technickými podmínkami této veřejné zakázky, v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

6.7. Zhotovitel se zavazuje plnit svůj závazek z této smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „GHMP – Systém pro správu zápůjček“ v souladu se všechny všemi pokyny, podmínkami, termíny a specifikacemi obsaženými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a bude se jimi řídit.

5.8. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu účinnosti této smlouvy sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám svojí činností na základě této smlouvy, a to s minimálním pojistným krytím ve výši min. 3 mil. Kč. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

5.9. Zhotovitel se zavazuje plnit svůj závazek z této smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „GHMP – Systém pro správu zápůjček“ prostřednictvím realizačního týmu, dokladovaného v zadávacím řízení v rámci prokazování splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona. Vedoucími pracovníky tohoto realizačního týmu jsou dále uvedené fyzické osoby produkčního a analytika:

Produkční realizačního týmu:

Michaela Dubcová, zaměstnanec

titul, jméno, příjmení, vztah ke zhotoviteli (pracovně právní vztah / subdodavatel)

Analytik realizačního týmu:

Ing. Tomáš Liška, Ph.D., zaměstnanec

titul, jméno, příjmení, vztah ke zhotoviteli (pracovně právní vztah / subdodavatel)

**Článek VII.**

**Splnění díla a majetková práva k dílu**

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, spočívající ve výrobě, dodávce a implementaci databázového software typu interního informačního systému, ve kterém objednatel povede správu a řízení procesů v rámci činnosti výstavního oddělení Galerie hlavního města Prahy, a to dle Technických podmínek veřejné zakázky (technické specifikace předmětu plnění této smlouvy), která jsou jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy. Součástí závazku zhotovitele je i uvedení díla do provozu a zaškolení zaměstnanců objednatele.

7.2. Dnem splnění závazku zhotovitele k provedení díla přechází na objednatele oprávnění ke všem způsobům užití díla, včetně programové a jiné údržby díla. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předat objednateli zároveň s dílem veškeré informace nezbytné k zajišťování této údržby. Objednatel není povinen tato práva využít. Oprávnění vykonávat majetková práva k dílu nebo jeho části platí celosvětově po celou dobu jejich trvání. Objednatel je oprávněn poskytnout dílo třetím osobám. Oprávnění vykonávat majetková práva k dílu nebo jeho části platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele. V případě práv užívání k vytvořeným aplikacím je licence výhradní.

7.3. Zhotovitel není oprávněn dílo sám využívat nebo poskytnout jeho kopie jiné osobě.

7.4. Smluvní strany si dohodly, že pokud v rámci tvorby díla „*GHMP – Systému pro správu zápůjček“* vznikne nebo poskytnutím programátorských služeb vznikne autorské dílo dle autorského zákona, poskytuje tímto dodavatel objednateli bezúplatně výhradní, časově a místně neomezenou licenci k užití takového díla, v souladu s jeho určením.

7.5. Zhotovitel uděluje objednateli svolení k dokončení svého nehotového autorského díla pro výjimečný případ, že bude přes výzvu k dodatečnému plnění v prodlení s vytvořením autorského díla, anebo zanikne-li jeho závazek dokončit takové dílo zánikem bez právního nástupce nebo pro nemožnost plnění.

**Článek VIII.**

**Převzetí díla**

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost dodat dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním objednateli. O předání a převzetí díla sepíší a podepíší smluvní strany v termínu k dokončení díla či jeho dílčích etap akceptační protokoly.

8.2. Zhotovitel se zavazuje při převzetí díla předat Objednateli přístupové údaje k dílu „*GHMP – Systému pro správu zápůjček“* a aktuální zdrojový kód díla.

8.3. Místem předání a převzetí díla či jeho části je pracoviště objednatele na adrese GHMP, Týnská 631/8, 110 00 Praha 1. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucí uživatele díla).

8.4. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky bránící v užívání díla, nebo jejichž existence v rozporu se smlouvou a příslušnou dokumentací. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

8.5. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

**Článek IX.**

**Odpovědnost za vady, záruky a sankce**

9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za vady díla. Vadou díla se pro účely této smlouvy rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami provedení díla a skutečným stavem díla.

9.2. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet ode dne protokolárního předání díla objednateli.

9.3. Smluvní strany se dohodly, že za včasné uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla (reklamaci) se považuje toto uplatnění (reklamace), doručené zhotoviteli kdykoli v záruční době.

9.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla, kterou objednatel uplatní v záruční době, má objednatel tato práva:

9.4.1. právo požadovat na zhotoviteli její bezplatné odstranění v přiměřené lhůtě, kterou objednatel zhotoviteli za tímto účelem stanoví,

9.4.2. právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků,

9.4.3. právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že ztěžují či dokonce brání v užívání díla,

9.4.4. právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vady či nedodělky opraví nebo odstraní sám nebo použije třetí osoby k jejich odstranění, a to dle výběru objednatele.

9.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla bez zbytečného odkladu po jejich uplatnění objednatelem.

9.6. Záruční doba se prodlužuje o dobu potřebnou k odstranění zjištěné vady.

9.7. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti konečnému termínu předání a převzetí díla sjednanému podle čl. 2.1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny díla bez DPH dle čl. 3.2 této smlouvy za každý i jen započatý denprodlení.

9.8. Pokud vadu reklamovanou objednatelem v záruční době zhotovitel neodstraní ve lhůtě stanovené dle čl. 9.4.1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou takto reklamovanou vadu a každý i započatý den prodlení.

9.9. V případě porušení jiných povinností zhotovitele sjednaných touto smlouvou, než které jsou sankcionovány zvláštní smluvní pokutou, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každé takovéto porušení povinnosti zhotovitele a každý započatý den prodlení a zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

9.10. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti sjednané dle čl. 3.8. této smlouvy, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

9.11. Způsob vyúčtování sankcí a úroku

9.11.1. Sankci či úrok může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování sankce či úroku opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce či úroku.

9.11.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce či úroku vyjádřit nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

9.11.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce či úroku, je povinna písemně ve sjednané lhůtě deseti pracovních dnů sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

9.11.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

9.12. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.

9.13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí (vztahuje se i na úrok z prodlení) uplatněných podle této smlouvy nesmí přesáhnout 33 % z celkové sjednané ceny díla. Smluvní strany výslovně dohodly, že toto ujednání Smlouvy se nevztahuje na náhradu škody.

9.14. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

9.15. Smluvní strana odpovídá za škodu, která vznikla druhé smluvní straně porušením svých povinností stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy České republiky včetně přímo závazných norem vydaných orgány Evropského společenství. Uplatnění náhrady škody nebrání uplatnění dalších sankcí vyplývajících z uvedených právních předpisů.

**Článek X.**

**Odstoupení od smlouvy**

10.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, bude-li zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy o více, než 3 týdny, nebo zhotovitel na tuto dobu přeruší plnění svého závazku podle této smlouvy z důvodů na jeho straně.

10.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, bude-li objednatel v prodlení se splněním jeho uhrazovací povinnosti této smlouvy o více, než 1 měsíc.

**Článek XI.**

**Závěrečná ustanovení**

11.1. Komunikace smluvních stran bude probíhat dle potřeby písemně i ústně. Pro účely této smlouvy se za písemnou formu považuje i komunikace prostřednictvím e-mailu. Pro tyto účely se stanoví následující kontaktní údaje:

Na straně objednavatele:

zástupce / kontaktní osoba: Diana Brabcová – vedoucí oddělení produkce výstav

mobil: xxxxx

e-mail: xxxxxx

Na straně zhotovitele:

zástupce / kontaktní osoba: Michaela Dubcová – řízení a produkce projektů

mobil: xxxxx

e-mail: xxxxx

11.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat na základě dohody uzavřené mezi smluvními stranami v písemné formě v podobě očíslovaného dodatku, podepsaného oprávněnými osobami dle této smlouvy.

11.3. Ukáže-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nemá to vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ujednání smlouvy a smlouvy jako celku – smluvní strany jsou pro ten případ povinny poskytnout si neprodlenou součinnost k tomu, aby takové neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení nahradili takovým platným, účinným a vykonatelným ustanovením, které co nejvíce odpovídá hospodářskému účelu této smlouvy. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky; to samé platí pro případ smluvní mezery.

11.4. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory, vzniklé z této smlouvy, vždy nejprve vzájemným jednáním. Pokud jedna ze smluvních stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, bude spor řešen rozhodnutím soudu. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy nebo v souvislosti s ní bude spadat v souladu s ustanovením § 89a občanského soudního řádu do soudní pravomoci českého soudu místně příslušného dle sídla objednatele.

11.5. Změní-li se po uzavření této smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění stane pro zhotovitele obtížnější nebo že nastane hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran, nemění to nic na povinnosti zhotovitele splnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy; ustanovení § 1765 odst. 1 a 1766 občanského zákoníku se neuplatní a zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.

11.6. Zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu nebo její část ani převést jakoukoliv svou pohledávku vyplývající z této smlouvy nebo její část na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

11.7. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoli své pohledávky vůči k objednateli z této smlouvy nemůže započíst jednostranným úkonem. Zhotovitel je srozuměn s tím, že souhlas objednatele s převzetím jakéhokoli dluhu (závazku) zhotovitele vyplývajícího z této smlouvy třetí osobou musí být objednatelem udělen v písemné formě.

11.8. Žádná ze smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo, plynoucí jí ze smlouvy či jejího porušení, do podoby cenného papíru.

11.9. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku o doložkách v adhezních smlouvách.

11.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v této smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva a její dodatky budou uveřejněny prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). V případě, že by se na tuto smlouvu a jakékoliv dodatky k ní vztahovala po nabytí účinnosti zákona o registru smluv povinnost jejich uveřejnění, stanou se takové dodatky účinnými nejdříve dnem jejich uveřejnění ve smyslu § 5 zákona o registru smluv. Smluvní strany jsou zajedno v tom, že tato smlouva ani její přílohy neobsahují nic, co by některá ze stran oprávněně považovala za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku nebo za informaci, jejíž poskytování je omezeno podle předpisů o svobodném přístupu k informacím nebo o ochraně osobních údajů, a nemají tudíž žádných požadavků na omezení rozsahu uveřejnění z těchto ani z jiných důvodů, uvedených v § 3 zákona o registru.

11.11. GHMP, jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se GHMP zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11.12. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).

11.13. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 134/2016 Sb. (zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.

11.14. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně příloh, že obsahem této smlouvy a jejích příloh souhlasí, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně a že smlouvu uzavírají na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

11.15. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení.

11.16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Její platnost končí splněním všech závazků obou stran.

10.17. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka ve formě položkového rozpočtu

Příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu plnění této smlouvy (technické podmínky)

Příloha č. 3 – Časový harmonogram plnění smlouvy dle etap

V Praze dne …………………. V Praze dne

objednatel: zhotovitel:

………………………………………………… …………………………………………………

PhDr. Magdalena Juříková Ing. Tomáš Liška, Ph.D.

ředitelka Galerie hlavního města Prahy jednatel společnosti „FoxCom“, s.r.o.