SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ  VE  SMYSLU  USTANOVENÍ  § 2586  A  NÁSL.  ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK

## I 	Smluvní strany

1.	Objednatel:	              Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká

příspěvková organizace

zastoupená Mgr. Zdeňkou Hájkovou – ředitelkou školy

Kontaktní adresa:     Komenského 748, 375 01 Týn nad Vltavou

IČ:                            60077034

Bankovní spojení:   MONETA Money Bank, a.s., č-ú. 9101402544/0600

Zástupce ve věcech smluvních:   Mgr. Zdeňka Hájková – ředitelka školy

Zástupce ve věcech technických:  pí Jana Kolářová – hospodářka školy

2.	Zhotovitel:		  Š+H  Bohunice, s.r.o.

Kontaktní adresa:  Temelín 3, 373 01 Temelín

Registrace:             u Krajského soudu v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 1187

IČ :			  45022313

DIČ:			  CZ45022313

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. Týn nad Vltavou -  č.ú.  917309-544/0600

ČSOB, a.s., Týn nad Vltavou – č.ú. 211201515/0300

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:   p. Jan Hrdlička  - jednatel společnosti

# Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Ing. Miroslav Panoch - stavbyvedoucí

### II. 	Předmět plnění

Předmětem plnění této smlouvy o dílo je

Oprava omítek dvora ZŠ Vinařického

Realizace bude probíhat v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu,

příslušnými ČSN, předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

### III. 	Termín plnění

1.	Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:

Termín dokončení:  do konce měsíce května 2017

Místo plnění zakázky: ZŠ Vinařického náměstí Týn nad Vltavou

- Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

### IV.	Cena díla

1.      Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku II. této smlouvy je stanovena

dohodou smluvních stran ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách.

- Cena za zhotovení díla podle článku II. činí:

Cena celkem bez daně                              93 817,00 Kč

DPH 21%                                                 19 702,00 Kč

Cena vč. daně                                         113 519,00Kč

- Cena bez daně je nejvýše přípustná, a nepřekročitelná, se započtením veškerých nákladů, rizik zisků a finančních vlivů a je platná po celou dobu plnění zakázky.

### V.	Platební podmínky

- Fakturace proběhne jednorázově, po předání předmětu plnění.

K faktuře bude přiložen soupis skutečně provedených prací vč. případných méněprací a víceprací, který bude podepsán technickým dozorem investora.

- Faktura bude mít lhůtu splatnosti 14 kalendářních dnů od převzetí objednatelem.

- Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem bude mít náležitosti v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, v platném znění .

### VI.	Záruční doba

- Záruční lhůta na všechny části díla činí 36 měsíců od předání hotového díla bez vad a nedodělků

### VII. Smluvní pokuty

- Smluvní sankce za nedodržení termínu realizace činí 2.000,- Kč za každý den

prodlení.

2.      Penále z prodlení s placením faktur objednatelem činí 0,05% z dlužné částky za každý den

prodlení s placením.

### VIII. 	Závěrečná ustanovení

1.	Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel

a jedno vyhotovení si ponechá zhotovitel.

2.	Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

V Týně nad Vltavou  10.4.2017                             V Temelíně, dne 10.4.2017

Za objednatele :	                                                               Za zhotovitele :

----------------------------------                                     -------------------------------------

Mgr. Zdeňka Hájková – ředitelka školy                           Jan Hrdlička – jednatel společnosti