SMLOUVA O DÍLO č. 3/2022

uzavřená podle § 2586 a následujících  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, na stavbu

ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 – vstupní dveře

I. Smluvní strany

- Zhotovitel

Název	       			:		STAMO, s.r.o.

Sídlo	        				:		Karafiátova 750, 798 52 Konice

Zastoupení			:		Jiří Zapletal, jednatel společnosti

IČO          				:  	46904395

DIČ									:  	CZ46904395

Společnost je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6053

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

 smluvních   	: 		Jiří Zapletal, jednatel společnosti

 technických	:  	Jiří Zapletal, jednatel společnosti

:		František Grepl, mistr

Bankovní spojení	:		Komerční banka, a.s., číslo účtu 33502701/0100

Telefon               	:   	 582 396 426;  731 504 611

E-mail             		  	:   stamo@volny.cz

- Objednatel

Název	:			ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

se sídlem Palackého třída 14, 796 01 Prostějov

IČO			:     47922486

DIČ			:    	-

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

 smluvních   	:		Mgr. Jana Prokopová, ředitelka školy

 technických	: 		Mgr. Jana Prokopová, ředitelka školy

Bankovní spojení	:		ČSOB Prostějov, číslo účtu 213654358/0300

Telefon	             	:		 582 345 060;   775 968572

E-mail             		  	:  zspalacka@seznam.cz

II. Předmět díla

- Předmětem díla je dodávka a montáž tří kusů dřevěných vstupních dveří včetně zapravení. Přesný rozsah prací je specifikovaný v položkovém rozpočtu „G202207  ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 – vstupní dveře“. Místem stavby je školní budova Palackého tř. 14 v Prostějově.

2. Dodávkou stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení prací včetně dodávek
      potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.

3. Zhotovitel na vyžádání objednatele provede i práce, které nejsou předmětem plnění 
           této smlouvy, avšak v průběhu výstavby se projeví jako nezbytně nutné pro realizaci 
           stavby.

III. Termíny plnění a dokončení díla

- Zahájení  - výroba 	……………………………………………………….  	         	   1. 9. 2022

- montáž bude provedena v rozsahu 15 pracovních dnů po 15.10.2022

dle možností provozu školy

- Dokončení            	……………………… ……………………………….  	           20. 12. 2022

- V případě neumožnění provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, bude termín realizace prodloužen.

4.  Zhotovitel se zavazuje, že jím zajišťovaný předmět plnění v rozsahu smlouvy bude

dokončený a provozuschopný.

IV. Cena díla

  - V souladu se zákonem o cenách se smluvní strany dohodly na  pevné ceně ve výši

Cena celkem bez DPH ……………………………………………………….  383 403,00  Kč

DPH 21% ………………………………………………………………………….      80 514,63 Kč

Cena celkem včetně DPH ………………………………   …………463 917,63 Kč

2. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné ke zhotovení

předmětu plnění a je nejvýše přípustná (cena maximální) v rozsahu předložených

výkazů výměr.

3. Vymezení podmínek, za jakých je možno změnit nabídnutou cenu:

3.1 V případě jiného rozsahu prací nebo změny skladby materiálu, než je ve výkazu výměr.

3.2 V případě změny daňových předpisů (sazby DPH) v průběhu realizace.

V. Platební podmínky

  - Objednatel poskytne zhotoviteli zálohu ve výši 250 000,-Kč, splatnou na základě zálohové faktury.

  - Úhrada předmětu smlouvy o dílo objednatelem bude provedena na základě daňového dokladu (dále jen faktura), vystaveného zhotovitelem po dokončení díla a jeho převzetí objednatelem.

  - Doba splatnosti faktur je stanovena dohodou na 14 dnů od prokazatelného doručení faktury objednateli.

  - Pokud nebudou plněny dohodnuté finanční úhrady za provedené práce, může zhotovitel zastavit práce s nárokem na posunutí termínu dokončení, případně odstoupit od smlouvy.

VI. Staveniště

  - Prostor staveniště bude zhotovitel užívat po celou dobu provádění bezplatně.

  - Objednatel poskytne zhotoviteli:

  - Odběrní místa el.energie a vody.

  - Zábor pozemku pro zřízení zařízení staveniště.

  - Přístup a příjezd na staveniště.

  - Zajistí nutné vyklizení a přístup do prostor dotčených výstavbou.

VII. Spolupůsobení objednatele

  - Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí státní správy, která jsou nutná k provedení

díla.

VIII. Záruční doba

  - Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo 36 měsíců. Na předaná technická zařízení poskytne zhotovitel záruku dle výrobce takového zařízení doloženou dodacím a záručním listem. U materiálu a zařízení spotřebního charakteru je záruka 6 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé neodbornou manipulací a obsluhou pracovníků provozovatele.

  - Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního odevzdání a převzetí díla.

  - K termínu předání bude stavba připravena bez závad schopna bezvadného užívání.

  - Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možné z důvodu výskytu vady užívat dílo k účelu, pro které bylo zhotoveno a objednatelem objednáno nebo lze z důvodu vady užívat dílo jen omezeně.

IX. Majetkové sankce

  - Nesplní-li zhotovitel termín předání díla dle této smlouvy, může objednatel požadovat uhrazení smluvního penále ve výši 0,05 % Kč za každý den prodlení z ceny díla.

  - V případě, že objednatel nesplní termíny splatnosti, může zhotovitel požadovat uhrazení smluvní penále ve výši 0,05% za každý den prodlení z fakturované částky

X. Závěrečná ustanovení

- Práva a povinnosti  z této smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran.

- Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž po podpisu každý zástupce stran obdrží 1 stejnopis.

3.   Účinky spojené s touto smlouvou nastávají dnem podpisu.

Přílohy:

Položkový rozpočet „G202207  ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 – vstupní dveře“

V Konici dne  1. 7. 2022                                              V Prostějově dne 1. 7. 2022

……………………………………                                    …………….……………………………..

Za STAMO, s.r.o.                               Za ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř.14

Jiří Zapletal, jednatel společnosti                     Mgr. Jana Prokopová, ředitelka školy

zhotovitel                                                              objednatel