# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## I.

## Smluvní strany

O b j e d n a t e l:

Město Moravská Třebová

se sídlem: 		nám. T. G. Masaryka 29

571 01 Moravská Třebová

zastoupený:	     Ing. Milošem Mičkou, starostou města

IČO:		00277037

DIČ:                               CZ00277037

bankovní spojení: 		xxxxx

tel.:				xxxxx

e-mail:				xxxxx

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l:

Ing. arch. Dagmar Vaníčková

se sídlem:			Al. Hanuše 182, 561 64, Jablonné nad Orlicí

IČO:			668 44 690

bankovní spojení:	xxxx.

číslo účtu:		xxxx

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

## Úvodní ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

- Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje k provedení díla sjednaného touto smlouvou na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za provedení tohoto díla, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou.

## III.

## Předmět smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele vypracovat dílo, tj. vyhotovit Změnu č. 7 územního plánu Moravská Třebová (dále jen „Změna č. 7 ÚP“), a to na základě podkladů a pokynů uvedených v této smlouvě a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

- Předmětem Změny č. 7 ÚP budou následující úkony:

  - Prověření požadavků uvedených v „Návrhu obsahu změny č. 7 územního plánu Moravská Třebová“, který je přílohou této smlouvy,

  - Zapracování požadavků vyplývajících z platné legislativy, a to:

  - aktualizace hranice zastavěného území,

  - přezkoumání souladu územně plánovací dokumentace s aktualizovanou Politikou územního rozvoje ČR a aktualizovaným Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje,

  - Zapracování územně analytických podkladů ORP Moravská Třebová – aktualizace 2020,

  - Zpracování úplného znění územního plánu Moravská Třebová po Změně č. 7 ÚP,

  - Vyhotovení digitálních dat.

## IV.

## Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje předat jednotlivé části díla objednateli v počtu vyhotovení dle článku VII. této smlouvy v následujících termínech:

- 1. etapa – zpracování návrhu Změny č. 7 ÚP pro veřejné projednání:

do 31. srpna 2022,

- 2. etapa – úprava návrhu Změny č. 7 ÚP pro vydání, zpracování úplného znění územního plánu po Změně č. 7 ÚP, vyhotovení digitálních dat:

do dvou měsíců od předání  textu vyhodnocení veřejného projednání.

- Zhotovením celého díla se rozumí předání všech jeho částí bez vad. Celé dílo je dodáno protokolárním předáním jeho poslední části po projednání a odstranění vad.

- Objednatel se stává vlastníkem postupně předávaných částí díla a to po uhrazení příslušné faktury.

## V.

## Cena díla

- Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, závazná, a to ve výši 125.000,- Kč (slovy: jednostodvacetpěttisíc korun českých).

Členění ceny po etapách:

1. etapa – návrh změny územního plánu pro veřejné projednání: 65.000,- Kč

2. etapa – úprava návrhu změny územního plánu pro vydání v zastupitelstvu, zpracování úplného znění územního plánu po Změně č. 7 ÚP, vyhotovení digitálních dat:

60.000,- Kč

- Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti této smlouvy a jsou v ní zahrnuty všechny potřebné práce a úkony spojené s realizací díla, které jsou předmětem této smlouvy, jakož i veškeré náklady zhotovitele, které zhotovitel vynaloží v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

- Součástí ceny za zhotovené dílo je i případná úprava díla či jeho částí v návaznosti na připomínky dotčených orgánů vzešlé ze společného jednání, z posouzení Krajského úřadu, z veřejného projednání a z usnesení Zastupitelstva města Moravská Třebová.

- Cena za dílo je sjednána bez DPH. V současné době není zhotovitel plátcem DPH. V případě, že se zhotovitel v průběhu plnění smlouvy stane plátcem daně z přidané hodnoty, musí daňový doklad obsahovat dále náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a k uvedeným cenám ve smlouvě bude připočtena platná sazba DPH. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

## VI.

## Platební podmínky

- Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku.

- Fakturace bude provedena na základě 2 faktur. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

- První faktura bude vystavena po předání návrhu Změny č. 7 ÚP pro veřejné projednání, a to ve výši 65.000,- Kč (slovy: šedesátpěttisíc korun českých).

- Druhá faktura bude vystavena po předání úpravy návrhu Změny č. 7 ÚP pro vydání v Zastupitelstvu města Moravská Třebová, zpracování úplného znění vč. vyhotovení digitálních dat a to ve výši 60.000,- Kč (slovy: šedesáttisíc korun českých).

- Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

## VII.

## Způsob zpracování díla

- Návrh řešení Změny č. 7 ÚP pro veřejné projednání bude předán v jednom tištěném vyhotovení a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na nosiči CD–ROM, popř. DVD-ROM, ve formátu *.pdf.

- Úprava návrhu Změny č. 7 ÚP pro vydání v Zastupitelstvu města Moravská Třebová bude předán v jednom vyhotovení v elektronické podobě na nosiči CD–ROM, popř. DVD-ROM, ve formátu *.pdf, *.shp, dxf nebo *.dwg a dle pravidel metodiky MINIS.

- Úplné znění dokumentace ÚP Moravská Třebová po vydání Změny č. 7 ÚP bude předáno ve třech tištěným vyhotoveních a ve třech vyhotoveních v elektronické podobě na nosiči CD–ROM, popř. DVD-ROM.

## VIII.

## Vady díla

- Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v čase jeho předání objednateli. Za vady, které se objeví po odevzdání díla, odpovídá jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

- V případě, že předané dílo vykazuje vady, musí tyto vady objednatel písemně zhotoviteli oznámit, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do tří let od předání díla. Pro případ vady sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady v dohodnutém termínu.

- Vady zhotovitel odstraní nejpozději do 21 kalendářních dnů od jejich písemného oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany na základě reklamačního jednání nedohodnou jinak.

- Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

## IX.

## Smluvní pokuty

- Za nedodržení podmínek daných smlouvou o dílo jsou sjednány následující smluvní pokuty:

- za prodlení zhotovitele se splněním termínů předání díla resp. jeho částí bez vad a nedodělků dle článku IV. této smlouvy se stanovuje pokuta ve výši 0,5 % z celkové částky za každý započatý den prodlení plnění.

- za prodlení objednatele s úhradou faktur se stanovuje pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení platby.

- za prodlení zhotovitele s neodstraněním vad díla ve lhůtě dle čl. VIII. odst. 4 se stanovuje pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení.

## X.

## Zánik smlouvy

- Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

- Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- neprovedení díla v době plnění dle čl. IV. této smlouvy.

- nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla.

- neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

## XI.

## Ostatní ujednání

- Zhotovitel se zavazuje nezneužít poskytnutá data ke komerčním účelům ani je neposkytnout třetí straně bez souhlasu objednatele.

- Objednavatel je oprávněn kontrolovat prováděné dílo. Zjistí-li přitom, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad, vzniklých vadným prováděním.

- Zhotovitel nebude uplatňovat na zpracovanou územně plánovací dokumentaci v rozsahu daném touto smlouvou autorská práva.

## XII.

## Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé k uzavření této smlouvy.

- Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Všechna ujednání této smlouvy jsou oddělitelná. Neúčinnost nebo nevynutitelnost kteréhokoli bodu této smlouvy neovlivní účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoli takový bod by mě u jakéhokoli důvodu pozbýt účinnosti nebo vynutitelnosti (zejména z důvodu rozporu se závaznými právními předpisy), nahradí jej smluvní strany právně přijatelným ustanovením ve smyslu této smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že k této smlouvě nebyla učiněna žádná vedlejší ujednání a tato smlouva tak představuje úplný projev vůle smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou před jejím podepsáním důkladně seznámily, že je uzavřena podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran.

- Smlouva může být upřesňována a doplňována pouze písemnými dodatky a to po dohodě smluvních stran.

- Dodatečné změny předmětu smlouvy vyvolané požadavkem ze strany objednatele opravňují zhotovitele nově upravit cenu a dodací lhůty a záruky vyplývající z tohoto smluvního vztahu.

- Níže uvedené přílohy tvoří nedílnou obsahovou součást smlouvy.

- Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel bez zbytečného odkladu.

- Uzavření této smlouvy bylo schváleno na jednání Rady města Moravská Třebová dne 6. 6. 2022 usnesením č. 3246/R/060622.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh obsahu Změny č. 7 ÚP Moravská Třebová

V Jablonném nad Orlicí dne ……………		      V Moravské Třebové dne ……………

………………………………………			     …………………………………………

Ing. arch. Dagmar Vaníčková					Ing. Miloš Mička

projektant - architekt						starosta města