Číslo dod.č. 2 č. j.: 09098/SVSL/22

# dodatek č. 2

### ke smlouvě o dílo č. 09710/SVSL/21 ze dne 25. 8. 2021  (dále jen „Smlouva o dílo“)

## Smluvní strany

## Objednatel

Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

Zastoupená:	RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

IČO: 			629 335 91

Bankovní spojení: 	ČNB Praha, Číslo účtu:18228011/0710

Telefon:

E-mail:

(dále jen „objednatel”)

a

## 1.2 Zhotovitel

Termgas s.r.o.

Sídlo:			 	 Silurská 1175/6 , 152 00 Praha 5

Provozovna:	       Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod

Zastoupený:         	 Pavlem Hobzou – jednatelem

Bankovní spojení:	 Komerční banka a.s.  číslo účtu: 2781200257/0100

IČ:                          26007967

DIČ:	                   CZ26007967

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. Zn. Oddíl C, vložka 183658

Telefon:

Email:				 t

(dále jen „zhotovitel”)

## Zdůvodnění dodatečných stavebních prací

2.1 V průběhu stavebních prací na akci “Výměna oken, oprava fasády, nátěr dřevěných prvků, opěrná zeď – Žďár nad Sázavou“ došlo k odhalení skutečností, které si vyžádaly změny v podobě více prací a méněprací. Provedené změny díla jsou po jednotlivých položkách podrobně popsány v příloze č. 1 (změnový list).

2.2 Vícepráce i méněpráce byly odsouhlaseny objednatelem i zhotovitelem, technickým dozorem i projektantem.

2.3 Vícepráce budou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb.

## Cena díla a platební podmínky

## Původní cena díla dle Smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH:			1.589.997,00 Kč

DPH 21%:				333.899,37 Kč

Cena včetně DPH:		1.923.896,37 Kč

3.2 Dodatečné práce dle tohoto dodatku a odsouhlaseného přiloženého položkového rozpočtu činí:

Cena bez DPH:	           312.444,35 Kč

DPH 21%:			       65.613,31 Kč

Cena včetně DPH:	     378.057,66 Kč

Celkové navýšení prací je 19,65 % z původní ceny díla.

  - Z výše uvedeného důvodu se čl. 3.1 Smlouvy o dílo nahrazuje následujícím zněním:

„Cena díla je stanovena následovně:

Cena bez DPH: 	 	1.920.441,35 Kč

DPH 21%: 		      	         399.512,68 Kč

Cena včetně DPH: 	2.301.954,03 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH“.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

  - Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list

Příloha č. 2 – krycí list rozpočtu, stavební rozpočet

V Praze dne  8. 7. 2022                             			V Havlíčkově Brodě dne 14. 6. 2022

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| RNDr. František Pelc |  | Pavel Hobza |
| ředitel |  | jednatel společnosti |

# Text boxes

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

tel:

ID DS: dkkdkdj