SMLOUVA O DÍLO

č.: SD/2022/0613

Objednatel	Dodavatel

Statutární město Jablonec nad Nisou		Název firmy: Poolakcent s.r.o.

Mírové náměstí 3100/19	adresa: Svépravická 424/4, Hloubětín

PSČ 466 01 Jablonec nad Nisou	PSČ 198 00 Praha 9

IČ: 002 62 340	IČ: 061 67 667

DIČ: CZ00262340	DIČ: CZ06167667

číslo účtu: 121451/0100	registrace v OR Městský soud v Praze

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou 	oddíl C, vložka 277362

ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Kozák	kontaktní osoba: Radek Nováček

ve věcech technických: Jiří Cvrček	mobil: 731 414 726

tel: 483 357 297, mobil: 724 759 777	e-mail: novacek@poolakcent.cz

e-mail: cvrcek@mestojablonec.cz

I.

Předmět smlouvy:

Demontáž, vč. likvidace 2 ks vířivek, odvoz, zabednění otvoru, zalepení dveří v prosklené stěně mezi atrakcemi a plaveckými bazény, vše dle CN, ze dne 27.6.2022

II.

Termín plnění/dodání

Termín: od 28.7. – 3.8.2022 /při odstávce atrakcí bazénu/

Místo plnění: vířivky 2 ks 1.NP, atrakce, Bazén Jablonec nad Nisou.

III.

Cena a platební podmínky

Cena bez DPH				 81.300,- Kč

DPH 21%				 17.073,- Kč

Cena, včetně DPH 21%	              98.373,- Kč

(slovy:devadesátosmtisíctřistasedmdesáttřikorunyčeské,včetně DPH)

Při 14 denní splatnosti, (tj. minimální splatnost faktury), musí být faktura doručena na podatelnu MMJN Jablonec n.N. nejpozději do 3 dnů od data vystavení.

IV.

Záruční doba

K provedenému dílu poskytuje dodavatel záruční dobu v délce 12 měsíců.

V.

Závěrečná ustanovení

1) Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

3) Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek.

4) Na faktuře je nutné uvést úplné číslo smlouvy a jméno kontaktní osoby.

5) K faktuře je nutno dodat předávací protokol, který vyhotoví zhotovitel

6) Zhotovitel je povinen napsat do faktury DIČ objednatele, jinak mu bude faktura vrácena.

7) Objednavatel prohlašuje, že opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle  § 92a odst. 2 zákona o DPH.

Na fakturu uveďte klasifikační kód stavebních prací.

V Jablonci nad Nisou dne:                                                    		V Praze dne:

…………………………….…                                                              ………………………………

za objednatele 						      za zhotovitele

Mgr. Pavel Kozák					                 Ing. Dagmar Molinková

vedoucí odboru technického	                                                                       jednatelka firmy

jako správce rozpočtu

……………………………………..					……………………………..

za objednatele								za zhotovitele

Bc. Václav Kotek								Milan Štufka

vedoucí oddělení správy nebytových objektů					jednatel firmy

jako příkazce operace