Dodatek č. 1

k SOD/00362/2022/OIÚ ze dne 9. 5. 2022

„Oprava azylového bydlení čp. 426, Říčany “

uzavřená podle § 2586 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

| OBJEDNATEL: | Město Říčany |
| --- | --- |
| sídlem: | Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany |
| zastoupený: | Ing. Davidem Michaličkou, starostou města |
| bankovní spojení | KB, a.s., pobočka Říčany |
| číslo účtu: |  |
| IČO: | 00240702 |
| DIČ: | CZ00240702 |
| Identifikátor datové schránky: | skjbfwd |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | Miloš Škopán – referent OI, milos.skopan@ricany.cz, Ing.arch. Alice Štěpánková – vedoucí OI, alice.stepankova@ricany.cz |
| Technický dozor stavebníka (TDS): | [Vejvoda s.r.o.] |
| tel.: | [ |
| Email: | [petr.spacek@vejvoda.cz] |
| dále „Objednatel“ |  |
| ZHOTOVITEL: | APZB trading, s.r.o. |
| sídlem: | Vojtěšská 211/6, Praha1, 110 00 |
| zastoupený: | Jiřím Paškem na základě generální plné moci |
| bankovní spojení | Česká spořitelna, a.s. |
| číslo účtu: |  |
| IČO: | 24196029 |
| DIČ: | CZ24196029 |
| Identifikátor datové schránky | zbv8cus |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | Jiří Pašek |
| tel.: |  |
| email | apzb@seznam.cz |
| dále „Zhotovitel“ |  |

- (Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

# Předmět dodatku

  - Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu a ceny díla tak, jak je uvedeno níže.

# Předmět plnění

2.1. Změna předmětu plnění spočívá ve:

- Změně rozměrů sprchové vaničky – z prostorových důvodů

- Stávající kabely byly funkční, v rámci úspor byly zachovány a zasekány do zdi

- Změna počtu zásuvek, spínačů, svítidel (vč. doplnění koupelnového svítidla) – na základě požadavku investora

- Záměně oceněného okna plastového za okno dřevěné – vhodnější technické i vizuální řešení, odsouhlaseno investorem i TDS – osazení do dřevěné konstrukce přístavku vstupu

- Odpočtu prahů – z důvodů výšky podlah, již osazených a zachovaných zárubní a stávajících nebo nových dveřních křídel

- Záměně kobercové zóny za PVC podlahu – z důvodů hygienických – úklid – odsouhlaseno investorem

- Nátěry – skutečné výměry

# Doba provádění díla

3.1. Doba provádění díla se nemění.

# Cena díla

4.1. Původní cena díla dle smlouvy o dílo: 338 395,83 Kč bez DPH.

4.2. Cena díla se z důvodů shora uvedených mění takto:

Vícepráce, vyčíslené ve změnovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku činí: 15 267,11  Kč bez DPH

Méněpráce, vyčíslené ve změnovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku činí: 15.343,41 Kč bez DPH

Celková cena díla dle tohoto dodatku se snižuje o 76,30 Kč bez DPH.

4.3. Z důvodů uvedených výše v tomto dodatku a v jeho příloze - změnovém listu ZL1 a změnovém rozpočtu - se  odstavec 3.1. smlouvy mění a nově zní takto:

3.1. Cena díla je stanovena jako cena smluvní pevná a neměnná po celou dobu zhotovení díla v rozsahu prací, uvedených v závazné nabídce zhotovitele, a to ve výši:

3.1.1.Cena bez DPH ve výši 338 319,53 Kč

3.1.2.DPH ve výši 50 747,93 Kč

3.1.3.Celková cena včetně DPH ve výši 389 067,46 Kč.

# Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

- Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Změnový list 1 včetně změnového rozpočtu

V Říčanech                         			                            V Praze

……………………………………………             			              …………………………………………………………
               za objednatele	                                                                                         za zhotovitele

Ing. David Michalička                                                                               Jiří Pašek, jednatel

starosta města Říčany	                                                                  	APZB trading, s.r.o.