„Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou –

vybavení interiérů“

Změnový list číslo ZL 01:

P01 Dodatečné dodávky (přípočty)

P02 Odpočty dodávek

vypracovaný zhotovitelem v souladu s kupní smlouvou ev. č. objednatele: SD/2021/0499

| Název stavby: | Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou – vybavení interiérů |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kupující: | Statutární město Jablonec nad Nisou |  |  |
| Prodávající: | CNC studio s.r.o. |  |  |
| Kupní smlouva: | ev. č. objednatele: SD/2021/0499 |  |  |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 01 - P01: Dodatečné dodávky: Část A Pol. č. 16A – Přípočet skříně matracové NP 1.2´ - změna členění a rozměru Část B Pol. č. 19A – Přípočet skříně matracové NP 3.5´ - změna členění a rozměru Pol. č. 20A – Přípočet skříně matracové NP 3.6´ - změna členění a rozměru Pol. č. 21A – Přípočet skříně matracové NP 3.7´ - změna členění a rozměru Část C Pol. č. 21A – Přípočet žehlícího stolu NP 5.1 – výroba stolu Pol. č. 12A – Přípočet skříně v zádveří NP 4.1´ – bez postranní desky (dodávka stavby) ZL 01 - P02: Odpočty dodávek: Část A Pol. č. 16 – Odpočet skříně matracové NP 1.2 Pol. č. 56 – Odpočet vnitřní rolety R1 Pol. č. 58 – Odpočet vnitřní rolety R4 Část B Pol. č. 19 – Odpočet skříně matracové NP 3.5 Pol. č. 20 – Odpočet skříně matracové NP 3.6 Pol. č. 21 – Odpočet skříně matracové NP 3.7 Část C Pol. č. 21 – Odpočet stolu pracovního malého S9 Pol. č. 12 – Odpočet skříně v zádveří NP 4.1 |  |  |  |
| POPIS ZMĚNY A DŮVOD KE ZMĚNĚ: Část A a B Pol. č. 16, 19, 20 a 21: ZL 01 - P01 a ZL 01 - P02: Z důvodu snazší manipulace s matracemi při zasouvání do přihrádek matracových skříní dětmi, došlo na základě dodatečného požadavku provozovatele k úpravě skříní. Upravilo se vnitřní rozčlenění i rozměry skříní. Část A Pol. č. 56 a 58: ZL 01 - P02: Na základě dodatečného požadavku provozovatele byl upřesněn rozsah zastiňovacích prvků – interiérových rolet. 4 ks rolet nebyly dodány. Část C Pol. č. 21: ZL 01 - P01 a ZL 01 - P02: V souvislosti s dodatečným požadavkem provozovatele byl typový pracovní stůl v prádelně určený k žehlení a skládání prádla nahrazen vyráběným s konstrukcí určenou provozovatelem. Pol. č. 12: ZL 01 - P01 a ZL 01 - P02: Vestavěná šatní skříň v zádveří přístavby je součástí obkladu stěny, který navazuje na vestavěné dveře se skrytou zárubní do sociálního zařízení. Pohledově tvoří se skříní jeden celek. Z technologických důvodů bylo nutné obklad stěny tvořící obložku zárubně provést v průběhu realizace stavby a ve vybavení interiérů je o to ponížena cena šatní skříně. |  |  |  |
| Přesný výkaz výměr výše uvedených změn je pojednán v přílohách č. ZL 01– P01 Dodatečné dodávky a č. ZL 01 - P02 – Odpočet dodávek, tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí. |  |  |  |
| Návrh na změnu dOBY instalace ZBOŽÍ: ne |  |  |  |
| Návrh na změnu ceny DODÁVEK ZBOŽÍ: 20 421,17 Kč včetně DPH |  |  |  |
| odpočet dodávek bez DPH |  | DPH 21 % | odpočet dodávek včetně DPH |
| -59 392,50 Kč |  | -12 472,43 Kč | -71 864,93 Kč |
| dodatečné dodávky bez DPH |  | DPH 21 % | dodatečné dodávky včetně DPH |
| 76 269,50 Kč |  | 16 016,60 Kč | 92 286,10 Kč |
| ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ: |  |  |  |
| § 222, odst. 4 ANO/NE Do 10% dodatečné dodávky + odpočet dodávek |  | § 222, odst. 5 ANO /NE Dodatečné dodávky | § 222, odst. 6 ANO/NE Nepředvídatelná změna |
| Změnový list vypracoval: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za prodávajícího: |  | Pavel Bartoš, DiS. |  |
| Změnový list schválil: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za kupujícího: |  | Ing. Pavel Sluka |  |
|  |  | Radka Poprová |  |