			Rekapitulace rozpočtů

Stavba: Zřízení parkoviště u Společenského domu v Bruntále							Cena v Kč bez DPH

Objekt: SO 101 - Zpevněné plocha a odvodnění							5 148 714,00
Objekt: SO 102 - Úprava autobusové zastávky na I/45							576 429,36
Objekt: SO 201 - Opěrná stěna kolem autobusového nádraží							1 013 448,83
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení DI č. 1							501 407,81

Celkem:							7 240 000,00

	REKAPITULACE STAVBY
	Kód:					2019_4_2022
	Stavba:					Zřízení parkoviště u Společenského domu v Bruntále
	KSO:					CC-CZ:
	Místo:					Datum:			12. 4. 2021

	Zadavatel:					IČ:
		Město Bruntál					DIČ:

	Uchazeč:					IČ:			62360213
		KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál					DIČ:			CZ62360213

	Projektant:					IČ:
		Ing.Petr Barandovski					DIČ:

	Zpracovatel:					IČ:
		Ing.Petr Barandovski					DIČ:

	Poznámka:

	Cena bez DPH					5 725 143,36

						Sazba daně					Základ daně					Výše daně
	DPH		základní					21,00%					5 725 143,36					1 202 280,11
			snížená					15,00%					0,00					0,00

	Cena s DPH					v				CZK					6 927 423,47

	Projektant					Zpracovatel

	Datum a podpis:					Razítko					Datum a podpis:					Razítko

	Objednavatel					Uchazeč

	Datum a podpis:					Razítko					Datum a podpis:					Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:						2019_4_2022
Stavba:						Zřízení parkoviště u Společenského domu v Bruntále

Místo:						Datum:				12. 4. 2021

Zadavatel:						Město Bruntál					Projektant:				Ing.Petr Barandovski
Uchazeč:						KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál					Zpracovatel:				Ing.Petr Barandovski

Kód						Popis					Cena bez DPH [CZK]					Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů						5 725 143,36					6 927 423,47
	2019_4_101					SO 101 Zpevněné plocha a odvodnění					5 148 714,00					6 229 943,94
	2019_4_102					SO 102 – Úprava autobusové zastávky na I/45					576 429,36					697 479,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
	Zřízení parkoviště u Společenského domu v Bruntále
Objekt:
	2019_4_101 - SO 101 Zpevněné plocha a odvodnění

KSO:					CC-CZ:
Místo:					Datum:	12. 4. 2021

Zadavatel:					IČ:
	Město Bruntál				DIČ:

Uchazeč:					IČ:	62360213
	KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál				DIČ:	CZ62360213

Projektant:					IČ:
	Ing.Petr Barandovski				DIČ:

Zpracovatel:					IČ:
	Ing.Petr Barandovski				DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH					5 148 714,00

		Základ daně			Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	5 148 714,00			21,00%	1 081 229,94
	snížená	0,00			15,00%	0,00

Cena s DPH			v	CZK		6 229 943,94

Projektant			Zpracovatel

Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:			Razítko

Objednavatel			Uchazeč

Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:			Razítko

	Zřízení parkoviště u Společenského domu v Bruntále

	2019_4_101 - SO 101 Zpevněné plocha a odvodnění

					Datum:	12. 4. 2021

		Město Bruntál			Projektant:	Ing.Petr Barandovski
		KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál			Zpracovatel:	Ing.Petr Barandovski

					Cena celkem [CZK]

					5 148 714,00
HSV - Práce a dodávky HSV					4 573 924,49
1 - Zemní práce					764 490,12
2 - Zakládání					27 685,41
4 - Vodorovné konstrukce					14 111,11
5 - Komunikace pozemní					2 044 343,20
8 - Trubní vedení					187 998,22
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					1 080 573,90
997 - Přesun sutě					365 424,07
998 - Přesun hmot					89 298,46
PSV - Práce a dodávky PSV					465 720,57
767 - Konstrukce zámečnické					398 456,92
783 - Dokončovací práce - nátěry					67 263,65
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady					109 068,94
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce					55 080,07
VRN3 - Zařízení staveniště					28 052,87
VRN4 - Inženýrská činnost					25 936,00

	Zřízení parkoviště u Společenského domu v Bruntále

	2019_4_101 - SO 101 Zpevněné plocha a odvodnění

					Datum:	12. 4. 2021

		Město Bruntál			Projektant:	Ing.Petr Barandovski
		KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál			Zpracovatel:	Ing.Petr Barandovski

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					5 148 714,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 573 924,49
D	1	Zemní práce				764 490,12
K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	359,000	59,60	21 396,40	CS ÚRS 2022 01
VV	Bour_dlažba30	"plocha obvodového chodníku až po vjezd do dvora Spol.domu z dl.30/30"359		359,000
K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	39,000	89,05	3 472,95	CS ÚRS 2022 01
VV	Bour_zámková	"Plocha zámkové a slepeckou dlažbou před spol. domem po přechod" 29+10		39,000
K	113106242	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými cementovou maltou	m2	80,000	198,43	15 874,40	CS ÚRS 2022 01
VV	Bour_panely	"nástupiště ze sil. panelů"80		80,000
K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	173,000	74,33	12 859,09	CS ÚRS 2022 01
VV	Bour_asf100	"Plocha nástupiště zálivu" 173		173,000
K	113107212	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	646,000	30,85	19 929,10	CS ÚRS 2022 01
VV		"Podklady starých chodníků- výměra dlažeb 30/30" Bour_dlažba30		359,000
VV		"Plocha podél spol. domu " 75		75,000
VV		"Plocha pod zámkovou a slepeckou dlažbou před spol. domem" Bour_zámková		39,000
VV		"Plocha pod živicí na nástupišti u zálivu" Bour_asf100		173,000
VV	Bour_podklad_200	Součet		646,000
K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	49,000	151,46	7 421,54	CS ÚRS 2022 01
VV	Bour_obrub_lež	"obrubník podél zastávkového zálivu u silnice " 49		49,000
K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	217,000	75,73	16 433,41	CS ÚRS 2022 01
VV		"Obrubník obvodového chodníku - vnitřní" 150		150,000
VV		"obvodový chodník - vnější - od schodiště po konec " 10		10,000
VV		"obrubník nástupiště odvrácený od zálivu"57		57,000
VV	bour_obrub_stoj	Součet		217,000
M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE	m	6,000	105,88	635,28	CS ÚRS 2020 02
VV		"Chránička pro kabel k parkovacímu automatu" 6		6,000
K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů	m3	468,320	234,19	109 675,86	CS ÚRS 2022 01
VV		"Objem zeminy k úpravě - plocha * 0,4"
VV		"Plocha na které bude provedeno rozružení po niveletu -0,350" Plocha_350		1 297,750
VV		"odpočet ploch zeleně" -45-56		-101,000
VV		"odpočet plochy obrubníků zeleně" -(78+95)*0,15		-25,950
VV	Pláň	Součet		1 170,800
VV		Pláň*0,4		468,320
M	58591002	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna	t	46,832	3 864,21	180 968,68	CS ÚRS 2022 01
K	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	121,702	626,86	76 290,12	CS ÚRS 2022 01
VV		"Rýhy pro výměnu zeminy v plochách zeleně hloubka od nivelety-0,350 0,75 "
VV		-Zeleň*0,75		75,750
VV	Rýhy_zeleň	Mezisoučet		75,750
VV		"Výkop pro schodiště"
VV		"zídky" 2*2*1		4,000
VV		"vlastní schodiště" 2,0*0,6		1,200
VV		"chodník" 2*0,5		1,000
VV	Rýhy_schodiště	Mezisoučet		6,200
VV		"Rýhy pro odvodnění- délka * (prům . hloubka-snížení po recyklaci(0,35))*š. "
VV		"napojení -Š1" 14,93*((2,26+2,02)/2-0,35)*0,9		24,052
VV		"Š1-Š2"5,7*((2,02+1,74)/2-0,35)*0,9		7,849
VV		"Š2-UV1"12,8*((1,74+1,64)/2-0,35)*0,9		15,437
VV		"UV1-UV2"31,50*((1,64+1,76)/2-0,35)*0,9		38,273
VV		"přípojky vpustí"
VV		"UV5" 10,3*((1,1+1,55)/2-0,35)*0,8		8,034
VV		"UV4"1,75*((1,1+1,73)/2-0,35)*0,8		1,491
VV		"UV3"1,75*((1,1+1,8)/2-0,35)*0,8		1,540
VV		"UV6"1,0*((1,1+2,36)/2-0,35)*0,8		1,104
VV		"UV7"7,3*((1,1+2,3)/2-0,35)*0,8		7,884
VV		"Výkop pro lože" Lože		15,223
VV	Rýhy_odvodnění	Mezisoučet		120,887
VV	Rýhy	Součet		202,837
VV	Rýhy_I	"Rýhy hor. tř.I sk . 3 60%" Rýhy*0,6		121,702
K	132351254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	81,135	783,22	63 546,55	CS ÚRS 2022 01
VV	Rýhy_II	"Rýhy hor. tř.II sk.4 0%" Rýhy*0,4		81,135
K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	120,888	99,57	12 036,82	CS ÚRS 2022 01
VV		"Pažení rýh pro odvodnění- délka * 2 (prům . hloubka+0,2 ( výkop pro lože) -snížení po recyklaci(0,35))"
VV		"napojení -Š1" 14,93*((2,26+2,02)/2-0,35+0,2)*0,9		26,740
VV		"Š1-Š2"5,7*((2,02+1,74)/2-0,35+0,2)*0,9		8,875
VV		"Š2-UV1"12,8*((1,74+1,64)/2-0,35+0,2)*0,9		17,741
VV		"UV1-UV2"31,50*((1,64+1,76)/2-0,35+0,2)*0,9		43,943
VV		"přípojky vpustí"
VV		"UV5" 10,3*((1,1+1,55)/2-0,35+0,2)*0,8		9,682
VV		"UV4"1,75*((1,1+1,73)/2-0,35+0,2)*0,8		1,771
VV		"UV3"1,75*((1,1+1,8)/2-0,35+0,2)*0,8		1,820
VV		"UV6"1,0*((1,1+2,36)/2-0,35+0,2)*0,8		1,264
VV		"UV7"7,3*((1,1+2,3)/2-0,35+0,2)*0,8		9,052
VV	Pažení_rýh	Součet		120,888
K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	120,888	118,50	14 325,23	CS ÚRS 2022 01
VV		Pažení_rýh		120,888
K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	121,702	92,56	11 264,74	CS ÚRS 2022 01
VV		"Vodorovné přemístění třída I"
VV		Rýhy_I		121,702
K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	81,135	92,56	7 509,86	CS ÚRS 2022 01
VV		"Vodorovné přemístění třída II"
VV		Rýhy_II		81,135
K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 622,696	11,22	18 206,65	CS ÚRS 2022 01
VV		"příplatek za dlaších 8 km - skládka H. Benešov - odvoz. vzdál. 18 km"
VV		(Rýhy_I +Rýhy_II)*8		1 622,696
K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	454,213	15,43	7 008,51	CS ÚRS 2022 01
VV		"Deponování rozružených vrstev" Plocha_350*0,35		454,213
K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	78,530	114,99	9 030,16	CS ÚRS 2022 01
VV	Zásyp	"Zásyp kanalizace" Rýhy_odvodnění-Lože-Obsyp		78,530
M	58344197	štěrkodrť frakce 0/63	t	157,060	281,17	44 160,56	CS ÚRS 2022 01
VV		Zásyp*2,0 "t/m3"		157,060
K	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	121,200	68,01	8 242,81	CS ÚRS 2022 01
VV		"Nasypání dovezené zeminy a ornice do ploch zeleně - tl 1,20m"
VV	Zemina	Zeleň*-1,2		121,200
M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	30,300	664,02	20 119,81	CS ÚRS 2022 01
VV		"tl. 0,2 m " Zeleň*-0,2 * 1.5"t/m3"		30,300
M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	202,000	166,18	33 568,36	CS ÚRS 2022 01
VV		"tl. 20 cm " Zeleň*-1,0*2,0 "t/m3"		202,000
K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	27,134	504,15	13 679,61	CS ÚRS 2022 01
VV		"obsyp v tl. 0,2m nad potrubím,délka*šířka*hloubka-objem potrubí"
VV		DN150*0,8*0,35-DN150*3,14*0,075*0,075		5,798
VV		DN200*0,9*0,40-DN200*3,14*0,100*0,100		21,336
VV	Obsyp	Součet		27,134
M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	54,268	255,23	13 850,82	CS ÚRS 2022 01
VV		Obsyp*2"t/m3"		54,268
K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	1 170,800	19,63	22 982,80	CS ÚRS 2022 01
VV		Pláň		1 170,800
D	2	Zakládání				27 685,41
K	274311126	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25	m3	2,000	3 453,32	6 906,64	CS ÚRS 2022 01
VV		"Beton schodiště"
VV		"zídky" 2*0,3*1		0,600
VV		"schodiště" 2*0,7		1,400
VV	Beton_schodiště	Součet		2,000
K	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	m2	10,000	1 619,73	16 197,30	CS ÚRS 2022 01
VV		Bednění schodiště"
VV		"zídky" 4*1 *2		8,000
VV		"schodiště" 2*5*0,2		2,000
VV	Bednění_schodiště	Součet		10,000
K	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m2	10,000	104,48	1 044,80	CS ÚRS 2022 01
VV		Bednění_schodiště		10,000
K	275311126	Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25	m3	0,448	4 423,05	1 981,53	CS ÚRS 2022 01
VV		"Patky zábradlí - vnější strana chodníku "
VV	Beton_patky	4*0,4*0,4*0,7		0,448
K	277311191	Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	2,448	635,27	1 555,14	CS ÚRS 2022 01
VV		Beton_patky+Beton_schodiště		2,448
D	4	Vodorovné konstrukce				14 111,11
K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	15,223	926,96	14 111,11	CS ÚRS 2022 01
VV		"Lože pod potrubí tl. 0,2"
VV		"délka x šířka x tl. 0,2"
VV		"napojení -Š1" 14,93*0,9*0,2		2,687
VV		"Š1-Š2"5,7*0,9*0,2		1,026
VV		"Š2-UV1"12,8*0,9*0,2		2,304
VV		"UV1-UV2"31,50*0,9*0,2		5,670
VV		"přípojky vpustí"
VV		"UV5" 10,3*0,8*0,2		1,648
VV		"UV4"1,75*0,8*0,2		0,280
VV		"UV3"1,75*0,8*0,2		0,280
VV		"UV6"1,0*0,8*0,2		0,160
VV		"UV7"7,3*0,8*0,2		1,168
VV	Lože	Součet		15,223
D	5	Komunikace pozemní				2 044 343,20
K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	473,600	113,59	53 796,22	CS ÚRS 2022 01
VV		"Podklady chodníků a nástupišť - dlažba tl 60mm "
VV		"obvodový chodník" 250+81		331,000
VV		"nástupiště u zálivu" 138		138,000
VV		"chodník pod schodištěm" 4,60		4,600
VV	podklad_dlažba60	Součet		473,600
K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	151,000	168,98	25 515,98	CS ÚRS 2022 01
VV		"podklad parkovacích stání a vjezdu z dlažby tl. 80 mm"
VV	Dlažba_mezer	"mezerovitá dlažba stání 1-9 " 115		115,000
VV		"stání pro vozíčkáře č. 10" 19		19,000
VV		"vjezd do dvora Spol.domu " 17		17,000
VV	Podklad_dlažba80	Součet		151,000
K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	990,600	308,52	305 619,91	CS ÚRS 2022 01
VV		"plocha podkladů - recyklace za studena " Recyklace_200		1 036,800
VV		"odpočty"
VV		"dvojřádek u obrubníku zeleně oddělující parkoviště" -78*0,20		-15,600
VV		"dvojřádek u obrubníku obvodových chodníků" -153*0,20		-30,600
VV	Plocha_kryt	Součet		990,600
K	567522124	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 180 do 200 mm	m2	1 036,800	117,10	121 409,28	CS ÚRS 2022 01
VV		"plocha úpravená hydraulickými pojivy " Pláň		1 170,800
VV		"odpočty"
VV		"mezerovitá dlažba stání 1-9 " -115		-115,000
VV		"stání pro vozíčkáře č. 10" -19		-19,000
VV	Recyklace_200	Součet		1 036,800
M	58522110	cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa	t	20,736	3 916,80	81 218,76	CS ÚRS 2022 01
VV		"5% směsi - bude upřesněno průkazní zkouškou"
VV		Recyklace_200*0,2*2"t/m3" *0,05		20,736
M	11162100	asfalt silniční obyčejný	t	14,515	16 937,74	245 851,30	CS ÚRS 2022 01
VV		"asfalt na výrob asf. pěny -předpoklad max 3,5% směsi - bude upřesněno průkazní zkouškou"
VV		Recyklace_200*0,2*2"t/m3" *0,035		14,515
K	567551121	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky přes 300 do 350 mm	m2	1 297,750	120,60	156 508,65	CS ÚRS 2022 01
VV		"celková zpevněná plocha , bez zálivu , od hrany nástupiště a spáry vjezdů po hranu obrubníku obv. chodníku " 1454		1 454,000
VV		"odpočty"
VV		"obrubníky nástupiště u zálivu stojaté + zastávkové "-(41*0,2+39*0,15+28*0,15)		-18,250
VV		"plocha dlažby nástupiště u zálivu" -138		-138,000
VV	Plocha_350	Součet		1 297,750
K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	990,600	25,24	25 002,74	CS ÚRS 2022 01
VV		Plocha_kryt		990,600
K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	990,600	16,13	15 978,38	CS ÚRS 2022 01
VV		Plocha_kryt		990,600
K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	990,600	285,38	282 697,43	CS ÚRS 2022 01
VV		Plocha_Kryt		990,600
K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	990,600	355,50	352 158,30	CS ÚRS 2022 01
VV		Plocha_kryt		990,600
K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	478,600	305,72	146 317,59	CS ÚRS 2022 01
VV	dlažba_schody	"obklad schodů schodiště" 5*2*0,2+5*2*0,3		5,000
VV		"výměra plochy podkladů pro dlažbu tl. 60mm" podklad_dlažba60		473,600
VV		Součet		478,600
M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	31,960	523,08	16 717,64	CS ÚRS 2022 01
M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	30,294	326,05	9 877,36	CS ÚRS 2022 01
M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	416,950	258,03	107 585,61	CS ÚRS 2021 01
VV		"dlažby chodníků a nástupišť- výměra podkladů"podklad_dlažba60		473,600
VV		"odpočty"
VV		"slepecká dlažba tl. 60mm" -Slepecká_60		-31,650
VV		"kontrastní pásy podél nástupišť" -Dlažba60_kontrast		-30,000
VV		dlažba_schody		5,000
VV		Součet		416,950
K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	151,000	331,66	50 080,66	CS ÚRS 2022 01
VV		"výměra podkladů pro dlažbu tl. 80mm"Podklad_dlažba80		151,000
M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	34,200	313,43	10 719,31	CS ÚRS 2022 01
VV		"výměra podkladů pro dlažbu tl. 80mm"Podklad_dlažba80		151,000
VV		"odpočty"
VV		"parkovací stání 1-9- mezerovitá dlažba" -Dlažba_mezer		-115,000
VV		"slepecká dlažba tl. 80" -Slepecká_80		-1,800
VV		Součet		34,200
M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	1,800	556,74	1 002,13	CS ÚRS 2022 01
VV		"vjezd do dvora Spol. domu"
VV	Slepecká_80	"varovné pásy " 4,5*0,4		1,800
M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	115,000	315,53	36 285,95	CS ÚRS 2022 01
VV		"Dlažba stání 1-9 , mezerovitá"Dlažba_mezer		115,000
D	8	Trubní vedení				187 998,22
M	14011009	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 21,3x2,6mm	m	1,000	251,72	251,72	CS ÚRS 2022 01
VV		"Navrtávka bet. potrubí" 1		1,000
K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	22,100	366,02	8 089,04	CS ÚRS 2022 01
VV		"přípojky vpustí"
VV		"UV5" 10,3		10,300
VV		"UV4"1,75		1,750
VV		"UV3"1,75		1,750
VV		"UV6"1,0		1,000
VV		"UV7"7,3		7,300
VV	DN150	Součet		22,100
K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	64,930	517,47	33 599,33	CS ÚRS 2022 01
VV		"napojení -Š1" 14,93		14,930
VV		"Š1-Š2"5,7		5,700
VV		"Š2-UV1"12,8		12,800
VV		"UV1-UV2"31,50		31,500
VV	DN200	Součet		64,930
K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	12,000	237,70	2 852,40	CS ÚRS 2022 01
VV		"Kolena 2x na jednu vpust UV3,4,5,6,7,8 " 2*6		12,000
M	28611363	koleno kanalizační PVC KG 160x87°	kus	12,000	390,56	4 686,72	CS ÚRS 2022 01
VV		12		12,000
K	877355221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 200	kus	5,000	387,05	1 935,25	CS ÚRS 2022 01
VV		"přípojky vpustí UV3-UV7 " 5		5,000
M	28611436	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/160/87°	kus	5,000	714,50	3 572,50	CS ÚRS 2022 01
K	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury	kus	10,000	147,95	1 479,50	CS ÚRS 2022 01
VV		"revizní šachty Š1 a Š2a vpusti UV1-UV8" 2+8		10,000
K	894812205	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné	kus	8,000	3 515,72	28 125,76	CS ÚRS 2022 01
VV		"uliční vpusti UV1 a UV2" 2		2,000
VV		"UV3 - UV8 - dno slepé" 6		6,000
VV		Součet		8,000
K	894812206	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné 30°,60°,90°	kus	2,000	4 092,80	8 185,60	CS ÚRS 2022 01
VV		"Revizní šachty Š1 a Š2" 2		2,000
K	894812231	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	10,000	1 968,92	19 689,20	CS ÚRS 2022 01
VV		"revizní šachty Š1 a Š2a vpusti UV1-UV8" 2+8		10,000
M	WVN.IF261500W	SPOJKA "IN SITU" 160	kus	6,000	351,29	2 107,74
VV		"UV3-UV*" 6		6,000
M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla	kus	8,000	352,69	2 821,52	CS ÚRS 2022 01
VV		8		8,000
K	894812241	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	kus	10,000	856,84	8 568,40	CS ÚRS 2022 01
VV		"Revizní šachty Š1 a Š2 + ul.vpusti UV1-UV8" 2+8		10,000
K	894812262	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	2,000	3 530,45	7 060,90	CS ÚRS 2022 01
VV		"revizní šachty Š1 a Š2" 2		2,000
K	894812267	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 mříž do teleskopu (pro třídu zatížení) čtvercová (D400)	kus	8,000	6 871,58	54 972,64	CS ÚRS 2022 01
VV		"uliční vpusti UV1-UV8" 8		8,000
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 080 573,90
K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	15,000	370,22	5 553,30	CS ÚRS 2022 01
VV		15		15,000
M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	539,91	539,91	CS ÚRS 2022 01
VV		"E13" 1		1,000
M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	1,000	344,28	344,28	CS ÚRS 2022 01
VV		"E8d" 1		1,000
M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000	646,49	646,49	CS ÚRS 2022 01
VV		"E1" 1		1,000
M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	3,000	842,82	2 528,46	CS ÚRS 2022 01
VV		"IP 11b" 1		1,000
VV		"IP 12" 1		1,000
VV		"IP 13 e " 1		1,000
VV		Součet		3,000
M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	1,000	646,49	646,49	CS ÚRS 2022 01
VV		"IP 4b" 1		1,000
M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	12,000	754,47	9 053,64	CS ÚRS 2022 01
VV		12		12,000
M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	11,000	1 598,69	17 585,59	CS ÚRS 2022 01
VV		11		11,000
M	40445645	Označník atoabusové zastávky dle techni ckého výkresu a manuálu 11-K1_011 . včetně informativní značky IJ4b 500mm	kus	4,000	40 226,78	160 907,12	CS ÚRS 2022 01
VV		"zastávka 1-3" 3		3,000
VV		"zastávka u zálivu" 1		1,000
VV		Součet		4,000
K	911122112	Oprava částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného výroba dílů hmotnosti přes 50 kg	kg	328,290	211,76	69 518,69	CS ÚRS 2022 01
VV		"trubka 48.3/2,6" Tr48*2,93		151,686
VV		"trubka 30/2,5" Tr30*1,70		95,506
VV		"trubka 14/1,5" Tr14*0,46		81,098
VV	Zábradlí_váha	Součet		328,290
K	911122212	Oprava částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného montáž dílů hmotnosti přes 50 kg	kg	328,290	211,76	69 518,69	CS ÚRS 2022 01
VV		Zábradlí_váha		328,290
M	14011024	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x2,6mm	m	51,770	251,72	13 031,54	CS ÚRS 2022 01
VV		"viz. výkres 101.8 "
VV		"Madla a sloupky zábradlí"
VV		"Zábradlí u vjezdu"
VV		"madlo+2 zakončení" 6 + 0,8		6,800
VV		"Sloupky" 4*1,05		4,200
VV		"zábradlí u výjezdu za chodníkem"
VV		"madlo+1 zakončení" 8 + 0,4		8,400
VV		"Sloupky" 4*1,05		4,200
VV		"zábradlí u výjezdu u silnice"
VV		"madlo+2zakončení" 11 + 2*0,4		11,800
VV		"Sloupky" 7*1,05		7,350
VV		"zábradlí na schodišti"
VV		"Sloupky"2*2*1,05		4,200
VV		"2xmadlo+ 4x zakončení" 2*1,61+4*0,4		4,820
VV	Tr48	Součet		51,770
M	14015014	trubka ocelová bezešvá přesná jakost 11 353 14x2,0mm	m	176,300	76,43	13 474,61	CS ÚRS 2022 01
VV		"viz výkres 101.2.8"
VV		"Zábradlí u vjezdu"
VV		"výplň zábradlí 8 ks/bm , dl. 0.75 m " 6*8*0,75		36,000
VV		"zábradlí u výjezdu za chodníkem "
VV		"výplň zábradlí 8 ks/bm , dl. 0.75 m " 10*8*0,75		60,000
VV		"zábradlí u výjezdu u silnice"
VV		"výplň zábradlí 8 ks/bm , dl. 0.75 m "
VV		11*8*0,75		66,000
VV		"zábradlí na schodišti dl. 0,65"2*11*0,65		14,300
VV	Tr14	Součet		176,300
M	14011014	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 31,8x2,6mm	m	56,180	159,87	8 981,50	CS ÚRS 2022 01
VV		"viz. výkres 101.8 "
VV		"vymezení výplně 2*0.95/bm"
VV		"Zábradlí u vjezdu"
VV		2*6*0,95		11,400
VV		"zábradlí u výjezdu za chodníkem
VV		2*10*0,95		19,000
VV		"zábradlí u výjezdu" 2*11*0,95		20,900
VV		"zábradlí na schodišti"
VV		4*1,22		4,880
VV	Tr30	Součet		56,180
K	915211111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	42,500	47,68	2 026,40	CS ÚRS 2022 01
VV		"V 10 c - oddělující čára parkovacích stání" 10*4,25		42,500
K	915211115	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní	m	259,400	47,68	12 368,19	CS ÚRS 2022 01
VV		"značky V11a"
VV		"zastávky č. 1- 3"
VV		3*(2*12+2*2,5+13,3)		126,900
VV		"zastávka u zálivu"
VV		2*39+2*2,5+49,5		132,500
VV		Součet		259,400
K	915211121	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní	m	101,800	47,68	4 853,82	CS ÚRS 2022 01
VV		"Místa pro přecházení - značka V7a"
VV		"vjezd" 6,7+78,8		85,500
VV		"výjezd" 7,6+8,7		16,300
VV		Součet		101,800
K	915231111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní	m2	2,650	1 588,18	4 208,68	CS ÚRS 2022 01
VV		"symbol OA " 0,5		0,500
VV		" označení stání vozíčkáře O 2" 0,5		0,500
VV		" šipka V a rovně+vlevo " 1,15		1,150
VV		"nápis BUS" 0,5		0,500
VV		Součet		2,650
K	916111122	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	405,000	267,15	108 195,75	CS ÚRS 2022 01
VV	Jednořádek_bez	"přídlažba ze žul. kostek" Obrub_stojaté+Obrub_zast		405,000
M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	40,500	549,03	22 235,72	CS ÚRS 2022 01
VV		Jednořádek_bez*0,1		40,500
K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	405,000	288,89	117 000,45	CS ÚRS 2022 01
VV		Jednořádek_bez		405,000
M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	40,500	549,03	22 235,72	CS ÚRS 2022 01
VV		Jednořádek_bez*0,1		40,500
K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	322,000	305,01	98 213,22	CS ÚRS 2022 01
VV		"Obrubníky kolem chodníků, nástupiště a ploch zeleně"
VV		"obvodový chodník - vnitřní " 153		153,000
VV		"obvodový chodník - vnější - od schodiště po konec " 10		10,000
VV		"zeleň u nástupiště" 95		95,000
VV		"zeleň odělující parkoviště" 78		78,000
VV		"Vnější obrubník nástupiště u zálivu"69		69,000
VV		"odpočet zastávkových obrubníků"-Obrub_zast		-83,000
VV	Obrub_stojaté	Součet		322,000
M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	308,000	145,14	44 703,12	CS ÚRS 2022 01
VV		Obrub_stojaté		322,000
VV		"odpočet oblouků"
VV		- 4		-4,000
VV		"odpočet chodníkových obruníků " -10		-10,000
VV		Součet		308,000
M	CSB.0019982.URS	Obrubník KO oblouk koncový R 0,75 (195/1178/750) č.85	kus	3,706	571,46	2 117,83
M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	7,390	124,81	922,35	CS ÚRS 2022 01
K	916132113	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	42,000	288,89	12 133,38	CS ÚRS 2022 01
VV	Krajník	"přídlažba z krajníku podél park. stání 1-10" 42		42,000
M	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	85,680	140,94	12 075,74	CS ÚRS 2022 01
VV		Krajník*2*1,02		85,680
K	916431112	Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm s boční opěrou	m	83,000	445,95	37 013,85	CS ÚRS 2022 01
VV		"Zastávkové a přechodové obrubníky "
VV		"Zast. č. 1-3 12+2" 3*12+3*2		42,000
VV		"zastávka u zálivu" 39+2		41,000
VV	Obrub_zast	Součet		83,000
M	59217041	obrubník betonový bezbariérový přímý	m	75,750	2 360,88	178 836,66	CS ÚRS 2022 01
VV		"Obrubníky zastávkové " Obrub_zast		83,000
VV		"Odpočet přechodvých obrubníku" -8		-8,000
VV		Součet		75,000
VV		75*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		75,750
M	59217040	obrubník betonový bezbariérový náběhový	m	8,080	2 360,88	19 075,91	CS ÚRS 2022 01
VV		8		8,000
VV		8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		8,080
K	966005211	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek	m	10,000	703,28	7 032,80	CS ÚRS 2022 01
VV		"Odstranění zábradlí podél chodníku u výjezdu"
VV	Bour_zábradlí	10		10,000
K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	10,000	299,40	2 994,00	CS ÚRS 2022 01
VV		"značky na provizorních nástupištích" 6		6,000
VV		"značky IJ 4b na nástupištích " 3		3,000
VV		" značka zákaz vjezdu u vjezdu" 1		1,000
VV	Bour_značky	Součet		10,000
D	997	Přesun sutě				365 424,07
K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	621,185	12,62	7 839,35	CS ÚRS 2022 01
VV		"Přebytek rozdružených stávajích podkladů a krytů - tl. cca 150 mm "
VV	Přebytek_recyklace	Plocha_350*0,15*2"t/m3"		389,325
VV		"Vybourané podklady chodníků a nástupiště" Bour_podklad_200*0,300		193,800
VV		"vybouraný asfaltový kryt nátrupiště" Bour_asf100*0,220		38,060
VV	Suť_sypká	Součet		621,185
K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10 560,145	12,62	133 269,03	CS ÚRS 2022 01
VV		"příplatek za dalších 17 km - skládka h. Benešov 18 km"
VV		Suť_sypká*17		10 560,145
K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	205,215	12,62	2 589,81	CS ÚRS 2022 01
VV		Bour_dlažba30*0,255		91,545
VV		Bour_obrub_lež*0,290		14,210
VV		bour_obrub_stoj*0,250		54,250
VV		Bour_panely*0,425		34,000
VV		Bour_zámková*0,260		10,140
VV		Bour_značky*0,082		0,820
VV		Bour_zábradlí*0,025		0,250
VV	Suť_kusová	Součet		205,215
K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 488,655	12,62	44 026,83	CS ÚRS 2022 01
VV		"příplatek za dalších 17 km - skládka h. Benešov 18 km"
VV		Suť_kusová*17		3 488,655
K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	389,325	101,67	39 582,67	CS ÚRS 2022 01
VV		Přebytek_recyklace		389,325
K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	405,674	126,91	51 484,09	CS ÚRS 2022 01
VV		"přebytečná zemina z rýh" Rýhy*2"t/m3"		405,674
VV		Součet		405,674
K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	170,145	126,91	21 593,10	CS ÚRS 2022 01
VV		Bour_dlažba30*0,255		91,545
VV		Bour_obrub_lež*0,290		14,210
VV		bour_obrub_stoj*0,250		54,250
VV		Bour_zámková*0,260		10,140
VV		Součet		170,145
K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	34,000	317,64	10 799,76	CS ÚRS 2022 01
VV		Bour_panely*0,425		34,000
K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	427,385	126,91	54 239,43	CS ÚRS 2022 01
VV		Bour_asf100*0,220		38,060
VV		Přebytek_recyklace		389,325
VV		Součet		427,385
D	998	Přesun hmot				89 298,46
K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	890,580	100,27	89 298,46	CS ÚRS 2022 01
D	PSV	Práce a dodávky PSV				465 720,57
D	767	Konstrukce zámečnické				398 456,92
K	767131112	Montáž přístřešku zastávk č. 1	m2	20,000	1 185,70	23 714,00	CS ÚRS 2020 02
VV		"montáž přístřešku" 20		20,000
M	0000001	Přístřešek zastávky dle tech.výkres a manuálu 12-K1_001		1,000	374 742,92	374 742,92
D	783	Dokončovací práce - nátěry				67 263,65
K	783344101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	60,484	246,82	14 928,66	CS ÚRS 2022 01
VV		"viz pozn. v.č. 101.2.8 = NÁTĚR na pozinkované zábradlí"
VV		"dle čl. 3542 pro os. vzd. příčlí 80-150 mm = 2x pohledová plocha zábradlí"
VV		"viz. výkres 101.8 "
VV		"Zábradlí u vjezdu"
VV		6 * 1,1*2		13,200
VV		"zábradlí u výjezdu za chodníkem"
VV		8*1,0 *2		16,000
VV		"zábradlí u výjezdu u silnice"
VV		11*1,1*2		24,200
VV		"zábradlí na schodišti"
VV		2*1,61*1,1*2		7,084
VV	Nátěry_plocha	Součet		60,484
K	783344201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	60,484	246,82	14 928,66	CS ÚRS 2022 01
VV		"viz pozn. v.č. 101.2.8 = NÁTĚR na pozinkované zábradlí"
VV		dle čl. 3542 pro os. vzd. příčlí 80-150 mm = 2x pohledová plocha zábradlí
VV		Nátěry_plocha		60,484
K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	181,452	206,15	37 406,33	CS ÚRS 2022 01
VV		"viz pozn. v.č. 101.2.8 = NÁTĚR na pozinkované zábradlí"
VV		"2x vrchní polomat - RAL 7016" Nátěry_plocha*2		120,968
VV		"1x ochranný lak transperentní" Nátěry_plocha		60,484
VV		Součet		181,452
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				109 068,94
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				55 080,07
K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	…	1,000	31 791,03	31 791,03	CS ÚRS 2022 01
VV		"vytyčení stavby" 1		1,000
K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	…	1,000	23 289,04	23 289,04	CS ÚRS 2022 01
VV		"Zaměření nového stavu" 1		1,000
D	VRN3	Zařízení staveniště				28 052,87
K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	…	1,000	26 464,69	26 464,69	CS ÚRS 2022 01
K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	…	1,000	1 588,18	1 588,18	CS ÚRS 2022 01
D	VRN4	Inženýrská činnost				25 936,00
K	043154000	Zkoušky hutnicí	…	1,000	13 232,70	13 232,70	CS ÚRS 2022 01
VV		"kompletní hutnící zkoušky" 1		1,000
K	043194000	Ostatní zkoušky	…	1,000	12 703,30	12 703,30	CS ÚRS 2022 01
VV		"Komplet průkazních zkušek pro recyklaci a zlepšení podkladu" 1		1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
	Zřízení parkoviště u Společenského domu v Bruntále
Objekt:
	2019_4_102 - SO 102 – Úprava autobusové zastávky na I/45

KSO:					CC-CZ:
Místo:					Datum:	12. 4. 2021

Zadavatel:					IČ:
	Město Bruntál				DIČ:

Uchazeč:					IČ:	62360213
	KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál				DIČ:	CZ62360213

Projektant:					IČ:
	Ing.Petr Barandovski				DIČ:

Zpracovatel:					IČ:
	Ing.Petr Barandovski				DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH					576 429,36

		Základ daně			Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	576 429,36			21,00%	121 050,17
	snížená	0,00			15,00%	0,00

Cena s DPH			v	CZK		697 479,53

Projektant			Zpracovatel

Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:			Razítko

Objednavatel			Uchazeč

Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:			Razítko

	Zřízení parkoviště u Společenského domu v Bruntále

	2019_4_102 - SO 102 – Úprava autobusové zastávky na I/45

					Datum:	12. 4. 2021

		Město Bruntál			Projektant:	Ing.Petr Barandovski
		KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál			Zpracovatel:	Ing.Petr Barandovski

					Cena celkem [CZK]

					576 429,36
HSV - Práce a dodávky HSV					576 429,36
1 - Zemní práce					80 661,61
2 - Zakládání					86 827,83
5 - Komunikace pozemní					306 098,58
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					20 924,46
997 - Přesun sutě					81 763,97
998 - Přesun hmot					152,91

	Zřízení parkoviště u Společenského domu v Bruntále

	2019_4_102 - SO 102 – Úprava autobusové zastávky na I/45

					Datum:	12. 4. 2021

		Město Bruntál			Projektant:	Ing.Petr Barandovski
		KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál			Zpracovatel:	Ing.Petr Barandovski

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					576 429,36
D	HSV	Práce a dodávky HSV				576 429,36
D	1	Zemní práce				80 661,61
K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	224,200	93,26	20 908,89	CS ÚRS 2022 01
VV		"Plocha vlastní zastávky + zařazovací a vyřazovací úsek"
VV		Záliv_živice		76,000
VV		Plocha_KSC		148,200
VV	Bour_podklad_záliv	Součet		224,200
K	113107244	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	224,200	124,81	27 982,40	CS ÚRS 2022 01
VV	Bour_živice_záliv	Bour_podklad_záliv		224,200
K	113154123	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	10,150	1 956,30	19 856,45	CS ÚRS 2022 01
VV		"Frézování pro přesah ACO 11 - délka spáry mimo CB * 0,25m" (79,6-39)*0,25		10,150
K	113154124	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	6,090	1 956,30	11 913,87	CS ÚRS 2022 01
VV		"Frézování pro přesah ACL 16 - délka spáry mimo CB * 0,15m" (79,6-39)*0,15		6,090
D	2	Zakládání				86 827,83
K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,851	24 755,91	21 067,28	CS ÚRS 2022 01
VV	Síť_váha	"Plocha CB krytu zastávky *2 *váha 1m2 sítě " Plocha_CB230*2*3,03*0,001		0,851
M	31316005	síť výztužná svařovaná 150x150mm drát D 5mm	m2	280,800	234,19	65 760,55	CS ÚRS 2022 01
VV		"Plocha CB krytu zastávky*2" 2*Plocha_CB230		280,800
D	5	Komunikace pozemní				306 098,58
K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	76,000	113,59	8 632,84	CS ÚRS 2022 01
VV		"Podsyp živičné plochy zálivu"
VV		Záliv_živice		76,000
K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	224,200	168,98	37 885,32	CS ÚRS 2022 01
VV		"Podklad živičné plochy zálivu"
VV		Záliv_živice		76,000
VV		"Podklad plochy zastávky"
VV		Plocha_KSC		148,200
VV	Podklad_dlažba80	Součet		224,200
K	565166122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2	76,000	499,94	37 995,44	CS ÚRS 2022 01
VV		Záliv_živice		76,000
K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	148,200	263,64	39 071,45	CS ÚRS 2022 01
VV		Plocha_CB230		140,400
VV		" pod přídlažbu" 39*0,2		7,800
VV	Plocha_KSC	Součet		148,200
K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	86,150	309,22	26 639,30	CS ÚRS 2022 01
VV		"plocha zařazovacího a vyřazovacího úseku"
VV		35+41		76,000
VV	Záliv_živice	Mezisoučet		76,000
VV		"přesah vrstev do stávajícího zpevnění -délka spáry mimo CB š. 0,25m"+ (79,60-39)*0,25		10,150
VV		Součet		86,150
K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	82,090	396,17	32 521,60	CS ÚRS 2022 01
VV		Záliv_živice		76,000
VV		"Přesah do stávající vozovky délka spáry mimo CB š. 15 cm" (79,60-39)*0,15		6,090
VV		Součet		82,090
K	581141112	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 230 mm	m2	140,400	878,58	123 352,63	CS ÚRS 2022 01
VV		"Plocha zastávky na zálivu" 39*4		156,000
VV		"odpočty"
VV		"přídlažba" - 39*0,2		-7,800
VV		"rozšíření zastávkového obrubníku" -39*0,20		-7,800
VV	Plocha_CB230	Součet		140,400
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				20 924,46
K	915221111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	39,000	79,23	3 089,97	CS ÚRS 2022 01
VV		"V4- podél vlastní zastávky" 39		39,000
K	915221121	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	79,100	79,23	6 267,09	CS ÚRS 2022 01
VV		"V-4 přerušovaná - podél zařazovacího a vyřazovacího úseku" 23+13,2+21,3+21,6		79,100
K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	39,000	296,60	11 567,40	CS ÚRS 2022 01
VV		"spára podél zastávkového pruhu z CB" 39		39,000
D	997	Přesun sutě				81 763,97
K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	230,926	12,62	2 914,29	CS ÚRS 2022 01
VV		Bour_živice_záliv*0,45		100,890
VV		Bour_podklad_záliv*0,58		130,036
VV	Suť_záliv	Součet		230,926
K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 925,742	12,62	49 542,86	CS ÚRS 2022 01
VV		"příplatek za dalších 17 km - skládka h. Benešov 18 km"
VV		Suť_záliv*17		3 925,742
K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	130,036	126,91	16 502,87	CS ÚRS 2022 01
VV		Bour_podklad_záliv*0,58		130,036
K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	100,890	126,91	12 803,95	CS ÚRS 2022 01
VV		Bour_živice_záliv*0,45		100,890
D	998	Přesun hmot				152,91
K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1,525	100,27	152,91	CS ÚRS 2022 01

SEZNAM FIGUR
Kód:	2019_4_2022
Stavba:	Zřízení parkoviště u Společenského domu v Bruntále
Datum:	12. 4. 2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
2019_4_101	SO 101 Zpevněné plocha a odvodnění
Bednění_schodiště			10,000
	Bednění schodiště"		0,000
	"zídky" 4*1 *2		8,000
	"schodiště" 2*5*0,2		2,000
Bednění_schodiště	Součet		10,000
Použití figury:
274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	10,000
274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	10,000
Beton_patky			0,448
	"Patky zábradlí - vnější strana chodníku "		0,000
Beton_patky	4*0,4*0,4*0,7		0,448
Použití figury:
275311126	Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25	m3	0,448
277311191	Příplatek k základovým pilířům za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	2,448
Beton_schodiště			2,000
	"Beton schodiště"		0,000
	"zídky" 2*0,3*1		0,600
	"schodiště" 2*0,7		1,400
Beton_schodiště	Součet		2,000
Použití figury:
274311126	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25	m3	2,000
277311191	Příplatek k základovým pilířům za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	2,448
Bour_asf100			173,000
Bour_asf100	"Plocha nástupiště zálivu" 173		173,000
Použití figury:
113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	173,000
113107212	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	646,000
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	621,185
997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	427,385
Bour_dlažba30			359,000
Bour_dlažba30	"plocha obvodového chodníku až po vjezd do dvora Spol.domu z dl.30/30"359		359,000
Použití figury:
113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	359,000
113107212	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	646,000
997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	205,215
997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	170,145
Bour_obrub_lež			49,000
Bour_obrub_lež	"obrubník podél zastávkového zálivu u silnice " 49		49,000
Použití figury:
113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	49,000
997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	205,215
997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	170,145
bour_obrub_stoj			217,000
	"Obrubník obvodového chodníku - vnitřní" 150		150,000
	"obvodový chodník - vnější - od schodiště po konec " 10		10,000
	"obrubník nástupiště odvrácený od zálivu"57		57,000
bour_obrub_stoj	Součet		217,000
Použití figury:
113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	217,000
997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	205,215
997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	170,145
Bour_panely			80,000
Bour_panely	"nástupiště ze sil. panelů"80		80,000
Použití figury:
113106242	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl přes 200 m2	m2	80,000
997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	205,215
997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	34,000
Bour_podklad_200			646,000
	"Podklady starých chodníků- výměra dlažeb 30/30" Bour_dlažba30		359,000
	"Plocha podél spol. domu " 75		75,000
	"Plocha pod zámkovou a slepeckou dlažbou před spol. domem" Bour_zámková		39,000
	"Plocha pod živicí na nástupišti u zálivu" Bour_asf100		173,000
Bour_podklad_200	Součet		646,000
Použití figury:
113107212	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	646,000
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	621,185
Bour_zábradlí			10,000
	"Odstranění zábradlí podél chodníku u výjezdu"		0,000
Bour_zábradlí	10		10,000
Použití figury:
966005211	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek	m	10,000
997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	205,215
Bour_zámková			39,000
Bour_zámková	"Plocha zámkové a slepeckou dlažbou před spol. domem po přechod" 29+10		39,000
Použití figury:
113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	39,000
113107212	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	646,000
997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	205,215
997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	170,145
Bour_značky			10,000
	"značky na provizorních nástupištích" 6		6,000
	"značky IJ 4b na nástupištích " 3		3,000
	" značka zákaz vjezdu u vjezdu" 1		1,000
Bour_značky	Součet		10,000
Použití figury:
966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	10,000
997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	205,215
Bourání_čela			16,320
Bourání_propust			12,600
Celková_plocha			1 472,000
Dlažba_mezer			115,000
	"podklad parkovacích stání a vjezdu z dlažby tl. 80 mm"		0,000
Dlažba_mezer	"mezerovitá dlažba stání 1-9 " 115		115,000
Použití figury:
564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	151,000
59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	34,200
59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	115,000
dlažba_schody			5,000
dlažba_schody	"obklad schodů schodiště" 5*2*0,2+5*2*0,3		5,000
Použití figury:
596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	478,600
59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	416,950
Dlažba60_kontrast			30,000
	"kontrastní pásy podél hrany nástupišť š. 0,4 m"		0,000
	"zast č. 1-3 po 12 m " 3*12*0,4		14,400
	"zastávka záliv" 39*0,4		15,600
			0,000
Dlažba60_kontrast	Součet		30,000
Použití figury:
59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	30,294
59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	416,950
DN150			22,100
	"přípojky vpustí"		0,000
	"UV5" 10,3		10,300
	"UV4"1,75		1,750
	"UV3"1,75		1,750
	"UV6"1,0		1,000
	"UV7"7,3		7,300
			0,000
DN150	Součet		22,100
Použití figury:
871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	22,100
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	27,134
DN200			64,930
			0,000
	"napojení -Š1" 14,93		14,930
	"Š1-Š2"5,7		5,700
	"Š2-UV1"12,8		12,800
	"UV1-UV2"31,50		31,500
			0,000
DN200	Součet		64,930
Použití figury:
871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	64,930
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	27,134
Jednořádek_bez			405,000
Jednořádek_bez	"přídlažba ze žul. kostek" Obrub_stojaté+Obrub_zast		405,000
Použití figury:
916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	405,000
916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	405,000
58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	40,500
58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	40,500
Krajník			42,000
Krajník	"přídlažba z krajníku podél park. stání 1-10" 42		42,000
Použití figury:
916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	42,000
59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	85,680
Lože			15,223
	"Lože pod potrubí tl. 0,2"		0,000
	"délka x šířka x tl. 0,2"		0,000
			0,000
	"napojení -Š1" 14,93*0,9*0,2		2,687
	"Š1-Š2"5,7*0,9*0,2		1,026
	"Š2-UV1"12,8*0,9*0,2		2,304
	"UV1-UV2"31,50*0,9*0,2		5,670
			0,000
	"přípojky vpustí"		0,000
	"UV5" 10,3*0,8*0,2		1,648
	"UV4"1,75*0,8*0,2		0,280
	"UV3"1,75*0,8*0,2		0,280
	"UV6"1,0*0,8*0,2		0,160
	"UV7"7,3*0,8*0,2		1,168
			0,000
Lože	Součet		15,223
Použití figury:
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	15,223
132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	121,702
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	78,530
Nátěry_plocha			60,484
	"viz pozn. v.č. 101.2.8 = NÁTĚR na pozinkované zábradlí"		0,000
	"dle čl. 3542 pro os. vzd. příčlí 80-150 mm = 2x pohledová plocha zábradlí"		0,000
	"viz. výkres 101.8 "		0,000
	"Zábradlí u vjezdu"		0,000
	6 * 1,1*2		13,200
	"zábradlí u výjezdu za chodníkem"		0,000
	8*1,0 *2		16,000
	"zábradlí u výjezdu u silnice"		0,000
	11*1,1*2		24,200
	"zábradlí na schodišti"		0,000
	2*1,61*1,1*2		7,084
Nátěry_plocha	Součet		60,484
Použití figury:
783344101	Základní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	60,484
783344201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	60,484
783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	181,452
Obrub_stojaté			322,000
	"Obrubníky kolem chodníků, nástupiště a ploch zeleně"		0,000
	"obvodový chodník - vnitřní " 153		153,000
	"obvodový chodník - vnější - od schodiště po konec " 10		10,000
	"zeleň u nástupiště" 95		95,000
	"zeleň odělující parkoviště" 78		78,000
	"Vnější obrubník nástupiště u zálivu"69		69,000
	"odpočet zastávkových obrubníků"-Obrub_zast		-83,000
Obrub_stojaté	Součet		322,000
Použití figury:
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	322,000
916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	405,000
59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	308,000
Obrub_zast			83,000
	"Zastávkové a přechodové obrubníky "		0,000
	"Zast. č. 1-3 12+2" 3*12+3*2		42,000
	"zastávka u zálivu" 39+2		41,000
Obrub_zast	Součet		83,000
Použití figury:
916431112	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm s boční opěrou	m	83,000
916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	405,000
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	322,000
59217041	obrubník betonový bezbariérový přímý	m	75,750
Obsyp			27,134
	"obsyp v tl. 0,2m nad potrubím,délka*šířka*hloubka-objem potrubí"		0,000
	DN150*0,8*0,35-DN150*3,14*0,075*0,075		5,798
	DN200*0,9*0,40-DN200*3,14*0,100*0,100		21,336
Obsyp	Součet		27,134
Použití figury:
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	27,134
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	78,530
58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	54,268
Pažení_rýh			120,888
	"Pažení rýh pro odvodnění- délka * 2 (prům . hloubka+0,2 ( výkop pro lože) -snížení po recyklaci(0,35))"		0,000
			0,000
	"napojení -Š1" 14,93*((2,26+2,02)/2-0,35+0,2)*0,9		26,740
	"Š1-Š2"5,7*((2,02+1,74)/2-0,35+0,2)*0,9		8,875
	"Š2-UV1"12,8*((1,74+1,64)/2-0,35+0,2)*0,9		17,741
	"UV1-UV2"31,50*((1,64+1,76)/2-0,35+0,2)*0,9		43,943
			0,000
	"přípojky vpustí"		0,000
	"UV5" 10,3*((1,1+1,55)/2-0,35+0,2)*0,8		9,682
	"UV4"1,75*((1,1+1,73)/2-0,35+0,2)*0,8		1,771
	"UV3"1,75*((1,1+1,8)/2-0,35+0,2)*0,8		1,820
	"UV6"1,0*((1,1+2,36)/2-0,35+0,2)*0,8		1,264
	"UV7"7,3*((1,1+2,3)/2-0,35+0,2)*0,8		9,052
			0,000
Pažení_rýh	Součet		120,888
Použití figury:
151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	120,888
151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	120,888
Pláň			1 170,800
	"Objem zeminy k úpravě - plocha * 0,4"		0,000
	"Plocha na které bude provedeno rozružení po niveletu -0,350" Plocha_350		1 297,750
	"odpočet ploch zeleně" -45-56		-101,000
	"odpočet plochy obrubníků zeleně" -(78+95)*0,15		-25,950
Pláň	Součet		1 170,800
Použití figury:
116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	468,320
181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	1 170,800
567522124	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 180 do 200 mm pl přes 1000 do 3000 m2	m2	1 036,800
58591002	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna	t	46,832
Plocha_350			1 297,750
	"celková zpevněná plocha , bez zálivu , od hrany nástupiště a spáry vjezdů po hranu obrubníku obv. chodníku " 1454		1 454,000
	"odpočty"		0,000
	"obrubníky nástupiště u zálivu stojaté + zastávkové "-(41*0,2+39*0,15+28*0,15)		-18,250
	"plocha dlažby nástupiště u zálivu" -138		-138,000
			0,000
Plocha_350	Součet		1 297,750
Použití figury:
567551121	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 300 do 350 mm pl přes 1000 do 3000 m2	m2	1 297,750
116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	468,320
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	454,213
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	621,185
Plocha_kryt			990,600
	"plocha podkladů - recyklace za studena " Recyklace_200		1 036,800
	"odpočty"		0,000
	"dvojřádek u obrubníku zeleně oddělující parkoviště" -78*0,20		-15,600
	"dvojřádek u obrubníku obvodových chodníků" -153*0,20		-30,600
			0,000
Plocha_kryt	Součet		990,600
Použití figury:
565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	990,600
573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	990,600
573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	990,600
577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	990,600
577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	990,600
podklad_dlažba60			473,600
	"Podklady chodníků a nástupišť - dlažba tl 60mm "		0,000
	"obvodový chodník" 250+81		331,000
	"nástupiště u zálivu" 138		138,000
	"chodník pod schodištěm" 4,60		4,600
podklad_dlažba60	Součet		473,600
Použití figury:
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	473,600
596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	478,600
59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	416,950
Podklad_dlažba80			151,000
	"podklad parkovacích stání a vjezdu z dlažby tl. 80 mm"		0,000
Dlažba_mezer	"mezerovitá dlažba stání 1-9 " 115		115,000
	"stání pro vozíčkáře č. 10" 19		19,000
	"vjezd do dvora Spol.domu " 17		17,000
Podklad_dlažba80	Součet		151,000
Použití figury:
564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	151,000
596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	151,000
59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	34,200
Přebytek_recyklace			389,325
	"Přebytek rozdružených stávajích podkladů a krytů - tl. cca 150 mm "		0,000
Přebytek_recyklace	Plocha_350*0,15*2"t/m3"		389,325
Použití figury:
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	621,185
997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	389,325
997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	427,385
Recyklace_200			1 036,800
	"plocha úpravená hydraulickými pojivy " Pláň		1 170,800
	"odpočty"		0,000
	"mezerovitá dlažba stání 1-9 " -115		-115,000
	"stání pro vozíčkáře č. 10" -19		-19,000
Recyklace_200	Součet		1 036,800
Použití figury:
567522124	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 180 do 200 mm pl přes 1000 do 3000 m2	m2	1 036,800
565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	990,600
11162100	asfalt silniční obyčejný	t	14,515
58522110	cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa	t	20,736
Rýhy			202,837
	"Rýhy pro výměnu zeminy v plochách zeleně hloubka od nivelety-0,350 0,75 "		0,000
	-Zeleň*0,75		75,750
	"Výkop pro schodiště"		0,000
	"zídky" 2*2*1		4,000
	"vlastní schodiště" 2,0*0,6		1,200
	"chodník" 2*0,5		1,000
	"Rýhy pro odvodnění- délka * (prům . hloubka-snížení po recyklaci(0,35))*š. "		0,000
			0,000
	"napojení -Š1" 14,93*((2,26+2,02)/2-0,35)*0,9		24,052
	"Š1-Š2"5,7*((2,02+1,74)/2-0,35)*0,9		7,849
	"Š2-UV1"12,8*((1,74+1,64)/2-0,35)*0,9		15,437
	"UV1-UV2"31,50*((1,64+1,76)/2-0,35)*0,9		38,273
			0,000
	"přípojky vpustí"		0,000
	"UV5" 10,3*((1,1+1,55)/2-0,35)*0,8		8,034
	"UV4"1,75*((1,1+1,73)/2-0,35)*0,8		1,491
	"UV3"1,75*((1,1+1,8)/2-0,35)*0,8		1,540
	"UV6"1,0*((1,1+2,36)/2-0,35)*0,8		1,104
	"UV7"7,3*((1,1+2,3)/2-0,35)*0,8		7,884
			0,000
	"Výkop pro lože" Lože		15,223
Rýhy	Součet		202,837
Použití figury:
132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	121,702
132351254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	81,135
997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	405,674
Rýhy_celkem			87,000
Rýhy_I			121,702
Rýhy_I	"Rýhy hor. tř.I sk . 3 60%" Rýhy*0,6		121,702
Použití figury:
132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	121,702
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	121,702
162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 622,696
Rýhy_II			81,135
Rýhy_II	"Rýhy hor. tř.II sk.4 0%" Rýhy*0,4		81,135
Použití figury:
132351254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	81,135
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	81,135
162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 622,696
Rýhy_odvodnění			120,887
	"Rýhy pro odvodnění- délka * (prům . hloubka-snížení po recyklaci(0,35))*š. "		0,000
			0,000
	"napojení -Š1" 14,93*((2,26+2,02)/2-0,35)*0,9		24,052
	"Š1-Š2"5,7*((2,02+1,74)/2-0,35)*0,9		7,849
	"Š2-UV1"12,8*((1,74+1,64)/2-0,35)*0,9		15,437
	"UV1-UV2"31,50*((1,64+1,76)/2-0,35)*0,9		38,273
			0,000
	"přípojky vpustí"		0,000
	"UV5" 10,3*((1,1+1,55)/2-0,35)*0,8		8,034
	"UV4"1,75*((1,1+1,73)/2-0,35)*0,8		1,491
	"UV3"1,75*((1,1+1,8)/2-0,35)*0,8		1,540
	"UV6"1,0*((1,1+2,36)/2-0,35)*0,8		1,104
	"UV7"7,3*((1,1+2,3)/2-0,35)*0,8		7,884
			0,000
	"Výkop pro lože" Lože		15,223
Rýhy_odvodnění	Mezisoučet		120,887
Použití figury:
132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	121,702
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	78,530
Rýhy_schodiště			6,200
	"Výkop pro schodiště"		0,000
	"zídky" 2*2*1		4,000
	"vlastní schodiště" 2,0*0,6		1,200
	"chodník" 2*0,5		1,000
Rýhy_schodiště	Mezisoučet		6,200
Rýhy_zeleň			75,750
	"Rýhy pro výměnu zeminy v plochách zeleně hloubka od nivelety-0,350 0,75 "		0,000
	-Zeleň*0,75		75,750
Rýhy_zeleň	Mezisoučet		75,750
Rýhy800			7,760
Slepecká_60			31,650
	"varovné - š. 0,4 a signální -š. 0,8 pásy"		0,000
	"zast. č.1" 13*0,8+2,5*0,8		12,400
	"zast. č.2" 1.2*0,8		0,960
	"zast. č.3" 1.2*0,8		0,960
	"zast.záliv" 1,8*0,8		1,440
	"místa pro přecházení"		0,000
	"vjezd sig. pás"6,75		6,750
	"vjezd varovný pás" 3,4*0,4		1,360
	"výjezd sig. pás"1,9		1,900
	"výjezd varovný pás"3,2*0,4		1,280
	"přechod přes silnici"		0,000
	"signální pás" 4,*0,8		3,200
	"Varovný pás"3,5*0,4		1,400
Slepecká_60	Součet		31,650
Použití figury:
59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	31,960
59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	416,950
Slepecká_80			1,800
	"vjezd do dvora Spol. domu"		0,000
Slepecká_80	"varovné pásy " 4,5*0,4		1,800
Použití figury:
59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	1,800
59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	34,200
Suť_kusová			205,215
	Bour_dlažba30*0,255		91,545
	Bour_obrub_lež*0,290		14,210
	bour_obrub_stoj*0,250		54,250
	Bour_panely*0,425		34,000
	Bour_zámková*0,260		10,140
	Bour_značky*0,082		0,820
	Bour_zábradlí*0,025		0,250
Suť_kusová	Součet		205,215
Použití figury:
997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	205,215
997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	3 488,655
Suť_sypká			621,185
	"Přebytek rozdružených stávajích podkladů a krytů - tl. cca 150 mm "		0,000
Přebytek_recyklace	Plocha_350*0,15*2"t/m3"		389,325
	"Vybourané podklady chodníků a nástupiště" Bour_podklad_200*0,300		193,800
	"vybouraný asfaltový kryt nátrupiště" Bour_asf100*0,220		38,060
Suť_sypká	Součet		621,185
Použití figury:
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	621,185
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	10 560,145
Tr14	Tr14		176,300
	"viz výkres 101.2.8"		0,000
	"Zábradlí u vjezdu"		0,000
	"výplň zábradlí 8 ks/bm , dl. 0.75 m " 6*8*0,75		36,000
			0,000
	"zábradlí u výjezdu za chodníkem "		0,000
	"výplň zábradlí 8 ks/bm , dl. 0.75 m " 10*8*0,75		60,000
			0,000
	"zábradlí u výjezdu u silnice"		0,000
	"výplň zábradlí 8 ks/bm , dl. 0.75 m "		0,000
	11*8*0,75		66,000
			0,000
	"zábradlí na schodišti dl. 0,65"2*11*0,65		14,300
Tr14	Součet		176,300
Použití figury:
14015014	trubka ocelová bezešvá přesná jakost 11 353 14x2,0mm	m	176,300
911122112	Výroba dílů ocelového zábradlí přes 50 kg při opravách mostů	kg	328,290
Tr30			56,180
	"viz. výkres 101.8 "		0,000
	"vymezení výplně 2*0.95/bm"		0,000
			0,000
	"Zábradlí u vjezdu"		0,000
	2*6*0,95		11,400
			0,000
	"zábradlí u výjezdu za chodníkem		0,000
	2*10*0,95		19,000
			0,000
	"zábradlí u výjezdu" 2*11*0,95		20,900
			0,000
	"zábradlí na schodišti"		0,000
	4*1,22		4,880
Tr30	Součet		56,180
Použití figury:
14011014	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 31,8x2,6mm	m	56,180
911122112	Výroba dílů ocelového zábradlí přes 50 kg při opravách mostů	kg	328,290
Tr48		m	51,770
	"viz. výkres 101.8 "		0,000
	"Madla a sloupky zábradlí"		0,000
			0,000
	"Zábradlí u vjezdu"		0,000
	"madlo+2 zakončení" 6 + 0,8		6,800
	"Sloupky" 4*1,05		4,200
			0,000
	"zábradlí u výjezdu za chodníkem"		0,000
	"madlo+1 zakončení" 8 + 0,4		8,400
	"Sloupky" 4*1,05		4,200
			0,000
	"zábradlí u výjezdu u silnice"		0,000
	"madlo+2zakončení" 11 + 2*0,4		11,800
	"Sloupky" 7*1,05		7,350
			0,000
	"zábradlí na schodišti"		0,000
	"Sloupky"2*2*1,05		4,200
	"2xmadlo+ 4x zakončení" 2*1,61+4*0,4		4,820
Tr48	Součet		51,770
Použití figury:
14011024	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x2,6mm	m	51,770
911122112	Výroba dílů ocelového zábradlí přes 50 kg při opravách mostů	kg	328,290
Výkopy_I			1 582,280
Výkopy_II			678,120
Zábradlí_váha		kg	328,290
	"trubka 48.3/2,6" Tr48*2,93		151,686
	"trubka 30/2,5" Tr30*1,70		95,506
	"trubka 14/1,5" Tr14*0,46		81,098
Zábradlí_váha	Součet		328,290
Použití figury:
911122112	Výroba dílů ocelového zábradlí přes 50 kg při opravách mostů	kg	328,290
911122212	Montáž dílů ocelového zábradlí přes 50 kg při opravách mostů	kg	328,290
Zásyp			78,530
Zásyp	"Zásyp kanalizace" Rýhy_odvodnění-Lože-Obsyp		78,530
Použití figury:
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	78,530
58344197	štěrkodrť frakce 0/63	t	157,060
Zeleň			-101,000
Použití figury:
116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	468,320
132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	121,702
174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	121,200
10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	202,000
10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	30,300
Zemina			121,200
	"Nasypání dovezené zeminy a ornice do ploch zeleně - tl 1,20m"		0,000
Zemina	Zeleň*-1,2		121,200
2019_4_102	SO 102 – Úprava autobusové zastávky na I/45
Bour_asf100			173,000
Bour_podklad			473,000
Bour_podklad_záliv			224,200
	"Plocha vlastní zastávky + zařazovací a vyřazovací úsek"		0,000
	Záliv_živice		76,000
	Plocha_KSC		148,200
Bour_podklad_záliv	Součet		224,200
Použití figury:
113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	224,200
113107244	Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	224,200
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	230,926
997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	130,036
Bour_živice_záliv			224,200
Bour_živice_záliv	Bour_podklad_záliv		224,200
Použití figury:
113107244	Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	224,200
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	230,926
997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	100,890
Dlažba_mezer			115,000
Plocha_350			1 084,050
Plocha_CB230			140,400
	"Plocha zastávky na zálivu" 39*4		156,000
	"odpočty"		0,000
	"přídlažba" - 39*0,2		-7,800
	"rozšíření zastávkového obrubníku" -39*0,20		-7,800
			0,000
Plocha_CB230	Součet		140,400
Použití figury:
581141112	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 230 mm	m2	140,400
273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,851
567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	148,200
31316005	síť výztužná svařovaná 150x150mm drát D 6mm	m2	280,800
Plocha_KSC			148,200
	Plocha_CB230		140,400
	" pod přídlažbu" 39*0,2		7,800
Plocha_KSC	Součet		148,200
Použití figury:
567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	148,200
113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	224,200
564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	224,200
Plocha_záliv			244,000
podklad_dlažba60			0,000
Podklad_dlažba80			224,200
	"Podklad živičné plochy zálivu"		0,000
	Záliv_živice		76,000
	"Podklad plochy zastávky"		0,000
	Plocha_KSC		148,200
Podklad_dlažba80	Součet		224,200
Přebytek_recyklace			325,215
Síť_váha			0,851
Síť_váha	"Plocha CB krytu zastávky *2 *váha 1m2 sítě " Plocha_CB230*2*3,03*0,001		0,851
Suť_záliv			230,926
	Bour_živice_záliv*0,45		100,890
	Bour_podklad_záliv*0,58		130,036
			0,000
Suť_záliv	Součet		230,926
Použití figury:
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	230,926
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 925,742
Záliv_živice	Záliv_živice		76,000
	"plocha zařazovacího a vyřazovacího úseku"		0,000
	35+41		76,000
Záliv_živice	Mezisoučet		76,000
Použití figury:
577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	86,150
113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	224,200
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	76,000
564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	224,200
565166122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 m	m2	76,000
577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	82,090

	REKAPITULACE STAVBY
	Kód:					S2021/02
	Stavba:					Zřízení parkoviště u Společenského domu v Bruntále
	KSO:					CC-CZ:
	Místo:					ul. Dr. E. Beneše, Bruntál					Datum:			12. 1. 2021
	CZ-CPV:					45223300-9
	Zadavatel:					IČ:
		Město Bruntál, Nádražní 20, Bruntál					DIČ:

	Uchazeč:					IČ:			62360213
		KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál					DIČ:			CZ62360213

	Projektant:					IČ:
		Jakub Macoszek, Palackého 368, Vrbno pod Pradědem					DIČ:

	Zpracovatel:					IČ:
		Skácel					DIČ:

	Poznámka:
		Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

	Cena bez DPH					1 013 448,83

						Sazba daně					Základ daně					Výše daně
	DPH		základní					21,00%					1 013 448,83					212 824,25
			snížená					15,00%					0,00					0,00

	Cena s DPH					v				CZK					1 226 273,08

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:						S2021/02
Stavba:						Zřízení parkoviště u Společenského domu v Bruntále

Místo:						ul. Dr. E. Beneše, Bruntál					Datum:				12. 1. 2021

Zadavatel:						Město Bruntál, Nádražní 20, Bruntál					Projektant:				Jakub Macoszek, Palackého 368, Vrbno pod Pradědem
Uchazeč:						KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál					Zpracovatel:				Skácel

Kód						Popis					Cena bez DPH [CZK]					Cena s DPH [CZK]			Typ

Náklady stavby celkem						1 013 448,83					1 226 273,08
	SO 201					Opěrná stěna kolem autobusového nádraží					1 013 448,83					1 226 273,08			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
		Zřízení parkoviště u Společenského domu v Bruntále
Objekt:
		SO 201 - Opěrná stěna kolem autobusového nádraží

KSO:					CC-CZ:
Místo:			ul. Dr. E. Beneše, Bruntál					Datum:		12. 1. 2021
CZ-CPV:			45223300-9
Zadavatel:					IČ:
		Město Bruntál, Nádražní 20, Bruntál					DIČ:

Uchazeč:					IČ:		62360213
		KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál					DIČ:		CZ62360213

Projektant:					IČ:
		Jakub Macoszek, Palackého 368, Vrbno pod Pradědem					DIČ:

Zpracovatel:					IČ:
		Skácel					DIČ:

Poznámka:
		Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH					1 013 448,83

			Základ daně					Sazba daně		Výše daně
DPH		základní	1 013 448,83					21,00%		212 824,25
		snížená	0,00					15,00%		0,00

Cena s DPH				v				CZK			1 226 273,08

		Zřízení parkoviště u Společenského domu v Bruntále

		SO 201 - Opěrná stěna kolem autobusového nádraží

			ul. Dr. E. Beneše, Bruntál					Datum:		12. 1. 2021

			Město Bruntál, Nádražní 20, Bruntál					Projektant:		Jakub Macoszek, Palackého 368, Vrbno pod Pradědem
			KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál					Zpracovatel:		Skácel

					Cena celkem [CZK]

					1 013 448,83
HSV - Práce a dodávky HSV					455 223,03
3 - Svislé a kompletní konstrukce					192 644,04
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					16 604,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					215 827,84
997 - Přesun sutě					18 331,21
998 - Přesun hmot					11 815,94
PSV - Práce a dodávky PSV					529 799,97
767 - Konstrukce zámečnické					396 349,17
783 - Dokončovací práce - nátěry					133 450,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady					28 425,83
VRN3 - Zařízení staveniště					28 425,83

		Zřízení parkoviště u Společenského domu v Bruntále

		SO 201 - Opěrná stěna kolem autobusového nádraží

			ul. Dr. E. Beneše, Bruntál					Datum:		12. 1. 2021

			Město Bruntál, Nádražní 20, Bruntál					Projektant:		Jakub Macoszek, Palackého 368, Vrbno pod Pradědem
			KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál					Zpracovatel:		Skácel

Typ		Kód	Popis	MJ				Množství	J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					1 013 448,83
D		HSV	Práce a dodávky HSV					455 223,03
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					192 644,04
K		311321815	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37	m3				16,000	3 970,09		63 521,44	CS ÚRS 2020 01
VV			viz výkr. vzorový řez v.č. 201.3 - specifikace C30/37-XC4 - XF4-Dmax 22 - S4 - pohledový
VV			60,0*0,8*0,3					14,400
VV			60*0,1*0,15					0,900
VV			Mezisoučet					15,300
VV			"(r)" 15,3*3,5/100+0,164					0,700
VV			Součet					16,000
K		311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2				24,083	836,51		20 145,67	CS ÚRS 2020 01
VV			viz výkr. tvaru v.č. 201.2
VV			(9,9+16,0+24,8)*(0,45+0,3)/2					19,013
VV			(9,9+16,0+24,8)*0,1					5,070
VV			Součet					24,083
K		311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2				24,083	222,27		5 352,93	CS ÚRS 2020 01
VV			viz výkr. tvaru v.č. 201.2
VV			(9,9+16,0+24,8)*(0,45+0,3)/2					19,013
VV			(9,9+16,0+24,8)*0,1					5,070
VV			Součet					24,083
K		311351311	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení	m2				0,600	3 810,92		2 286,55	CS ÚRS 2020 01
VV			čela ukončení betonové hlavy kamenné zdi
VV			0,8*(0,45+0,3)/2*2					0,600
K		311351312	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění	m2				0,600	529,39		317,63	CS ÚRS 2020 01
K		311351411	Bednění nadzákladových zdí nosných kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 1 do 2,5 m zřízení	m2				0,592	2 540,38		1 503,90	CS ÚRS 2020 01
VV			viz výkr. tvaru v.č. 201.2 - oblouk u D1
VV			1,085*(0,45+0,3)/2					0,407
VV			1,85*0,1					0,185
VV			Součet					0,592
K		311351412	Bednění nadzákladových zdí nosných kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 1 do 2,5 m odstranění	m2				0,592	635,27		376,08	CS ÚRS 2020 01
VV			0,592					0,592
K		311351611	Bednění nadzákladových zdí nosných kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 4 m zřízení	m2				3,556	2 222,75		7 904,10	CS ÚRS 2020 01
VV			viz výkr. tvaru v.č. 201.2 - oblouk u D3-D4
VV			7,485*(0,45+0,3)/2					2,807
VV			7,485*0,1					0,749
VV			Součet					3,556
K		311351612	Bednění nadzákladových zdí nosných kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 4 m odstranění	m2				3,556	529,39		1 882,51	CS ÚRS 2020 01
VV			3,556					3,556
K		311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2				57,062	635,27		36 249,78	CS ÚRS 2020 01
VV			oboustranné bednění plocha součet
VV			(24,083+0,592+3,556)*2					56,462
VV			jednostranné bednění - čela bet. hlavy
VV			0,6					0,600
VV			Součet					57,062
M		31412814	hřebík stavební hlava zápustná mřížkovaná 3,1x63mm	kg				1,000	264,35		264,35	CS ÚRS 2020 01
VV			"(r)" 1					1,000
M		n.d. 01	trojhranná lišta z odolného PVC dutá 20 mm, s úhlem 45°, rozměr 20 x 28 mm	m				66,000	37,86		2 498,76	R-položka
VV			pro vytvoření okapové drážky převislé části hlavy kamenné zdi
VV			9,9+0,945+16,0+6,77+24,8+(1,585)					60,000
VV			60*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					66,000
K		311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t				0,600	83 900,57		50 340,34	CS ÚRS 2020 01
VV			viz v.č. 201.3 - vzorový řez-VÝZTUŽ
VV			"hlavní nosná výztuž R prům 10 mm" 9*60,0*1,09*0,617/1000					0,363
VV			"třmínky výztuž R prům 6 mm, dl. 2,4 m/ celkem 400 ks" 400*2,4*1,09*0,222/1000					0,232
VV			0,005					0,005
VV			Součet					0,600
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					16 604,00
K		631319013.R1	Příplatek k cenám betonu nadzákladových zdí - hlava betonu - přehlazení, začištění horní plochy	m3				16,000	1 037,75		16 604,00
VV			viz výkr. vzorový řez v.č. 201.3 - specifikace C30/37-XC4 - XF4-Dmax 22 - S4 - pohledový
VV			60,0*0,8*0,3					14,400
VV			60*0,1*0,15					0,900
VV			Mezisoučet					15,300
VV			"(r)" 15,3*3,5/100+0,164					0,700
VV			Součet					16,000
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					215 827,84
K		953331112	Vložky svislé do dilatačních spár z lepenky kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, pískované	m2				2,070	126,21		261,25	CS ÚRS 2020 01
VV			viz: výkr. č. 201.2 - dilitační spáry
VV			"D1-D5" 5*0,8*0,45*1,15					2,070
M		62811120	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A	m2				2,070	42,07		87,08	CS ÚRS 2020 01
K		953961211	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 8, hloubka 80 mm	kus				120,000	74,33		8 919,60	CS ÚRS 2020 01
VV			kotvení zábradlí přes kotevní plotny - viz v.č. 201.4 výkres zárbadlí
VV			"počet kotvení 30x/ 4 kotvy/1xkotvící plotna" 30*4					120,000
K		953961212	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm	kus				180,000	129,72		23 349,60	CS ÚRS 2020 01
VV			viz v.č. 201.3 pozn. kotvení do stávajíc stěny Rpprům 10, dl. 200mm 3ks/mb
VV			3*60,0					180,000
K		953965111	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 110 mm	kus				120,000	47,68		5 721,60	CS ÚRS 2020 01
VV			kotvení zábradlí přes kotevní plotny - viz v.č. 201.4 výkres zárbadlí
VV			"počet kotvení 30x/ 4 kotvy/1xkotvící plotna" 30*4					120,000
K		953965117	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 190 mm	kus				180,000	115,69		20 824,20	CS ÚRS 2020 01
VV			viz v.č. 201.3 pozn. kotvení do stávajíc stěny Rpprům 10, dl. 200mm 3ks/mb
VV			3*60,0					180,000
K		962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3				33,150	1 640,06		54 367,99	CS ÚRS 2020 01
VV			odbourání kamenného zdiva v.= 0,85m
VV			60,0*0,65*0,85					33,150
K		976047231	Vybourání betonových nebo železobetonových dvířek, ventilací, obrub, krycích desek krycích desek, ukončujících horní plochu zdiva, tl. do 100 mm	m				60,000	281,87		16 912,20	CS ÚRS 2020 01
VV			odstranění krycí mazaniny hlava kamenné zdi
VV			9,9+0,945+16,0+6,77+24,8+(1,585)					60,000
K		976071111	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí	m				60,000	237,00		14 220,00	CS ÚRS 2020 01
VV			odstranění stávajícího dvoutrubkového zábradlí
VV			9,9+0,945+16,0+6,77+24,8+(1,585)					60,000
K		977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm	m				8,000	2 752,14		22 017,12	CS ÚRS 2020 01
VV			viz: v.č. 201.3 vzorový řez - odvodňovací otvor pr. 50 mm celkem 10 ks, dl cca 700-800mm
VV			10*0,8					8,000
K		978023251	Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z lomového kamene	m2				54,000	118,50		6 399,00	CS ÚRS 2020 01
VV			vnější strana kamenné zdi od komunikací nádraží autobus - předpoklad do 60 % plochy
VV			60,0*1,5*60/100					54,000
K		985231111	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m2				54,000	635,27		34 304,58	CS ÚRS 2020 01
VV			vnější strana kamenné zdi od komunikací nádraží autobus - předpoklad do 60 % plochy
VV			60,0*1,5*60/100					54,000
K		985232111	Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m2				9,000	938,18		8 443,62	CS ÚRS 2020 01
VV			vnější strana kamenné zdi od komunikací nádraží autobus - praskliny v kamenné zdi - předpoklad do 10 % plochy
VV			60,0*1,5*10/100					9,000
D		997	Přesun sutě					18 331,21
K		997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				385,900	12,62		4 870,06	CS ÚRS 2020 01
VV			96,475*4					385,900
K		997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t				96,475	12,62		1 217,51	CS ÚRS 2020 01
K		997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				96,475	126,91		12 243,64	CS ÚRS 2020 01
D		998	Přesun hmot					11 815,94
K		998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t				25,151	234,90		5 907,97	CS ÚRS 2020 01
K		998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t				25,151	234,90		5 907,97	CS ÚRS 2020 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV					529 799,97
D		767	Konstrukce zámečnické					396 349,17
K		767161214	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg	m				60,000	581,98		34 918,80	CS ÚRS 2020 01
VV			viz v.č. 201.4 - výkres zábradlí - výpis oceli, celkem délka 60,0 m = 27 kg/1 m zábradlí
VV			60,0					60,000
M		767 n.c. 1	cenový normativ (pořízení) materiálu (CNM) - tenkostěnný ocelový profil uzavřený 15/15/1,5 mm / do hm. 5,0 kg/m	kg				300,036	100,27		30 084,61	R-položka
VV			svislé příčky po 100 mm
VV			451,25*0,61*1,09					300,036
M		767 n.c. 2	cenový normativ (pořízení) materiálu (CNM) - tenkostěnný ocelový profil uzavřený 100/50/4 mm / nad hm. 5,0 kg/m	kg				1 434,222	89,75		128 721,42	R-položka
VV			horní a dolní madlo+sloupky
VV			(2*60,0+30*1,10)*8,60*1,09					1 434,222
M		767 n.c. 3	cenový normativ (pořízení) materiálu (CNM) - plechy hladké tlusté přes tl. 2 mm	kg				34,678	83,44		2 893,53	R-položka
VV			kotevní plotny 150/150/6 mm
VV			"celkem délka kusu x počet x hmotnost 1m" 0,15*30*7,07*1,09					34,678
K		767 n.c. 4	cenový normativ zpracování materiálu (CNZ) - výroba polí zábradlí - JKPOV 553 423 zábradlí z profilové oceli	kg				1 622,880	93,26		151 349,79	R-položka
VV			výroba hmotnost celkem - viz výkr. č. 201.4 - zábradlí
VV			"celkem hmotnost zábradlí 60,0 m/1,10 m výška" 1622,88					1 622,880
K		767 n.c. 5	žárové zinkování polí/částí/dílů zábradlí, vč. dopravy do zinkovny a na staveniště	kg				1 622,880	24,54		39 825,48	R-položka
VV			výroba hmotnost celkem - viz výkr. č. 201.4 - zábradlí
VV			"celkem hmotnost zábradlí 60,0 m/1,10 m výška" 1622,88					1 622,880
K		998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				3,395	1 260,02		4 277,77	CS ÚRS 2020 01
K		998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t				3,395	1 260,02		4 277,77	CS ÚRS 2020 01
D		783	Dokončovací práce - nátěry					133 450,80
K		783344101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2				120,000	246,82		29 618,40	CS ÚRS 2020 01
VV			viz pozn. v.č. 201.4 = NÁTĚR na pozinkované zábradlí
VV			dle čl. 3542 pro os. vzd. příčlí 80-150 mm = 2x pohledová plocha zábradlí
VV			60,0*1,0*2					120,000
K		783344201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2				120,000	246,82		29 618,40	CS ÚRS 2020 01
VV			viz pozn. v.č. 201.4 = NÁTĚR na pozinkované zábradlí
VV			dle čl. 3542 pro os. vzd. příčlí 80-150 mm = 2x pohledová plocha zábradlí
VV			60,0*1,0*2					120,000
K		783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2				360,000	206,15		74 214,00	CS ÚRS 2020 01
VV			viz pozn. v.č. 201.4 = NÁTĚR na pozinkované zábradlí
VV			dle čl. 3542 pro os. vzd. příčlí 80-150 mm = 2x pohledová plocha zábradlí
VV			"2x vrchní polomat - RAL 7016" 2*60,0*1,0*2					240,000
VV			"1x ochranný lak transperentní" 60,0*1,0*2					120,000
VV			Součet					360,000
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					28 425,83
D		VRN3	Zařízení staveniště					28 425,83
K		032103000	Náklady na stavební buňky	soub				1,000	3 175,65		3 175,65	CS ÚRS 2020 01
VV			WC mobilní zařízení pro zaměstnance - po celou lhůtu výstavby předpoklad 30 dnů
VV			1					1,000
K		033103000	Připojení energií	soubor				1,000	1 058,78		1 058,78	CS ÚRS 2020 01
VV			náklady zhotovitele na zajištění staveniště el. energií a vodou pro stavební činnost - po dokončení díla dokladovat INVESTOTOVI spotřeby ! (zápisy SD)
VV			1					1,000
K		034103000	Oplocení staveniště	m				60,000	211,76		12 705,60	CS ÚRS 2020 01
VV			pro BOZP vnější strana opěrné kamenné zdi, bezpečnostní pásmo šířky min 2,0 m, výše min 1,8 m
VV			"dovoz, postavení, údržba, odvoz - předpoklad lhůty provádění prací 30 dnů - po celou dobu výstavby" 60,0					60,000
K		039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	m2				180,000	63,81		11 485,80	CS ÚRS 2020 01
VV			po dokončení stavebních úprav zdi na sousedním pozemku
VV			"plocha 60x3,0 m, vyrovnání terénních rýhy/nerovnost doplněním zeminy/ornice, vyhrabání,příp. posyp travním semenem " 180,0					180,000

Zřízení parkoviště u společenského domu v Bruntále SO 401 Veřejné osvětlení
D.1.4 - Technika prostředí staveb (Část - Veřejné osvětlení VO)

ROZPOČET

	REKAPITULACE					Kč

1.	MATERIÁL SILNOPROUD					278 809,48 Kč
2.	MONTÁŽ SILNOPROUD					222 598,32 Kč

	CELKEM BEZ DPH					501 407,81 Kč

	DPH 21%					105 295,64 Kč

	CELKEM S DPH					606 703,45 Kč

		I.Ceny el. instalačního materiálu (silnoproud)

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
		Materiál

1.	M	CYKY-O 3x1,5 (regulace svítidla)	m	80	22,44	1795,20
2.	M	CYKY-J 3x1,5 (rozvod ve stožáru pro svítidla na dříku - výložníku)	m	80	22,44	1795,20
3.	M	CYKY-J 5x16 (rozvod pro VO v zemi)	m	78	331,66	25869,48
3.a	M	Kabel CYKY-J 5x10 (rozvod VO v zemi)	m	73	239,10	17454,30
4.	M	Drát FeZn, Rd 10, prům.10mm, 0,62kg/m (m) 50mikronů	m	152	59,60	9059,20
5.	M	Folie z polyetylenu šíře 330mm (m)	m	145	3,51	508,95
6.	M	Trubka korugovaná 50/41 (prostup do rozvaděčů, rozvody pro osvětlení)	m	350	18,23	6380,50
7.	M	Plastová dělená chránička průměru 110mm (ochrana stáv. sítí, telecom, aj.)	m	10	637,37	6373,70
8.	M	Svorka připojovací SP, nerez V2A, Rd 8-10 (připojení stáv. a nového stožár)	ks	3	45,58	136,74
9.	M	Svorka křížová SK1 (kulatina - kulatina) 60x60 mm s destičkou, nerez V4A, Rd 8-10/Rd 8-10 (připojení v zemi)	ks	8	119,90	959,20
10.	M	Moderní LED svítidlo pro osvětlování cest s 60 LED napájenými při 500mA, optiko extra široká silniční. LED předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK09. Těleso a nádstavec: tlakově odlévaný hliník, práškově nanášený texturovaný antracit (odstín blížící se RAL7043). Difuzor: tloušťka 5mm sklo. Upevňovací prvky: nerezová ocel. Dodává se s adaptérem nástavce o Ø60mm, který lze nainstalovat na vrch sloupu (sklon 0°/5°/10°/15°/20°) nebo pro boční vstup (sklon -15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15°). Vybaveno 50% redukcí výkonu, pro období 3 hodiny před a 5 hodin po půlnoci, která může být deaktivována při instalaci, díky snadno přístupnému spínači. Dodáváno s LED zdroji v barvě 3000K. Ochrana proti rázům napětí: společný režim s jediným impulsem 10kV a společný režim s několika impulsy 8kV a diferenciální režim s několika impulsy 6kV. Rozměry: 718 x 224 x 114 mm, Celkový výkon: 89 W, Světelný tok: 13076 lm, Světelný výkon svítidel: 147 lm/W, Hmotnost: 7,6 kg. LED svítidlo umístěno na dříku sloupu ve výšce +10,0m nad zemí	ks	6	12491,55	74949,30
11.	M	Stožár VO, žárový zinek, jedná se o ocelový bezpaticový třístupňový sadový stožár průměru 159/114/89mm, celkové délky 11,7m, pro zapuštění do země s hloubkou vetknutí min. 1,5m, výška dříku stožáru nad zemí +10,2m, RAL 7043	ks	3	25797,17	77391,51
12.	M	Výložník stožáru, žárový zinek, dvojitý, délka vyložení 1000mm, dvě ramena prům. 60mm s úhlem sevření 180°, pro prům. dříku 89mm, úhel náklonu 4°, výška nad zemí +10,2m, RAL 7043	ks	2	6063,12	12126,24
13.	M	Výložník stožáru, žárový zinek, dvojitý, délka vyložení 1000mm, dvě ramena prům. 60mm s úhlem sevření 90°, pro prům. dříku 89mm, úhel náklonu 4°, výška nad zemí +10,2m, RAL 7043	ks	1	6063,12	6063,12
14.	M	Stožárová výzbroj 2x poj. z Cu, IP54, poj. E14-6A	ks	3	722,22	2166,66
15.	M	PVC roura 300/1500	ks	3	1870,05	5610,15
16.	M	Betonová směs C20/25 pro základové konstrukce (m3) pro ocelové sloupy	m3	6	3131,48	18788,88
17.	M	Manžeta OM159	ks	3	1086,83	3260,49

						270688,82

		Podružný materiál 3% z ceny materiálu

1.		3% z (cena materiálu)			8120,65	8120,66

		Elektroinstalační materiál celkem bez DPH (silnoproud)				278809,48

		II. Montážní práce (silnoproud)

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
		Montáž el.inst.materiálu, zemní práce pro VO

1.	K	CYKY-O 3x1,5 (regulace svítidla)	m	80	36,46	2916,80
2.	K	CYKY-J 3x1,5 (rozvod ve stožáru pro svítidla na dříku - výložníku)	m	80	36,46	2916,80
3.	K	CYKY-J 5x16 (rozvod pro VO v korudované trubce v zemi)	m	78	55,39	4320,42
3.a	K	CYKY-J 5x10 (rozvod pro VO v korudované trubce v zemi)	m	73	55,39	4043,47
4.	K	Ukončení vodiču do 2,5mm ve stožáru a svítidle VO (ks)	ks	60	21,74	1304,40
5.	K	Ukončení vodiču do 25mm na stožáru VO a rozvaděči RJ	ks	30	99,57	2987,10
6.	K	Drát FeZn, Rd 10, prům.10mm bez podpěr v zemi	m	152	49,78	7566,56
7.	K	Folie z polyetylenu šíře 330mm (m)	m	145	11,92	1728,40
8.	K	Kabelový prostup z PVC roury do 10,5cm, položení chráničky (m)	m	175	24,54	4294,50
9.	K	Kabelový prostup z PVC dělené roury do 10,5cm (pro stáv. IS)	m	10	71,52	715,20
10.	K	Svorka připojovací SP	ks	3	100,97	302,91
11.	K	Svorka křížová SK1	ks	8	140,94	1127,52
12.	K	Nátěr uzemnění na povrchu 1x vč. žlut./zel. Pásku (ks)	ks	4	91,85	367,40
13.	K	Nátěr zemního vodiče a spojů	m	8	77,83	622,64
14.	K	Montáž uličního LED svítidla, 60LED, 500mA, 89W pro osvětlení komunikací, IP 66	ks	6	474,70	2848,20
15.	K	Osazení kompletního stožáru VO pro vetknutí, délka nad zemí 10,2m, žárový zinek, jedná se o bezpaticový třístupňový stožár, průměru stožáru 159/114/89mm, dvířka 400x90mm, celkové délky 11,7m, pro zapuštění do země s hloubkou vetknutí min. 1,5m, výška dříku stožáru nad zemí +10,2m	ks	3	2646,26	7938,78
16.	K	Osazení ocelového uličního výložníku, 2-ramenného do hmot. 35kg, délky 1000 mm s táhlem, RAL 7043	ks	3	868,76	2606,28
17.	K	Elektovýzbroj 2 okruh (osazení a zapojení)	ks	3	570,06	1710,18
18.	K	Ruční výkop jámy tř.4 pro výložníkové stožáry 12m (1,0x1,0x1,7m)	ks	3	1978,03	5934,09
19.	K	Pouzdrový základ pro výložníkový silniční stožár	ks	3	3266,80	9800,40
20.	K	Vytyčení kabelové trasy do 100m	ks	1	3599,16	3599,16
21.	K	Vytyčení kabelové trasy za každých 10m	ks	4	359,71	1438,84
22.	K	Zaměření kabelové trasy do 100m	ks	1	4763,83	4763,83
23.	K	Zaměření kabelové trasy za každých 10m	ks	4	476,10	1904,40
24.	K	Kabelová rýha 50x120cm tř.4 (m) - Pod komunikaci, vjezdy, pojízdém chodníku	m	12	396,87	4762,44
25.	K	Zához kabelové rýhy 50x120cm tř.4 (m) - Pod komunikaci, vjezdy, pojízdém chodníku	m	12	120,60	1447,20
26.	K	Kabelová rýha 35x80cm tř.4 (m) - Travnatá plocha	m	120	234,19	28102,80
27.	K	Zához kabelové rýhy 35x80cm tř.4 (m) - Travnatá plocha	m	120	56,09	6730,80
28.	K	Provizorní úprava terénu zemina tř.4	m2	132	49,08	6478,56
29.	K	Hutnění zeminy a štěrku po vrstvách max. 200 mm	m2	204	87,65	17880,60
30.	K	Odvoz zeminy v kontejnérech na skládku do vzdálenosti do 10 km	m3	9	513,26	4619,34
31.	K	Uložení zeminy na skládku (m3)	m3	9	476,10	4284,90
32.	K	Průchod zdí - beton tl. 15cm do rozvaděčů, zdí a stáv. sloupů (ks)	ks	1	1019,52	1019,52
33.	K	Řezání rýh 5x7cm - beton (stáv. základy stožárů, rozvaděčů)	m	1	258,03	258,03
34.	K	Příprava staveniště v lokalitě	h	10	317,64	3176,40
35.	K	Revize elektro včetně revizní zprávy	h	12	370,22	4442,64
36.	K	Spolupráce s revizním technikem	h	2	338,67	677,34
37.	K	Koordinační činnost s ostatními profesemi	h	6	338,67	2032,02
38.	K	Komplexní přezkoušení - oživení	h	4	370,22	1480,88
39.	K	Provoz plošiny (Na montáži 3ks stožárů VO, 6ks svítidel a 6ks výložníků)	h	24	687,86	16508,64
40.	K	Vytýčení stáv inž. sítí	h	16	317,64	5082,24
41.	K	Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidel	ks	6	11,22	67,32
42.	K	Poplatek za RAL - stožáry + výložníky	ks	6	899,62	5397,72
43.	K	Číslování stožárů v dané lokalitě	ks	3	158,47	475,41
44.	K	Trubka ochranná KF09050 rezervní	m	175	24,54	4294,50
45.	D	Dem. výbojkového svítidla	ks	4	251,02	1004,08
46.	D	Demontář ocelového stožáru VO	ks	2	2285,15	4570,30
47.	D	Rozbourání základu pro VO	ks	2	1323,13	2646,26
48.	D	Provoz plošiny na demontáž st. 2x dvojramenný výložník se dvěma svítidly VO	hod	8	687,86	5502,88

						210701,10

		Podíl přidružených výkonů 1% z ceny montáže

1.		1% z (cena montáže)			2107,04	2107,01

		Doprava 2 % z ceny materiálu a montáže

1.		2% z (cena materiálu a montáže)			9790,25	9790,21

		Montáž celkem bez DPH (silnoproud)				222598,32