# Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 17AZ200100000003

uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku

Objednatel:				Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace

Adresa:	Jasenice 528, 755 11 Vsetín

Zastoupený:	Ing. Josefem Stejskalem, ředitelem organizace

IČO: 	75063468

Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s., pobočka Vsetín, 
č.ú. 200107144/0300

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 1074

Telefon, fax:	+420 571 428 880

Kontaktní osoby pro záležitosti

- obchodní a technické:		Ing. Josef Stejskal, ředitel organizace, tel.: +420 603 565 506, e-mail: stejskal@tsvs.cz

a

Zhotovitel:		AZ GEO, s.r.o.

Adresa: 		Chittussiho 1186/14, 710 00 Slezská Ostrava

Zastoupený:		Ing. Mirkem Jašurkem, jednatelem společnosti

Ing. Lubošem Štanclem, jednatelem společnosti

IČO, DIČ: 		25358944, CZ25358944

Bankovní spojení: 		Raiffeisenbank a.s., pobočka Ostrava, č.ú.: 373575253/5500

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9916

Telefon:			+420 553 038 871, +420 553 038 842

Kontaktní osoby pro záležitosti:

- obchodní: Ing. Luboš Štancl, jednatel společnosti, mob.: +420 603 874 098, e-mail: lubos.stancl@azgeo.cz

- technické: Mgr. Ivana Ondrašíková, Ph.D., řešitel akce, mob.: +420 739 609 004, e-mail: ivana.ondrasikova@azgeo.cz

Článek I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o provedení akce s názvem Seninka – skládka – monitoring, č. zakázky: 17AZ2000000003 uzavřené dne 30.4.2020 (dále jen „smlouva“).

## Článek II. Změna smlouvy

Účastníci tohoto dodatku se dohodli, že body 2.1, 3.1 4.1 a 6.2 se mění následovně:

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v následujících termínech:

termín zahájení prací:	duben 2022

termín ukončení prací:	30.11.2023

dílčí termíny terénních prací:			měsíc duben a říjen roku 2022 až 2023

dílčí termín odevzdání roční zprávy: 30.11.2022 a 30.11.2023

za předpokladu naplnění požadované součinnosti objednatele dle článku 5.1. smlouvy.

3.1 Cena za zhotovení díla dle článku I. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran 
a činí 170 840,- Kč (slovy: stosedmdesáttisícosmsetčtyřicetkorunčeskýchbezdph), (dále jen „cena za dílo“).

a) cena za práce realizované v dubnu 2022 činí:				     36 680,- Kč

b) cena za práce realizované v říjnu a listopadu 2022 činí:	48 740,- Kč

c) cena za práce realizované v dubnu 2023 činí:					36 680,- Kč

d) cena za práce realizované v říjnu a listopadu 2023 činí:	48 740,- Kč

e) ceny za roční monitoring činí:										85 420,- Kč

4.1 Zhotovitel vystaví faktury po provedení následujících prací: v dubnu a listopadu 2022 a v dubnu a v listopadu 2023.

6.2 Zmocněnou osobou objednatele k převzetí díla je: Ing. Josef Stejskal, ředitel organizace

Článek III. Závěrečná ustanovení.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Jeden stejnopis obdržel Objednatel a jeden stejnopis obdržel Zhotovitel.

Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají dále v platnosti a účinnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu.

Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, výslovně berou na vědomí, že jsou svými projevy vůle vázáni a na důkaz toho tento dodatek podepisují.

Neoddělitelnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 	Rozsah a četnost prací monitorovacích prací na lokalitě skládky Seninka pro období 2022-2023

Příloha č. 2	Cena prací za roční monitoring

Ve Vsetíně, dne: 11. 7. 2022		V Ostravě dne: 11. 7. 2022

Objednatel:						Zhotovitel:

Technické služby města Vsetína, p.o.						AZ GEO s.r.o.

Ing. Josef Stejskal						Ing. Luboš Štancl

ředitel organizace						jednatel společnosti