Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 20.9.2021

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: XXXXXXXXXXX, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: Společnost M - SILNICE a ZIKUDA, Jičín – ulice Konecchlumského

sídlo: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: XXXXXXXXXXXXXXXX

Správce: M - SILNICE a.s.

Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložce 430

Zastoupený: XXXXXXXXXXX, místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstvem

IČ: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

Společník č. 2: ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o.

Sídlo: Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 26745

Zastoupený: Petrem Zikudou, jednatelem

IČ: 287 76 976

DIČ: CZ28776976

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: XXXXXXXXXXX, výrobní náměstek oblastního závodu SEVER společnosti M - SILNICE a.s., popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Jičín – ulice Konecchlumského“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek IV.

Doba a místo plnění

- Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně:

Předpokládané zahájení:	do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště

(předpoklad září 2021)

Předpokládané ukončení:	dílčí plnění „A“ 51 týdnů ode dne předání staveniště, včetně předání dokladů pro kolaudaci

dílčí plnění „B“ do 31.8.2022, včetně předání dokladů pro kolaudaci

Místo plnění:	ul. Konecchlumského (od okružní křižovatky u Václava až po křižovatku s ul.     Průmyslová), město Jičín, kraj Královéhradecký

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

- Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Jičína dne 4.7.2022.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.

- Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Společnost M - SILNICE a ZIKUDA,

Jičín – ulice Konecchlumského

Správce

město Jičín 					M - SILNICE a.s.

JUDr. Jan Malý					Ing. Zdeněk Babka

starosta města Jičín				místopředseda představenstva

elektronicky podepsáno			 	na základě písemného pověření představenstvem							elektronicky podepsáno

Společník č. 2

ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s.r.o.

Petr Zikuda

jednatel společnosti

elektronicky podepsáno