DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

č.smlouvy objednatele: 2022-00035

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

„ZTV – Zahrádky Nový Dražejov“

Město Strakonice

Sídlo:			Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

zastoupené:		Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, starosta

IČO: 			00251810

DIČ: 			CZ00251810

bankovní spojení:    	ČSOB

č.účtu: 	      		xxxxxx/xxxx

zástupce ve věcech technických a realizačních: Xxxx Xxxx Xxxxxx

(dále jen jako „objednatel“)

obchodní jméno: EKOSTEEL s.r.o.

sídlo: Revoluční 1082/8, Nové Město 110 00 Praha

statutární zástupce: Xxxxx Xxxxx, jednatel společnosti

IČ: 248 35 269

DIČ: CZ24835269

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxx/xxxx

tel. ústř.: xxx xxx xxx

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: Xxxxx Xxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

1.1.	Smluvní strany uzavřely dne 29.03.2022 Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací – díla: „ZTV – Zahrádky Nový Dražejov“.

Smluvní strany souhlasí se Změnovým listem č.1 a prodloužením doby plnění v souvislosti s realizací stavby ,,ZTV – Zahrádky Nový Dražejov“ a jejich následným zařazením do dodatku č.1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem díla  firmou EKOSTEEL s.r.o., Revoluční 1082/8, Nové Město 110 00 Praha.

III.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat do: 29.07.2022

IV. Cena za dílo

Cena dle původní SOD	                            1 564 138,14 Kč bez DPH

Cena dle ZL č.1                                                  + 267.059 Kč bez DPH

V souvislosti s výše uvedeným se cena díla upravuje dle následujícího

Celková cena díla činí 1.831.197,14 Kč bez DPH

2.1.	Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.1 zůstávají nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti

2.2.	Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.

2.3.	Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

2.4.	Uzavření tohoto dodatku č.1 bylo schváleno radou města Strakonice dne 15.06.2022. pod. č. usnesení č. 3153/2022.

Město Strakonice

_______________________

Jméno: Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

starosta

Datum: 28.06.2022

EKOSTEEL s.r.o.

_______________________

Jméno: Xxxxx Xxxxx

jednatel společnosti

Datum:  28.06.2022

Příloha:

Položkový rozpočet dle Změnového listu č. 1