| Nový Dražejov II. etapa – kanalizace a vodovod lokality zahrádek |
| --- |
| Změnový list č. 1 | Datum předložení zhotovitelem | 12. 4. 2022 |
| Objednatel | Město Strakonice |
| TDS | VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 |
| Zhotovitel | EKOSTEEL s.r.o. |
| Charakter změny: | Práce neobsažené v ZDS | Oprava položek dle skutečnosti |
| Stavba / objekt / úsek: | Pozemková parcela par.č. 1269/1 k.ú. Dražejov u Strakonic |
| Specifikace změny: a) Výměna KG potrubí b) Přesun a ukládka výkopku – v místě hladkého KG potrubí c) Doměření pažení. d) Dopojení stávajících kanalizačních přípojek. e) Prodloužení termínu – nové přípojky vody, kanalizace a prodloužení vodovodu (navrhujeme 1 měsíc). |
| Zdůvodnění změny: a) Nevyhovující potrubí pro znovu uložení. b) Chybějící položka v rozpočtu. c) Malá výměra ve výkazu výměr. d) Neobsahuje PD. e) Navýšení objemu prací. |
| Finanční dopad změny: 323 141,40 Kč s DPH | Navýšení / úspora / beze změny |
| Přílohy: | č.1 – soupis prací, rozpočet č.2 – stanovisko TDS č.3 – zákres v situaci stavby č.4 –fotodokumentace |
| Schvalovací proces: |  |
| Podpis a razítko TDS | Podpis a razítko AD |
| ................................................... Xxx Xxxxxx Xxxxx | ................................................... Xxxx Xxx Xxxxx |
| Datum: 07.06.2022 | Datum: |
| Vyjádření zhotovitele: Provedení změny bude mít dopad do celkového HMG stavby. |
| Podpis a razítko zhotovitele | Podpis a razítko objednatele |
| ................................................... EKOSTEEL s.r.o. Xxxxx Xxxxx | Změnu schvaluji / neschvaluji ................................................... Město Strakonice XXXX Xxxx Xxxxxx |
| Datum: 03.06.2022 | Datum: 07.06.2022 |