Objednatel:

## Město Rýmařov

se sídlem:			náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

zastoupeno			Ing. Luděk Šimko, starosta

jednání ve věcech:

- smluvních: 		Ing. Luděk Šimko

- technických:

Ing. Miroslav Sigmund, e-mail: sigmund.miroslav@rymarov.cz, tel. 554 254 316

Martin Batěk, e-mail: batek.martin@rymarov.cz, tel. 554 254 31

IČ:					  00296317

DIČ:					  CZ00296317

bankovní spojení:		  Komerční banka a.s.

číslo účtu:	19-1421771/0100

a

Zpracovatel:

## Národní památkový ústav

## státní příspěvková organizace

## IČ 				750 32 333

## DIČ 				CZ75032333

## se sídlem: 			Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

## jednající 			Mgr. Michalem Zezulou, Ph.D., ředitelem územního odborného pracoviště v Ostravě

## Doručovací adresa:

## Národní památkový ústav

## Územní odborné pracoviště v Ostravě, Odboje 1941/1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

## Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních:   		Mgr. Jindřich Hlas

ve věcech technických: 		Mgr. Jindřich Hlas

uzavírají tuto

- Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu

- uzavřenou podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění

- a § 1746 odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

1.

Předmět dohody

  - Objednatel je investorem stavby s názvem „Rýmařov – oparava MK Husova“, která je realizována v katastrálním území Rýmařov, tedy na území s archeologickými nálezy. Tato činnost je činností ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a je jí vyvolána nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu.

  - Zpracovatel je oprávněný ve smyslu ust. § 21 zák. č. 20/1987Sb.  (O státní památkové péči v platném znění) k provedení záchranného archeologického výzkumu dle této dohody.

  - Zpracovatel se zavazuje provést pro objednatele záchranný archeologický výzkum (ZAV) na místě budoucí stavby uvedené v bodě 1. tohoto článku dohody.

  - Objednatel umožní zpracovateli provádění ZAV po celý průběh zemních prací. Záchranný archeologický výzkum bude probíhat ve dvou etapách:

- terénní etapa – vlastní terénní práce včetně archeologického dohledu, plošného odkryvu, dokumentace nálezových situací, vyzvednutí nálezů, jejich prvotní očištění a evidence

-   etapa kabinetních prací – očištění, konzervace, evidence a deskripce nálezů, expertízy, vyhodnocení    nálezů a zpracování závěrečné zprávy o  výsledcích záchranného archeologického výzkumu.

2.

Termín plnění

- Terénní část ZAV bude zahájena v dubnu 2022 a doba jejího trvání bude stanovena v závislosti na postupu stavebních prací jednotlivých částí stavby dle projektové dokumentace

- Termín odevzdání Nálezové zprávy o výsledku ZAV je stanoven na 12 měsíců od ukončení terénní části ZAV.

- V případě, že Zpracovatel nebude moci, zejména z  důvodů nepříznivého počasí, změny harmonogramu stavebních prací, či jiných překážek ze strany Objednatele, dodržet uvedené termíny plnění, bude o dobu, po kterou překážka trvala, původní termín prodloužen.

3.

Náklady zpracovatele a jejich úhrada

# Práce na ZAV budou v souladu s § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vyúčtovány ve výši nákladů Oprávněné strany na výzkum.

# Pro účely této dohody smluvní strany sjednávají, že náklady dle čl. 3, odst. 1, budou paušalizovány takto:

# Archeolog/jiný VŠ specialista	částku	320,- Kč/hod. bez DPH

# Asistent AV (dokumentátor)	částku	275,- Kč/hod. bez DPH

# Terénní specialista	částku 	170,- Kč/hod. bez DPH

# Pracovník AV	částku	150,- Kč/hod. bez DPH

# 3.3. Smluvní strany se dohodly, že předpokládaný limit nákladů na provedení ZAV včetně archeologického dohledu je 246 400,00 Kč (bez DPH) včetně zpracování nálezů a vyhotovení Nálezové zprávy. Kalkulace předpokládaných nákladů je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této dohody. V případě zjištění neočekávaného rozsahu archeologických situací, bude jednáno o uzavření dodatku ke smlouvě o provedení ZAV.

# 3.4.  Objednatel uhradí Zpracovateli faktury, vystavené za vykonané terénní práce na základě oboustranně odsouhlasených soupisek hodin v jednotlivých kategoriích pracovníků, a to v pravidelných měsíčních intervalech. Zpracovaní nálezů a nálezové zprávy bude fakturováno jednorázově do 14 dnů po jejím vyhotovení.

# 3.5 Faktury budou obsahovat náležitosti daňových dokladů dle § 28 zák. č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktury nebudou obsahovat některou z náležitostí, má objednatel právo je vrátit bez zbytečného odkladu pro doplnění. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne vystavení nové faktury.

# 3.6. Platby budou provedeny převodním příkazem na účet zpracovatele uvedený na fakturách.  Lhůta  splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktur objednateli. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zpracovatel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.

4.

Součinnost

- Objednatel se zavazuje poskytnout zpracovateli všechnu součinnost nutnou k provedení díla jako předání PD, stavební přípomoc (manipulace s výkopkem, odvoz či uskladnění výkopku), poskytnutí zázemí pro pracovníky zpracovatele (uskladnění nářadí) a dále všechny jemu dostupné informace o plánovaných zemních pracích, které mají být v rámci stavební akce prováděny.

- Pracovníci zpracovatele jsou povinni dodržovat všechny zásady a předpisy BOZP na staveništi a řídit se pokyny zástupce objednatele ve věcech technických.

- Pracovníci zpracovatele jsou povinni zachovávat na pracovišti pořádek a dodržovat veškeré bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dbát na ochranu životního prostředí. Zpracovatel zodpovídá za bezpečnosti a ochranu zdraví svých pracovníků, které určil při plnění závazků dle této dohody.

- Zpracovatel povede výzkumný deník a zavazuje se po dobu provádění záchranného archeologického výzkumu zaznamenávat v něm skutečnosti podstatné z hlediska provádění záchranného archeologického výzkumu. Výzkumný deník bude odpovědný pracovník zpracovatele na požádání předkládat odpovědnému pracovníkovi Objednatele ke kontrole a podpisu. Dohody učiněné ve výzkumném deníku jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení této dohody. Ustanovení této Dohody mají vždy přednost před zápisy učiněnými ve výzkumném deníku.

- Zpracovatel zajistí svým nákladem vybavení vlastních pracovníků pracovními ochrannými pomůckami a současně zajistí jejich proškolení z předpisů na ochranu zdraví při práci na předmětné stavbě.

- Zpracovatel současně upozorní své pracovníky na povinnost řídit se při provádění archeologických prací pokyny vedoucího stavby, které se budou týkat bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5.

#### Předání díla

Zpracovatel předá provedené práce a závěrečné zprávy o výsledcích záchranného archeologického výzkumu objednateli takto:

- Terénní část ZAV dle odst. 1.4. této smlouvy bude ukončena zápisem v deníku výzkumu a stavebním deníku opatřeným podpisem stavbyvedoucího nebo technického dozoru investora/objednatele.

- Ukončení zpracování výzkumu dle odst. 2.2 této smlouvy bude stvrzeno podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami a předáním závěrečné zprávy o výsledcích záchranného archeologického výzkumu.

- K převzetí prací a k podpisu zápisu ve stavebním deníku dle odstavce 5.1. této smlouvy a  závěrečné zprávy o výsledcích záchranného archeologického výzkumu dle odst. 5.2. této smlouvy je za objednatele oprávněn pan Martin Batěk.

6.

Kvalitativní podmínky a záruka za dílo

Zpracovatel provede ZAV v souladu s povolením Ministerstva kultury k provádění archeologických výzkumů a s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů sjednanou s Akademií věd ČR, a to na odpovídající odborné úrovni. Tuto minimální odbornou úroveň provedených prací podpisem této dohody zpracovatel objednateli garantuje.

7.

#### Závěrečná ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

- Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zpracovatel.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

- Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

- Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.

- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

- Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, včetně osobních údajů, a to na dobu neurčitou.

- Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv NPÚ Ostrava nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy.

- Tato smlouva byla schválena radou města dne 21. 04. 2022 pod usnesením č. 4620/89/22.

V Rýmařově dne ……….					V  Ostravě dne ……………………

..............................…………………	......................................................

Ing. Luděk Šimko	Mgr. Michal Zezula, Ph.D.

Starosta	ředitel – NPÚ Ostrava