KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SiLNIC VYSOČINY

příspěvková organizace SMLOUVA REGISTROVÁNA

pod číslem:

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„Projektové dokumentace oprav silnic 2016 - silnice Žďársko“

1.

Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: zastoupený: Bankovní spojení: Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

(dále jen objednatel)

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

xxxxxxxxxx ředitelem organizace

Komerční banka, a.s. - pobočka Jihlava

xxxxxx

00090450

CZ00090450

xxxxxxxxx

Kraj Vysočina

a

Zhotovitel:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

se sídlem:	Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava

zastoupený:	xxxxxxxxx, jednatelem společnosti

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo 1460 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu:	xxxxxxxx

IČ:	18198228

DIČ:	CZ18198228

Telefon:	xxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

2.

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.l k uzavřené smlouvě o dílo (č. objednatele P-SL- 4-2016-V, ze dne 2.9.2016). Tímto Dodatkem č.l se mění rozsah předmětu plnění smlouvy o dílo na základě zpracování projektové dokumentace v souladu s vyhl. č. 104/1997 Sb., bez nutnosti získávat stavební povolení. Tím dochází k vypuštění položky:

- vyřízení souhlasu s vynětím ze ZPF vč. pedologického průzkumu, příp. vynětí z LPF a související dokumentace

- záborový elaborát včetně případného předjednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy

Stránka 1 z 9

- podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti, získání doložky nabytí právní moci SP, resp. uzavřeni veřejnoprávní smlouvy, v Příloze č.2 „Kalkulace projekčních prací“, u akce není stavebním úřadem požadováno zajištění stavebního povolení. Proto je nutné věcně upravit předmět plnění, příslušný k termínu konečného plnění a následně i cenu díla. Ujednání smlouvy a přílohy se mění následovně:

Článek 2
Předmět smlouvy

Odstavec Článku 2 se mění a upravuje takto :

V Příloze č.l „Technicképodmínky“ se vypouští odstavec

- vyřízení souhlasu s vynětím ze ZPF vč. pedologického průzkumu, příp. vynětí z LPF a související dokumentace

- záborový elaborát včetně případného předjednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy

- podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti, získání doložky nabytí právní moci SP.

A nahrazuje se zněním dle Přílohy č.l Dodatku č.l.

Článek 3
Cena díla

Odstavec 4.1 Celkový finanční objem díla podle či. 2 této smlouvy o dílo se mění a upravuje se -

podle upraveného rozpisu v Příloze č. 2 Dodatku č.l - takto :

III/34824 křiž. 11/602 - Meziříčko - křiž, lil/34823

- původní cena uvedená v SoD bez DPH

- změna dle Dodatku č. 1

III/3518 Měřín průtah

- původní cena uvedená v SoD bez DPH

- změna dle Dodatku č. 1

145 000,- Kč - 15 000,- KČ

114 500,- Kč - 15 000,- KČ

Celkový finanční objem díla podle čl.2 SoD a Dodatku č.l činí:

Cena bez DPH	229 500,- Kč

DPH (21%)	48 195,- Kč

Cena celkem s DPH	277 695,- Kč

Mění se Příloha č.2 Kalkulace projekčních prací dle Přílohy č.2 Dodatku č.l.

Ostatní ustanovení čl. 4 dle SOD se nemění.

Stránka 2 z 9

3.

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 4

- Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.l řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto Dodatku č.l, a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek č.l nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Nedílnou součástí Dodatku č.l jsou opravené přílohy:

- Příloha č. 1 Technické podmínky

- Příloha č. 2 Kalkulace projekčních prací

- Tento Dodatek č. 1, včetně příloh, je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Dodatek je platný a účinný okamžikem podpisu.

- Tento Dodatek č.l je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Jihlavě, dne : 26.4.2014

V Jihlavě, dne :	- 2 ~05~ 201?

Zhotovitel:

Objednatel:

ředitel organizace

(¡'m
ČO: 00090450,, tci • 5.y; > ',•*

Stránka 3 z 9

Příloha <5. le

Technické podmínky pro 1. dílčí plnění

III/34824 křiž. 11/602 - Meziříčko - křiž. 111/34823

Předmětem projekčních prací je oprava vozovkového souvrství silnice III/34824 ve stávajícím šířkovém uspořádání. Předmětný úsek silnice začíná před obcí Meziříčko na křiž. se silnicí 11/602 v km 0,000 provozního staničení, pokračuje extravilánem a poté průtahem obcí Meziříčko a následuje opět extravilánem asi 450 m za křižovatku se silnicí III/34823 (odbočení na Arnolec), kde úsek končí v km 2,300 provozního staničení. Vozovka je odvodněna do okolních zelených ploc, příkopů a vodotečí. Celková délka opravovaného úseku je 2,300 km. Součástí prací bude návrh řešení opravy vozovky silnice, včetně řešení odvodnění a případné další vyvolané úpravy a přeložky inženýrských sítí. Na předmětném úseku se v km 0,605 (provozního staničení) nachází most ev.č. 34824-1 (most přes potok Nadějovský), kde prozatím uvažujeme pouze se sanací, novými římsami, zábradlím a svodidly. Návrh opravy silnice bude projednán s dotčenými orgány a zástupci obce Meziříčko.

Veřejný provoz: Během provádění prací dojde k uzavření celé silnice. Objízdné trasy budou součástí řešení DIO.

Technické podmínky

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/l s účinností od 01.01.2010 a v souladu s příslušnými kapitolami TKP v aktuálním znění a bude obsahovat:

- Geodetické zaměření předmětného území včetně zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí. Ke zjištění skladby vozovky zajistí zadavatel kopané sondy v potřebném počtu a rozsahu.

- Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby DSP+PDPS. Součástí dokumentace bude řešení odvodnění a projektová dokumentace případných přeložek inženýrských sítí a zásady organizace výstavby. V projektové dokumentaci bude zahrnut vytyčovací výkres stavby. Charakteristické příčné řezy budou provedeny v intravilánu po 20 m, v extravilánu po 50 m a bude zpracován výkaz výměr.

Rozsah stavebních prací bude projednán a upřesněn na vstupním výrobním výboru.

- DIO, dopravní značení po dobu stavby, příp. návrh objízdných tras včetně příslušných projednání. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR.

- Dokladová část - projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení, např. souhrnné stanovisko orgánu ŽP, HZS, KHS, ŘSD ČR, atd.) a získání kladných vyjádření a stanovisek.

- Zpracování plánu BOZP.

Stránka 4 z 9

- Povodňový a havarijní plán, vyjádření správce toku a správce povodí.

- Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele. Soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.

Majetková příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. a kopané sondy jsou věcí zadavatele.

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (předpoklad min. 3 jednání) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků dotčených touto stavbou.

Projektová dokumentace DSP + PDPS bude dodána v 6 soupravách v tištěné podobě, včetně soupisu prací bez cen. K tomu navíc kompletní dokumentace 2x v digitální podobě na CD-R, včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu.

Geodetické zaměření bude předáno v tištěné podobě a v digitální podobě na CD-R ve formátu *.dwg, resp. *.dgn, případně bude odevzdána vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.

Stránka 5 z 9

Příloha č. 2e

Technické podmínky pro 2. dílčí plnění

III/3518 Měřín průtah

Předmětem projekčních prací je návrh opravy vozovkového souvrství silnice 01/3518 v průtahu obcí Měřín, provozní staničení km 0,000 až km 0,830, od napojení na silnici 11/602 k DZ „Konec obce“. Vozovka je nyní odvodněna částečně do stávajících vpustí a z části do okolních zelených ploch. Ve staničení km 0,370 se nachází stávající most ev.č. 3518-1, jehož rekonstrukci spolu s opravou úseku silnice v délce 80 m vypracovala projekční kancelář D-projekt Brno Ing. Jan Pracný a projektová dokumentace silnice bude s tímto záměrem koordinována a tento úsek s mostem bude vynechán. Součástí prací bude řešení odvodnění, dokumentace k odstranění stávajících propustků a konstrukcí v silnici (křiž. s MK mezi km 0,400 až 0,500) a případné přeložky či úpravy inženýrských sítí. Návrh opravy silnice bude projednán s dotčenými orgány a zástupci městyse Měřín.

Veřejný provoz; Během provádění prací dojde k uzavření celé silnice. Objízdné trasy budou součástí řešení DÍO.

Technické podmínky

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/l s účinností od 01.01.2010 a v souladu s příslušnými kapitolami TKP v aktuálním znění a bude obsahovat:

- Geodetické zaměření předmětného území včetně zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí. Ke zjištění skladby vozovky zajistí zadavatel kopané sondy v potřebném počtu a rozsahu. •

•	Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby DSP+PDPS. Součástí dokumentace bude řešení odvodnění, dokumentace k odstranění stávajících propustků a konstrukcí v silnici a projektová dokumentace případných přeložek a zásady organizace výstavby. V projektové dokumentaci bude zahrnut vytyčovací výkres stavby. Charakteristické příčné řezy budou provedeny v intravilánu po 20 m a budou použity pro zpracování výkazu výměr. Rozsah stavebních prací bude projednán a upřesněn na vstupním výrobním výboru.

- DIO, dopravní značení po dobu stavby, příp. návrh objízdných tras včetně příslušných projednání. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR.

- Dokladová část - projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení (např. souhrnné stanovisko orgánu ŽP, atd.), nutné projednání k zajištění provozu Agro Měřín a získání kladných vyjádření a stanovisek.

- Zpracování plánu BOZP.

- Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele. Soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.

Stránka 6 z 9

Majetková příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb., je věcí zadavatele.

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (předpoklad min. 3 jednání) za účastí všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou.

Projektová dokumentace DSP + PDPS bude dodána v 6 soupravách v tištěné podobě, včetně soupisu prací bez cen. K tomu navíc kompletní dokumentace 2x v digitální podobě na CD-R včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu.

Geodetické zaměření bude předáno v tištěné podobě a v digitální podobě na CD-R ve formátu *.dwg, resp. *.dgn, případně bude odevzdána vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.

Stránka 7 z 9