Dodatek č. 1

k SOD/00335/2022/OIÚ ze dne 4. 5. 2022

Doplnění klimatizace

v budově městského úřadu na Komenského náměstí č.p. 1619 v Říčanech

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

| OBJEDNATEL: | Město Říčany |
| --- | --- |
| sídlem: | Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany |
| zastoupený: | Ing. Davidem Michaličkou, starostou města |
| bankovní spojení | KB, a.s., pobočka Říčany |
| číslo účtu: |  |
| IČO: | 00240702 |
| DIČ: | CZ00240702 |
| identifikátor datové schránky: | Skjbfwd |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | Bc. Tomáš Kovačka, Ing. arch. Alice Štěpánková |
| dále „Objednatel“ |  |
| ZHOTOVITEL: | KLIMAdesign s.r.o. |
| Se sídlem: | Doubravská 28, 415 01 Teplice |
| Zastoupený: | Ing. Ladislav Rohan |
| bankovní spojení | KB Teplice |
| číslo účtu: |  |
| IČO: | 25010859 |
| DIČ: | CZ25010859 |
| Identifikátor datové schránky | Afiqu5j |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | Aleš Rozák |
| tel.: |  |
| e-mail | klima@klimadesign.cz |
| dále „Zhotovitel“ |  |

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

# Předmět dodatku

  - Předmětem tohoto dodatku č. 1 změna předmětu a ceny díla, tak jak je uvedeno níže.

# Předmět plnění

2.1. Předmět plnění se mění v rozsahu uvedeném v příloze tohoto dodatku. Jedná se o dodatečné práce a dodávky, které jsou nezbytné pro dokončení díla a nebyly obsaženy v původním rozpočtu.

# Doba provádění díla

3.1. Doba provádění díla se nemění.

# Cena díla

  - Původní cena díla dle smlouvy o dílo činí 808 200,00 Kč bez DPH.

Cena díla se navyšuje o 14 606,00 Kč bez DPH.

4.2. Cena díla, a tedy odst. 3.1. smlouvy o dílo, se z důvodů shora uvedených mění takto:

3.1. Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena takto:

3.1.1. Cena bez DPH ve výši: 822 806,00 Kč

3.1.2. DPH ve výši 21 %: 172 789,26 Kč

3.1.3. Celková cena včetně DPH ve výši: 995 595,26 Kč

# Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné.

  - Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.

  - Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – rozpočet dodatečných prací a dodávek

V Říčanech                     dne    			                            V                                  dne

……………………………………………             			              …………………………………………………………
   objednatel:                 	                                                                        zhotovitel:

Ing. David Michalička                                                                               Ing. Ladislav Rohan

starosta města Říčany	                                                                        jednatel KLIMAdesign s.r.o.