**RÁMCOVÁ SMLOUVA**

**na malířské práce**

uzavřena na základě § 2586 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „*občanský zákoník*“)

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Česká republika - Úřad práce České republiky**

**sídlo:** Dobrovského 1278/25, Praha 7

**zastoupena:** Ing. Zdeněk Novotný,

ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Plzni

**IČO:**  72496991

**kontaktní a fakturační adresa: ÚP ČR – Krajská pobočka v Plzni,**

**Kaplířova 2731/7, 305 88 Plzeň**

**bankovní spojení:** Česká národní banka

**číslo účtu:** 37828311/0710

**ID datové schránky:** 6gyzph2

(dále jen „***Objednatel***“)

a

**Zhotovitel: Zdeněk Tupějev**

**sídlo:** Tymákov 254, 332 01 Tymákov

**IČO:** 64190439

**kontaktní a fakturační adresa:** Tymákov 254, 332 01 Tymákov

**bankovní spojení: doplnit**

**číslo účtu: doplnit**

**ID datové schránky:** ---------------------

(dále jen „***Zhotovitel***“)

Výše uvedený Objednatel a Zhotovitel uzavírají společně tuto Rámcovou smlouvu (dále jen „Smlouva“):

**Předmět Smlouvy**

1. Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem *„Malířské práce pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Plzni* “ systémové číslo N006/22/V00013208 ze dne 27. 5. 2022 a v souladu s nabídkou Zhotovitele a rozhodnutím Objednatele jako zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
2. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele na své náklady a nebezpečí, s potřebnou péčí a v čase sjednaném v bodě 2.3 této Smlouvy malířské práce vymezené níže v tomto článku (dále jen „*dílo*“) a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku IV. této Smlouvy.
3. Předmětem této Smlouvy je standardní dvouvrstvá výmalba stěn a stropů ve středně zatěžovaných interiérech a ostatní práce, činnosti, dodávky a služby s tím související. Zejména jde o:
* manipulaci s nábytkem a jeho zakrytí,
* zakrytí podlah, osvětlovacích těles, zárubní, oken, parapetních desek apod.,
* zapravení prasklin a otvorů,
* škrábaní, stěrkování ploch,
* průběžný a řádný úklid v místech dotčených pracemi Zhotovitele,
* rozestavění nábytku do původního stavu,
* průběžnou a řádnou likvidaci vzniklého odpadu,
* další práce nutné k řádnému provedení a dokončení díla.
1. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce, služby a dodávky, které nejsou v tomto článku této Smlouvy obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět mohl a měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy potřeba.
2. Požadavky na výmalbu a vlastnosti nátěrových barev:
* dvouvrstvá výmalba středně zatěžovaných interiérů, nikoliv nástřik,
* barva:
* bíla, interiérová, otěruvzdorná,
* krycí schopnost min. třída 2,
* obsah těkavých látek VOC < 15 g/l,
* budova na adrese Voříškova 825, Klatovy bude malována barvou slonová kost, světlá.
* Zhotovitel na žádost Objednatele neprodleně předloží protokoly, bezpečnostní nebo technické listy ke kontrole požadovaných vlastností nátěrových barev.
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v prvotřídní kvalitě stanovené příslušnými normami a právními předpisy a použít při provádění materiály, pro které bylo vydáno prohlášení o shodě.
2. Pro provedení díla budou použity jen takové materiály, které splňují technické požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost Zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
3. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími.
4. Zhotovitel je při realizaci díla (resp. jednotlivých prací) povinen zabezpečit dotčené prostory tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví či života osob nebo majetku. Za případné škody na zdraví či životě osob nebo na majetku vzniklé nezabezpečením příslušných prostor podle tohoto bodu nese plnou odpovědnost Zhotovitel.
5. Zhotovitel nese odpovědnost za jakoukoliv ztrátu a škodu, ke které by při realizaci díla i při činnostech s dílem souvisejících došlo.
6. Zhotovitel musí dbát na to, aby nedocházelo zbytečně ke zvýšené prašnosti, vibracím nebo hluku při realizaci díla; v tomto smyslu za svoji činnost nese plnou odpovědnost vůči orgánům dohledu i dotčeným osobám.
7. Movité věci Zhotovitele nacházející se v pracích dotčených prostorech při realizaci díla musí být Zhotovitelem dostatečně zabezpečeny proti poškození, ztrátě či zničení, případně Zhotovitelem přemístěny (pokud by ztěžovaly či znemožňovaly činnost zaměstnanců Objednatele). Za poškození, ztrátu či zničení těchto movitých věcí nese odpovědnost Zhotovitel.
8. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály.
9. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat požadavky Objednatele týkající se předmětu této Smlouvy.
10. Vícepráce provede Zhotovitel jen tehdy, pokud budou předem schváleny Objednatelem.

**Místo a doba plnění díla**

1. Místem plnění a předání díla jsou objekty a budovy Kontaktních pracovišť a Krajské pobočky ÚP ČR v Plzni. Místa plnění jsou specifikována v příloze č. 1, která je nedílnou součástí Smlouvy.
2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
3. Závazná lhůta zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je stanovena Objednatelem v dílčí objednávce v souladu s bodem 3.4 a začíná běžet dnem zahájení prací.
4. Zhotovitel se zavazuje provádění prací v některých případech realizovat mimo pracovní dobu zaměstnanců Objednatele (např. o víkendu nebo v odpoledních hodinách).

**Uzavíraní dílčích objednávek**

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na tom, že veškeré plnění dle této Smlouvy bude probíhat výlučně na základě dílčích písemných objednávek Objednatele (dále jen „Objednávka“). Objednávku, v níž Objednatel písemně vyzve Zhotovitele k provedení dílčího plnění, zašle Objednatel Zhotoviteli prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu Zhotovitele **maliri.plzen@email.cz**
2. Objednávka bude obsahovat zejména:
3. informaci o předmětu dílčího plnění;
4. identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele;
5. výzvu k dílčímu plnění;
6. vymezení požadovaných činností v rámci dílčího plnění;
7. místo dílčího plnění;
8. lhůtu (časové období) pro provedení dílčího plnění.
9. Objednatel v rámci jedné objednávky bude objednávat min. 300 m2.
10. Časová dotace na každých i započatých 100 m² plochy je max. 1 pracovní den.
11. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů ode dne doručení objednávky zaslat Objednateli písemnou akceptaci e-mailem se závazným termínem zahájení prací. Potvrzením přijetí objednávky je uzavřená dílčí Smlouva.
12. V případě, že Zhotovitel nepotvrdí objednávku ve stanovené lhůtě, Objednatel bez zbytečného odkladu odešle Zhotoviteli objednávku opětovně s novou lhůtou 3 pracovních dnů pro potvrzení ze strany Zhotovitele. V případě, ze Zhotovitel nepotvrdí opětovně odeslanou objednávku, nebo ji odmítne bez relevantního zdůvodnění, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu dle bodu 7.1 písm. a) této Smlouvy. Opakované nepotvrzení nebo odmítnutí odeslané objednávky Zhotovitelem bez relevantního zdůvodnění je považováno za podstatné porušení této Smlouvy.
13. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci každé jednotlivé objednávky a činnosti stanovené touto Smlouvou nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne doručení první písemné objednávky e-mailem.
14. Závazná lhůta zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je stanovena Objednatelem v dílčí objednávce v souladu s bodem 3.4 tohoto článku a začíná běžet dnem zahájení prací.
15. Zhotovitel je v případě jakýchkoli nejasností ohledně dílčího plnění povinen si vyžádat od Objednatele doplňující informace, a to do data zahájení prací. Neučiní-li tak Zhotovitel, má se za to, že předmět dílčího plnění je mu jasný a nemůže se z tohoto důvodu zprostit odpovědnosti za případné vady.

**Cena a platební podmínky**

1. Cena za kompletní, řádné a bezvadné provedení každé jednotlivé práce v rámci této Smlouvy (dále také „*cena*") je stanovena v souladu s obecně platnými právními předpisy platnými v době uzavření této Smlouvy a je sjednána na základě všech zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky. Cena je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná.
2. Na základě veřejné zakázky se smluvní strany dohodly na ceně

bez DPH **38 Kč** za 1 m2 výmalby,

DPH **7,98 Kč** za 1 m2 výmalby,

S DPH **45,98 Kč** za 1 m² výmalby.

1. Sazba DPH je stanovena podle právních předpisů platných ke dni uzavření této Smlouvy. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené s provedením díla, včetně nákladů na pracovní síly, stroje, dopravu, materiál a administrativu, práce spojené s manipulací s nábytkem, úklid, odstranění znečištění, uložení odpadů, odstranění vad v provádění díla, zisk apod.
3. V případě, že Zhotovitel zjistí, že do ceny nezahrnul jakoukoliv položku, která je potřebná k řádnému provedení díla, má se za to, že ocenění této položky již obsahuje cena uvedená v této Smlouvě. Objednatel v objednávce uvede údaje o počtu prostor a ploše (dále jen „*technické parametry a množstevní výměry*“), ze kterých vyplývá i konkrétní cena za plnění dle této Smlouvy (dle m2). Zhotovitel si může všechny technické parametry a množstevní výměry před započetím díla prověřit. Pokud do doby před započetím díla prokazatelně nezpochybní Objednatelem požadované technické parametry a množstevní výměry, platí, že s nimi souhlasí a nemůže se v průběhu nebo po dokončení díla odvolávat na případné odchylky a chyby ohledně technických parametrů a množstevních výměr, a to ani co do požadavku na navýšení ceny.
4. Zhotovitel může po Objednateli požadovat úhradu pouze těch technických parametrů a množstevních výměr, které odpovídají technickým parametrům a množstevním výměrám u skutečně realizovaných prací.
5. S účinností od 1. dubna každého kalendářního roku, je Zhotovitel oprávněn provést úpravu ceny o přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (dále jen „*míra inflace*“) vyhlášený Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok. Zvýšení ceny je platné od okamžiku doručení písemného oznámení Zhotovitele o zvýšení ceny Objednateli. Oznámení musí obsahovat míru inflace, zvýšenou cenu a způsob výpočtu zvýšení. Nebude-li oznámení o zvýšení ceny doručeno Objednateli do 31. března kalendářního roku, právo na zvýšení ceny v daném kalendářním roce zanikne. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že v případě záporné míry inflace se cena nesnižuje. Poprvé může Zhotovitel úpravu ceny provést k 1. 4. 2023.
6. Daňový doklad (dále jen „faktura“) Zhotovitel vystaví na základě podepsaného předávacího protokolu. Faktura musí obsahovat náležitosti dle §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktur je 30 kalendářních dní.
7. Faktury bude Zhotovitel zasílat na e-mailovou adresu: prijem.faktur.pm@uradprace.cz

**4.10** Objednatel neposkytuje zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.

**4.11** V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti daňového dokladu nebo bude chybná či neúplná, bude Objednatelem Zhotoviteli bez prodlení vrácena k doplnění či opravě. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení doplněné či opravené faktury Objednateli.

**Základní podmínky plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje uklidit (případně uvést do původního stavu na základě požadavku Objednatele) prostory svou prací dotčené na vlastní náklad, a to nejpozději v den předání a převzetí díla Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
2. Zhotovitel se pro účely provádění díla může napojit a čerpat elektrickou energii a vodu v určených budovách uvedených v příloze této Smlouvy.
3. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za řádný úklid prostor a neprodlené odstraňování veškerého přebytečného materiálu a odpadu a dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů při vlastní realizaci díla (při pohybu všech pracovníků Zhotovitele i třetích osob). Zhotovitel je povinen zajistit každý den po ukončení směny, aby prostory byly ponechány ve stavu neohrožujícím bezpečnost a nehrozící vznikem škody.
4. Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, technickém vybavení a materiálech určených ke zhotovení díla, na svém majetku i majetku Objednatele a třetích osob, v prací a činností Zhotovitele dotčených prostorách včetně jejich vybavení, a to ode dne zahájení prací do okamžiku řádného, bezvadného a úplného předání a převzetí díla Objednatelem. Teprve dnem řádného, bezvadného a úplného předání a převzetí díla dle této Smlouvy přechází na Objednatele nebezpečí poškození nebo zničení.
5. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude prováděno zaměstnanci Zhotovitele, popř. osobami v obdobném postavení, kteří mají k provádění díla potřebnou kvalifikaci. Shledá-li Objednatel nedostatky v provádění díla jednotlivými zaměstnanci Zhotovitele (osobami v obdobném postavení), je oprávněn vyzvat Zhotovitele k jejich výměně, přičemž Zhotovitel je povinen takové výzvě vyhovět.
6. Zhotovitel nesmí v průběhu provádění díla použít žádný nevhodný a zdraví škodlivý materiál nebo výrobky, jejichž nevhodnost je ke dni použití známa.
7. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostorách během provádění díla po celou dobu ode dne zahájení do okamžiku předání a převzetí díla Objednatelem, resp. při odstraňování vad díla. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce a provozu při realizaci díla a odpovídá za škody vzniklé porušením dodržování příslušných právních předpisů.
8. Objednatel je oprávněn, zjistí-li při kontrole provádění prací při realizaci díla závady, požadovat jejich odstranění ve stanoveném termínu. Zhotovitel je povinen takovému požadavku vyhovět. V případě hrubého porušení technologické kázně, či zjištění postupu ohrožujícího majetek, zdraví či život, je Objednatel oprávněn práce zastavit.
9. Zhotovitel musí mít uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě zahrnující předmět této Smlouvy na částku minimálně 1 000 000 Kč a na vyžádání ji vždy předložit Objednateli.
10. Povinnosti Zhotovitele vyplývající z odpovědného zadávání veřejných zakázek:
11. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky dodržování veškerých právních předpisů České republiky, zejména předpisů pracovněprávních (např. zaručená mzda), předpisů z oblasti zaměstnanosti (např. při zaměstnávání cizinců a občanů EU) a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí a zajistit dodržování závazných mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO).
12. Zhotovitel je povinen zajistit vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce srovnatelnou úroveň zadavatelem určených smluvních podmínek s podmínkami smlouvy a řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků, kdy za řádné plnění a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených a doručených faktur za poskytnuté plnění.
13. Zhotovitel je povinen používat nátěrové hmoty dle specifikace v bodě 1.5, která se opírá o Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky pro nátěrové barvy, laky a silniční značení.
14. Zhotovitel je povinen nakládat s odpady, které vzniknou při realizaci díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zajistí třídění odpadů a jejich ekologickou likvidaci v zařízeních k tomu určených.
15. Zhotovitel je povinen výše uvedené zásady uvedené v bodě 5.10 zajistit i u svých poddodavatelů.
16. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s podmínkami odpovědného zadávání a svůj souhlas stvrzuje podpisem Čestného prohlášení k odpovědnému zadávání veřejných zakázek, které je jako příloha č. 2 nedílnou součástí Smlouvy.

 **VI.**

**Vlastnické právo k dílu, záruka na dílo, reklamace**

1. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu okamžikem převzetí díla od Zhotovitele a potvrzením předávacího protokolu. Předávací protokol musí mimo jiné obsahovat sdělení, zda Objednatel přebírá dílo bez výhrad, nebo s výhradami. Předávací protokol bude v případě výhrad obsahovat soupis vad a nedodělků spolu s lhůtami pro jejich odstranění.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků a v souladu se svým účelem stanoveným technologickými postupy, touto Smlouvou, každou objednávkou Objednatele k realizaci jednotlivých prací a příslušnými obecně závaznými právními předpisy, normami a technickými normami závaznými v ČR.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo komplexní záruku za jakost, tj. záruku, že dílo si udrží takové vlastnosti, že bude plně způsobilé pro užívání k účelu, ke kterému má sloužit, že veškeré technologie a materiály mají a udrží si vlastnosti pro ně typické a stanovené touto Smlouvou, příslušnými obecně závaznými právními předpisy, normami a technickými normami. Záruční doba je stanovena v délce trvání minimálně 2 let ode dne převzetí díla Objednatelem. Záruční doba začíná běžet okamžikem předání a převzetí díla Objednatelem. Záruční doba neběží od okamžiku, kdy se konkrétní vada díla objevila, až do vystavení potvrzení o odstranění vady. Nebude-li možné určit okamžik, kdy se konkrétní vada díla objevila, považuje se za tento okamžik den oznámení konkrétní vady díla Zhotoviteli Objednatelem.
4. Vady, na něž se vztahuje záruka, oznámí Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí. Každá reklamace bude Objednatelem učiněna písemně a doručena Zhotoviteli e-mailem, a to na e-mailovou adresu**: maliri.plzen@email.cz**
5. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad díla bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich nahlášení Objednatelem. Vady díla je Zhotovitel povinen odstranit a s tím související práce provést bezplatně nejpozději do 10 pracovních dnů od zahájení odstraňování.
6. Pokud lhůta k odstranění vady marně uplyne, je Objednatel, po jejím marném uplynutí, oprávněn zajistit odstranění záruční vady jiným subjektem, a to na náklady Zhotovitele.

**VII.**

**Sankční ujednání**

1. Objednatel je oprávněn uložit Zhotoviteli smluvní pokutu:
2. za nedodržení podmínky akceptace opětovně odeslané objednávky nebo její odmítnutí bez relevantního zdůvodnění dle bodu 3.6 této Smlouvy ve výši 500,- Kč za jednotlivý případ,
3. za nedodržení závazného termínu zahájení prací uvedeného v akceptaci objednávky Zhotovitelem dle bodu 3.7 této Smlouvy ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení,
4. za nedodržení závazné lhůty zhotovení a předání řádně zhotoveného díla stanovené Objednatelem v objednávce dle bodu 3.8 této Smlouvy ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení,
5. za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků dle bodu 6.1 této Smlouvy ve výši 300,- Kč za každý případ vady a nedodělku a každý započatý kalendářní den prodlení od data stanoveného či dohodnutého v předávacím protokolu do data odstranění vady a nedodělku,
6. za nedodržení termínu k odstranění záručních vad v průběhu záruční doby dle bodu 6.5 této Smlouvy ve výši 300,- Kč za každý případ vady a za každý započatý kalendářní den prodlení,
7. za absolutní neprovádění díla, tj. situace, kdy Zhotovitel bez relevantního zdůvodnění a bez účinnosti řádného ukončení této Smlouvy zcela přestane realizovat činnosti stanovené touto Smlouvou ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
8. za prokázané porušení podmínek odpovědného zadávání veřejných zakázek dle bodu 5.10 ve výši 500,- Kč za každý případ porušení a každý započatý kalendářní den trvání jednotlivého případu porušení příslušné podmínky.
9. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 kalendářních dní od doručení výzvy Objednatele k zaplacení Zhotoviteli.
10. V případě nezaplacení smluvní pokuty ve lhůtě, je Objednatel oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře Zhotovitele.
11. V případě opožděné úhrady faktury zaplatí strana, která je v prodlení, úrok ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý kalendářní den prodlení.
12. Ustanoveními o smluvních sankcích nejsou nijak dotčena práva smluvních stran požadovat náhradu škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti druhou smluvní stranou.

**VIII.**

**Ukončení smluvního vztahu**

1. Účinnost této Smlouvy může být ukončena:
2. písemnou dohodou obou smluvních stran,
3. písemnou jednostrannou výpovědí, a to i bez uvedení důvodu, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.
4. písemným jednostranným odstoupením od této Smlouvy z důvodu podstatného porušení této Smlouvy druhou smluvní stranou, podstatným porušením této Smlouvy se rozumí na straně Zhotovitele:
* opakované nepotvrzení, odmítnutí odeslané objednávky nebo absolutní neprovádění díla Zhotovitelem bez relevantního zdůvodnění a bez účinnosti řádného ukončení této Smlouvy,
* postup Zhotovitele při zhotovení díla, který je opakovaně v rozporu s pokyny

 Objednatele, technickými postupy a předpisy nebo normami ČSN, anebo jinými

 normami týkajícími se provádění díla,

* opakované porušení podmínek vyplývajících z odpovědného zadávání veřejných

 zakázek.

 a na straně Objednatele:

* neuhrazení ceny za dílo Objednatelem tak, že po opakované písemné výzvě Zhotovitele k uhrazení dlužné částky překročí lhůtu splatnosti o 30 dnů.
1. Chce-li některá ze stran od této Smlouvy odstoupit na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně doporučeně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.

**IX.**

**Vyšší moc**

1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto Smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto nesplnění bylo výsledkem události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.
2. Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření této Smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.

**X.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, není-li v této Smlouvě výslovně dohodnuto jinak.
2. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, výslovně prohlášených za dodatky k této Smlouvě a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Pokud pozbude některé ustanovení této Smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost této Smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se bude co nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem této Smlouvy.
4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a její autentičnost stvrzují jejich oprávnění zástupci svými podpisy.
6. Tato Smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy, a zhotovitel jeden stejnopis.
7. Přílohy: Specifikace místa plnění

 Čestné prohlášení k odpovědnému zadávání veřejných zakázek

 Seznam poddodavatelů

V …………………. dne …….…………… V …………………. dne ……………………

………………………………………… ……………………………………………….

Zhotovitel Objednatel

 *Příloha č.1*

**SPECIFIKACE MÍSTA PLNĚNÍ**

Místo plnění: objekty a administrativní budovy na níže uvedených adresách:

 Krajská pobočka a Kontaktní pracoviště Plzeň – město:

* Kaplířova 2731/7, Plzeň
* Klatovská třída 2848/200e, Plzeň

Kontaktní pracoviště Domažlice:

* Msgre. B. Staška 265, Domažlice
* Náměstí Republiky 59, Horšovský Týn

Kontaktní pracoviště Klatovy:

* Voříškova 825, Klatovy
* Strážovská 529, Nýrsko
* Mírové náměstí 19, Horažďovice

Kontaktní pracoviště Plzeň – jih:

* Hradišťská 148, Blovice
* Palackého 460, Přeštice
* Náměstí Augustina Němejce 72, Nepomuk
* Sokolská 566, Stod
* Kaplířova 2731/7, Plzeň
* Klatovská třída 2848/200e, Plzeň

Kontaktní pracoviště Plzeň – sever:

* Nám. Osvobození 886, Kralovice
* Manětín 150, Manětín
* Stará cesta 558, Plasy
* Benešova třída 79, Nýřany
* Kaplířova 2731/7, Plzeň
* Klatovská třída 2848/200e, Plzeň

Kontaktní pracoviště Rokycany:

* Svazu bojovníků za svobodu 68, Rokycany
* Palackého 162, Rokycany

Kontaktní pracoviště Stříbro:

* Revoluční 1010, Stříbro

Kontaktní pracoviště Sušice:

* Nádražní 1226, Sušice

Kontaktní pracoviště Tachov:

* tř. Míru 1633, Tachov
* Přimdská 501, Bor u Tachova
* garáž, T.G. Masaryka 1326, Tachov

**Místa plnění se mohou měnit. O této skutečnosti bude vždy zhotovitel předem řádně informován.**

*Příloha č. 2*

**Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky** | ***Malířské práce pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Plzni (opakování)*** |
| **Identifikační údaje dodavatele** |
| **Obchodní firma nebo název /** **Obchodní firma nebo jméno a příjmení** |  Zdeněk Tupějev |
| **Sídlo** |  Tymákov 254, 332 01 Tymákov |
| **IČO** |  64190439 |
| **Osoba oprávněná jednat za dodavatele** |  Zdeněk Tupějev |

Prohlašuji, že výše uvedený dodavatel není obchodní společností dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), která se nesmí účastnit zadávacího řízení.

§ 4b zákona o střetu zájmů zní: „Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, takové jednání je neplatné.“

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum** |  |
| **Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele**  |  |

*Příloha č. 3*

**Seznam poddodavatelů**

**(uvádí se i jiné osoby dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky** | ***Malířské práce pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Plzni (opakování)*** |
| **Identifikační údaje dodavatele** |
| **Obchodní firma nebo název /** **Obchodní firma nebo jméno a příjmení** |  Zdeněk Tupějev |
| **Sídlo** |  Tymákov 254, 332 01 Tymákov |
| **IČO** |  64190439 |
| **Osoba oprávněná jednat za dodavatele** |  Zdeněk Tupějev |

V souladu s požadavkem Zadavatele uvádíme Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí budeme plnit předmět veřejné zakázky:

|  |  |
| --- | --- |
| **Identifikační údaje poddodavatele** | **Část plnění veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit (věcné vymezení)** |
| předpokládaný rozsah poddodávky (počítáno v cenách s DPH) |
| 1. | Název poddodavatele |  |  |
| Sídlo |  |
| Tel. |  |
| E-mail |  |
| IČO/DIČ |  |
| Kontaktní osoba |  |
|  |
| 2. | Název poddodavatele |  |  |
| Sídlo |  |
| Tel. |  |
| E-mail |  |
| IČO/DIČ |  |
| Kontaktní osoba |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum** |  |
| **Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele**  |  |