Dodatek č. 2

ke smlouvě č. 06341961

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa: 		Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO: 				00020729

zastoupený: 			Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR

(dále jen „Fond“)

a

obec Stará Ves

kontaktní adresa: 		Obecní úřad Stará Ves, Dlouhá 287/32, 793 43 Stará Ves

IČO: 				00575950

zastoupená: 			Martinou Ž á k o v o u, starostkou

(dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na základě změny č. 1 rozhodnutí č. 06341961 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 15. 3. 2022 na této změně a doplnění smlouvy č. 06341961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 13. 3. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 1. 2021 (dále jen „Smlouva“):

- Smluvní strany souhlasně prohlašují, že příjemce podpory je povinen k projektům, které jsou uvedeny v článku IV bodu 1 písm. a) odrážce třetí, pododrážce první a druhé Smlouvy, před jejich realizací, nejpozději však do 2. 3. 2021, předložit Fondu projektovou dokumentaci, na základě budou tyto projekty znovu posouzeny.

- Smluvní strany tímto nahrazují povinnost předložit projektovou dokumentaci k projektu „Opravdový park ve Staré Vsi“ uvedeném v článku IV bodu 1 písm. a) odrážce třetí, pododrážce první Smlouvy takto:

Příjemce podpory je povinen k projektu „Opravdový park ve Staré Vsi“ uvedeném v článku IV bodu 1 písm. a) odrážce třetí, pododrážce první Smlouvy, před jeho realizací, nejpozději do 30. 6. 2022, předložit Fondu projektovou dokumentaci, na základě které bude tento projekt znovu posouzen.

- V článku IV bodu 1 písm. a) odrážce třetí se u projektu v pododrážce druhé s názvem „Výměna topení na budově obecního úřadu“ mění financování projektu v tom smyslu, že projekt bude financován 
v Cíli 2 samostatně.

- V článku IV bodu 1 písm. b) odrážce páté Smlouvy se termín pro předložení dokumentů prokazujících splnění Cíle 1 mění na 12/2022.

- V článku V bod 4 zní:

„4) V případě, že dojde k porušení povinností podle článku IV bodu 1 písm. a) za třetí odrážkou, bude stanoven odvod podle přílohy č. 2 RoPD příslušných projektů OPŽP; v případě samostatně v Cíli 2 realizovaných projektů, platí, že dojde-li k nedodržení účelu v rámci Cíle 2 podle článku IV bodu 1 písm. a) za třetí odrážkou na méně než 50 % stanovených indikátorů, bude toto porušení postiženo odvodem ve výši 100 % z poskytnuté podpory. V případě plnění účelu akce v rozmezí 51 - 99 % stanovených indikátorů bude toto porušení postiženo odvodem v rozmezí 0,1 – 49 % z poskytnuté podpory v závislosti na míře porušení stanovených indikátorů účelu akce v rámci Cíle 2. Nenaplnění účelu v rámci Cíle 2 se váže k částce definované pro Cíl 2 a odvod bude stanoven ve výši nevyužité částky podpory.“.

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

- Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.

- Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:                                                                                                                   V Praze dne:

dne:

…………………………………………….						……………………………………

zástupce příjemce podpory						zástupce Fondu