Dodatek č. 1

S M L O U V Y   O   D Í L O

č. smlouvy dodavatele: 02-O-3327-6267/17

č. smlouvy objednatele: 54/2017

Název díla:

„RP Zprůchodnění jezu v Horní Kamenici – U Hasičů“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4

IČ:	47 11 69 01

DIČ:	CZ47116901

zastoupený:	Ing. Janem Cihlářem

dodavatele zastupuje:

tel.:

mobil:

e-mail:

tel.:

mobil:

e-mail:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:

číslo účtu:

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 1930

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (uzavřené dne 30. 1. 2017).

V rámci SOD se mění článek IV:

Původní znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:			         	23.01.2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní DSP):    			28.04.2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní DPS):    			31.10.2017

Ukončení díla:							         	30.11.2017

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Nové znění:

Dle projednání postupu prací a zjištěných skutečností na výrobním výboru č. 2 (12.4.2017, Terezín) se smluvní strany dohodli na přerušení projektových prací. K pokračování projektových prací dojde po písemné výzvě objednatele, po interní diskuzi objednatele a vyjasnění zadání.

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní DSP):    	do 4 měsíců od obdržení výzvy objednatele k zahájení projekčních prací

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní DPS):    	do 9 měsíců od obdržení výzvy objednatele k zahájení projekčních prací

Ukončení díla:	do 10 měsíců od obdržení výzvy objednatele k zahájení projekčních prací

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Čl. X. Závěrečná ustanovení

Se doplňují o následující:

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

V Chomutově dne ……………			V Praze dne……………….

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele

…………………………..				………………………………

Ing. Vlastimil Hasík	Ing. Jan Cihlář

investiční ředitel		 			ředitel divize 02

Povodí Ohře, státní podnik				Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.