**Statutární město Plzeň – ÚMO Plzeň 3 Sport Production s.r.o.**

**CES, int. č. 2022/003977 IČ: 29158133**

**Statutární město Plzeň**

se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00

za které jedná **Městský obvod Plzeň 3**

IČO: 000 75 370

se sídlem Plzeň, sady Pětatřicátníků 7,9, PSČ 305 83

zastoupen **Ing. Petrem Balounem, místostarostou MO Plzeň 3**

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Plzeň – město

Číslo účtu:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel“**)

**a**

**SPORT PRODUCTION s.r.o.**

IČO: 291 58 133

se sídlem Plzeň, Východní Předměstí, Pallova 44/12, PSČ 301 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27556

zastoupena jednatelem Lukášem Vostrackým

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel“**)

uzavírají tuto

**SMLOUVU O DÍLO**

**podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku**

(dále jen „**Smlouva“**)

**I. Preambule**

1. Objednatel za účelem provedení projektu „**Dodání a montáž vodního mola z modulů MasterBock NP2F“** oslovil, s ohledem na charakter a specifikaci díla, dva dodavatele.

2. Zhotovitel předložil Objednateli řádnou a včasnou nabídku na realizaci výše uvedeného projektu, která je přílohou č. 1 této Smlouvy.

 **II. Předmět díla**

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést řádně a včas dílo spočívající v provedení „**Dodání a montáž vodního díla z modulů MasterBock NP2F“** (dále jen „**Dílo**“), a to v rozsahu daném nabídkou Zhotovitele, která je přílohou č. 1 této Smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit za činnosti specifikované v čl. V odst. 1 této Smlouvy níže uvedenou cenu Díla**.**

**III. Místo provedení Díla**

1. Dílo bude prováděno v sídle Zhotovitele či v případě potřeby dle charakteru díla na místě k tomu Zhotovitelem určeném.

1. Dílo po jeho dokončení bude provedeno, tj. dodáno, ve sportovním areálu ŠKODALAND, který se nachází na korespondenční adrese v Plzni, V Lukách 2976/34, část obce Plzeň 3 – Litice, na pozemku p. č. 1227/22, k. ú. Valcha (dále jen „**Místo provedení Díla**“).

**IV. Doba provedení Díla**

1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat, resp. dodat a namontovat Objednateli Dílo prosté bez jakýchkoli vad a nedodělků v Místě provedení Díla nejpozději do dne 24. 6. 2022.
2. S ohledem na charakter Díla, kdy Místo provedení Díla nebude Objednatelem Zhotoviteli fakticky předáno před jeho provedením, zavazuje se Objednatel zajistit zpřístupnění k dokončení a předání Díla Zhotovitelem dle odstavce 1 tohoto článku Smlouvy.
3. Jestliže Objednatel nezpřístupní Místo provedení Díla dle odstavce 2 tohoto článku Smlouvy z důvodů stojících na jeho straně, posouvá se úměrně tomuto den provedení a předání Díla podle odstavce 1 tohoto článku Smlouvy o dobu, kdy byl Objednatel v prodlení se zpřístupněním Místa provedení Díla.
4. V případě objektivně nepříznivých klimatických podmínek, znemožňujících dodržení technologických postupů, bude termín doby provedení Díla upraven na základě dohody smluvních stran. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit návrh na uzavření dodatku k této Smlouvě spolu s doložením skutečností prokazujících shora uvedené důvody. Dodavatel je závislý na montážích a dodávkách jiných dodavatelů i k této skutečnosti bude brán zřetel.

**V. Rozsah plnění Díla**

* + - 1. Dílo dle této Smlouvy bude provedeno v rozsahu prací a podmínek Díla a spočívá zejména v provedení prací uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy, a to zpracování, výrobě, dodání a montáži konstrukce Předmětu této Smlouvy, Díla, tj. vodního mola jakožto rozšíření mola stávajícího v Místě provedení Díla, a to:
1. tři kusy (3 ks) základního modulu „MasterBock NP2F“ o rozměru jednoho kusu (1 ks) cca 2,44 m x 1,2m;
2. šest kusů (6 ks) spojovací modul pro molo;
3. šest kusů (6 ks) kotvící tyč do dna a zábradlí;
4. 100 m pevného a silného přírodního lana pro zábradlí;
5. šest kusů (6 ks) modul pro zábradlí;
6. deset kusů (10 ks) vyvazovací prvek pro uvázání lodiček a
7. doprava na místo a montáž.

to vše za bližší specifikace dle nabídky Zhotovitele, jež je přílohou č. 1 této Smlouvy a v Místě provedení Díla dle čl. II této Smlouvy.

1. Dílo bude provedeno kvalitně a způsobem, jak je dle druhu a rozsahu prací specifikováno v položkovém rozpočtu Zhotovitele, jako součást Přílohy č. 1 této Smlouvy a též způsobem stanoveným touto Smlouvou v souladu s předpokládanými vlastnostmi Díla.
2. Objednatel se zavazuje převzít pouze Dílo provedené řádně, tj. prosté jakýchkoliv vad, tedy včetně vad nebránících užívání Díla.
3. V rámci provádění Díla je Zhotovitel povinen provést a zajistit plnění a činnosti výslovně ve Smlouvě uvedené, jakož i plnění další, je-li takové plnění nezbytné k provedení a následnému řádnému užívání Díla.
4. Objednatel se zavazuje za řádné, úplné a včasné provedení Díla zaplatit Zhotoviteli cenu specifikovanou v čl. V odst. 1 této Smlouvy.

**VI. Cena Díla**

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení Díla specifikovaného v čl. II odst. 1 této Smlouvy činí částku ve výši **129 500 Kč (slovy: jedno sto dvacet devět tisíc pět set korun českých) bez daně z přidané hodnoty**, kdy tato cena je konečná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené přímo či nepřímo s provedením Díla. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností, které by měly vliv na cenu Díla (dále jen „**Cena Díla**“).

2. K Ceně Díla podle odstavce 1 tohoto článku Smlouvy bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušným právním předpisem v den vzniku nároku na plnění Zhotoviteli.

1. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná částka za Dílo včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s jeho realizací. Cena zahrnuje veškeré nutné, obvyklé, sdělené a též spravedlivě očekávané práce a plnění nutné k provedení Díla dle Smlouvy. V ceně jsou zahrnuty všechny práce a dodávky včetně vedlejších, pomocných a doplňkových výkonů, režijních nákladů, dopravy, zařízení staveniště a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení předmětu Díla. Veškeré tyto práce a dodávky, i pokud nejsou ve smlouvě výslovně uvedené a jsou nezbytné pro řádné provedení Díla, je Zhotovitel povinen provést a jsou zahrnuty v Ceně Díla.
2. Zhotovitel nemůže žádat zvýšení Ceny Díla proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo z jeho strany jako odborníka předpokládáno. Pokud si však Dílo vyžádá nižší úsilí či náklady, než bylo předpokládáno, Objednatel má právo na cenu sníženou Zhotovitelem odpovídajícím způsobem.

**VII. Platební podmínky**

* + - 1. Smluvní strany sjednaly, že Cena Díla stanovena v čl. V odst. 1 této Smlouvy bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli po řádném a včasném dokončení a předání Díla prostého jakýchkoli vad a nedodělků.
			2. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) bezprostředně po splnění podmínek předání Díla prostého jakýchkoli vad a nedodělků a podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami, ve kterém bude konstatováno, že Dílo je bez jakýchkoli vad a nedodělků a jež bude přílohou takto vystavené faktury.

3. Splatnost faktur podle odstavce 1 tohoto článku Smlouvy je stanovena na dvacet jedna (21) dnů po doručení této faktury Objednateli.

4. Faktura musí obsahovat následující náležitosti: číslo faktury, přesné označení Objednatele a Zhotovitele, označení účtu, na který má být fakturovaná částka poukázána, datum vystavení a splatnosti výše uvedené faktury, označení poskytnuté služby a dodaného materiálu, fakturovaná částka, razítko Zhotovitele a podpis oprávněné osoby. Bez těchto náležitostí je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli.

**VIII. Povinnosti Zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provádění Díla nezbytné.
2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo s náležitou odborností a obvyklou kvalitou, a to v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, bez jakýchkoli vad a nedodělků a v době, která je v souladu s dobou rozsahem plnění uvedených v čl. III této Smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen provádět Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a obstarat k němu vše, co je k provádění Díla potřeba.
4. Zhotovitel je povinen při provádění prací na Díle dbát na to, aby nedocházelo ke škodám. Odpovídá za škodu, která vznikne v důsledku provádění Díla, a to ať Objednateli nebo třetím osobám. Je též povinen uhradit vzniklou škodu nebo ji odstranit na své náklady bez nároku na finanční úhradu ze strany Objednatele.
5. Zjistí-li zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být dílo prováděno a které objektivně znemožňují řádné a kvalitní provedení díla podle této Smlouvy, je Zhotovitel bez zbytečného odkladu po takovém zjištění toto oznámit Objednateli a písemně mu navrhnout změnu Díla.
6. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů na Místě provedení díla, které budou kontrolovat provádění Díla. Kontrolní dny budou konány na Místě provedení Díla po vzájemné domluvě za účasti Zhotovitele a Objednatele, resp. jimi pověřených zástupců.
7. U prací, které mají být v jejich průběhu provádění Díla případně zakryty, vyzve Zhotovitel pro danou situaci přiměřeným a prokazatelným způsobem Objednatele nejméně tři (3) dny před plánovaným dokončením a zakrytím prací, aby je před zakrytím zkontroloval. V pochybnostech je na Zhotoviteli, aby prokázal, že Objednatele k prohlídce vyzval.
8. Zhotovitel je povinen strpět a Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace Díla požadovat změny materiálu proti původně navrženým a sjednaným a Zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být vždy písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. Změna materiálu se považuje za změnu této Smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit Místo provedení Díla proti krádežím a nebezpečí úrazu, zejména je povinen zabezpečit veškerá riziková místa, jestliže jsou.
10. Zhotovitel je povinen dále zajistit na své náklady Místo provedení Díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému nebo zbytečnému ohrožování či obtěžování okolí Místa provedení Díla, ke znečištění veřejných ploch, komunikací a vod, k zamezení přístupu k přilehlým pozemkům a ke škodám na Díle. Zhotovitel je povinen zachovávat na Místě provedení Díla čistotu a pořádek a je povinen na své náklady zákonným způsobem odstraňovat případné odpady, odpadní látky a nečistoty vzniklé při provádění Díla, jestliže jsou.
11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejdéle však do pěti (5) dnů, po dokončení prací Místo provedení Díla zcela vyklidit a v řádném stavu protokolárně předat Objednateli.
12. Zhotovitel je povinen ke dni zahájení prací podle této Smlouvy sjednat pojištění za škodu způsobenou svojí činností.
13. Zhotovitel je povinen pro případ, že bude ze strany orgánů veřejné správy, popř. třetích osob uplatněn nárok vůči Objednateli z důvodu porušení nebo nesplnění právních předpisů nebo této Smlouvy Zhotovitelem, které bude v příčinné souvislosti s plněním této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel v plném rozsahu uspokojit tyto nároky namísto Objednatele, a to bez zbytečného odkladu. V případě, že Objednateli vzniknou s uplatněním shora specifikovaných nároků další náklady (např. ušlý zisk, náhrada za promeškaný čas, výdaje za poskytování právních služeb), zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejdéle však do patnácti (15) dnů, zaplatit Objednateli i tyto náklady. V případě, že nároky nebo další náklady specifikované v tomto ustanovení zaplatí Objednatel, je oprávněn požadovat po Zhotoviteli jejich reparaci v plném rozsahu a Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejdéle však do patnácti (15) dnů, zaplatit Objednateli tyto náklady.

**IX. Povinnosti Objednatele**

1. Objednatel je povinen protokolárně předat Zhotoviteli Místo provedení Díla specifikované v čl. III této Smlouvy, a do doby stanovené v čl. IV odst. 1 této Smlouvy.
2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou od něj oprávněně žádanou součinnost pro řádné provádění Díla.
3. Objednatel je povinen se zúčastnit kontrolních dní na Místě provedení Díla.
4. Objednatel je povinen zúčastnit se prohlídky specifikované v čl. VIII odst. 7 této Smlouvy. Nezúčastní-li se Objednatelem pověřená osoba této prohlídky, přestože bylo prokázáno, že byl k tomuto řádně vyzván, má se za to, že se zakrytím souhlasí.

5. Objednatel je povinen řádně a včas zaplatit Zhotoviteli za plnění Díla.

 **X. Změna Díla**

1. Objeví-li se při provádění Díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, kdy tyto činnosti byly objektivně nepředvídatelné v době uzavření Smlouvy, zejména pak z důvodu skrytých vad či změn závazných právních předpisů, požadavků státních orgánů nebo povahy Místa provedení Díla, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli provedení takových prací či provedení víceprací eventuálně je oprávněn požadovat neprovedení některých předpokládaných prací nebo jejich neprovedení pouze z části, pokud by tyto práce byly vzhledem ke skutečnému stavu Díla zjevně nepotřebné nebo nadbytečné.
2. V případě specifikovaném v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy se Zhotovitel zavazuje k provedení takových prací (víceprací nebo méněprací) podle požadavků Objednatele, eventuálně neprovádění Objednatelem určených prací či k jejich provádění pouze z části podle požadavků Objednatele, a to za předpokladu, že lze takový závazek vzhledem k okolnosti konkrétní situace na Zhotoviteli rozumně požadovat.
3. Cena takto provedené práce bude stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran, kdy se přihlíží k ceně prací a věcí potřebných při provádění Díla specifikované v přiloženém výkazu výměr.
4. Pokud Zhotovitel neprovede z výše uvedených důvodů podle požadavků Objednatele některé předpokládané práce nebo je provede podle požadavků Objednatele pouze zčásti, pak se cena za Dílo poměrně snižuje porovnáním podle původní ceny uvedené v čl. V odst. 1 této Smlouvy.
5. Skutečnosti uvedené v odstavcích 1 až 4 tohoto článku Smlouvy se považují za změnu Smlouvy, která bude vždy řešena uzavřením dodatku Smlouvy.

**XI. Vlastnické právo k Dílu, nebezpečí škody na Díle**

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, a to do okamžiku řádného předání Díla prostého vad a nedodělků na základě písemného předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

2. Dílo se stává vlastnictvím Objednatele v rozsahu, ve kterém probíhá jeho provádění Zhotovitelem, není-li ze své povahy vlastnictvím Objednatele od samého počátku.

**XII. Předání a převzetí Díla**

1. Smluvní strany se dohodly, že po dokončení Díla je Zhotovitel povinen Objednateli písemně sdělit, že je Dílo hotové a vyzvat jej k předání a převzetí Díla, a to písemně, nejméně pět (5) dní před zahájením přejímacího řízení.
2. Objednatel je povinen dostavit se k přejímacímu řízení.

Smluvní strany sepíší písemný protokol, který obsahuje datum předání a převzetí, soupis případných vad a nedodělků, pokud na Díle jsou, dobu pro jejich odstranění a podpisy pověřených osob smluvních stran.

1. Nebudou-li při předání a převzetí Díla zjištěny žádné vady a nedodělky, považuje se Dílo za řádně dokončené, prosté vad a nedodělků.
2. Budou-li při předání a převzetí Díla zjištěny vady a nedodělky, Zhotovitel do písemného protokolu uvede dobu, za kterou je povinen je odstranit, nejdéle však ve lhůtě deseti (10) dnů. Po odstranění vad a nedodělků bude tato skutečnost potvrzena písemně oběma smluvními stranami způsobem obdobným podle odstavci 3 tohoto článku Smlouvy a Dílo se považuje za řádně dokončené, prosté vad a nedodělků.
3. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, prosté vad a nedodělků, dnem podpisu písemného protokolu.

**XIII. Záruka**

1. Zhotovitel přebírá na Dílo provedené podle této Smlouvy záruku v délce trvání dvacet čtyři (24) měsíců, a to počínaje dnem následujícím po řádném dokončení a předání Díla, které je prosté jakýchkoli vad a nedodělků.
2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli nebo které se vyskytnou po dobu záruční lhůty. Za vady, které se projevily po uplynutí záruční doby, zodpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností, tj. nedodržení provozních předpisů.
3. Objednatel je povinen po zjištění vad tyto písemně oznámit bez zbytečného odkladu Zhotoviteli. V oznámení musí být tyto vady toliko popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále oznámení vad musí obsahovat požadavek, zda má být vada odstraněna nebo je uplatněno právo na přiměřenou slevu z ceny za Dílo či zda Objednatel uplatňuje jiný nárok z vady.
4. Vyskytne-li se v záruční době odstranitelná vada, je Objednatel povinen tuto skutečnost Zhotoviteli písemně oznámit. Pokud Objednatel nezvolí jiný nárok z takovéto vady, je Zhotovitel povinen tuto vadu odstranit v dohodnuté době, nejdéle však do čtrnácti (14) dnů od obdržení písemného oznámení vad Objednatele.
5. Neodstraní-li Zhotovitel vadu ani do třiceti (30) dnů od oznámení vad, je Objednatel oprávněn pověřit k odstranění vady jinou odborně způsobilou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli do čtrnácti (14) kalendářních dnů od uplatnění nároku fakturou nebo obdobným písemným způsobem. Pro tento případ se přiměřeně použije čl. VI této Smlouvy.

**XIV. Kontaktní a pověřené osoby**

1. Kontaktní osobou Objednatele je paní Václava Sporková, která poskytuje následující kontakty:

 **Telefon**:

 **E-mail**:

2. Kontaktní osobou Zhotovitele je pan Lukáš Vostracký, který poskytuje následující kontakty:

 **Telefon**:

 **E-mail**:

* + - 1. Veškerá technická komunikace podle této Smlouvy bude zajišťována osobami specifikovanými v odstavci 1 a 2 v tomto článku Smlouvy. Dojde-li ke změně osoby nebo jeho telefonického kontaktu, musí takovou skutečnost oznámit smluvní strana druhé ze smluvních stran písemně. Smluvní strany výslovně sjednaly, že tato změna kontaktní osoby není změnou Smlouvy.

**XV. Smluvní pokuta**

1. Zhotoviteli náleží smluvní pokuta ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z ceny za Dílo za každý, byť započatý den prodlení Objednatele, pokud Objednatel je v prodlení s včasným plněním podle čl. VI a VII této Smlouvy.
2. Objednateli náleží smluvní pokuta ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z ceny za Dílo navýšené o daň z přidané hodnoty, byť za každý, byť započatý den, jestliže Zhotovitel:
3. je v prodlení s předáním Díla podle čl. IV odst. 1 a 2 této Smlouvy,
4. je v prodlení s odstraněním vad v záruční době podle čl. XIII odst. 4 této Smlouvy.
5. Smluvní pokuty se sjednávají objektivně, bez ohledu na zavinění. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany domáhat se též náhrady škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Vedle smluvní pokuty je povinná strana povinna oprávněné straně nahradit v plné výši i újmu, která porušením povinností povinné strany vznikla. Smluvní pokuta se do náhrady újmy nezapočítává. Jakýmkoliv ujednáním o smluvní pokutě tak není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu újmy a škody v plné výši a oprávněná strana je oprávněna požadovat též náhradu újmy a škodu ve výši přesahující smluvní pokutu.
6. Smluvní pokuta je splatná do tří (3) dnů ode dne porušení zajišťované smluvní povinností.

 **XVI. Ukončení Smlouvy**

1. Tato Smlouva lze ukončit:

a) naplněním účelu, za kterým byla tato Smlouva uzavřena,

b) písemnou dohodou smluvních stran k datu sjednanému, nebo

c) písemnou výpovědí některé ze smluvních stran.

2. Objednatel může podat výpověď:

 a) bez udání důvodu, a to s výpovědní dobou v trvání jednoho (1) měsíce nebo

b) pro porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, pokud je Zhotovitel přes písemné upozornění toto porušení v přiměřené době neodstranil, a to s výpovědní dobou v trvání jednoho (1) měsíce.

1. Zhotovitel může podat výpověď, pokud je Objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla podle čl. VII odst. 2 této Smlouvy delším než šedesát (60) dní, a to s výpovědní dobou jednoho (1) měsíce.
2. Výpověď musí být podána písemně, musí v ní být uvedeno, z jakého důvodu je podána a zda je podána bezdůvodně, a musí být doručena smluvní straně. Výpovědní doba počíná běžet prvním (1.) dnem měsíce následujícího po jejím doručení.
3. V odstavci 1 až 4 tohoto článku Smlouvy není dotčeno případné odstoupení od Smlouvy předvídané v občanském zákoníku.

**XVI. Závěrečná ustanovení**

* + - 1. Vůle k uzavření této Smlouvy na straně Objednatele je dána Poradou starosty č.  176 ze dne 4. 5. 2022.

2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem uveřejnění v Registru smluv.

1. Otázky výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, kdy Zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis a Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen zajistit zveřejnění této Smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv.
4. Zhotovitel prohlašuje, že odměnu (cenu za poskytování plnění) považuje za obchodní tajemství podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
5. Smluvní strany výslovně sjednaly, že pokud kterékoliv ustanovení této Smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným rozhodnutím soudu nebo jiného příslušného orgánu, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jejich částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této Smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu.
6. Smluvní strany se zavazují neprodleně nahradit formou dodatku nebo jiného ujednání stejného obsahu a formy podle této Smlouvy takový závazek novým, platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu a účelu původního závazku.
7. Smluvní strany se dohodly, že na vztah založený touto Smlouvu se neuplatní následující ustanovení občanského zákoníku: § 1765 odst. 1, § 1766, § 1793 až § 1795, § 1798 a § 1801.
8. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu nepovažují za adhezní, neboť se měly všechny smluvní strany možnost vyjádřit k jejímu obsahu.
9. Tato Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě či soudním rozhodnutím. K jinému ujednání se nepřihlíží.
10. Veškeré spory, které vyplývají z této Smlouvy, budou řešeny soudem stanoveným podle místní příslušnosti Objednatele.
11. Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich se necítí být při uzavření této Smlouvy slabší smluvní stranou.
12. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku, že v právním styku mají přednost dispozitivní ustanovení občanského zákoníku před obchodními zvyklostmi a použití takových obchodních podmínek se vylučuje.
13. Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno druhé smluvní straně podle této Smlouvy bude učiněno či dáno písemně s tím, že za písemnou formu se nepovažuje doručení elektronické zprávy, není-li v této Smlouvy výslovně uvedeno jinak; aplikaci ustanovení § 562 občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto Smlouvou se vylučuje.
14. Žádná ze smluvních stran nesmí postupovat jakákoli svá práva plynoucí z této Smlouvy na třetí osoby či zatěžovat jakákoli svá práva plynoucí z této Smlouvy právy, resp. nároky třetích osob, pokud tato Smlouva nestanoví výslovně jinak.
15. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 – cenová nabídka Zhotovitele ze dne 14. 4. 2022

1. Smluvní strany dále prohlašují, že tato Smlouva je právním jednáním, které bylo z jejich strany učiněno svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a nikoli tedy v tísni či pod nátlakem a s tímto také tuto Smlouvu podepisují.

V Plzni dne \_\_.\_\_.2022 V Plzni dne \_\_.\_\_.2022

Objednatel: Zhotovitel:

**Statutární město Plzeň, SPORT PRODUCTION s.r.o.**

**Městský obvod Plzeň 3**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ing. Petr Baloun, Lukáš Vostracký, jednatel**

**1. místostarosta MO Plzeň 3,**

**na základě plné moci**