S M L O U V A O D Í L O DLE § 2586/2012 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU číslo zhotovitele :13/2017

Čl. I. Smluvní strany Smlouvy o dílo

OBJEDNATEL :                    Roudnické městské služby, p.o.

Se sídlem                              Žižkova 2482, 413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupený                           Ing. Martin Chudoba - ředitel

Tel. Spojení                          XXXXXX

IČO                                         467 73 851             ,     DIČ :  CZ46773851

Bankovní spojení                 XXXXXXXXXXXXXX

Ostatní osoby objednatele oprávněné k jednání :

Ve věcech smluvních  :

Jméno a funkce :                   Ing. Martin Chudoba – ředitel tel.: XXXXXXXX

Při operativním řízení stavby, potvrzování zápisů, protokolů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zastupující  :

Jméno a funkce :        XXXXXXXXXXXX

ZHOTOVITEL :     TANKTOWN s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6689

Se sídlem              K Vavřinečku  439, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený           Rudolf Habásko – jednatel společnosti

Tel. Spojení           XXXXXXXX

Fax. Spojení          XXXXXXXX

IČO                          602 80 344 ,   DIČ : CZ60280344

Bankovní spojení   XXXXXXXXXXXX

Ostatní osoby objednatele oprávněné k jednání :

Ve věcech smluvních  :

Jméno a funkce :  Rudolf Habásko, jednatel společnosti

Při operativním řízení stavby, ve věcech technických, potvrzování zápisů a protokolů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zastupující objednatele :

Jméno a funkce :  XXXXXXXXXXXXX,

Čl. II. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dle této smlouvy dodávku stavby:

Opravy místních komunikací v Roudnici nad Labem, pokládkou dvouvrtsvým emulzním mikrokobercem.    V dále uvedeném rozsahu a za dohodnuté ceny : dle cenové nabídky ze dne 13.3.2017.

místo provedení :   Alej 17. listopadu, ul. Družstevní, ul. U parku, ul. Řipská

rozsah :  3 288 m2.

2. Objednatel se zavazuje k připravení stavby před realizací emulzního mikrokoberce (strojní zametení vozovky před pokládkou vrstev, osazení přenosné DZ k vyklizení stojících vozidel) a o tomto sepsat doklad o předán staveniště. Po předání hotového díla zaplatit za zhotovení stavby níže sjednanou smluvní cenu.

3. Veškeré změny a odchylky od podkladů uvedených v bodě 1. tohoto článku budou zapsány do stavebního deníku.

Čl. III. Čas plnění

1. Doba plnění :

Předání staveniště :      před zahájením stavebních prací – červen 2017

Zahájení prací :           červen 2017

Ukončení prací :         červenec 2017

2. Čas plnění je závislý na včasném předání staveniště a vhodných klimatických podmínkách k realizaci zakázky.

3. Harmonogram stavebních prací bude upřesněn při předání staveniště.

Čl. IV. Cena

1. Za provedení díla (dle čl. II. odst. 1), byla sjednána cena stanovená na základě předpokládaného rozsahu a jednotkových cen a dle cenové nabídky ze dne 13.3.2017– ve výši :

Cena díla celkem bez DPH       569.772,-   Kč

DPH 21%                                    119.652,12 Kč

Cena díla celkem včetně DPH  689.424,12 Kč

2. Tato cena je pevná a neměnná po celou dobu realizace zakázky, případné odchylky budou

potvrzeny při zaměření, odsouhlasení a předání díla.

Čl. V. Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla po celou dobu plnění.

2.Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách :

- termín splatnosti faktury se sjednává na 21 dní od doručení faktury objednateli

- pro případ prodlení objednatele s úhradou faktur ve sjednaném termínu vzniká zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

- v případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý i započatý den prodlení, max. však 5% z celkové ceny díla, tím není dotčeno právo na náhradu škody.

- v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý i jen započatý den prodlení.

- v případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši  0,05% za každý i jen započatý den prodlení

- dnem úhrady je datum připsání částky na účet zhotovitele.

Čl. VI. Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen seznámit zhotovitele se všemi důležitými okolnostmi.

2. Objednatel se zavazuje, že zajistí vyklizení staveniště pro realizaci zakázky a jeho předání.

3. Objednatel provede strojní zametení vozovky před pokládkou první vrstvy mikrokoberce.

Čl. VII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Veškeré změny budou prováděny formou zápisu do

stavebního deníku.

2. Ihned po dokončení stavby zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla a předloží objednateli

protokol o převzetí díla.

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při realizaci díla obecně závazné technické a technologické

požadavky, staveniště vyklidí zhotovitel ihned po ukončení stavebních prací.

4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi pořádek, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho

prací.

5. Zhotovitel zajistí informovanost obyvatel o přesném termínu realizace stavebních prací minimálně týden předem.

Čl. VIII. Staveniště a předání díla

1. O odevzdání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který podepíší zástupce smluvních stran.

2. Dílo se považuje za dokončené, pokud je podepsán protokol o dokončení díla, který podepíší zástupci smluvních stran.

Čl. IX. Záruka za jakost díla

1. Záruční doba, jako celek činí 24 měsíců a počíná běžet podepsáním protokolu o dokončení díla.

2. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla písemně, a to do 7 kalendářních dnů poté, kdy

objednatel vady zjistí.

3. Nárok na odstranění vady, bude dohodnut mezi objednatelem a zhotovitele přímo na stavbě díla.

4. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené kvalitou podkladů či konstrukcí, které nejsou předmětem této smlouvy, dále na úniky ropných produktů či jiných závadných látek, vady způsobené pojezdem pásových vozidel, deformace vlivem skladování těžkých konstrukcí bez podložení a na závady způsobené nepřiměřeným zatěžováním vozovek.

Čl. X. Ostatní ujednání

1. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem potvrdí obě smluvní strany podpisem svých statutárních orgánů.

2. Změny v obsahu smlouvy nebo dodatky je možno pouze písemnou formou, potvrzené statutárními orgány.

3. Smluvní strany se dohodly na vystavení smlouvy ve dvou vyhotovení, z nichž jedna náleží objednateli a jedna zhotoviteli.

V Roudnici n.L, dne …………….                                                     V Ústí n.L., dne ……………..

Smlouvu prověřil : Ing. Martin Chudoba                                Smlouvu prověřil : Jaromír Šrámek

Za objednatele :                                                                              Za zhotovitele :

Roudnické městské služby                                                         TANKTOWN s.r.o.

…………………………..                                                                  ……………………………

Ing. Martin Chudoba                                                                         Rudolf  Habásko

ředitel                                                                                                jednatel společnosti