**Smlouva o dílo**

**č. 8-1542.2162004RPA**

**o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)**

## Oprava části komunikace v Nádražní ulici v Kralovicích

**1. Smluvní strany:**

1.1. Objednatel: **Město Kralovice**

 **Markova tř. 2**

 **331 41 Kralovice**

 Zastoupené: Ing. Karlem Popelem, starostou města

#  IČO: 00257966

#  DIČ: CZ00257966

#  Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

 č. ú: 725658379/0800

 ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

 Ing. Karel Popel, starosta města

 ve věcech technických oprávněn k jednání:

 xxxxx

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **EUROVIA Silba, a. s.**

 **Lobezská 1191/74**

 **326 00 Plzeň**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 518

#  Zastoupený: Josefem Matouškem, předsedou představenstva a.s.

#  Antonínem Navrátilem, členem představenstva a.s.

 IČO: 64830551

 DIČ: CZ64830551

 Bankovní spojení: xxx

 č. ú: xxx

 ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

 Josef Matoušek, předseda představenstva a.s.

 Antonín Navrátil, člen představenstva a.s.

 ve věcech technických oprávněn k jednání:

 xxxx

 xxxx

(dále jen zhotovitel)

- 2 -

* 1. Pro řízení činností při realizaci díla, odsouhlasení změn rozsahu díla, faktur a podkladů pro platby, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí jsou zmocněni jednat za

 objednatele: xxxx tel: xxxx

 zhotovitele: xxxx tel: xxxx

 xxxx tel: xxxx

**2. Předmět plnění:**

2.1. Zhotovitel na základě podmínek sjednaných touto smlouvou přejímá provedení stavebních prací na akci: **„Oprava části komunikace v Nádražní ulici v Kralovicích“**

* 1. Rozsah díla je specifikován položkovou nabídkovou kalkulací ze dne 30.5.2022, která je přílohou této smlouvy.

**3. Čas plnění:**

3.1. Zahájení stavebních prací: **08/2022**

 Dokončení stavebních prací: **do 30.9. 2022**

3.2. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění, nebude-li moci

 zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.

**4. Cena plnění:**

4.1. **Cena za předmět plnění specifikovaný v článku "2." této smlouvy činí:**

**Oprava části komunikace v Nádražní ulici v Kralovicích:**

 **bez DPH 197 186,60 Kč DPH 21 % 41 409,19 Kč**

 **Celkem vč. DPH 238 595,79 Kč**

 (slovy: dvěstětřicetosmtisícpětsetdevadesátpět 79/100 korun českých)

4.2. Případné odsouhlasené vícepráce/méněpráce, budou řešeny dohodou obou stran formou dodatku k SOD.

**5. Fakturace a placení:**

* 1. Po předání a převzetí dokončeného díla vystaví zhotovitel fakturu – daňový doklad v

souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, na podkladě soupisu provedených prací, potvrzených zástupcem objednatele. Splatnost faktury – daňového dokladu se stanoví do **14 dnů** ode dne jejího vystavení.

- 3 -

5.2. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné

 financování dodávky.

**6. Dodací podmínky:**

* 1. Objednatel odpovídá za zajištění vystavení všech potřebných povolení k provádění díla, zejména stavebního povolení, případně ohlášení stavby.
	2. Dodavatel zajistí ověření výskytu podzemních inženýrských sítí v místě provádění díla u jejich správců.
	3. Zhotovitel provede dílo v technologii a výměrách uvedených v nabídkové kalkulaci zedne 30.5.2022.

**7. Předání staveniště:**

* 1. Staveniště prosté všech závad bude zhotoviteli předáno nejpozději do: **08/2022**
	2. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli stavební povolení v právní moci,

 případně ohlášení stavby přísl. stavebnímu úřadu, pokud je takových povolení třeba.

**8. Smluvní pokuty:**

* 1. V případě opožděné úhrady oprávněné faktury ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli smluvní penále ve výši uhradí 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
	2. V případě nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je objednatel

 oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní penále výši 0,05 % z ceny díla za každý den

 prodlení.

**9. Záruční podmínky:**

* 1. Záruční doba se stanovuje na dobu: **18 měsíců**.
	2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít v době jeho odevzdání objednateli vlastnosti stanovené smlouvou.
	3. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady v záruční době vzniklé následnou stavební

 činností, poruchami inženýrských sítí, které nebyly součástí této smlouvy, stejně tak

 na vady díla, způsobené nedostatečným zhutněním pláně, podkladních vrstev

 komunikace z drceného kameniva, špatnou údržbou komunikace, násilným poškozením

 těžkými mechanismy, účinky dopravy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci

 vozovky, materiály rozrušujícími silniční konstrukci a na vady způsobené živelnými

 událostmi.

**10. Všeobecná ustanovení:**

* 1. Veškerá sdělení objednatele ve významu změny projektu, dodatku k projektu, oznámení o vadě jsou závazná pouze v případě podání písemnou formou.
	2. Ustanovení této smlouvy je možno měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.

 - 4 -

* 1. Odstoupení od smlouvy je možné po dohodě smluvních stran nebo v případě podstatného porušení smlouvy jednou ze smluvních stran.
	2. Tato smlouva má čtyři strany a jednu stranu přílohy (nabídková kalkulace) a je vyhotovena ve dvou výtiscích, stejně platných a účinných, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
	3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

 V Kralovicích dne V Plzni dne

………………………………………. ……………………………………….

 Za objednatele Za zhotovitele

 Ing. Karel Popel Josef Matoušek

 starosta města předseda představenstva a.s.

#

#  Antonín Navrátil

 člen představenstva a.s.

#

#