SMLOUVA O DÍLO č. 01/2022

o VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

uzavřená ve smyslu § 2586 a následných občanského zákoníku

__________________________________________________________________________________________

I.

smluvní strany

1. Objednatel:

Středisko volného času, příspěvková organizace

Sokolská 70, 769 01, Holešov - Všetuly

zastoupená Mgr. Jarmila Vaclachová, odpovědný zástupce

IČ: 75088606

bankovní spojení:  Komerční banka a.s.

číslo účtu 35-7938880207/0100

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

Ing. Jiří Dohnal

ČKAIT 1300897

GARANT – projektový atelier

Tř. T. Bati 1555, 765 02 Otrokovice

IČ: 18153364

DIČ: CZ6405022514

zapsaný ŽÚ MÚ Otrokovice pod č.j. ŽÚ-VZ/131/F/26361/05

bankovní spojení:  KB a.s.

číslo účtu 123-3678670247/0100

(dále jen zhotovitel)

II.

Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a dle cenové nabídky zajistit pro objednatele inženýrskou činnost - autorský dozor na stavbě

„Rekonstrukce půdy k zájmovému vzdělávání“

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004858

Autorský dozor bude proveden v rozsahu činností dle zadání objednatele, odsouhlaseného návrhu a v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 3.1.2022. Činnost autorského dozoru budou vykonávat tyto osoby:

osobně Ing. Jiří Dohnal ČKAIT 1300897

v součinnosti Josef Mazáč ČKAIT 1300899

III.

Cena prací

Za provedené práce a zajištění činností specifikovaných v bodu II. této smlouvy se zavazuje objednatel uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu ve výši 54.000,- Kč, k ceně bude připočteno 21 % DPH dle platných předpisů.

Součástí ceny nejsou projekční práce a ostatní činnosti neuvedené v odsouhlasené cenové nabídce. Tyto případné práce jsou vyjádřeny v cenové nabídce hodinovou sazbou.

Tato cena byla stanovena dohodou dle Zákona č. 526/90 sb. o cenách v platném znění. Cena byla stanovena dle cenové nabídky z 3.1.2022, která je nedílnou součástí této smlouvy.

IV.

Čas plnění

Zahájení činnosti:			16.12.2021

Ukončení činnosti:		29.4. 2022

V.

Fakturace a placení

Úhrada bude provedena na základě zhotovitelem vystavených daňových dokladů – faktur následovně:

- dílčí úhrada k 31.1.2022 ve výši 13.500,- Kč + DPH

- dílčí úhrada k 28.2.2022 ve výši 13.500,- Kč + DPH

- dílčí úhrada k 31.3.2022 ve výši 13.500,- Kč + DPH

- konečná úhrada k 29.4.2022 ve výši 13.500,- Kč + DPH

Splatnost faktur se stanovuje na 10 dnů od předání daňového dokladu objednateli.

VI.

Spolupráce objednatele

Odpovědným zástupcem objednatele ve věcech technických je pověřen TDS - Ing. Vítězslav Študent, Za Vodou 146, 769 01 Holešov.

VII.

Zvláštní ustanovení

- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž obdrží každá strana po 1 vyhotovení

- V případě, že zhotovitel nezajistí objednateli předmět plnění ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit smluvní pokutu 100,- Kč za každý den prodlení.

- V případě nezaplacení dohodnuté ceny v dohodnutém termínu zavazuje se objednatel k úhradě úroku z prodlení ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

- V případě odstoupení objednatele od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli poměrnou část z dohodnuté ceny s ohledem na rozsah rozpracovanosti díla k datu výpovědi smlouvy.

- Zhotovitel nenese odpovědnost za případná negativní stanoviska orgánů státní správy a účastníků řízení k záměru realizace této stavby, pokud nejsou důsledkem vady projektu. Za vadu projektu není považováno řešení dle požadavků objednatele.

- Zhotovitel prohlašuje, že má zřízeno profesní pojištění odpovědnosti na částku 2x250.000 Kč u ČSOB Pojišťovny a 2 000.000 Kč u Pojišťovny Direct.

- Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemně za předpokladu souhlasu obou smluvních stran.

- Touto smlouvou se ruší v plném rozsahu Smlouva o dílo č. 14/2021 ze dne 15.6.2021 z důvodů časového posunu realizace stavby.

Příloha:

- cenová nabídka ze dne 3.1.2022

- ŽL

- autorizace ČKAIT 2x

V Holešově dne 								V Otrokovicích dne

...........................................................					............................................

Mgr. Jarmila Vaclachová, objednatel					Ing. Jiří Dohnal, zhotovitel