Evidenční číslo smlouvy 205/2022

S M L O U V A   O   D Í L O

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

I.

SMLUVNÍ STRANY

Město Černošice

se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

IČO: 00241121

DIČ: CZ00241121

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-0388063349/0800

zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

Grido, architektura & design, s.r.o.

se sídlem:  Karlická 1493, 252 28 Černošice

IČO, DIČ: 25786954, CZ25786954

bankovní spojení:  ČSOB Praha 4

č.ú: 475974933/0300

zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 70186

společnost zastoupena: XXXXXXXXXXXXXXXX, jednatelem

(dále jen “Zhotovitel”)

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele vypracovat projektovou dokumentaci nástavby a přístavby pavilonu „A“ ZŠ Černošice Mokropsy (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno v souladu s cenovou nabídkou (Příloha č. 1 této smlouvy). Objednatel se zavazuje zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu za něj cenu sjednanou dle této smlouvy.

  - Zhotovitel  provede dílo v následujícím rozsahu (dále jen „fáze“) :

Fáze 1. : Objemová studie nástavby a přístavby pavilonu „A“ZŠ Černošice- Mokropsy

Fáze 2. :  Architektonická studie nástavby a přístavby pavilonu „A“ ZŠ Černošice- Mokropsy

Fáze 3. : Projektová dokumentace nástavby a přístavby pavilonu „A“ ZŠ Černošice- Mokropsy            pro stavební povolení

  - Stavební program objemové studie (fáze 1)bude zahrnovat tyto práce odsouhlasené na společném jednání zástupců vedení ZŠ a projektanta dne 2.6.2022:

-	Prověření přístavby nového pavilonu A+ o výšce 3 podlaží – celkem 9 nových větších tříd vč. nového zázemí (sociálky, kabinet, úklidová místnost, případně skládek) a dále lehkou částečnou nástavbu na stávajícím pavilonu A, která by sloužila pro umístění cvičných kuchyněk (přípravna, sklad, cvičná kuchyň se 4 pracovními ostrůvky, jídelnička, terasa). Toto řešení se jeví jako nejvhodnější pro potřeby školy, jsou vyřešeny uspokojivě nároky na potřeby školních družin a prostorové umístění prvních a druhých tříd. Zároveň bude možné využívat třídy pro výuku např. jazyků v případě nutného dělení na poloviny.

Ze severní části fasaády by byl umístěn výtah, který bude propojovat 1.NP – 3.NP.

-	Dimenzování sociálních zařízení pro nově vzniklé prostory v návaznosti na stávající

-	Prověření nutnosti vybudování výtahu

-	Ověření požárně bezpečnostních opatření

-	Odhad celkových stavebních nákladů v aktuální CÚ kalkulovaný dle jednotkových

ukazatelových cen za 1m2 a 1m3.

-	Vizualizace pro potřeby prezentace záměru

-	Statická konzultace

-	Konzultace s odborníkem PBŘ

-     Konzultace umístění FVE na střeše pavilonu A+ a na nástavbě stávajícího objektu A.

Obsah architektonické studie (fáze 2) :

- Situace architektonická vč naznačení zeleně a využití tenisového dvorce, napojení - pěších tras, a kiss&drive zóny.

- Situace koordinační – schematické zakreslení stávajících dostupných síti kolem navrhovaného objektu, ze kterého by mohli vyplynout např – překládky

- Kapacity a bilance – napočítaní základných kvantitativních údajů -nárust žáků (možno i učitelů) – naznačení možných vlivů na dopravu v klidu, kapacitu vody, TUV, splašků, elektřiny

- TZB – zapojení profesí – výstup -pomocí velmi jednoduché (20vět) zprávy. Vliv nových kapacit na stávající sítě, energetický koncept – fotovoltaika na střeše – konzultace, zápis autorem studie, PBŘ -konzultace -zápis autorem studie, statika -zápis autorem studie, konzultace s dřevovýrobou firmou –zápis

- Všechny půdorysy vč střechy 1:200 (1:100)

- Všechny pohledy 1:100

- Dva řezy 1:100

- Pracovní model, axonometrie a vizualizace

- Technická zpráva -průmět technických konzultací

- Všechny výkresy legendy hlavních místnosti s určením podlah a velikosti místností.

Podkladem pro rozsah projektové dokumentace ( fáze 3) je archtektonická studie a vyhláška o dokumentaci staveb.

## Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, na své náklady a nebezpečí, bez vad a nedodělků, ve sjednaném termínu, v souladu s pokyny objednatele.

## Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal podmínky provádění díla v místě plnění a seznámil se s veškerými podklady pro zhotovení díla převzatými od objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že všechny předané podklady jsou srozumitelné, věcně správné a dostatečné pro provedení díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v této smlouvě.

## Dílo slouží svému účelu, pokud je dokončeno po stránce funkční, má vlastnosti stanovené právními předpisy, vlastnosti obvyklé a vlastnosti požadované objednatelem a dále, pokud je dokončeno po stránce estetické dle požadavků objednatele.

III.

DOBA PLNĚNÍ

## Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezprostředně po oboustranném podpisu této smlouvy.

## Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo objednateli v následujících termínech:

## Fáze 1. : Zhotovitel předá objednateli dokončenou část díla nejpozději do 6 týdnů od podepsání smlouvy o dílo.

Fáze 2.  :   Zhotovitel předá objednateli dokončenou část díla nejpozději do 8 týdnů od  dokončení a předání předchozí fáze.

Fáze 3.  :   Zhotovitel předá objednateli dokončenou část díla ve lhůtě 12 týdnů po předchozím pokynu objednatele k zahájení prací na projektové dokumentaci.

IV.

MÍSTO PLNĚNÍ

## Zhotovitel předá veškeré části díla objednateli na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této smlouvy.

V.

CENA  ZA  DÍLO

## Objednatel se za podmínek této smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena bez DPH…………………………..1 330 000,- Kč (slovy: jedenmiliontřistatřicettisíc korun českých)

DPH ve výši……………………………..   279 300,- Kč (slovy: dvěstěsedmdesátdevěttisíctřista korun českých)

Cena celkem včetně DPH………….   1 609 300,- Kč (slovy: jedenmilionšestsetdevěttisíc korun českých)

Celková cena je součet cen za jednotlivé fáze díla :

Fáze 1. : ................90 000,- Kč bez DPH, 108 900,- Kč s DPH

Fáze 2. : …………300 000,- Kč bez DPH, 363 000,- Kč s DPH

Fáze 3. : …………940 000,- Kč bez DPH, 1 137 400,- Kč s DPH

  - Cena za dílo je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a neměnnou po celou dobu provádění díla. Nepřipouští se překročení ceny vyjma změny sazeb DPH v případě změny příslušných právních předpisů stanovujících výši daně. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které bude nutné vynaložit při provádění díla ze strany zhotovitele.

  - Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude použito pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Při fakturaci nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti. Faktury budou vystaveny včetně DPH.

  - Celková cena díla je stanovena v souladu s cenovou nabídkou, která je Přílohou č. 1. této smlouvy.

  - Cena za jednotlivé fáze bude objednatelem hrazena v následujících termínech :

Fáze 1. : po převzetí dokončené části díla (Objemová studie nástavby a přístavby pavilonu „A“ZŠ Černošice-Mokropsy)

Fáze 2. : po převzetí dokončené části díla (Architektonická studie nástavby a přístavby pavilonu „A“ ZŠ Černošice-Mokropsy)

Fáze 3. : po převzetí dokončené části díla (Projektová dokumentace pro stavební povolení)

VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena bude zhotoviteli objednatelem zaplacena po řádném provedení díla na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů. Nebude-li faktura obsahovat uvedené náležitosti nebo bude obsahovat chyby, je objednatel oprávněn vrátit ji před datem splatnosti zhotoviteli k doplnění nebo opravě. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

  - Cena bude zaplacena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.

  - Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

VII.

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

## Zhotovitel bude objednateli průběžně na jeho vyžádání předkládat výsledky své práce v podobě rozpracované dokumentaci ke konzultaci. Objednatel je oprávněn k předloženým materiálům činit připomínky. Zhotovitel je povinen akceptovat všechny připomínky objednatele, nejsou-li tyto v rozporu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy.

## Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a poskytovat mu na vyžádání informace a podklady k řádnému a včasnému provedení díla.

  - Před finalizací fáze 1 a 2 je zhotovitel povinen objednateli předložit ke kontrole dokumentaci  v rozpracovanosti a k tomuto účelu svolat kontrolní den (výrobní výbor).

  - Před zahájením fáze 3 bude svolán kontrolní den k upřesnění zadání projektových prací. Zhotovitel dále předloží objednateli rozpracovanou dokumentaci ve všech profesích (použité výrobky, technická zařízení atd.). Před finalizací fáze 3 bude svolán kontrolní den (výrobní výbor).

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

## Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 3 dny předem.

## Objemová studie nástavby a přístavby pavilonu „A“ ZŠ Černošice Mokropsy (fáze 1) bude zhotovitelem objednateli předána v 4 vyhotoveních v tištěné formě a elektronicky ve formátu .pdf.

Architektonická studie nástavby a přístavby pavilonu „A“ ZŠ Černošice Mokropsy (fáze 2) bude zhotovitelem objednateli předána ve 4 vyhotoveních v tištěné formě a elektronicky ve formátu .pdf.

Projektová dokumentace pro stavební povolení ( fáze 3) bude zhotovitelem objednateli předána v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a elektronicky ve formátu .pdf.

## Objednatel není povinen (je však oprávněn) převzít dílo, které vykazuje jakékoliv (byť drobné či ojedinělé) vady a nedodělky. Tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval. Převezme-li objednatel dílo, které vykazuje vady a nedodělky, nebezpečí škody na něj přejde až okamžikem odstranění poslední z vad zjištěné při předání a převzetí díla.

## O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Dílo se považuje za předané a převzaté okamžikem podpisu předávacího protokolu objednatelem.

  - Převzetím přechází dílo do vlastnictví objednatele a rovněž na něj přechází nebezpečí škody na díle.

X.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

## Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

## Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny pokyny danými mu objednatelem, za podmínky, že objednatele na jejich nevhodnost upozornil a objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.

## Objednatel je povinen předané dílo prohlédnout či zajistit jeho prohlídku co nejdříve po jeho převzetí.

## Zhotovitel odpovídá za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná plynout dnem následujícím po potvrzení předávacího protokolu objednatelem. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady.

## Zhotovitel nese odpovědnost za vady stavby realizované podle dokumentace, prokáže-li objednatel, že vada stavby má původ ve vadě této dokumentace.

## Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci nebo změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, technickým pokrokem apod.).

## Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli vadu písemně a bezodkladně poté, co závadu zjistil. Objednatel současně s oznámením vady sdělí zhotoviteli volbu svého práva z titulu vadného plnění dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

## Zvolí-li objednatel právo na odstranění vady, zavazuje se zhotovitel odstranit vadu v termínu 7 dnů po obdržení písemné výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel uplatněné vady v uvedeném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn:

## zajistit odstranění vad sám na náklady zhotovitele; zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vynaložené na odstranění vad,

## požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny díla,

## odstoupit od smlouvy.

## V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem.

XI.

SMLUVNÍ POKUTY

## V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

## V případě, že zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v termínu dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

## K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel oprávněn použít zápočet proti splatným pohledávkám zhotovitele na zaplacení ceny díla, případně proti jiným pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

## Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se na zhotoviteli náhrady škody, jež mu prokazatelně porušením smluvní povinnosti způsobil.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

## Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy bude považováno zejména:

- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 20 dní,

- prodlení zhotovitele s odstraněním vady,

- jestliže zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou a neodstraní tyto nedostatky v dodatečně stanovené lhůtě a objednateli tak hrozí vznik škody,

- má-li dílo neodstranitelnou vadu, pro kterou nelze předmět díla řádně užívat.

## Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se po jejím uzavření stane nemožným dosažení jejího účelu v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě vyšší moci.

## Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty podle této smlouvy a na náhradu škody, ani jakékoliv záruky poskytnuté zhotovitelem k doposud provedeným částem díla.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

## Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, dluhy a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

## Nestanoví-li tato smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

## Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 a objednatel obdrží 1 vyhotovení této smlouvy.

## Odpovědnou osobou ve věcech technických je:

- za objednatele XXXXXXX, tel.: XXXXXXX, e-mail : XXXXXX@mestocernosice.cz

- za zhotovitele XXXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXX, e-mail : XXXXXXX@grido.cz

## Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet.

## Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách objednatele.

## Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a může se na něj vztahovat povinnost zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, což je podmínkou její účinnosti.  Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podpisu poslední ze smluvních stran a smlouva pak nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.

## Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na jejím 105. zasedání konaném dne 27.6. 2022 (usn. č. R/105/2/2022) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.

## Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah této smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

## Tato smlouva má následující přílohy:

## Příloha č. 1: cenová nabídka

| V Černošicích dne …………… Objednatel: ……………………………………… Mgr. Filip Kořínek starosta | V Černošicích dne:……………… Zhotovitel: ……………………………………… XXXXXXXXXXXXXXX jednatel |
| --- | --- |