**SMLOUVA NA ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB**

**ev. č. : SD/2022/0584**

**Objednatel Dodavatel:**

název: Statutární město Jablonec nad Nisou název: RAL Projekt s.r.o.

sídlo: Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad sídlo: Pod Vodárnou 4746/5c, Jablonec nad

 Nisou, 46601 Nisou, 46605

IČ: 00 262 340 IČ: 01879570

DIČ: CZ00262340 DIČ: CZ01879570

zastoupen: zastoupen:

ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Kozák ve věcech smluvních: Ing. Radka Louthanová

vedoucí odboru technického ve věcech technických: Ing. R. Louthanová

ve věcech technických: Martin Černý bankovní ústav: Fio Banka, a.s.

pověřený vedením OSKO číslo účtu: 2400447716/2010

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 121451/0100

tel. kontakt: 483 357 111

dále jen **"objednatel"** na straně jedné a dále jen **"dodavatel"** na straně druhé

**I.**

**Předmět smlouvy:**

**„Oprava komunikace po havárii propustku v ul. Čs. Armády na ppč. 6/6, k. ú. Lukášov“**

Předmětem plnění této smlouvy je vypracování jednostupňové projektové dokumentace ve stupni PDPS **„Oprava komunikace po havárii propustku v ul. Čs. Armády na ppč. 6/6, k. ú. Lukášov“** dle předložené cenové nabídky ze dne 9. 6. 2022, která je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1. Součástí předmětu smlouvy je vypracování jednostupňové projektové dokumentace v rozsahu PDPS vč. zajištění technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta. Součástí předmětu smlouvy je vypracování soupisu prací a položkového rozpočtu. Dodavatel bude s objednatelem rozpracovanou dokumentaci před odevzdáním min. 1 x konzultovat.

**II.**

**Termín plnění/dodání**

**Termín dodání**:

PDPS – nejpozději do 30. 7. 2022.

**Počet paré:** 4 x paré vč. soupisu prací v každém paré, 1 x položkový rozpočet, 1 x CD (obsahující PDPS, soupis prací a rozpočet)

**III.**

**Cena a platební podmínky**

1. Cena za dílo je stanovena na základě cenové nabídky dodavatele ze dne 9. 6. 2022 jako nejvýše

 přípustná pro rozsah předmětu díla dle článku I. smlouvy následovně:

**Cena celkem bez DPH: 97 400,- Kč**

**DPH 21 % 20 454,- Kč**

**Cena celkem s DPH 117 854,- Kč**

**[slovy: Stosedmnácttisícosmsetpadesátčtyři korun českých]**

Nabídková cena obsahuje veškeré náklady a zisk dodavatele nezbytné k řádnému a včasnému provedení zakázky dle této smlouvy.

2. Fakturace bude provedena jednostupňově po odevzdání kompletní dokončené dokumentace

 k provedení stavby.

**IV. Další smluvní ujednání**

1. Při 14-ti denní splatnosti, (tj. minimální splatnost faktury), musí být faktura doručena na podatelnu

 objednatele a to nejpozději do 3 dnů od data vystavení.

2. Při delší splatnosti musí být faktura doručena nejpozději do 14-ti dnů před lhůtou splatnosti.

3. Na faktuře je nutné uvést úplné číslo smlouvy a jméno kontaktní osoby.

4. Zhotovitel je povinen napsat do faktury DIČ objednatele, jinak mu bude faktura vrácena.

**V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

3. Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek. Tuto smlouvu zveřejní objednatel.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Jeden stejnopis smlouvy obdrží objednatel a jeden dodavatel.

Příloha č. 1- cenová nabídka

V Jablonci nad Nisou dne: 24. 6. 2022

*…………………………….…*  ………………………………

 za objednatele za dodavatele

 Mgr. Pavel Kozák Ing. Radka Louthanová vedoucí odboru technického jednatel