Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.: 	 SML/0290/22

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), následovně:

# Smluvní strany

## Objednatel:

| Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |  |
| --- | --- |
| Pisárecká 555/1a, Pisárky |  |
| 603 00 Brno |  |
| Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 |  |
| IČO: | 46347275 |
| DIČ: | CZ46347275 |
| K podpisu smlouvy je oprávněn xxxxxx, generální ředitel, na základě pověření ze dne 30. 05. 2022 |  |
| Pověřen jednáním ve věcech technických: xxxxxxx, vedoucí provozu kanalizační sítě |  |

## Zhotovitel:

| BARABA Brno, s.r.o. |  |
| --- | --- |
| Petlákova 552/25 |  |
| 620 00 Brno |  |
| Subjekt je zapsán v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39363 |  |
| IČO: | 26 24 11 70 |
| DIČ: | CZ 26 24 11 70 |
| Zastoupený: p. Josefem Graciasem, jednatelem společnosti Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 170 028 671/0300 |  |

# Předmět smlouvy

## Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dle cenové nabídky ze dne 30. 05. 2022 následující dílo: „Oprava jednotné stoky v ul. Nové sady II v Brně“. Jedná se o opravu jednotné stoky DN1650/1200 ve třech úsecích: od RŠ995900 -  po RŠ995901, od RŠ995901 -  po RŠ8325 a od  RŠ8325 -  po RŠ762400. Celková délka opravované stoky je 146,24 m.

Stoka je situovaná v ulici Nové sady, v komunikaci, chodníku a v nezpevněném terénu.

## Označení revizních šachet je dle archivní evidence GISu.

Evidované závady na stoce jsou převážně v chybně zaústěných domovních přípojkách. V jednotlivých případech jsou přípojky přesazené do profilu stoky nebo se naopak nachází v mnoha místech zaústění lokální kaverny s chybějící zeminou. Rovněž revizní šachty jsou z časem strávených betonových konstrukcí, které vykazují poruchy ve stěnách a dnech.

Práce zahrnují:

úsek RŠ995900 - RŠ995901

- B4a - zednické zapravení přípojky, vybourání a zapravení klenby

- F57, F58 - odbourání PVC přípojky, montáž kameninové přípojky, vyplnění kaverny, zednické zapravení klenby, odbourání a montáž žlabu v kynetě

- F56 - odbourání PVC přípojky, montáž kameninové přípojky, odbourání betonového nálitku, zednické zapravení klenby, odbourání a montáž žlabu v kynetě

- B4b  - zednické zapravení, odbourání a montáž žlabu v kynetě

- F54, F55 - odbourání PVC přípojky, montáž kameninové přípojky, odbourání a zednické zapravení klenby, odbourání a montáž žlabu v kynetě

- B4c – zednické zapravení 4 ks přípojek, klenba

- F52,53 - odbourání PVC přípojky, montáž kameninové přípojky, vyplnění kaverny, zednické zapravení klenby, odbourání a montáž žlabu v kynetě

- F50,51 - odbourání betonových nálitků v klenbě, vyplnění kaverny, zednické zapravení klenby, odbourání a montáž žlabu v kynetě

- B5 - zednické zapravení přípojky

- F48,49 - zednické zapravení stěn revizní šachty, opravu dna kameninového žlabu, doplnění stupadel, opravu zapravení klenutí

úsek RŠ995901 – RŠ8325

- P1 -  zednické zapravení nátoku stoky, odbourání betonového nálitku

- P2 - zednické zapravení přípojky, odbourání betonového nálitku

- F46, F47 - odbourání PVC přípojky, montáž kameninové přípojky, odbourání betonového nálitku klenby, zednické zapravení, odbourání a montáž žlabu v kynetě

- P3, P4, P5 - odbourání a montáž žlabu v kynetě

- F44, F45 - montáž kameninové přípojky, vyplnění kaverny, zednické zapravení klenby, odbourání a montáž žlabu v kynetě

- F42, F43 - odbourání PVC přípojky, montáž kameninové přípojky, odbourání a zednické zapravení klenby (strop)

- F41 - zednické zapravení přípojky, odbourání nálitku v kynetě, odbourání a montáž žlabu v kynetě

- P6 - zednické zapravení přípojky, odbourání nálitku v kynetě, odbourání a montáž žlabu v kynetě

- F39, F40 - odbourání PVC přípojky, montáž kameninové přípojky, odbourání betonového nálitku klenby, zednické zapravení, odbourání a montáž žlabu v kynetě

- F38 - zednické zapravení přípojky, odbourání nálitku v kynetě, odbourání a montáž žlabu v kynetě

- P7 zednické zapravení 2 ks přípojek

- F36, F37 - odbourání PVC přípojky, montáž kameninové přípojky, vyplnění kaverny, zednické zapravení klenby, odbourání a montáž žlabu v kynetě

- F34, F35 - odbourání PVC přípojky, montáž kameninové přípojky, vyplnění kaverny, zednické zapravení klenby, odbourání a montáž žlabu v kynetě

- P8 - zednické zapravení přípojky

- F33 - zednické zapravení stěn, stropu revizní šachty, opravu dna kameninovým žlabem a kynety, doplnění stupadel

- lokální zednické opravy kynety a žlabu

úsek RŠ8325 – RŠ762400

- P9 - zednické zapravení klenby stoky

- F32 - zednické zapravení přípojky, odbourání nálitku v kynetě, odbourání a montáž žlabu v kynetě

- F31 - zednické zapravení přípojky, odbourání nálitku v kynetě, odbourání a montáž žlabu v kynetě

- F29, F30 - odbourání PVC přípojky, montáž kameninové přípojky, odbourání betonového nálitku klenby, vyplnění kaverny, zednické zapravení, odbourání a montáž žlabu v kynetě

- F28 -  zednické zapravení přípojky, odbourání a montáž žlabu v kynetě, zapravení bermy dna

- F26, F27 - zednické zapravení přípojky, odbourání a montáž žlabu v kynetě, zapravení bermy dna

- F24, F25 - odbourání PVC přípojky, montáž kameninové přípojky, odbourání betonového nálitku klenby, vyplnění kaverny, zednické zapravení klenby, odbourání a montáž žlabu v kynetě

- P10 - zednické zapravení přípojky, odbourání nálitku v kynetě, odbourání a montáž žlabu v kynetě

- F18, F19 - odbourání PVC přípojky, montáž kameninové přípojky, odbourání betonového nálitku klenby, vyplnění kaverny, zednické zapravení, odbourání a montáž žlabu v kynetě

- P11 - zednické zapravení přípojky, odbourání a montáž žlabu v kynetě

- F20, F21 - zednické zapravení stěn, stropu revizní šachty, opravu dna kameninovým žlabem a kynety, doplnění stupadel

- lokální zednické opravy kynety a žlabu

- vytěžení nánosů sedimentů v místě oprav

- přípravné a pomocné práce, převádění odpadních vod

- vyřízení ZUK, dopravní značení

- inženýrskou činnost.

(Označení je dle fotodokumentace)

## Objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit cenu.

# Místo plnění

## Místem plnění je Brno, ul. Nové sady, v  k.ú. Staré Brno, na p.č.: 1327/1, 1327/35, 1327/36, 1327/37, 1327/38, 1327/39.

# Doba plnění

## Dílo dle bodu 2.1 této smlouvy bude dokončeno a předáno do 25. 11. 2022.

# Požadavky na způsob provedení díla

## Zhotovitel je povinen se řídit při provádění díla pokyny objednatele.

# Cena plnění

## Smluvní celková cena, odpovídající rozsahu a provedení díla specifikovaného pod bodem 2. této smlouvy, je stanovena ve výši 1 288.000,- Kč bez DPH.

## Jakoukoliv změnu smluvní ceny lze provést pouze písemnou dohodou formou číslovaného dodatku k této smlouvě.

## Předmětné stavební a montážní práce jsou zařazeny podle klasifikace produkce CZ –CPA pod kódem 42.21.22 a uplatňuje se na ně režim přenesení daňové povinnosti.

# Předání díla

## O dokončení a předání díla objednateli vyhotoví smluvní strany předávací protokol, z něhož bude zřejmý rozsah provedených pracích a případné výhrady objednatele k dokončenému dílu.

## Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání celého díla.

# Platební podmínky

## Smluvní cena bude objednatelem hrazena na základě faktury - daňového dokladu zhotovitele (dále jen „faktura“), kterou zhotovitel vystaví podle předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Dnem zdanitelného plnění je den předání díla.

## Faktura bude vystavena se splatností šedesáti (60) dnů ode dne doručení faktury zhotovitele objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí (3.) den po jejím odeslání. Za rozhodující se považuje datum podacího razítka poštovního úřadu.

## Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře.

## Faktura zhotovitele musí obsahovat zákonné náležitosti, včetně sdělení, že „daň odvede zákazník“. Nezbytnou součástí faktury (daňového dokladu) je uvedení čísla smlouvy objednatele a kódu klasifikace produkce CZ – CPA pod kódem 42.21.22. Zhotovitel se zavazuje, že na faktuře uvede číslo smlouvy objednatele.

## V případě prodlení ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši. Smluvní strany se dohodly, že splatnost úroků je 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zákonných úroků z prodlení.

## Adresa pro doručování faktur a písemností je sídlo objednatele, v případě elektronické faktury se doručuje na adresu faktury@bvk.cz.

## V případě, že zhotovitel získá v době průběhu zdanitelného plnění rozhodnutím správce daně status nespolehlivého plátce v souladu s ustanovením § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradí objednatel DPH z poskytnutého plnění dle § 109a téhož zákona přímo příslušnému správci daně namísto zhotovitele a následně uhradí zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnění poníženou o takto zaplacenou daň.

## Objednatel tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu zajištění daně“ písemně oznámí zhotoviteli do pěti (5) dnů od úhrady a zároveň připojí kopii dokladu o uhrazení DPH včetně identifikace úhrady podle § 109a.

## Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře účet zveřejněný správcem daně způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Je-li na faktuře vystavené zhotovitelem uvedený jiný účet, než je účet uvedený v předchozí větě, je objednatel oprávněn zaslat fakturu zpět zhotoviteli k opravě. V takovém případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury s uvedením správného účtu zhotovitele, tj. účtu zveřejněného správcem daně.

# Vady díla

## Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou.

## Objednatel oznámí vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla.

# Záruka za jakost

## Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v trvání 24 měsíců.

# Práva a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje, že:

## zajistí provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí (ŽP)

## zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami a jejich proškolení předpisy BOZP a PO

## bude používat při realizaci díla pouze stroje a zařízení schopné bezpečného provozu.

# Práva a povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje, že:

## uhradí zhotoviteli řádně a včas sjednanou cenu za provedené služby

## poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost při provádění díla.

# Účinnost smlouvy, odstoupení, sankce

## Tato smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

## V případě prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta se stává splatnou 7. den po vyzvání k její úhradě. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

## Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

## Zhotovitel bere na vědomí, že částečné plnění nemá pro objednatele význam. Objednatel je proto oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně celého plnění také v případě, kdy zhotovitel plnil z části.

## Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- prodlení zhotovitele s plněním dohodnutého termínu delším než 15 dnů z viny na straně zhotovitele

- prodlení objednatele s uhrazením faktury delším než 15 dnů.

# Dodatky a změny smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma účastníky smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou se její integrální součástí. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými technickými prostředky. Smluvní strany vylučují přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

# Ostatní ujednání

## Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatelem a uzavírá smlouvu při svém podnikání a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 odst. 1 občanského zákoníku.

## Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolnosti podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

## Smluvní strany se dohodly, že žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu postoupit celou pohledávku nebo její část jiné osobě.

## Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. podporuje rovný přístup, spravedlnost, legálnost, slušnost a etické chování ve všech obchodních vztazích v souladu s Etickou chartou a Etikou ve vztazích s dodavateli, kterou vydal její akcionář SUEZ, a která je umístěna na internetových stránkách společnosti www.bvk.cz. Pro oznámení nelegálního a neetického chování je možné použít emailovou adresu: ethics@suez.com.

## Vznikne-li zhotoviteli při plnění předmětu smlouvy odpad, je zhotovitel považován za jeho původce a je povinen takto vzniklý odpad začlenit do své evidence odpadů a dále s ním nakládat v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel se stává vlastníkem vzniklého odpadu nejpozději okamžikem jeho vzniku. BVK nejsou původcem odpadu.

## Zhotovitel předá v průběhu plnění díla, minimálně 1x za měsíc a/nebo při předání díla (u kratších zakázek pouze při předání) objednateli doklady, které budou obsahovat následující informace:

- druh odpadu (O/N + katalogové číslo odpadu)

- množství odpadu

- identifikační údaje firmy, které byl odpad předán, včetně identifikačního čísla zařízení provozovatele.

# Závěrečná ustanovení

## Smluvní strany prohlašují, že pro účely plnění této smlouvy si navzájem a v nezbytném rozsahu zpřístupňují osobní údaje svých zaměstnanců. Každá ze smluvních stran bude jí zpřístupněné osobní údaje na základě této smlouvy zpracovávat jako samostatný správce pouze pro účely plnění této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že subjekty údajů, jejichž osobní údaje budou předány druhé smluvní straně, budou či byly předávající smluvní stranou o této skutečnosti informovány. Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na svých internetových stránkách www.bvk.cz a v sídle společnosti.

## Tato smlouva byla uzavřena v běžném obchodním styku právnickou osobou, která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Přestože smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, pro naplnění zásady transparentnosti při uzavírání smlouvy se smluvní strany dohodly, že Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv.

## Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

## Smluvní strany shodně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb.

## Smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá ze stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

## Obě strany prohlašují, že se dohodly ve všech částech této smlouvy a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

| V Brně | dne | 13.7.2022 |  | V Brně | dne | 12.7.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Za objednatele |  |  |  | Za zhotovitele |  |  |
| Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. xxxxx generální ředitel |  |  |  | BARABA Brno, s.r.o. Josef Gracias jednatel společnosti |  |  |