**Smlouva o dílo**

**kterou ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek**

**tyto smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel** | Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizaceKřižíkova 106/15, 612 00 BrnoIČ: 00219321, DIČ: CZ00219321Zastoupená: Ing. Milan Chylík, ředitelKontaktní osoba:  |
| **Zhotovitel** | RTP, spol. s r.o. Pastrnkova 680/43, 615 00 Brno - Zábrdovice IČ: 46990461, DIČ: CZ46990461Zastoupená: Ing. Igor Just, jednatel, tel.: |

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení úpravy otopné soustavy v kotelně objektu Dunajevského 1, Brno - viz přiložená cenová nabídka číslo 5967/2022.
2. Místem realizace (předání a převzetí) je: Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace, Dunajevského 1, Brno.
3. Termín realizace: předání prostoru (kotelny) 11.7.2022, termín dokončení do 31.8.2022.
4. Cena za dílo se sjednává na 113 825 Kč bez DPH. Daňový doklad vystavený zhotovitelem po předání díla bude v režimu přenesené daňové povinnosti, se splatností 14 dnů. Zhotovitel zašle fakturu
na fakturační e-mail objednatele:
5. Jestliže zhotovitel nesplní termín dodání o více jak 14 dní, má objednatel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny za každý další den prodlení. Pokud objednatel bude v prodlení
s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
6. Záruka na provedenou montáž činí 36 měsíců, 24 měsíců na komponenty od předání.
7. Tuto smlouvy lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami.
8. Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.
9. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv objednatelem. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly,
a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně dne: 7. 7. 2022 Za objednatele: Ing. Milan Chylík Za zhotovitele: Ing. Igor Just  |  |