Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku

- Smluvní strany

Objednatel :

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

Se sídlem :			Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov

Zastoupen : 			xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ : 				00306754

DIČ: 				CZ00306754

Bank. spojení :

Číslo účtu :

tel/fax : 			xxxxxxxxxxxxxx

e-mail : 			xxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel :

ATRIS s.r.o.

Se sídlem  :			Občanská 1116/18, 710 00  Ostrava – Slezská Ostrava

Zastoupena :			xxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ :				28608909

DIČ :				CZ28608909

Bank. spoj. :

Číslo účtu :

tel/fax :				xxxxxxxxxxxxx

e-mail :				xxxxxxxxxxxxx

- Předmět smlouvy o dílo

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele zpracuje studii  pro stavbu “Výpravní hala FÉNIX“ v rozsahu půdorys, pohledy, vizualizace, technická specifikace, soupis prací. Součástí bude i vytvoření grafického stylu interiéru jako jsou navigační, informační systémy a potřebné doplňující grafické prvky“ a objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a uhradí za něj sjednanou cenu.

- Termíny plnění

1.	Práce pro zhotovení díla budou prováděny ode dne podpisu smlouvy o dílo  a termín určený 	k dokončení díla je stanoven na :

Studie 							do 4 měsíců od podpisu SoD

IV.Cena díla

  - Celková a konečná cena za provedení díla dle bodu I. této smlouvy je sjednána :

Bowling s kavárnou		130 000 Kč

Hala (sportovní plocha)		  90 000 Kč

Grafický styl (info systém, navigační)		  30 000 Kč

Celková cena bez DPH 						250 000 Kč

K těmto cenám bude připočítáno DPH dle platných zákonů.

  - Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, které zhotovitel ocení a po odsouhlasení zástupcem ve věcech technických předloží návrh dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo objednatel na realizaci těchto změn a zhotovitel na jejich úhradu. Pokud tak tomu nebude, má se za to, že práce zhotovitelem realizované jsou v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

V. Platební podmínky

1.    Fakturace bude provedena po předání a převzetí díla.

2.    Zhotovitel vystaví fakturu-daňový doklad. Faktura bude obsahovat náležitosti obvyklé.

  - Objednatel uhradí fakturu zhotovitele do 14 dnů po jejím obdržení.

  - Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, která je splatná ve lhůtě sjednané pro placení faktur.

VI. Provádění díla

1.    Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen

předložit.

VII. Odpovědnost za vady

1.   Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v délce 24 měsíců na základě výše uvedeného po tuto

dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

2.   Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

VIII. Změna smlouvy

1.    Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně

nazvaným dodatek ke smlouvě, chronologicky číslovaným. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu

nepovažují.

2.     V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je tento povinen uhradit zhotoviteli veškeré

prokazatelně vzniklé náklady.

3.     V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele je tento povinen uhradit objednateli

prokazatelně vzniklé škody.

IX. Závěrečná ustanovení

1.    Pokud není v předchozích ustanoveních uvedeno jinak, platí ustanovení občanského zákoníku

2.    Účinnost a platnost této smlouvy nastává ode dne podpisu oběma smluvními stranami.

3.    Smlouva je zpracována ve 2 vyhotoveních a každá strana si ponechá 1 paré.

4.    Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto dokumentu souhlasí bezvýhradně, opravdu a

vážně, nejednají v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své

vlastnoruční podpisy.

V Ostravě dne							V Havířově  dne

Za zhotovitele							Za objednatele

..................................................				....................................................

xxxxxxxxxxxxxx					             xxxxxxxxxxxxxxx