SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace stavby

„Rekonstrukce točny autobusů na ul. Hornická, OKD“

č. 038/2022/Pi

Článek I.

Smluvní strany

1.  Objednatel:

Město Hlučín,

sídlo: 			Mírové náměstí 24/23, Hlučín, PSČ 748 01

zastoupeno  		Mgr. Pavlem Paschkem – starostou města

IČ: 			00300063

DIČ: 			CZ00300063

tel.: 			XXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: 			XXXXXXXXXXXXXXX

bank. spojení: 		XXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:   		XXXXXXXXXXXXXXX

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Pavel Paschek – starosta města

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXXX – technik odboru investic

- Zhotovitel:			AFRY CZ s.r.o.

sídlo: 			Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

zastoupená 		Ing. Petrem Košanem, jednatelem

IČ:       			45306605

DIČ:    			CZ45306605

tel.:       			XXXXXXXXXXXXXXX

e-mail:  			XXXXXXXXXXXXXXX

bank. spojení: 		XXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXXXX

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Petr Košan, jednatel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXXX

Článek II.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje v rozsahu a za podmínek v této smlouvě sjednaných projektovou dokumentaci ve stupni pro společné územní a stavební řízení stavby „Rekonstrukce točny autobusů na ul. Hornická, OKD“.

- Zhotovitel se zavazuje vykonávat inženýrskou činnost ve stupních přípravy projektové dokumentace uvedené v čl. II bodě 1. a součinnost s objednatelem.

- Objednatel se zavazuje, že včas a řádně dokončenou projektovou dokumentaci bez vad a nedodělků převezme a zaplatí za její zhotovení zhotoviteli sjednanou cenu a poskytne zhotoviteli v rozsahu a způsobem sjednaným touto smlouvou součinnost.

Článek III.

Rozsah a obsah předmětu plnění

- Zhotovitel projektové dokumentace bude dodržovat předpisy a technické normy všeobecně platné v České republice, ujednání této smlouvy a bude se řídit pokyny objednatele, které způsobem a v termínech v souladu s touto smlouvou od objednatele prokazatelně obdržel.

- Obsahem projektové dokumentace bude zpracování projektové dokumentace pro umístění a povolení stavby: „Rekonstrukce točny autobusů na ul. Hornická, OKD“. Projektová dokumentace bude řešit přesunutí autobusové zastávky Hlučín – sídliště OKD a řešení autobusové točny ve stejné lokalitě. Dokumentace bude zpracována na základě vypracované studie „Studie nové točny autobusů na sídlišti OKD“, zpracované Ing. Ondřejem Bojkem,, ČKAIT 1103378, Náhorní 448/5, 711 00  Ostrava, z května 2021.

- Stavba bude realizována v katastrálním území Hlučín na pozemcích parc. č. 4447/1 (vlastník MS kraj), 1706/15 a 2088/31 (vlastník Město Hlučín). Řešené území se nenachází v Městské památkové zóně.

- Obsahem inženýrské činnosti dle čl. II bodu (2) bude zajištění souladu se stanovisky dotčených orgánů státní správy (HZS, KHS, OŽP, apod..), získaných v územním nebo stavebním řízení.

- Rozsah zpracování zakázky:

Dokumentace ve stupni pro společné územní a stavební řízení stavby bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 13/1997Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 499/2009 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, s vyhláškou č. 30/2001Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, popř. dalšími právními předpisy, se zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích, schváleno Ministerstvem dopravy ČR v platném znění a s příslušnými normami zejména s ČSN 73 6056 – odstavné a parkovací plochy silničních vozidel a ČSN 73 6110 – projektování místních komunikací.

Dokumentace bude zpracována vč. kladných vyjádření a stanovisek správců dopravní a technické infrastruktury a příslušných orgánů státní správy a jejich zapracování do projektové dokumentace. Součástí projektu dále bude:

- Kladné projednání s dotčenými orgány státní správy a správci dopravní a technické infrastruktury

- Položkový rozpočet dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. a výkaz výměr.

Další požadavky na zpracování zakázky/dokumentace:

Zhotovitel bude koordinovat svou činnost s objednatelem na pracovních schůzkách, e-mailem a telefonicky. Minimálně proběhnou dvě pracovní schůzky během zpracování každé etapy projektové dokumentace.

Objednatel se bude v případě potřeby účastnit terénních šetření prováděných zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen dokumentaci ve stupni pro společné územní a stavební řízení konzultovat a kladně projednat se správci dopravní a technické infrastruktury a s příslušnými orgány státní správy. Výsledky jednání, vyjádření a stanoviska budou součástí dokladové části projektové dokumentace.

Dokumentace bude zpracována nad digitální katastrální mapou, a polohopisným a výškopisným zaměřením dané lokality.

Dokumentace bude zpracována a předána objednateli ve stupni pro společné územní a stavební řízení v šesti tištěných vyhotoveních.  Projektová dokumentace bude předána v elektronické podobě na CD, popř. DVD. Textová část bude předána ve formátu (*.doc) a (*.pdf). Výkresová část bude předána ve formátu (*.pdf). Část výkresové dokumentace DSP – koordinační situace a vytyčovací situace bude předána v jednom z  uvedených formátu (*.dwg), (*.dgn) nebo (*.shp) v souřadnicovém systému S-JTSK Krovak EastNorth, která bude dále sloužit pro účely technické mapy města a interního geoinformačního systému.

V rámci stupně pro společné územní a stavební řízení bude dodán výkaz výměr včetně rozpočtu stavby, který bude přiložen v elektronické podobě ve formátu (*.xls) nebo (*.doc). Jednotlivé výkresy a textové zprávy projektové dokumentace DUR budou podepsány a opatřeny autorizačním razítkem osoby oprávněné vykonávat projektovou a inženýrskou činnost v oboru pozemní stavby nebo dopravní stavby. V rámci DSP budou výkresy opatřeny autorizačním razítkem osoby oprávněné vykonávat projektovou a inženýrskou činnost v oboru dopravní stavby.

(5) Předání a převzetí díla stvrdí pověření zástupci obou smluvních stran dle čl. I. svými podpisy na předávacím protokolu, kde objednatel uvede případné vady a nedodělky.

(6) Pokud v průběhu práce na díle dle této smlouvy dojde ze strany objednatele k požadavku na změnu rozsahu nebo obsahu plnění, která bude mít vliv na cenu a termín plnění, smluvní strany se zavazují sjednat dodatek k této smlouvě.

Článek IV.

Čas a místo plnění

1.    Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá projektovou dokumentaci:

Zahájení projekčních prací:		do 30 dnů od účinnosti Smlouvy o dílo

Průběžné lhůty pro zpracování a předání PD:

Dokumentace pro společné územní a stavební řízení, vč. vyjádření a stanovisek správců dopravní a technické infrastruktury a příslušných orgánů státní správy a jejich zapracování do Dokumentace pro společné územní a stavební řízení bude zpracována zhotovitelem do 120 kalendářních dní od účinnosti smlouvy o dílo a bude předána zhotovitelem objednateli do 125 kalendářních dní od účinnosti smlouvy.

Místo plnění: Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 24/23, Hlučín

- Zhotovitel se nezavazuje, že k datu uvedenému v čl. IV. bodě (1) budou dodána veškerá potřebná stanoviska a náležitosti dle čl. III. bodu (3). V tomto případě je termín předání jednotlivých stanovisek objednateli závislý na rychlosti práce dotčených orgánů státní správy.

- Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele, ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu.

- Předmět této smlouvy je splněn úplných a řádným splněním předmětu plnění této smlouvy a jeho předáním objednateli bez vad a nedodělků.

- Zhotovitel vystaví objednateli protokol o převzetí díla za PD dle čl. III. bod (6), který bude podkladem pro vystavení faktury.

Článek V.

Spolupůsobení a podklady objednatele

- Projektovou dokumentaci podle této smlouvy vypracuje zhotovitel na základě předaných podkladů a upřesněného rozsahu a požadavků specifikovaných dle závěrů koordinačních schůzek.

- Zhotoviteli nebyla předána původní dokumentace stávajícího stavu, elektronický katastr města a zakreslení inženýrských sítí ve městě. Tyto si je povinen zhotovitel zajistit sám, na vlastní náklady.

- Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování projektové dokumentace poskytne zhotoviteli v nezbytně nutném rozsahu spolupůsobení, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyžádaných zhotovitelem včetně stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne objednatel nejpozději do 3 dnů od vyžádání zhotovitelem.

- Objednatel se zavazuje, že do 3 dnů od obdržení každého, i zhotovitelem nevyžádaného avšak pro provedení díla dle této smlouvy významného, stanoviska a rozhodnutí, předá takové stanovisko či rozhodnutí zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli. Objednatel odpovídá za to, že předané podklady a doklady jsou bez právních vad.

- Pokud by splnění požadavků zhotovitele vyžadovalo delší čas při vynaložení značného úsilí objednatele, sjednají objednatele a zhotovitel zvláštní lhůtu, o kterou se prodlouží i čas plnění.

- Objednatel zajistní zhotoviteli přístup na stavbu v rozsahu nezbytném pro výkon jeho činnosti.

- Zhotovitel bude koordinovat svou činnost s objednatelem na pracovních schůzkách, e-mailem a telefonicky. Minimálně proběhnou dvě pracovní schůzky během zpracování každé etapy projektové dokumentace.

- Objednatel se bude v případě potřeby účastnit terénních šetření prováděných zhotovitelem.

- Zhotovitel je povinen dokumentaci ve stupni pro společné územní a stavební řízení konzultovat a kladně projednat se správci dopravní a technické infrastruktury a s příslušnými orgány státní správy. Výsledky jednání, vyjádření a stanoviska budou součástí dokladové části projektové dokumentace.

Článek VI.

Cena plnění

- Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. III. této smlouvy je ujednána dohodou obou smluvních stran dle čl. I. této smlouvy.

- Cena předmětu plnění v rozsahu čl. III. této smlouvy je sjednána takto:

| Projektová dokumentace, vč. výkazu výměr a rozpočtu vč. licence |  |
| --- | --- |
| Inženýrská činnost, vč. zajištění vyjádření k existenci sítí |  |
| Geodetické zaměření |  |
| CELKEM DPH |  |
| Cena včetně DPH |  |

- Stanovená cena je pevná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady na zhotovení předmětu smlouvy dle čl. III. této smlouvy. V ceně nejsou zahrnuty případné náklady na novou hlukovou studii, zastiňovací studii, apod., pokud si je v průběhu stavebního řízení vyžádá protistrana nebo stavební úřad. V ceně nejsou správní poplatky za vydání stavebního povolení, případné pokuty stavebníkovi ze strany stavebního úřadu, ani poplatky za soudní spory. V ceně není výkon autorského dozoru při výstavbě.

- V případě, že bude objednatel požadovat další práce neuvedené v čl. III, které budou nad rámec předmětu plnění této smlouvy, bude smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě.

Článek VII.

Platební podmínky

- Smluvní strany sjednaly tyto platební podmínky:

Dílo je splněno dnem protokolárního převzetí předmětu díla objednatelem.

Dílo bude fakturováno po písemném předání předmětu díla. Splatnost faktury bude 21 dnů ode dne jejího doručení.

- Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle ust. § 29 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:

- číslo a datum vystavení faktury,

- název zakázky,

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

- předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

- označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

- lhůta splatnosti faktury,

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

i)	ostatní náležitosti dle daňových předpisů.

- Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo bude faktura obsahovat jiné chyby, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

- Pro případ prodlení se splněním předmětu díla dle čl. III. této smlouvy ze strany zhotovitele se smluvní strany dohodly, že za nedodržení termínu splnění díla bude zhotoviteli uložena sankce, a to 500,- Kč vč. DPH za každý den prodlení.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí smluvní cenu pouze a jedině na účet zhotovitele, který je ke dni, kdy objednateli poukáže peněžní prostředky, tj. dá příkaz k úhradě smluvní ceny nebo její příslušné části ze svého účtu na účet druhé smluvní strany, zveřejněn příslušným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

- Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli skutečnost, že se stal nespolehlivým plátcem dle § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nebo že správce daně proti němu vede příslušné řízení o tom, že bude stanoveno, že je nespolehlivým plátcem; dále je povinen neprodleně oznámit objednateli, že se vůči němu vede insolvenční řízení, exekuční řízení nebo řízení o výkonu rozhodnutí.

- Smluvní strany se dohodly, že objednateli je oprávněn uhradit za zhotovitele správci daně příslušnou daň z přidané hodnoty za zdanitelné plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel dle § 109a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, tj. je oprávněno zaplatit část smluvní ceny, která odpovídá dani z přidané hodnoty namísto zhotoviteli přímo správci daně. Pokud Město Hlučín toto právo zvláštního způsobu zajištění daně využije, neprodleně to písemně oznámí druhé smluvní straně. Tato případná úhrada daně z přidané hodnoty ze zdanitelného plnění za poskytovatele zdanitelného plnění přímo správci daně dle § 109a zák. č. 235/2004 Sb., bude oběma smluvními stranami považována za splnění závazku objednatele zaplatit příslušnou část smluvní ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zhotoviteli dle této smlouvy.

Článek VIII.

Odpovědnost za vady, záruka za jakost

- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a bude mít po stanovenou dobu (záruční doba) vlastnosti sjednané v této smlouvě.

- Záruční doba na dílo je 24 měsíců a začíná plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má dokumentace v čase jejího odevzdání objednateli. Za vady vzniklé po odevzdání dokumentace odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.

- Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím nedostatečných či nevhodných podkladů převzatých od objednatele.

- Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné předpisy, platné české normy, ujednání této smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem.

- Pro případ vady dokumentace má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost poskytovat bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu do 10 dnů po obdržení písemné reklamace doručené objednatelem.

- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět projekční činnost.

Článek IX.

Změna závazku

1. Smluvní strany se zavazují, že přistoupí na změnu závazku v případě, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této smlouvy, nebo vzniknou na straně objednatele nové požadavky.

Článek X.

- Možnost výpovědi smlouvy

- 1.   Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvy bez udání důvodů. Výpověď smlouvy je účinná po uplynutí lhůty 10 dnů ode dne doručení písemné výpovědi zhotoviteli.

Článek XI.

Licenční ujednání

- Zhotovitel předáním zhotovené projektové dokumentace dle čl. IV bod (4),(5) této smlouvy uděluje objednateli oprávnění k užití této projektové dokumentace (také „licenci“) v následujícím rozsahu:

- oprávnění k užití projektové dokumentace k účelu vyplývajícímu z této smlouvy,

- oprávnění k užití projektové dokumentace způsoby, které jsou potřebné pro přípravu a realizaci stavby a pro uvedení realizované stavby do provozu a jejího řádného užívání, (např. užití pro potřeby příslušného zadávacího řízení, pro potřeby podání žádosti o dotaci, grant, atd.),

- oprávnění k prezentaci projektové dokumentace/studie/ veřejnosti (tj. např. vystavování díla, zpřístupňování díla počítačovou sítí - zejm. prezentace díla na www stránkách města, facebookových stránkách města, umožnění veřejnosti nahlížet do projektové dokumentace/studie/ uložené u nabyvatele, atd.),

- oprávnění k užití projektové dokumentace se poskytuje jako výhradní, časově a místně neomezená licence,

- oprávnění nakládat s projektovou dokumentaci za účelem provedení autorského dozoru jiným subjektem.

Článek XII.

Ostatní ustanovení

- Doplnění a změny této smlouvy a jejich příloh lze provádět pouze písemnou formou na základě odsouhlasených dodatků ke smlouvě.

- Objednatel je oprávněn použít dílo výlučně a pouze pro účely vyplývající z této smlouvy.

- Výchozí podklady a vypracované matrice zůstávají uloženy u zhotovitele. Zhotovitel je povinen výchozí poklady, plány a dokumentaci archivovat způsobem a po dobu stanovenou zákonem č. 97/1974 Sb. o archivnictví ve znění zákona č. 343/1992 Sb.

- V případě, že bude objednatel požadovat vícetisky projektové dokumentace, pak tyto mu zhotovitel zajistí za úhradu. Cenu, splatnost a termín předání vícetisků obě smluvní strany písemně sjednají na základě písemné objednávky objednatele, a to do 12 pracovních dnů ode dne jejího obdržení.

- Pohledávku vzniklou na základě této smlouvy či uskutečněného zdanitelného plnění může zhotovitel postoupit třetí osobě pouze a jedině za předpokladu předchozího písemného souhlasu objednatele.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěnými na téže listině.

- Tato smlouva se uzavírá ve 2 exemplářích v jazyce českém v každém exempláři, z nichž po 1 obdrží každá ze smluvních stran.

- Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

- V souladu s  ust.§ 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany tímto vyslovují souhlas s uveřejněním obsahu smlouvy, resp. informací a údajů v něm obsažených v registru smluv a dále s uveřejněním příslušných údajů jako metadat smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb. v registru smluv.

- Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Hlučína na své 116. schůzi konané dne 20.6.2022 pod bodem usnesení č. 116/7d), kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky.

| V Hlučíně dne 13.7.2022 | V Praze dne 16.5.2022 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Mgr. Pavel Paschek starosta za objednatele Město Hlučín | Ing. Petr Košan jednatel za zhotovitele AFRY CZ s.r.o. |