Dodatek č.  1

# Smlouvy o Dílo

# č.55/1130/0173/2022

„Prodloužení chodníku podél ul. Mladoboleslavská, Vinoř“

mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Městská část Praha Vinoř

se sídlem: Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9 – Vinoř,

IČ: 00240982,

zastoupená: Ing. Michalem Biskupem, starostou

(dále jen „Objednatel“)

a

INPROS PRAHA a.s.

Se sídlem: Praha 4 - Braník, Ke Krči 28/735, PSČ 14700

B 20074 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 47114444

DIČ: CZ47114444

Zastoupen: Josefem Přitasilem, statuárním ředitelem

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

Dosavadní znění Smlouvy o dílo,  čl. III. - Doba plnění se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- Zhotovitel je povinen zahájit realizaci stavby dne 12.6.2022.

- Zhotovitel je povinen dokončit realizaci stavby dne 10.8.2022.

II.

Závěrečná ujednání

- Ustanovení Smlouvy o dílo, které nejsou tímto dodatkem výslovně změněny nebo zrušeny, zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom výtisku obdrží každá smluvní strana.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek byl schválen usnesením zastupitelstva Městské části Praha – Vinoř     č. Z 23/112/2022 ze dne 23.06.2022.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne ___________	V Praze dne ___________

Objednatel:	Zhotovitel:

Městská část Praha Vinoř			INPROS PRAHA a.s.

Podpis: _________________________	Podpis: _________________________

Jméno:  	Jméno:

# Funkce: 	Funkce: