Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 05721961

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa: 		Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO: 				00020729

zastoupený: 			Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR

(dále jen „Fond“)

a

obec Kyškovice

kontaktní adresa: 		Obecní úřad obce Kyškovice, Kyškovice 5, 413 01 Roudnice nad Labem

IČO: 				00263869

zastoupená: 			Ivanou N ě m c o v o u, starostkou

(dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na základě změny č. 1 rozhodnutí č. 05721961o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 27. 10. 2021 a změny č. 2 rozhodnutí č. 05721961 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 15. 3. 2022 na této změně 
a doplnění smlouvy č. 05721961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 6. 1. 2020 (dále jen „Smlouva“):

- V článku IV bodu 1 písm. a) odrážka třetí, pododrážka první nově zní:

- „Snížení energetické náročnosti kulturního domu v Kyškovicích“ – cílem projektu je snížení energetické náročnosti. Realizací projektu dojde ke snížení emisí skleníkových plynů o 7,810 t/rok a snížení spotřeby energie o 74,988 GJ/rok,“.

- V článku IV bodu 1 písm. b) odrážce páté se termín pro předložení dokumentů prokazujících splnění Cíle 1 mění na 12/2022.

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

- Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.

- Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:                                                                                                                   V Praze dne:

dne:

…………………………………………….						……………………………………

zástupce příjemce podpory						zástupce Fondu