**Příloha č. 4 – Podmínky implementace a kvalifikačního testování**

1. **Předpoklady zahájení a ukončení projektu**

Věcným předpokladem zahájení prací na projektu je písemné vyžádání podkladů, které Zhotovitel označí za nezbytné pro vytvoření ICIS, přípravu techniky a systémového prostředí Objednatele a přístup k datům pro jejich migraci. Součástí kvalifikačního testování je i příprava dat, kterou zajistí Zhotovitel dle jím navržených testovacích scénářů. Testovací data ve fázi vývoje ASW (alfa a beta testy) zajistí Zhotovitel. Věcným předpokladem ukončení vytvoření ICIS z hlediska Zhotovitele je předaný otestovaný systém schopný rutinního provozu s příslušnou dokumentací. Nutným předpokladem pro řízení projektu je vypracování a schválení Realizačního plánu projektu, který vychází z harmonogramu dle přílohy č. 2 k Smlouvě. Realizační plán projektu bude průběžně aktualizován na základě nových informací získaných ze závěrů ukončeného kroku projektu. Na základě Realizačního plánu projektu bude možno oboustranně sledovat, hodnotit a ovlivňovat průběh prací na projektu. Realizační plán projektu je dokument pro řízení projektu pro vedoucí projektu Objednatele a Zhotovitele a ostatní členy Řídícího výboru projektu. Řídící výbor projektu postupuje podle harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 k Smlouvě.

1. **Požadavky na součinnost a vymezení odpovědností**
2. Objednatel odpovídá za následující činnosti a na základě konkrétního písemného požadavku Zhotovitele poskytuje v minimální nutné míře tuto součinnost:
   1. řešení přístupu uživatelů do systému z hlediska topologie sítě a z hlediska bezpečnostní politiky. Součinnost a případné konzultace při řešení této nebo související problematiky poskytne Zhotovitel na vyžádání Objednatele v rámci ceny Díla,
   2. poskytnutí součinnosti při přechodu činností ze stávajícího na nový ICIS v rozsahu potřebném pro dosažení kontinuity činností. Požadovaná součinnost bude upřesněna v rámci analytické fáze,
   3. funkčnost HW a systémového prostředí, na němž bude ICIS provozován. Veškeré změny v HW, systémovém prostředí a topologii, které bude Objednatel plánovat v době po uzavření Smlouvy, projedná se Zhotovitelem, včetně způsobu provedení případných navazujících změn v ICIS.
3. Zhotovitel odpovídá zejména za:
   1. dodávku a implementaci ICIS,
   2. import „vyčištěných“ dat z původního informačního systému Objednatele nebo jeho dílčích aplikací (podpůrného ASW),
   3. provedení dokumentace dle přílohy č. 3 k Smlouvě,
   4. poskytnutí školení uživatelům i a správcům v  rozsahu dle přílohy č. 6 k  Smlouvě,
   5. poskytnutí spolupráce ve fázi implementace a při kvalifikačním testování,
   6. provedení kvalifikačního testování,
   7. realizaci analytických prací pro stanovení požadavků na úpravu systému,
   8. realizaci požadavků na úpravu, které byly schváleny Objednatelem,
   9. kompletní funkčnost Díla,
   10. zajištění anonymizace dat v případě jejich použití mimo prostory Objednatele,
   11. odpovědnost za zvýšený dohled a podporu uživatelů s  přítomností zástupce Zhotovitele na pracovišti Objednatele po dobu 5 měsíců, minimálně však do doby vypořádání všech neshod a nejdéle do doby zahájení plnění dle Smlouvy o technické podpoře.