Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 07491961

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa: 		Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO: 				00020729

zastoupený: 			Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR

(dále jen „Fond“)

a

obec Prackovice nad Labem

kontaktní adresa: 	Obecní úřad Prackovice nad Labem, Prackovice nad Labem 54,                      411 33 Prackovice nad Labem

IČO: 				00264229

zastoupená: 			Mgr. S v o b o d o v o u   K ř e š o v o u, starostkou

(dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na základě změny č. 1 rozhodnutí č. 07491961o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 27. 10. 2021 a změny č. 2 rozhodnutí č. 07491961o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 15. 3. 2022  na této změně a doplnění smlouvy č. 07491961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 2. 4. 2020 (dále jen „Smlouva“):

- V článku IV bodu 1 písm. a) Smlouvy odrážka třetí nově zní:

„- v rámci Cíle 2 dojde k realizaci tohoto opatření:

- „Výměna zpevněných ploch v Prackovicích“. Cílem projektu je hospodaření s dešťovou vodou. Realizací projektu dojde ke změně 508,683 m2 plochy z propustné na nepropustnou a vysázení 3 ks dřevin.“.

- V článku IV bodu 1 písm. a) Smlouvy v odrážce třetí v odst. třetím uvedená lhůta pro předložení projektové dokumentace se mění na 22. 2. 2021, přičemž se konstatuje, že tato lhůta byla dodržena.

- V případě, že by projekty podle bodu 1 podléhaly veřejné podpoře, příjemce podpory se zavazuje uzavřít ke Smlouvě dodatek, ve kterém bude výše případné veřejné podpory specifikována, bude specifikován konkrétní typ veřejné podpory a uzavřením dodatku bude podpora podle Smlouvy poskytnuta v režimu příslušné veřejné podpory.

- V článku IV bodu 1 písm. b) odrážce páté Smlouvy se termín pro předložení dokumentů prokazujících splnění Cíle 1 mění na 12/2022.

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

- Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.

- Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:                                                                                                                   V Praze dne:

dne:

…………………………………………….						……………………………………

zástupce příjemce podpory						zástupce Fondu