- Plánovací smlouva

- a

- smlouva o budoucí smlouvě darovací

- a

- smlouva o budoucí smlouvě kupní

uzavřená v souladu s § 66 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- Smluvní strany:

Město Rokycany

se sídlem: Rokycany, Střed, Masarykovo náměstí 1, PSČ 337 01

- IČO: 00259047

zastoupené starostou Václavem Kočím

(dále „budoucí obdarovaný“ nebo „město“ nebo „budoucí prodávající“)

a

BPJ Real a.s.

se sídlem: Borská 1232/40a, Skvrňany, 301 00 Plzeň

IČO: 08374392

zastoupená předsedou představenstva, panem Robertem Benešem a členem představenstva, panem Karlem Posledním

(dále „budoucí dárce“ nebo „investor“ nebo „budoucí kupující“)

uzavírají tuto:

- Plánovací smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě darovací a smlouvu o budoucí smlouvě kupní

- Preambule

- Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy jako prostředku pro umožnění výstavby investorem v lokalitě určené platným územním plánem města jako území pro bydlení čisté – pro stavbu “Bytová zóna Čilina“ - domů a příslušné infrastruktury. Zároveň je v dané lokalitě usnesením zastupitelstva Města Rokycany č. 3140 ze dne 14.03.2011 schválen platný Regulační plán Pod Čilinou (dále jen „Regulační plán“). Předmětem této smlouvy jsou podmínky pro výstavbu, finanční náhrady a majetkové narovnání po dokončení výstavby.

- I.

- Prohlášení o vlastnictví

- Budoucí obdarovaný prohlašuje, že je vlastníkem nemovitých věcí:

- - pozemkové parcely p.č. 813 – orná půda,

- - pozemkové parcely p.č. 869/1 – orná půda,

- - pozemkové parcely p.č. 869/3 – orná půda,

- - pozemkové parcely p.č. 869/6 – orná půda,

- - pozemkové parcely p.č. 822/2 – orná půda,

- - pozemkové parcely p.č. 2816/1 – ostatní plocha,

- - pozemkové parcely p.č. 2816/2 – ostatní plocha,

- - pozemkové parcely p.č. 869/2 – ostatní plocha,

- - pozemkové parcely p.č. 796/4 – ostatní plocha,

- - pozemkové parcely p.č. 814/24 – ostatní plocha,

- - pozemkové parcely p.č. 814/25 – ostatní plocha,

- - pozemkové parcely p.č. 796/3 – ostatní plocha,

- - pozemkové parcely p.č. 796/2 – ostatní plocha,

- - pozemkové parcely p.č. 2826/1 – ostatní plocha,

- - pozemková parcela p.č. 869/26 – orná půda,

- - pozemková parcela p.č. 869/25 – orná půda,

- - pozemková parcela p.č. 2778 – orná půda,

- - pozemková parcela p.č. 814/26 – ostatní plocha

- vše v k.ú. Rokycany, zapsané na LV 10001, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany (dále jen „Předmětné nemovitosti“).

- 1.2	Pozemky, které jsou součástí území pro bydlení čisté – pro stavbu “Bytová zóna Čilina“ - domů a příslušné infrastruktury, jsou mimo Předmětných nemovitostí (nejsou ve vlastnictví budoucího Obdarovaného) také:

- - pozemková parcela p.č. 869/34,

- - pozemková parcela p.č. 869/35,

- - pozemková parcela p.č. 869/42,

- - stavební parcela p.č. 3530/2,

- - pozemková parcela p.č. 827/1,

- vše v k.ú. Rokycany (dále jen „Další nemovitosti“)

- II.

Předmět smlouvy

- Budoucí dárce plánuje realizovat na Předmětných nemovitostech a na Dalších nemovitostech stavbu:

- celkem 11 bytových domů – orientační struktura velikosti bytů viz Příloha č.3 – Tabulka bytů (dále jen jako „Bytové domy“), a

- jejich napojení na inženýrské sítě (hlavní rozvody vody, a vodovodní přípojky, hlavní rozvody a přípojky dešťové a splaškové kanalizace, veřejné osvětlení, hlavní rozvody a přípojky plynu a hlavní rozvody a přípojky elektřiny, rozvody veřejné komunikační sítě) a pozemní komunikace (včetně chodníků a venkovních parkovacích stání);

(hlavní rozvody vody, a vodovodní přípojky, hlavní rozvody a přípojky dešťové a splaškové kanalizace, veřejné osvětlení a pozemní komunikace včetně chodníků a venkovních parkovacích stání dohromady dále jen jako „IS“),

(hlavní rozvody a přípojky plynu a hlavní rozvody a přípojky elektřiny, rozvody veřejné komunikační sítě dohromady dále jen jako „IS investor“),

a

- extravilánového příkopu, metropolitní sítě, sadovnických úprav (dále jen jako „Vedlejší stavby“)

s názvem: „Rokycany – Bytová zóna Čilina“ (Bytové domy, Vedlejší stavby, IS investor a IS dohromady dále jen „Stavba“) dle dokumentace – Podklady pro plánovací smlouvu zhotovené projekční kanceláří AREA group s.r.o., Plzeň, Šafaříkovy sady 5, PSČ 301 00, IČO: 25203231 (dále jen „Projektová dokumentace“). Projektová dokumentace odsouhlasená budoucím obdarovaným tvoří přílohu č. 1 a součást této smlouvy..

- Budoucí dárce se zavazuje, že do 90 dnů od uvedení IS anebo Vedlejších staveb, případně jejich částí, do trvalého užívání (kolaudace) uzavře s budoucím obdarovaným darovací smlouvu v souladu se vzorem darovací smlouvy, která je přílohou č. 2, jejímž předmětem bude darování IS a Vedlejších staveb, případně jejich částí schopných samostatného užívání v rozsahu dále stanoveném.

- Uvedení IS anebo Vedlejších staveb do trvalého užívání se pro účely této smlouvy rozumí datum vydání kolaudačního souhlasu, rozhodnutí či jiného povolení správního úřadu k trvalému užívání IS anebo Vedlejších staveb, případně části IS (komunikace, veřejné osvětlení, vodovod, kanalizace atd.) nebo datum ukončení Vedlejších staveb vybudovaných na základě Regulačního plánu. V případě Vedlejších staveb vybudovaných na základě Regulačního plánu je uvedení do trvalého užívání datum ukončení stavby, tedy zápis o předání a převzetí stavby nebo zápis o ukončení stavby ve stavebním deníku.

- Náklady na vybudování IS (vyjma metropolitní sítě) nese investor. Náklady na vybudování metropolitní sítě potom nese město. Vzor darovací smlouvy je podkladem pro vlastní darovací smlouvu, který bude doplněn o skutečné metry provedení, čísla geometrických plánu a výši nákladů na vybudování metropolitní sítě v souladu s ustanoveními této smlouvy, přičemž se smluvní strany dohodly, že výše nákladů na vybudování metropolitní sítě bude odpovídat ceně za 1 běžný metr ve výši 1.100,- Kč + DPH krát skutečná délka vybudované metropolitní sítě.

- Bude-li IS anebo Vedlejší stavby realizovány na samostatné oddělitelné části Předmětných nemovitostí v souladu s pravomocným rozhodnutím příslušného stavebního úřadu, je budoucí dárce povinen k povinnosti dle čl. 2.2 vždy po uvedení konkrétní části IS anebo Vedlejších staveb do jejich trvalého užívání. Předmět vlastní darovací smlouvy bude v rozsahu uvedeném v pravomocném rozhodnutí či souhlasu k povolení trvalého užívání stavby vydaném příslušným stavebním úřadem na jednotlivou část stavby v souladu s čl. 3.1.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě jsou v souladu se skutečností v době jejího uzavření.  Smluvní strany se zavazují, že případné změny dotčených údajů oznámí bez prodlení ostatním smluvním stranám.

- III.

Předmět daru vlastní darovací smlouvy

- Předmětem budoucí darovací smlouvy je:

- darování stavby komunikací nově vybudovaných budoucím dárcem na Předmětných nemovitostech a Dalších nemovitostech v souladu s Projektovou dokumentací – Situace dopravních staveb a sadových úprav, a to v celém jejich rozsahu.

- darovaní stavby vodovodů a kanalizací, nově vybudovaných budoucím dárcem na Předmětných nemovitostech a Dalších nemovitostech v souladu s Projektovou dokumentací – Situace kanalizace a Situace Vodovodu, a to v celém jejich rozsahu.

- darování stavby veřejného osvětlení, nově vybudovaného budoucím dárcem na Předmětných nemovitostech a Dalších nemovitostech v souladu s Projektovou dokumentací – Situace VO, a to v celém jeho rozsahu.

- darování sadových úprav, nově vybudovaných budoucím dárcem na Předmětných nemovitostech v souladu s Projektovou dokumentací – Situace dopravních staveb a sadových úprav, a to v celém jejím rozsahu.

- Smluvní strany se dohodly, že rozvojovou péči u výsadeb v souladu s Projektovou dokumentací bude provádět Budoucí obdarovaný.

- Budoucí dárce se zavazuje, že provede na svůj náklad geodetické zaměření IS a Vedlejších staveb, bude-li to stavební úřad vyžadovat a současně vždy s uzavřením darovací smlouvy na IS anebo Vedlejší stavby či jejich části se zavazuje předat budoucímu obdarovanému veškerou dokumentaci potřebnou k jejich trvalému užívání. Součástí předávané dokumentace bude i potvrzení o účetní hodnotě darovaného majetku.

- Předání darovaných nemovitých věcí včetně veřejné infrastruktury proběhne před vlastním uzavřením darovací smlouvy dle odst. 2.2 na základě předávajícího protokolu. Předávací protokol bude přílohou vlastní darovací smlouvy. Vlastnické právo k darovaným nemovitým věcem včetně veřejné infrastruktury přechází ke dni uzavření vlastní darovací smlouvy, nebude-li nutný vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Na Budoucího obdarovaného přechází nebezpečí škody na darovaných věcech okamžikem jejich převzetí.

- IV.

- Předpokládané náklady

- Předpokládané náklady na vybudování nové veřejné infrastruktury, tedy IS, IS investor a Vedlejších staveb je uveden v Příloze č. 1.

- Investor prohlašuje, že na úhradu veškerých nákladů má zajištěn dostatek finančních prostředků.

- V.

- Finanční vyrovnání

- Budoucí obdarovaný se zavazuje uhradit Budoucímu dárci náklady na realizaci metropolitní sítě vyznačené v Projektové dokumentaci - Situace metropolitních sítí celkové výměře 868 bm za cenu ve výši 1100,- Kč + DPH za 1 bm, tedy v celkové částce 954.800,- Kč + DPH.

- Úhrada nákladu dle odst. 5.1 bude uhrazena bezhotovostním převodem na základě výzvy vystavené Budoucím dárcem do 60 dnů ode dne uzavření vlastní darovací smlouvy. Bude-li stavba metropolitní sítě realizována na části, bude uhrazena část nákladů dle skutečně vynaložených nákladů na realizovanou část stavby. Celková úhrada nákladů je stanovena v maximální výši 954.800,- Kč bez DPH. Součástí výzvy bude smluvními stranami odsouhlasený rozsah provedených prací. Splatnost finančních prostředku je do 30 dnů od doručení výzvy Budoucího dárce Budoucímu obdarovanému. Nebude-li výzva obsahovat odsouhlasený rozsah prací, je Budoucí obdarovaný oprávněn vrátit výzvu Budoucímu dárci k doplnění. Vrácením se rozumí její předání zhotoviteli nebo doporučeně k poštovní přepravě.

- VI.

- Zajištění návazných smluvních závazků

- Budoucí dárce je povinen zajistit před samotnou realizací Stavby uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti vedení inženýrských sítí s vlastníky pozemků, přes které bude nutné vést IS (jedná se o pozemek p.č. 869/34, p.č. 869/35, p.č. 869/42 a p.č. 827/1, st.p.č. 3530/2 (ČEZ) v k.ú. Rokycany).

- Budoucí dárce bere na vědomí, že uložení inženýrských sítí v pozemcích ve vlastnictví Budoucího obdarovaného se řídí opatřením orgánů Města Rokycany č. 5/2010 – věcná břemena a postup při schvalování smluv se souhlasem s umístěním stavby.

- VII.

- Práva a povinnosti

- Budoucí dárce se zavazuje provést Stavbu (vyjma metropolitní sítě, která bude realizována na náklady města) na svůj náklad a v souladu se schválenou Projektovou dokumentací.

- Budoucí dárce je povinen umožnit napojení třetích osob na budovanou veřejnou infrastrukturu včetně IS v lokalitě řešené Regulačním plánem a touto smlouvou, a to i již v průběhu jejich výstavby. Za tímto účelem je Budoucí dárce povinen bezodkladně vydat souhlas s napojením,.

- Den zahájení realizace Stavby na Předmětných nemovitostech je budoucí dárce povinen předem oznámit Budoucímu obdarovanému nejméně s třídenním předstihem, a to písemným oznámením doručeným na adresu Budoucího obdarovaného uvedenou shora a dále též e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu odboru rozvoje města: XXX, případně správcům Dotčených nemovitostí nebo také pracovníkovi spravující tento smluvní vztah – majetkoprávní referent Marcela Bejčková, e-mail: XXX, tel.: XXX (kontaktní údaje uvedeny na www.rokycany.cz).

- Budoucí dárce se zavazuje, že na Předmětných nemovitostech bude do vlastnických práv a oprávněných zájmů Budoucího obdarovaného zasahovat pouze v nezbytné míře a bude si počínat tak, aby na majetku Budoucího obdarovaného nedocházelo ke škodám.

- Pokud Budoucí dárce Stavbu z jakéhokoliv důvodu nebude realizovat, je povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat Budoucího obdarovaného prostřednictvím pracovníka odboru rozvoje města a zároveň Budoucímu obdarovanému prokazatelně doručit žádost o ukončení této smlouvy dohodou. O ukončení smlouvy bude uzavřena písemná dohoda, která bude uzavřena po jejím schválení v orgánech města Rokycany.

- Práva a povinnosti plynoucí z ustanovení této smlouvy jsou závazná i pro případné další vlastníky Předmětných nemovitostí nebo vlastníky Stavby. Smluvní strany jsou povinny je o těchto právech a povinnostech informovat a tyto práva a povinnosti na ně přenést. Poruší-li Budoucí dárce tuto povinnost, odpovídá Budoucímu obdarovanému za škodu takto vzniklou.

- Dojde-li Budoucím dárcem k zásahu do Předmětných nemovitostí nad smluvně sjednaný rámec, případně ke vzniku škody na majetku Budoucího obdarovaného, zavazuje se Budoucí dárce k uvedení Předmětných nemovitostí do původního stavu nebo není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu či užívání v přiměřené lhůtě stanovené Budoucím obdarovaným a k úhradě způsobené škody na majetku. Neuvede-li Budoucí dárce Předmětné nemovitosti do původního stavu nebo není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu či užívání ani ve lhůtě dané Budoucím obdarovaným dle předchozí věty, je Budoucí obdarovaný oprávněn uvést Předmětné nemovitosti do tohoto stavu sám. Budoucí dárce je v tomto případě povinen uhradit Budoucímu obdarovanému všechny náklady, které mu vznikly s uvedením Předmětných nemovitostí do požadovaného stavu.

- Budoucí dárce je povinen předložit k odsouhlasení budoucímu obdarovanému každý stupeň projektové dokumentace stavby (IS, IS investor, Vedlejší stavby). Bez předchozího odsouhlasení není budoucí dárce oprávněn pokračovat ve zpracování dalších stupňů projektové dokumentace a realizaci stavby samotné.

- VIII.

Ujednání o technickém dozoru stavby, záruka

- Budoucí dárce je povinen umožnit pracovníkovi Budoucího obdarovaného při realizaci té části Stavby, která bude předmětem darování dle odst. 3.1, vykonávat technický dozor kvality prováděných prací a použitých materiálů, a to v souladu s Projektovou dokumentací. Pracovník odboru rozvoje města bude zván na kontrolní dny Stavby a bude přizván ke kontrole zakrývaných konstrukcí a inženýrských sítí. Rozsah kontrolních dnů bude stanoven před zahájením stavby ve stavebním deníku v minimálním rozsahu 1 týdně.

- Budoucí dárce je povinen umožnit pracovníku Budoucího obdarovaného kontrolu při provádění sadových úprav, zejména právo kontroly výsadbových jam a kvality sadbového materiálu před výsadbou stromů. Bez předchozího písemného souhlasu pracovníka budoucího obdarovaného není budoucí dárce oprávněn k provedení sadových úprav, zejména výsadba stromů.

- Budoucí obdarovaný je oprávněn zmocnit k výkonu pravomoci dle odst. 8.1 odbornou osobu dle svého uvážení.

- Nebude-li pozván pracovník Budoucího obdarovaného ke kontrole zakrývaných konstrukcí a inženýrských sítí dle odst. 8.1, zavazuje se Budoucí dárce na svůj náklad provést odkrytí těchto konstrukcí a inženýrských sítí za účelem jejich kontroly, a to na základě písemné výzvy Budoucího obdarovaného.

- Poruší-li budoucí dárce povinnosti výše stanovené, odpovídá Budoucímu obdarovanému za škodu takto vzniklou.

- Budoucí darující se zavazuje poskytnout budoucímu obdarovanému záruku za kvalitu darovaných staveb uvedených v odst. 3.1 po dobu 60 měsíců ode dne předání Stavby budoucímu obdarovanému, případně její části, na základě předávacího protokolu, vyjma (i) výsadby dřevin, na které se záruka nevztahuje a (ii) vyjma zařízení a dodávek, na které jejich výrobce či dodavatel poskytuje záruku kratší, tak v takovém případě pouze v rozsahu záruky poskytnuté výrobcem, nebo dodavatelem.

- IX.

- Specifikace veřejné infrastruktury

- Místní komunikace:

- Hlavní přístup do lokality Rokycany – Bytová zóna Čilina je navržen z místní komunikace ulice Vysoký průhon na pozemku p.č. 2816/1 v k.ú. Rokycany. Jízdní pruhy budou mít živičný povrch. Povrch chodníku, parkovišť a komunikací v obytných zónách budou ze zámkové dlažby. Rozměry místní komunikace, konstrukce komunikace, uložení technické infrastruktury budou parametry odpovídat regulačnímu plánu města a vyhlášce č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a uložení sítí v nich a příslušným normám. Projekt bude proveden v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Projekt komunikací je zpracován autorizovaným inženýrem na dopravní stavby.

- Veřejný vodovodní řad:

- Trasy vodovodních řadů, propojení se stávajícími vodovodními řady a minimální dimenze potrubí budou navrženy dle schváleného regulačního plánu města (výkres návrhu zásobování vodou). Připojení na vodovodní řad je plánován v severní části území, v ulici Tymákovská, na stávající vodovod DN 600 a dále je splněna podmínka zokruhování s řadem v ulici Vysoký Průhon. Součástí vodovodního řádu budou vodovodní přípojky, ukončené na nových stavebních parcelách vodoměrnou šachtou.

- Veřejná kanalizace:

- Kanalizace je vzhledem k požadavkům správce kanalizací města Rokycany (Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.) navržena jako oddílná, je tedy navržen samostatný řad splaškové a dešťové kanalizace, které jsou zaústěny do stávajících řadů v ulici Tymákovská a Polní. Součástí veřejné kanalizace budou kanalizační přípojky, ukončené na nových stavebních parcelách revizní kanalizační šachtou.

- Plynovod:

- Plynovod v lokalitě je dle požadavků GasNet s.r.o. napojen na dostatečně kapacitní STL řad v ulici Vysoký Průhon. Plynovodní přípojky budou ukončeny HUP na rozhraní stavebních parcel v typových skříních. Dimenze přípojek bude stanovena dalšími stupni projektové dokumentace.

- Rozvody VN a NN el. energie (příp. včetně výstavby trafostanice):

- Rozvody VN a NN budou parametry odpovídat Regulačnímu plánu a požadavkům příslušných správců tohoto vedení.

- Rozvody veřejného osvětlení:

- Osvětlení navržených komunikací bude řešeno kabelovým rozvodem.  Nově budované veřejné osvětlení bude mít zřízeno samostatné odběrné místo. Nová svítidla budou od výrobce Elektro- Lumen s.r.o. dle pozdější specifikace budoucího obdarovaného, mimo jiné, bude teplota chromatičnosti nových svítidel v max. hodnotě 2200K.

- 9.7	Metropolitní síť:

- V lokalitě je též dle požadavku města Rokycany navržena datová optická metropolitní síť (2x HDPE trubka DN40MM + kabelové komory)

- 9.8	Sadové úpravy:

- Sadové úpravy a vybavení parteru obytné zóny prvky městského mobiliáře, relaxačními prvky, workotovými prvky budou navrženy s ohledem na budoucí předání do majetku a správy města Rokycany v dalších stupních PD dle požadavku budoucího obdarovaného.

- 9.9	Veřejná síť:

- Optická datová síť řešená jednotnou technologií FTTH.

- X.

- Souhlas se stavbou

- Budoucí obdarovaný souhlasí s provedením a umístěním Stavby na Předmětných nemovitostech v rozsahu dle odsouhlasené Projektové dokumentace.

- Budoucí obdarovaný rovněž souhlasí s tím, že Budoucí dárce může vstupovat a vjíždět na Předmětné nemovitosti, a to pouze v nezbytné míře v souvislosti s prováděním a umísťováním Stavby, jejím provozováním a zajišťováním jejích oprav, úprav a údržeb.

- Budoucí obdarovaný podpisem této smlouvy uděluje Budoucímu dárci souhlas k tomu, aby tuto smlouvu použil pro účel vydání stavebního povolení a územního rozhodnutí k provedení a umístění Stavby na Předmětných nemovitostech ve správních nebo jiných řízeních vedených příslušným stavebním nebo jiným úřadem, jako doklad vyjadřující souhlas Budoucího obdarovaného s provedením a umístěním Stavby na Předmětných nemovitostech, a to v rozsahu dle Projektové dokumentace. Budoucí obdarovaný též souhlasí s projednáním povolení k provedení a umístění Stavby ve zjednodušeném územním řízení, případně projednáním územního a stavebního řízení veřejnoprávní smlouvou.

- XI.

- Smlouvu o budoucí smlouvě kupní

- 11.1	Budoucí prodávající a budoucí kupující se tímto dohodli, že budoucí kupující vybuduje stavby Bytových domů postupně a bude je také postupně kolaudovat.

- 11.2	Budoucí prodávající a budoucí kupující se tímto dohodli, že budoucí kupující vždy po vybudování a kolaudaci Bytového domu, nechá geodeticky zaměřit a oddělit část Předmětných nemovitostí zastavěných stavbou Bytového domu (část Předmětných nemovitostí zastavěných stavbou Bytového domu dále jen jako „Dotčené pozemky“) a geometrický plán předloží budoucímu prodávajícímu spolu s návrhem na uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti budou odpovídat této smlouvě.

- 11.3	neobsazeno

- 11.4	Budoucí kupující se zavazuje, že s budoucím kupujícím vždy uzavře kupní smlouvu schválenou dle předešlého odstavce do 30 dnů ode jejího schválení dle předešlého odstavce. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena Dotčených pozemků bude činit částku ve výši 1.775,- Kč za 1 m2 Dotčených pozemků.

- 11.5	Smluvní strany se dohodly, že kupní smlouvy na Dotčené pozemky spolu uzavřou nejpozději do 10. let ode dne uzavření této smlouvy.

- XII.

- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

- 12.1	Budoucí kupující vybuduje v Předmětných nemovitostech v souladu s touto Smlouvou a dle Projektové dokumentace mimo jiné také IS investor. Smluvní strany se tímto dohodly, že po jejich vybudování a kolaudaci uzavře budoucí prodávající v postavení povinného s budoucím kupujícím v postavení oprávněného, případně s jinými subjekty, které budou IS investor provozovat, smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, která tvoří přílohu č.5, spočívající v právu zřídit na části Předmětných nemovitostí (v rozsahu dle Projektové dokumentace, když následně bude přesné umístění IS investor zaměřeno geodeticky a služebnost bude zřízena v rozsahu zaměření IS investor dle geometrického plánu), jako na služebném pozemku nebo přes něj vést inženýrské sítě - IS investor, provozovat je a udržovat (dále jen jako „Služebnosti“). Smluvní strany se dohodly, že Služebnosti budou zahrnovat právo zřídit, mít a udržovat na služebném pozemku také potřebná obslužná zařízení, jakož i právo provádět na inženýrských sítích úpravy za účelem jejich modernizace nebo zlepšení jejich výkonnosti. Veškeré úkony související s uzavřením těchto smluv zajistí na své náklady budoucí kupující. Smluvní strany tímto prohlašují, že vedle této smlouvy spolu ve stejný den uzavřely také Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (tvoří přílohu č. 4 této smlouvy), kterou se dohodly na podmínkách budoucího zřízení Služebností.

- XIII.

- Platnost a účinnost smlouvy

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

- Smlouva pozbývá platnosti, pokud Budoucí dárce nezahájí výstavbu Stavby do 2 let od uzavření této smlouvy. Po uplynutí této lhůty rovněž pozbývá souhlas Budoucího obdarovaného s umístěním Stavby na Dotčených nemovitostech.

- Tato smlouva je platná v délce trvání 9 let. V této lhůtě je Budoucí dárce povinen Stavbu dokončit v celém jejím rozsahu dle Projektové dokumentace.

- XIV.

Závěrečná ustanovení

- Obě  smluvní strany souhlasí, že smlouva se uveřejní v plném rozsahu podle zákona č. 340/2015 Sb., Zákona o Registru smluv, v platném znění a tuto povinnost splní strana Prodávající.

- Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná, neb smluvní strany mají zájem na jejím uzavření i pro ten případ. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.

- Oprávněnou osobou ve věcech technického dozoru a předání pozemku je zaměstnanec odboru rozvoje města - správce komunikací. Oprávněnou osobou ve věcech vlastní darovací smlouvy je zaměstnanec odboru rozvoje města – majetkoprávní referent.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.

- Práva a závazky z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

- Tato smlouva byla sepsána dle pravé a svobodné vůle všech účastníků, prosté všeho omylu a byla jimi jakožto správná v tomto smyslu podepsána.

- Všichni účastníci smlouvy výslovně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

- Město Rokycany ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany města Rokycany veškeré zákonem stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění (vyvěšeno dne 12.06.2020, sejmuto dne 03.08.2020) a schválení (zastupitelstvo města - usnesení č.5106 ze dne 27.6.2022), které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

V Rokycanech dne  ………………...		V Rokycanech dne ………….........

…………............................................	 	……………………………………..

Město Rokycany					BPJ Real a.s.

Václav Kočí, starosta					Robert Beneš a Karel Poslední

(za budoucího obdarovaného)			(za budoucího dárce)

Přílohy:	 č. 1 Projektová dokumentace:

1.  Textová část

2.  Situace majetkoprávních vztahů

3.  Situace koordinační

4.  Situace dopravních staveb a sadových úprav

a) Sadové úpravy - situace

b) Sadové úpravy - vzorový podélný řez výsadby stromu - MK větev 2

c) Sadové úpravy - vzorový příčný řez výsadby stromu - MK větev 2

d) Sadové úpravy - situace výsadby stromu (středně velká koruna) ve vegetačním                                     ostrůvku mezi parkovacími stáními - MK větev 2

5.   Situace kanalizace

6.   Situace vodovodu

7.   Situace plynovodu

8.   Situace VN + NN

9.   Situace metropolitních a veřejných sítí

10.  Situace veřejného osvětlení

11.  Tabulka dotčených pozemků a výměry stavebních objektů

12.  Propočet

č. 2  Vlastní darovací smlouva

č. 3  Tabulka bytů

č. 4  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě

č. 5  Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě