Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 03591962

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa: 		Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO: 				00020729

zastoupený: 			Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR

(dále jen „Fond“)

a

obec Heřmánky

kontaktní adresa: 	Obecní úřad Heřmánky, Heřmánky 282, 742 35 Heřmánky

IČO: 				00600768

zastoupená: 			Bc. Romanem M ü n s t e r e m, starostou

(dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na základě změny č. 1 rozhodnutí č. 03591962 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 8. 11. 2021 na této změně a doplnění smlouvy č. 03591962
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 6. 11. 2019 (dále jen „Smlouva“):

- V článku I bodu 2 se slova „v letech 2019 až 2021“ nahrazují slovy „2019 až 2022“.

- V článku IV bodu 1 písm. b) odrážce páté se termín pro předložení dokumentů prokazujících splnění Cíle 1 mění na 12/2022.

- V článku IV bodu 1 písm. c) se termín pro předložení podkladů k ZVA mění na 12/2022.

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

- Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.

- Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:                                                                                                                   V Praze dne:

dne:

…………………………………………….						……………………………………

zástupce příjemce podpory						zástupce Fondu