DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

č. SD/2021/0097

1. Smluvní strany

Příkazce	Příkazník

Statutární město Jablonec nad Nisou	Název firmy: Valbek, spol. s r.o.

Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou	Adresa: Vaňurova 505/17, Liberec 3

PSČ: 466 01	PSČ: 460 07

IČ: 002 62 340	IČ:  482 66 230

DIČ: CZ00262340	DIČ:  CZ48266230

číslo účtu: 121451/0100	číslo účtu:  9000803461/5500

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou 	Bankovní ústav:  Raiffeisenbank, a.s., Liberec

Kontaktní osoba: Radka Poprová	Kontaktní osoba: Ing. Martin Kyselák

Tel.: 483 357 165	Tel.: 487 070 424

e-mail: poprova@mestojablonec.cz	e-mail: martin.kyselak@valbek.cz

2. Předmět dodatku č. 1

„Oprava opěrné zdi mezi Horním náměstím a ulicí Pod Baštou, Jablonec nad Nisou“

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 k příkazní smlouvě ev. č. příkazce SD/2021/0097, uzavřené dne 19.02.2021 mezi výše uvedenými smluvními stranami.

Tímto dodatkem č. 1 se mění rozsah předmětu smlouvy pojednaný v ustanovení článku II. Předmět smlouvy, a v souvislosti s touto skutečností se zároveň mění termín plnění pojednaný v ustanovení článku III. Termín plnění, výše uvedené smlouvy.

Ostatní ujednání článku II. zůstávají beze změny v platnosti.

3. Změna článku II. Předmět smlouvy

V souvislosti se změnou stupně zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení namísto pro stavební povolení či ohlášení bude v rámci zajišťování inženýrské činnosti řešeno vydání povolení stavby na základě společného územního a stavební řízení.

Ostatní ujednání článku II. zůstávají beze změny v platnosti.

4. Změna článku III. Termín plnění

V průběhu zajišťování inženýrské činnosti došlo z důvodů, které vyplynuly ze skutečností zjištěných v průběhu plnění a které nemohly být předem známy, a tudíž je nebylo možné předvídat, ke změnám oproti příkazní smlouvě.

Ustanovení smlouvy, čl. III. Termín plnění, se mění takto:

Původní termín plnění v příkazní smlouvě v tomto znění:

Termín plnění:    nejpozději do 20.09.2021

se vypouští a nahrazují tímto textem:

Termín plnění:    nejpozději do 19.12.2022

Ostatní ujednání článku III. zůstávají beze změny v platnosti.

5. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. příkazce SD/2021/0097, uzavřené dne 19.02.2021 nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny v platnosti.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).

- Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

- Příkazník prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.

- Plnění předmětu dodatku č. 1 před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které jsou originály smlouvy, z nichž příkazce i příkazník obdrží po jednom.

Jablonec nad Nisou, dne 18.07.2022                               	Liberec, dne 19.07.2022

Za příkazce:                                                            	Za příkazníka:

......................................................                            	…………………………….……………

Ing. Petr Roubíček                                                         	Ing. Miroslav Hanžl

náměstek primátora  	ředitel střediska Liberec, na základě plné moci

......................................................

Ing. Pavel Sluka

vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Za věcnou správnost:

Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic