O B J E D N Á V K A					číslo : 95
	Objednatel			IČO:		00074276	DIČ:	CZ00074276
				Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje
				nám. Krále Jiřího z Poděbrad
				350 02 Cheb					Dodavatel		IČO:	26324105	DIČ:	CZ26324105
				ZIP o.p.s.
	Bankovní spojení			KB Cheb
	Číslo účtu			Anonymizováno					Tomanova 3-5

				301 00 Plzeň

Objednáváme:					ORJ 3000
u Vás:
technické zajištění záchranného archeologického výzkumu při výstavbě RD v Pomezí
nad Ohří" v k. ú. Pomezí nad Ohří

místo:
obec Pomezí nad Ohří, ppč. st. st. 51/1 v k. ú. Pomezí nad Ohří
druh a rozsah požadovaných činnosti:,
výkopové a dokumentační práce archeologického souvrství
1x archeologický dělník na 3 dny
1x dokumentátor na3 dní
předpokládaná výměra:
prvotní předpokládaný objem práce je exkavace souvrství o objemu cca 3m?
zahájení a předpokládaný termín dokončení:
zahájení 11. 7. 2022
dokončení 15. 7. 2022
harmonogram:
1. - 2. den: výkopové práce v jedné sondě, průběžná dokumentace, vybírání a třídění nálezů, označení
stratigrafických situací
3. den: dokončení kompletní dokumentace nalezených situací (fotografická, kresebná, měřičská)
4. den: zakázku lze fakturovat po předání díla objednavateli, digitální i fyzická podoba dle povahy
předávaného materiálu

Cena: 9060,48Kč včetně DPH

Žadatel: Anonymizováno

Příkazce operace: Ing. Martina Kulová

Správce rozpočtu: Anonymizováno

	V Chebu
	Dne :	01.07.2022
	Vyřizuje :	Anonymizováno
	Telefon :	Anonymizováno
	E-mail:	Anonymizováno
	Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu