SMLOUVA

Dodatek č. 1
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby

## ČÁST A
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

- Fontána, příspěvková organizace

se sídlem:	Hlučín, Celní 409/3

zastoupena:	ředitel organizace

IČO:

DIČ:

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

- ATRIS, s.r.o.

se sídlem:	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

zastoupena:	jednatelkou

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C34492

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

- Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to v části B podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

- Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

- Účelem smlouvy je zajištění veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný a bezpečný průběh realizace stavby „Chráněné bydlení Okrajová“ (dále jen „stavba“) včetně zajištění souladu provedení stavby s dokumentací zpracovanou na základě této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

## ČÁST B
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

III.
Předmět plnění

- Na základě požadavku objednatele splnit podmínky výzvy MPSV 31_22_003 bylo dohodnuto, že projektová dokumentace bude doplněna o:

- Rozšíření fotovoltaiky

- Doplnění rekuperace

- Úprava stavebně konstrukčního řešení

- Úprava hromosvodu a elektroinstalace

- Úprava stavební části

- úprava PBŘ

- inženýrská činnost

IV.
Doba a místo plnění

- Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla v těchto termínech:

- Doplnění DSP (2. část díla) do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti Dodatku č. 1  smlouvy

VII.
Cena díla

- Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Části díla | Cena bez DPH (v Kč) | DPH 21 % (v Kč) | Cena včetně DPH (v Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. část | Zaměření (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) | 15 000 | 3 150 | 18 150 |
|  | Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy) |
|  | stavebně-technický průzkum | 10 000 | 2 100 | 12 100 |
|  | inženýrsko-geologický | 40 000 | 8 400 | 48 400 |
|  | hydrogeologický průzkum | 15 000 | 3 150 | 18 150 |
|  | … |  |  |  |
|  | Oznámení (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy) | 2 000 | 420 | 2 420 |
|  | Dokumentace bouracích prací (DBP) (čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy) | 45 000 | 9 450 | 54 450 |
|  | 1. část celkem | 127 000 | 26 670 | 153 670 |
| 2. část | Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DSP) (čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy) | 335 000 | 70 350 | 405 350 |
|  | Dodatek č. 1 – DSP | 75 000 | 15 750 | 90 750 |
| 3. část | Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) (čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy) | 275 000 | 57 750 | 332 750 |
|  | Dokumentace vnitřního vybavení (čl. III odst. 2 bod 2.7 smlouvy) | 50 000 | 10 500 | 60 500 |
|  | Dodatek č. 1 – DPS | 60 000 | 12 600 | 72 600 |
|  | 3. část celkem | 385 000 | 80 850 | 465 850 |
| Cena celkem | 922 000 | 193 620 | 1 115 620 |

XX.
Závěrečná ujednání

            - V ostatních bodech zůstává Dodatek č. 1 Shodný s body Smlouvy o dílo.

| V Hlučíně dne ……………… |  | V Ostravě dne |
| --- | --- | --- |
| za objednatele |  | za zhotovitele |