[bookmark: _GoBack]Smlouva o dílo č. 6150/14/2016
dle § 2586 a následujících zákona č. 89/ 2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel:			Český hydrometeorologický ústav (dále jen ČHMÚ)
	sídlo:			Praha 4 - Komořany, Na Šabatce 2050/17, PSČ: 143 06
	statutární orgán:		Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ČHMÚ
		kontaktní osoba:		Ing. Hana Návojová 
		bank. spojení:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	IČO:			00020699
	DIČ:			CZ00020699

	(dále jen „Objednatel“) na straně jedné
a
Zhotovitel:			TEVIS spol. s r.o.
		sídlo/místo podnikání:	Žižkova 269/317, 400 04 Trmice
statutární orgán:		Ing. Libor Toman – jednatel, Rudolf Pfleger - jednatel
bank. spojení:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:			47286806
DIČ:			CZ47286806
(zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3189
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 
(společně dále také jako „smluvní strany“)


I.
Předmět smlouvy
1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro objednatele dílo – „Rekonstrukce objektu observatoře ČHMÚ v Tušimicích“. Dle projektové dokumentace budou provedeny zejména následující činnosti:
· stavební rekonstrukce objektu – zejména zlepšení tepelně technických vlastností štítového zdiva a střechy včetně hydroizolační vrstvy, osazení ocelových konstrukcí na střechu, výměna některých výplní otvorů, dispoziční změny, zateplení stropu nad přízemím, rekonstrukce sociálního zařízení apod.
· kompletní rekonstrukce vnitřních rozvodů vody 
· kompletní rekonstrukce vnitřní silnoproudé elektroinstalace 
· nový nátěr vstupní brány a částí oplocení
Realizace předmětu díla bude souviset s paralelně probíhající dodávkou tepelného čerpadla a rekonstrukcí okruhu ústředního vytápění, jež nejsou součástí této smlouvy.
Podrobně jsou stavební práce popsány v projektové dokumentaci pro provedení stavby z listopadu r. 2015, zpracovatel BPO spol. s r. o. Rozsah všech prací, včetně materiálů, které budou použity, je podrobně uveden v položkově vypracované cenové nabídce – rozpočtu, zpracované zhotovitelem. Dodávkou se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení podle podmínek této smlouvy.
Stavební práce budou realizovány za běžného pracovního provozu observatoře. Vzhledem k této skutečnosti bude nutné provádět rekonstrukci na několik etap s provizorním propojením a instalací tak, aby provoz observatoře zůstal zachován.
Odstávka přístrojů demontovaných ze střechy nesmí být delší než 30 kalendářních dní.
2. Vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla a ceny díla dle této smlouvy. Práce, které mění nebo věcně převyšují sjednaný předmět díla, a které nebylo možné předpokládat před zahájením díla (vícepráce), budou věcně a cenově specifikovány rozpočtem vyhotoveným zhotovitelem, který při jeho zpracování použije jednotkových cen ve stejné výši jako v rozpočtu v nabídce. U prací, které nebude možné takto ocenit, budou použity ceny dohodnuté mezi objednatelem a zhotovitelem nebo ceny uvedené v ceníku stavebních prací, platné v dané době. O takto určenou cenu bude zvýšena cena díla. Obdobně bude postupováno, jestliže se změnami rozsah díla omezí. I v takovém případě bude zhotovitelem podle výše uvedených zásad vyhotoven rozpočet a o zjištěnou částku se cena díla sníží.



II.
Doba a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:
· Termín předání staveniště a zahájení prací: do 14 kalendářních dnů ode dne podepsání smlouvy
· Termín dokončení prací a převzetí díla: do 120 kalendářních dnů ode dne předání staveniště
· Termín vyklizení staveniště: do 5 pracovních dní ode dne převzetí díla
2. Zhotovitel provede dílo na budově observatoře ČHMÚ Tušimice, Tušimice 6,
432 01 Kadaň, s níž je ČHMÚ příslušný hospodařit.
III.
Cena za dílo
1. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy:
	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena včetně DPH

	7 837 526,00
	1 645 880,00    
	9 483 406,00    



Výše sazby DPH a celková cena včetně DPH sjednaná v této smlouvě bude upravena v případě změny sazby DPH u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty v souladu s aktuální změnou zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.
Plnění bude použito pro činnosti, kdy ČHMÚ není osobou povinnou k DPH, z tohoto důvodu nelze použít režim přenesené daňové povinnosti.

IV.
Podmínky provedení díla
1. Stavební deník:
Zhotovitel je povinen vésti stavební deník.
2. Náklady na odběr vody a elektrické energie:
Náklady na odběr vody a elektrické energie uhradí zhotovitel paušální částkou, jejíž výše bude stanovena při předání stavby.  

3. Režim na staveništi a likvidace odpadů:
Zhotovitel bude udržovat na staveništi pořádek a odstraňovat odpady vzniklé při provádění díla. Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech v platném znění. 

4. Kontrola zakrývaných částí díla:
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele či jeho technický dozor ke kontrole těch částí díla, které budou při dalším pracovním postupu zakryty, a to s předstihem alespoň 3 pracovních dní.

5. Poskytnutí součinnosti:
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu jako osoba povinná poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole).
6. Protikorupční ujednání:
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka či kohokoli jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; neboli zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
V.
Platební podmínky
1. Objednatel neposkytuje zálohy. Fakturované období je 1 měsíc, fakturace bude provedena na základě oboustranně odsouhlaseného rozpisu provedených prací. Faktura musí být odsouhlasena a její příloha (rozpis prací) podepsána technickým dozorem stavebníka (TDS). Doba splatnosti faktur je 14 kalendářních dní od jejich prokazatelného doručení. Neodsouhlasí-li zástupce objednatele některé položky soupisu provedených prací, je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí fakturu jen na částku odpovídající rozsahu nesporných, odsouhlasených položek. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat náležitosti dle zákona o dani z přidané hodnoty a bude k ní přiložen soupis provedených prací potvrzený zástupcem objednatele. Veškeré úhrady finančních závazků vyplývající z této smlouvy budou vzájemně plněny prostřednictvím peněžních ústavů smluvních stran. Objednatel splní svou platební povinnost v den, v němž bude příslušná částka odepsána z jeho účtu.
2. Faktury zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
· označení faktury a čísla IČO a DIČ
· název a sídlo zhotovitele a objednatele, včetně čísel bankovních účtů
· název stavby + číslo smlouvy
· předmět plnění
· cena provedených prací
· datum uskutečnění daňového plnění
· účtovaná částka
· dne vystavení a splatnost faktury
· v příloze soupis provedených prací potvrzený TDS
3. Objednatel může fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje nebo nebude přiložen soupis provedených prací potvrzený TDS. V tom případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou.
VI.
Závazky zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a termínech sjednaných v této smlouvě. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s projektovou dokumentací, rozsahem a povahou předmětu díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné. Zhotovitel se zavazuje řádně provedené funkční dílo předat objednateli v době sjednané v této smlouvě a za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, včetně norem a podzákonných právních předpisů. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na pracovištích objednatele.
VII.
Závazky objednatele
1. Objednatel se zavazuje, že umožní včas vstup zaměstnancům zhotovitele na staveniště, které předá zhotoviteli ve stavu umožňujícím řádné provedení díla. Objednatel se dále zavazuje předmět díla za podmínek sjednaných ve smlouvě od zhotovitele převzít a v plném rozsahu a v dohodnutém termínu zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla. 
VIII.
Převzetí díla
1. Zhotovitel vyzve objednatele minimálně 5 pracovních dní před termínem předání.
2. Dílo vymezené čl. I této smlouvy bude splněno řádným a včasným předáním díla stvrzené protokolárním předáním objednateli.
3. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné podstatné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící využívání díla. Tyto definované vady a nedodělky budou vedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.
4. Zhotovované dílo je od počátku výstavby ve vlastnictví objednatele. Odpovědnost za škody nese po celou dobu zhotoveného díla do předání díla objednateli zhotovitel.
IX.
Záruka na dílo
1. Zhotovitel poskytne na dílo podle této smlouvy záruku v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla podle této smlouvy. Pouze u dodávaných výrobků, technologie a zařízení a předmětů postupné spotřeby platí záruční doba poskytovaná jejich výrobci. Pokud výrobci mají záruční dobu kratší jak 24 měsíců, je záruční doba výrobků od takových výrobců 24 měsíců.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamacím do 5 pracovních dní od jejich obdržení a do dalších 10 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. V případě opodstatněně neuznané vady provede zhotovitel její odstranění za úplatu. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 pracovních dnů od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži zhotovitele, s čímž zhotovitel vyjadřuje souhlas. Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit do 30 dnů poté, co jejich vyúčtování obdržel od objednatele.
X.
Smluvní pokuty
1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu dokončení a předání díla ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý den z prodlení. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště a za nedodržení termínu odstávky přístrojů demontovaných ze střechy 500,- Kč každý den prodlení.
2. Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s placením faktur dle čl. V. této smlouvy ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den z prodlení.
3. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost smluvní pokutu oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.
XI.
Ostatní podmínky smlouvy
1. Objednatel nebo TDS je oprávněn:
· kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy
· upozorňovat na zjištěné nedostatky
· dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody.
2. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení, jiných věcech určených do objektu nebo k jeho rekonstrukci zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.
XIII.
Odstoupení od smlouvy
1. Ohrozí-li nebo zmaří zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
2. Mezi důvody, pro něž lze od této smlouvy odstoupit patří zejména:
· prodlení zhotovitelem delší než 30 dnů se zahájením prací
· soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek pracoviště zhotovitelem, k jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal
· soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla
· zhotovitel bude v likvidaci, nebo na jeho majetek byl konkurs, proti zhotoviteli bylo zahájeno a probíhá insolvenční řízení
XIV.
DOLOŽKA ZÁKONA O REGISTRU SMLUV
1. S ohledem na účinnost zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) berou smluvní strany na vědomí, že mají povinnost ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona o registru smluv bez ohledu na rozhodné právo, a pokud jsou povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona o registru smluv, uveřejnit obsah smlouvy a objednávek, dohod a jejich příloh a dodatků (dále jen „smlouvy“) v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.
2. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že ČHMÚ jako povinný subjekt a účastník smluvního vztahu vloží obsah smlouvy určeným způsobem a v příslušné lhůtě do 15 dní po uzavření smlouvy do registru smluv, přičemž se má za to, že uzavření smlouvy je stanovení její platnosti.
3. V případě, že subjekt druhé smluvní strany bude mít zájem o vložení obsahu této smlouvy nezávisle na ČHMÚ jako povinném subjektu a účastníku smluvního vztahu, je povinen ověřit před jeho vložením, zdali ČHMÚ nevyhodnotil obsah smlouvy jako výjimku podle ustanovení § 3 zákona o registru smluv.
4. Ustanovení v odst. 3) tohoto článku se nevztahuje na smlouvy z oblasti veřejných zakázek.
5. Pokud se na obsah smlouvy vztahuje výjimka k povinnosti uveřejnění na základě ustanovení § 3 zákona o registru, pak ČHMÚ jako povinný subjekt a účastník smluvního vztahu si tímto vyhrazuje právo určit rozsah znečitelnění jejího obsahu s ohledem na výjimky ze zákona o registru smluv.
6. V případě nedodržení ustanovení sjednaných v odst. 2) a 3) tohoto článku, smluvní strany nesou odpovědnost za vzniklou škodu jako porušení smluvních povinností na základě ustanovení § 2913 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
XV.
Zvláštní ujednání
1. Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody.
3. V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla objednatele.
XVI.
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.



V Praze dne: 							V  






________________________________		_______________________
	za objednatele:						       za zhotovitele:
	Ing. Václav Dvořák, Ph.D.					       Ing. Libor Toman
ředitel ČHMÚ                                                                              jednatel společnosti
04_08_2016
