SMLOUVA O DÍLO

uzavřená  podle § 2586 a násl. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel:	           Statutární město Jihlava

Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

zastoupený:           Ing. arch. Martinem Laštovičkou - náměstkem primátorky

IČO:                 00286010

DIČ:		CZ 00286010

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu:   	XXXXXXXXX

- Zhotovitel:	            DUHA-COLOR DV s.r.o.

Na Hliněnce 477, 378 42  Nová Včelnice

zastoupený:            Davidem Holoubkem

IČ:                	  07807635

DIČ:                	  CZ07807635

Peněžní ústav:   ČSOB, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu:          XXXXXXXXXX

- Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

za objednatele:	 Ing. Petr Štěpán, vedoucí MO

za zhotovitele:	 David Holoubek

Kontaktní osoba ve věcech technických:

za objednatele : XXXXXXXXXXXX, technik oddělení správy realit MO

za zhotovitele:	 David Holoubek, Václav Šilhart

- PŘEDMĚT DÍLA

DPS Za Prachárnou 43 – demontáž pergoly, oprava altánu vč. mobiliáře

V rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 3. 7.2022, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- TERMÍN PLNĚNÍ

- Práce budou zahájeny: 	po předání a převzetí staveniště

- Práce budou dokončeny:	do 30. 9. 2022

- CENA ZA DÍLO

- Cena díla je sjednaná na rozsah daný nabídkou ze dne 3. 7. 2022 a touto smlouvou jako cena  maximální, platná po celou dobu výstavby s  výjimkou případů stanovených v  této smlouvě. Je  vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými  cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a  jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony  ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet)  předložil zhotovitel spolu s nabídkou.

cena činí:                             Kč  66.532,- bez DPH

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace sjednaných prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle § 92e „Zákona o DPH“ se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a „Zákona o DPH“.

4.2   Případné změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které  nebyly uvedeny v poptávce, budou oceněny  položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla předložený v nabídce. Položky neobsažené v základním rozpočtu budou oceněny ve směrných cenách vydaných ÚRS Praha platných v době uzavření smlouvy ponížených o 10%.

4.3.  Práce, které nebudou oproti nabídce prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla.

5. FINANCOVÁNÍ

- Faktura bude vystavena po předání a převzetí díla zápisem o předání a převzetí díla.

- Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

- Faktura bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu dle platných zákonů a bude zaslána objednateli na adresu sídla firmy, datovou schránkou nebo e-mailem na e-podatelna@jihlava-city.cz .

- PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- Dílo bude předáno po jeho dokončení a objednatel bude k převzetí díla písemně vyzván 3 dny  předem. O průběhu výsledků přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis o předání    a převzetí díla. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí k předmětu smlouvy na objednatele a začíná běžet záruční doba.

- Předmět smlouvy bude dokončen uvedením staveniště a prostor, které byly dotčeny pracemi, do původního stavu a konečného úklidu včetně vyklizení staveniště.

- Případné škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním prací, zhotovitel neprodleně na vlastní náklady odstraní.

  - Zhotovitel  při předání zhotoveného díla předloží doklady prokazující způsob naložení se stavebním odpadem na dané zakázce.

  - Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu  a způsobem stanoveným touto  smlouvou a v souladu s § 2628 a násl. občanského zákoníku.

- ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- Objednatel předá staveniště po nabytí účinnosti smlouvy pro provedení výše uvedených prací.

7.2   Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Výkonem technického dohledu objednatele   byl pověřen technik bytového oddělení MO - OSR, který je oprávněn:

- kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu se smluvními podmínkami a příslušnými normami a obecnými právními předpisy,

- upozorňovat na zjištěné nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo hrozí-li jiné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce zápisem o předání a převzetí díla a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad

7.3  Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Reklamaci vad, vzniklých v záruční době, uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který se vyjádří po přijetí reklamace do 30 dnů ode dne doručení reklamace a reklamované vady odstraní nejpozději do 10 dnů od uznání reklamace. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.

7.4     V zájmu zajištění sjednaného závazku dohodly se smluvní strany na těchto pokutách:

- při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti předat dílo v termínu dle čl. 3.2 této smlouvy činí smluvní pokuta 1.000,-Kč za každý započatý týden prodlení,

- při prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle zápisu o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu 500,- Kč za každý den prodlení. Splatnost pokut je 30 dnů po doručení vyúčtování.

7.5   Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského  zákoníku, smluvní strany se dohodly na vyloučení  možnosti uplatňovat ušlý zisk a na vyloučení solidární odpovědnosti dle ustanovení § 2630 občanského zákoníku.

7.6   Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k poškození stávajících budov a jejich vybavení a zajistí bezpečnost občanů, pohybujících se v okolí staveniště v době realizace díla.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1.   Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou  formou - dodatkem, který  dohodnou obě smluvní strany svými  zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu  smlouvy.

8.2.  Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení  občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele  a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně  dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou zákona  č. 89/2012 Sb. v platném znění.

8.3.  Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

8.4.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně veškerých osobních údajů, které jsou v ní obsaženy.

V Jihlavě dne:  15.7.2022                                                    V Jihlavě dne: 20.7.2022

Za objednatele:							Za zhotovitele:

……………………….                                                      …………………………..

Ing. Petr Štěpán                                                                      David Holoubek

vedoucí majetkového odboru