**SMLOUVA O DÍLO č. 6150/25/2016**

**uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)**

**I.**

# SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)**

**se sídlem:** Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4

**statutární orgán:** Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ČHMÚ

**IČ:** 00020699

**DIČ:** CZ00020699

**(dále jen Objednatel)**

**a**

**Zhotovitel: Zdeněk Hrabák**

**se sídlem:** Vnarovy 11, 385 01 Vimperk

**IČ:** 49009541

**DIČ:** CZ6101130871

**číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**(dále jen Zhotovitel)**

**II.**

**PŘEDMĚT DÍLA**

**2.1. Předmět díla:**

**„Rekonstrukce oplocení meteorologické stanice ČHMÚ v Churáňově“**

**2.2. Popis dodávek a prací:**

Předmětem smlouvy je rekonstrukce stávajícího oplocení objektu meteorologické stanice (MS) ČHMÚ v Churáňově. Dle projektové dokumentace budou provedeny zejména následující oblasti činností:

* odstranění stávajícího oplocení: pletivo, betonové sloupky, hlavní vstupní brána a branka;
* branka v zadní části areálu včetně sousedních sloupků zůstane zachována;
* osazení nového oplocení: pletivo, ocelové sloupky, betonové prefa podhrabové desky, ocelová žárově pozinkovaná vstupní brána s brankou;
* rekonstrukce betonové plochy pod vstupní bránou;
* zřízení nového přístřešku na popelnici;
* rekonstrukce přístupového chodníčku od vstupní brány k objektu MS

Podrobně jsou stavební práce popsány v projektové dokumentaci pro provedení stavby z června r. 2016, zpracovatel Ing. Pavel Kříž. Dodávkou se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.

***Stavební práce budou realizovány za běžného pracovního provozu observatoře.***

**2.3. Základní povinnosti zhotovitele a objednatele:**

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s projektovou dokumentací, rozsahem a povahou předmětu díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné. Zhotovitel se zavazuje řádně provedené ***funkční*** dílo předat objednateli v době sjednané v této smlouvě a za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Zhotovitel odpovídá za kvalitu prací ve smyslu platných technologických předpisů a v souladu s platnými normami EN a ČSN.

Objednatel se zavazuje, že umožní včas vstup zaměstnancům zhotovitele na staveniště, které předá zhotoviteli ve stavu umožňujícím řádné provedení díla. Objednatel se dále zavazuje předmět díla za podmínek sjednaných ve smlouvě od zhotovitele převzít a v plném rozsahu a v dohodnutém termínu zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.

**2.4. Způsob ocenění případných úprav předmětu díla:**

Práce, které mění nebo věcně převyšují sjednaný předmět díla, a které nebylo možné předpokládat před zahájením díla (vícepráce), budou věcně a cenově specifikovány rozpočtem vyhotoveným zhotovitelem, který při jeho zpracování použije jednotkových cen ve stejné výši jako v rozpočtu v nabídce. U prací, které nebude možné takto ocenit, budou použity ceny dohodnuté mezi objednatelem a zhotovitelem nebo ceny uvedené v ceníku stavebních prací, platné v dané době. O takto určenou cenu bude zvýšena cena díla. Obdobně bude postupováno, jestliže se změnami rozsah díla omezí. I v takovém případě bude zhotovitelem podle výše uvedených zásad vyhotoven rozpočet a o zjištěnou částku se cena díla sníží.

**III.**

**CENA ZA DÍLO**

**3.1. Cena díla:**

Cena díla bez DPH 433 511,39 Kč

DPH 21 % 91 037,39 Kč

**Cena včetně DPH 524 548,78 Kč**

Výše sazby DPH a celková cena včetně DPH sjednaná v této smlouvě bude upravena v případě změny sazby DPH u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty v souladu s aktuální změnou zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.

***Plnění bude použito pro činnosti, kdy ČHMÚ není osobou povinnou k DPH, z tohoto důvodu nelze použít režim přenesené daňové povinnosti.***

**IV.**

**PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**4.1. Postup při vystavování faktur (daňových dokladů) a jejich splatnost:**

Fakturované období je 1 měsíc, fakturace bude provedena na základě oboustranně odsouhlaseného rozpisu provedených prací. Doba splatnosti faktur je 14 kalendářních dní od jejich prokazatelného doručení.

Neodsouhlasí-li zástupce objednatele některé položky soupisu provedených prací, je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí fakturu jen na částku odpovídající rozsahu nesporných, odsouhlasených položek. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat náležitosti dle zákona o dani z přidané hodnoty a bude k ní přiložen soupis provedených prací potvrzený zástupcem objednatele. Veškeré úhrady finančních závazků vyplývající z této smlouvy budou vzájemně plněny prostřednictvím peněžních ústavů smluvních stran.

**V.**

**TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA A MÍSTO PLNĚNÍ**

**5.1. Termín provedení díla:**

Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení prací: ***srpen 2016***

Předpokládaný termín dokončení prací a převzetí díla: ***listopad 2016***

Termín vyklizení staveniště: do 5 pracovních dní po převzetí díla

**5.2. Místo stavby:**

meteorologická stanice, Churáňov 4, 384 73 Stachy, tel. 731 437 317

**VI.**

**PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA**

**6.1. Náklady na odběr vody a elektrické energie:**

Náklady na odběr vody a elektrické energie uhradí zhotovitel paušální částkou, jejíž výše bude stanovena při předání díla.

**6.2. Režim na staveništi a likvidace odpadů:**

Zhotovitel bude udržovat na staveništi pořádek a odstraňovat odpady vzniklé při provádění díla. Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech v platném znění.

**6.3. Vlastnické právo ke stavbě:**

Vlastnické právo přechází na objednatele dnem předání předmětu díla.

**6.4. Odstoupení od smlouvy:**

V případě nečinnosti zhotovitele po dobu více než jednoho měsíce je objednatel po zaslání písemné výzvy a v případě dalšího nekonání oprávněn odstoupit od této smlouvy.

**6.5. Náhrada škody případně způsobené objednateli nebo třetím osobám:**

Zhotovitel odpovídá za případné škody způsobené při provádění díla objednateli nebo třetím osobám. Ke krytí tohoto rizika má zhotovitel uzavřeno pojištění své odpovědnosti, přičemž sjednané pojistné plnění je dostatečné k tomu, aby mohly být škody uhrazeny.

**6.6. Předání předmětu díla:**

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby. K převzetí předmětu díla vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 3 pracovní dny předem. O předání a převzetí předmětu díla bude pořízen písemný zápis, který bude obsahovat prohlášení objednatele, že předmět díla přejímá a soupis případných drobných vad díla (které nesmějí bránit jeho užívání), včetně lhůty k jejich odstranění. Drobné vady nebo nedodělky, které nebrání užívání předmětu díla, nejsou důvodem pro jeho nepřevzetí objednatelem, zhotovitel je však povinen je odstranit ve lhůtě s objednatelem dohodnuté.

**6.7. Záruka:**

Zhotovitel přejímá záruku za veškeré stavební práce, provedené v rámci plnění této smlouvy, na dobu ***5 let***. Pouze u dodávaných výrobků, technologie a zařízení a předmětů postupné spotřeby platí záruční doba poskytovaná jejich výrobci. Pokud výrobci mají záruční dobu kratší jak 24 měsíců, je záruční doba výrobků od takových výrobců ***24 měsíců***.

**6.8. Odstranění případných vad díla:**

Zhotovitel odpovídá za vady, které by se projevily kdykoliv v průběhu záruční doby. Objednatel je povinen výskyt vady zhotoviteli bezodkladně písemně oznámit. Místem pro oznámení vad díla je sídlo zhotovitele. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v termínu písemně dohodnutém s objednatelem. Lhůta pro odstranění řádně reklamovaných vad objednatele se stanovuje nejvýše na 20 kalendářních dnů. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v opakovaně sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad třetímu subjektu a náklady s tímto spojené požadovat po zhotoviteli.

**6.9. Majetkové sankce - smluvní pokuty:**

Jestliže zhotovitel ve lhůtě uvedené v odst. 5. 1. této smlouvy nepředá objednateli předmět díla, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Jestliže se objednatel opozdí s úhradou faktury (daňového dokladu), je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

**6.10. Kontrola zakrývaných částí díla:**

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele či jeho technický dozor ke kontrole těch částí díla, které budou při dalším pracovním postupu zakryty, a to s předstihem alespoň 3 pracovních dní.

**6.11. Poskytnutí součinnosti:**

Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu jako osoba povinná poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole).

**6.12. Protikorupční ujednání:**

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka či kohokoli jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy, neboli zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

**VII.**

**DOLOŽKA ZÁKONA O REGISTRU SMLUV**

**7.1.** S ohledem na účinnost zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) berou smluvní strany na vědomí, že mají povinnost ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona o registru smluv bez ohledu na rozhodné právo, a pokud jsou povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona o registru smluv, uveřejnit obsah smlouvy a objednávek, dohod a jejich příloh a dodatků (dále jen „smlouvy“) v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

**7.2.** Smluvní strany se vzájemně dohodly, že ČHMÚ jako povinný subjekt a účastník smluvního vztahu vloží obsah smlouvy určeným způsobem a v příslušné lhůtě do 15 dní po uzavření smlouvy do registru smluv, přičemž se má za to, že uzavření smlouvy je stanovení její platnosti.

**7.3.** V případě, že subjekt druhé smluvní strany bude mít zájem o vložení obsahu této smlouvy nezávisle na ČHMÚ jako povinném subjektu a účastníku smluvního vztahu, je povinen ověřit před jeho vložením, zdali ČHMÚ nevyhodnotil obsah smlouvy jako výjimku podle ustanovení § 3 zákona o registru smluv.

**7.4.** Ustanovení v odst. písmena 7.3. se nevztahuje na smlouvy z oblasti veřejných zakázek.

**7.5.** Pokud se na obsah smlouvy vztahuje výjimka k povinnosti uveřejnění na základě ustanovení § 3 zákona o registru, pak ČHMÚ jako povinný subjekt a účastník smluvního vztahu si tímto vyhrazuje právo určit rozsah znečitelnění jejího obsahu s ohledem na výjimky ze zákona o registru smluv.

**7.6.** V případě nedodržení ustanovení sjednaných v odst. písm. b) a c) tohoto článku, smluvní strany nesou odpovědnost za vzniklou škodu jako porušení smluvních povinností na základě ustanovení § 2913 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

**VIII.**

**ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

**7.1. Forma smlouvy a dodatků ke smlouvě:**

Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy v písemné formě s tím, že i změny této smlouvy je možné provádět pouze v písemné formě.

**7.2. Vyhotovení smlouvy:**

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

**7.3. Závěrečné prohlášení smluvních stran:**

Smluvní strany závěrem prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by účinnost této smlouvy znemožnily nebo omezily a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 za objednatele za zhotovitele:

 Ing. Václav Dvořák, Ph.D. Zdeněk Hrabák

ředitel ČHMÚ

 .