Návrh smlouvy č. 6/2022

„Výměna podlahových krytin na MŠ Nerudova 313 “

uzavřena dle § 1746 zákona č.  89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

1.	Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace

Adresa:			         Třinec, Lyžbice, Nerudova 313, okres Frýdek-Místek,

PSČ 739 61

Zastoupeno:			Bc. Ševčíkovou Martou, ředitelkou školy

Zástupce pro věci technické:	Ing. Kacířovou Vladimírou, vedoucí odboru školství, 						kultury a tělovýchovy

IČ:				70983682

DIČ:				CZ 70983682; objednatel není plátcem DPH

Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s., expozitura Třinec,

č.ú. 86 - 5726890287/0100

tel.:

2.   Z-FLOOR, spol. s r.o.

Adresa:		         , Vendryně  243, Vendryně 739 94

# Zastoupen                                Ing. Zahradník Jan, jednatelem

# Zastoupen pro věci technické: Petr Bojko

# IČ:	25884417

# DIČ:	CZ25884417

# Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Ostravě C 24216

### Bankovní spojení:                    	Moneta Money Bank a.s.

Č.ú. 222769456/0600

### tel.:

# PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ

- Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele provést dle požadavků příspěvkové organizace opravu krytin , viz příloha č. 1 této smlouvy.

- Dodavatel je v rámci své činnosti povinen dle této smlouvy vykonávat veškeré činnosti, služby či dodávky nutné k provedení výměny podlahových krytin.

- Dodavatel se zavazuje provádět výměnu krytin v souladu s příslušnými právními předpisy a s touto smlouvou s přihlédnutím k pokynům  zástupce pro věci technické.

  - Dodavatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro výkon činností dle této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro realizaci předmětných činností nezbytné.

  - Místem plnění je Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313.

- DOBA PLNĚNÍ

3.1.	Zahájení prací:	25. 07. 2022

  - Ukončení prací:	20. 08. 2022

  - Změny oproti harmonogramu prací v průběhu doby plnění jsou možné, pokud budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami formou dodatku k této smlouvě.

4.  FAKTURACE

  - Odměna za práce v rozsahu dle této smlouvy činí:

Cena  bez DPH: 128 757,- Kč

DPH:                     27 038,- Kč

Cena vč. DPH:    155 796,- Kč

  - Platby budou probíhat v Kč.

  - DPH je stanovena dle příslušných právních předpisů.

  - Výši ceny je možné změnit pouze v případě změny sazby DPH.

  - Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace (dále jen příspěvková organizace) bude hradit práce, které jsou předmětem této smlouvy, dle daňových dokladů (faktur) vystavených dodavatelem.

  - Faktury budou splatné 15. dnem ode dne doručení příspěvkové organizaci.

  - Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou dnem odepsání z účtu příspěvkové organizace.

  - Obsahově a formálně chybně vystavené faktury je příspěvková organizace oprávněna zaslat bezodkladně zpět dodavateli a dodavatel je povinen vytýkané chyby opravit a opravenou fakturu doručit příspěvkové organizaci ve lhůtě 5 kalendářních dnů od doručení výzvy k opravě chybně vystavené faktury.

  - V případě zjištění hrubých nedostatků, může město uplatnit sjednané sankce dle čl. 11 této smlouvy a je oprávněna požadovat odstranění těchto nedostatků. Sankce za vady v termínech a kvalitě provedení prací a při nedodržení termínů jejich odstranění, město uplatní vystavením daňového dokladu, který bude započten s příslušným daňovým dokladem dodavatele.

  - Pro případ, kdy by se v rámci plnění dle této smlouvy z důvodu nezbytně nutných víceprací upravoval rozsah prací, zavazuje se dodavatel použít jednotkové ceny dle přílohy č. 1. této smlouvy. Pro případ, kdy se jako nezbytné vícepráce vyskytne nutnost provést činnosti, které nejsou touto smlouvou oceněny, zavazuje se dodavatel předložit příspěvkové organizaci nejpozději do 7 dnů od jeho písemné výzvy návrh ocenění příslušných prací. Tyto práce mohou být dodavatelem vykonány pouze v případě, že jejich ocenění a rozsah schválí příspěvková organizace a uzavře na ně s dodavatelem dodatek k této smlouvě.

- PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

5.1.	Dodavatel se zavazuje vždy do 2 pracovních dnů po uplynutí každého měsíce připravit a předložit předávací protokol, který bude zahrnovat soupis provedených prací, a na požádání příspěvková organizace daňové nebo účetní doklady (dodací listy, faktury), prokazující výši nákladů za použitý materiál a subdodávky.

5.2.	Každý předávací protokol a soupis provedených prací bude opatřen datem předání provedených prací a podpisy zástupců příspěvková organizace a dodavatele.

  - Příspěvková organizace není povinna převzít práce, které vykazují vady nebo nedodělky.

  - Je-li příspěvková organizace v prodlení s převzetím řádně provedených prací a toto prodlení trvá déle než 7 pracovních dnů, má se za to, že práce byly předány řádně a včas (tzv. náhradní předání) a dodavatel je oprávněn příspěvkové organizaci vystavit fakturu za tyto práce.

- PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  - Dodavatel je povinen vést běžný propisovací pracovní deník, do kterého bude denně zaznamenáván skutečný průběh prací. Pracovní deník bude obsahovat základní údaje vedené denně po celou dobu oprav údaje o prováděných pracích a datum, rovněž údaje o likvidaci odpadu. Zástupce příspěvkové organizace bude provádět zápis z kontroly včetně zjištěných nedostatků. Před měsíční fakturací prací si pověřený pracovník dodavatele nechá u zástupce příspěvková organizace odsouhlasit podpisem předávací protokol provedených prací.

  - Dodavatel se zavazuje předkládat pracovní deník minimálně jednou týdně v pravidelných intervalech ke kontrole zástupci příspěvkové organizace za účasti zástupce dodavatele. Při každé kontrole pracovního deníku je dodavatel povinen předat jeho kopii příspěvkové organizaci.

Kontrola prováděných prací bude prováděna příspěvkovou organizací za přítomnosti dodavatele v době výkonu prací dle uvážení příspěvková organizace.

  - Na základě zápisů v pracovním deníku je dodavatel povinen provést nezbytná opatření vedoucí k nápravě, a to do 24 hod. od zjištění závady. Pracovní deník je dodavatel povinen předkládat též kdykoliv na vyzvání příspěvková organizace.

  - Dodavatel se zavazuje, že nebude při provádění prací vjíždět osobními či nákladními vozidly na trávníkové plochy (nebude-li domluveno jinak a zapsáno v pracovním deníku). Případné škody takto způsobené odstraní dodavatel neprodleně, nejpozději do 24 hod. na své náklady, eventuálně je zajistí příspěvková organizace na náklady dodavatele.

  - Dodavatel se zavazuje provádět výměnu podlahových krytin v souladu s platnými právními předpisy. S odpady bude nakládáno dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  - Dodavatel se zavazuje, že nebude odpad vzniklý při plnění svých povinností dle této smlouvy ukládat na zpevněné plochy (chodníky, komunikace, parkoviště atd.). Není-li možné takový odpad uložit přechodně na trávníkovou či jinou nezpevněnou plochu, musí být odpad neprodleně odstraněn. Dodavatel je povinen zpevněné plochy (chodníky, komunikace, parkoviště atd.) znečistěné odpadem, který vznikne při realizaci prací, na své náklady neprodleně vyčistit. V případě, že ze strany dodavatele nedojde k vyčištění ploch nejpozději do 2 dnů, město zajistí vyčištění na náklady dodavatele.

  - Způsobí-li dodavatel při plnění dle této smlouvy jakékoliv poškození, ztrátu či zničení majetku příspěvkové organizace  je dodavatel povinen tuto skutečnost ihned nahlásit příspěvkové organizaci a provést záznam do pracovního deníku. Poškození a ztrátu je dodavatel povinen na své náklady fyzicky nahradit za předpokladu, že je to účelné. O účelnosti fyzické náhrady a jejím rozsahu rozhodne příspěvková organizace na základě rozsahu škody. Škodu je dodavatel povinen neprodleně nahradit novým plně funkčním komponentem nebo úhradou škody. Termín úhrady bude určen příspěvkovou organizací.

  - Dodavatel se zavazuje vykonávat činnosti dle této smlouvy takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k co možná nejmenšímu ovlivnění okolí (hluk, prach znečištění, ovlivnění dopravní situace apod.).

  - Dodavatel se zavazuje účinně spolupracovat s příspěvkovou organizací. Zjištěné nedostatky dodavatel neprodleně nahlásí příspěvkové organizaci  .

  - Dodavatel je povinen při výkonu činností dle této smlouvy dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady dodavatel.

  - Dodavatel je povinen být po celou dobu plnění dle této smlouvy pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, a to do výše minimálně 1 miliónu Kč. Stejné podmínky je dodavatel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit příspěvkové organizaci.

- SUBDODÁVKY

  - Dodavatel může po dohodě s příspěvkovou organizací zadat část plnění dle této smlouvy jiným osobám (subdodavatelům) uvedeným v příloze č. 5. Tato část plnění zadaná jiné osobě nesmí přesáhnout 40 % celkového ročního finančního objemu zakázky.

  - Dodavatel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku jako za práce vlastní.

  - V příloze č. 5 je uveden seznam všech subdodavatelů, podílejících se na plnění dle této smlouvy. Seznam obsahuje název společnosti, základní identifikační údaje včetně rozsahu oprávnění k podnikání a přehled věcného a procentuálního rozsahu plnění subdodavatele.

  - Tento seznam bude možné měnit pouze se souhlasem příspěvková organizace formou dodatku ke smlouvě.

  - V případě, že příspěvková organizace zjistí, že dodavatel provádí sjednané práce za pomoci subdodavatele, neuvedeného v příloze č. 5, popřípadě překročí limit pro provedení prací subdodavateli uvedený v odst. 7.1, vyhrazuje si právo udělit mu, za každé takovéto porušení smlouvy, pokutu ve výši 5.000 Kč. Subdodavatel musí poté bezodkladně předmětné práce ukončit.

- BEZPEČNOST PRÁCE

  - Dodavatel nese odpovědnost za vzniklé škody na zdraví a majetku prokazatelně způsobené jeho zaměstnancem při plnění předmětu smlouvy (např. poškození zeleně, poškození vozidel, budov apod.). Dodavatel nese zároveň náklady spojené s náhradou těchto škod. Škodní události budou vyřizovány prostřednictvím dodavatele, jehož zaměstnanec tuto škodu způsobil.

  - Dodavatel plně zodpovídá za poučení a vybavení svých zaměstnanců příslušnými ochrannými a bezpečnostními pomůckami, za dodržování předpisů BOZP, předpisů protipožárních, hygienických a ekologických na pracovišti.

- ZÁRUKY

  - Dodavatel poskytuje za své práce, provedené dle této smlouvy, záruku v délce 60 měsíců. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí provedených prací. Po tuto dobu dodavatel odpovídá za vady, které příspěvková organizace zjistí a které včas reklamuje. Záruka počíná běžet dnem předání každého jednotlivého dílčího plnění.

  - Příspěvková organizace je povinna vady písemně (popř. elektronicky podepsaným e-mailem, či pomocí datové schránky) reklamovat u dodavatele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do 14 dnů. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může příspěvková organizace uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

  - Dodavatel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně (popř. elektronicky podepsaným e-mailem, či pomocí datové schránky) oznámit příspěvkové organizaci, zda reklamaci uznává, a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě, má se za to, že reklamaci příspěvkové organizace uznává.

  - Dodavatel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamovaných závad ve lhůtě 8 dnů od obdržení reklamace, popř. v jiné lhůtě uvedené v reklamaci, a to i v tom případě, že reklamaci neuznává, vyjma toho případu, že příspěvková organizace na základě zdůvodnění dodavatele od uplatnění reklamace ustoupí písemným sdělením.  V této souvislosti si strany smlouvy pro účely komunikace dohodly tyto kontaktní osoby a kontaktní údaje:

Za objednatele:

Bc. Ševčíková Marta, ředitelka Mateřské školy, Třinec, Nerudova 313,

příspěvková organizace, email: ms.nerudova@seznam.cz, tel.: 731 114 230

datová schránka: 2urk2qn

Za dodavatele:    e-mail 	z-floor@z-floor.cz

tel. 	736626966

datová schránka	46fc4ec

  - Dodavatel je povinen vadu odstranit v technologicky nejkratší možné lhůtě, nejpozději do 3 dnů od nastoupení k odstranění, pokud se účastníci této smlouvy nedohodli jinak. Termín pro odstranění vady uvedený v předchozí větě anebo jiný dohodnutý termín pro odstranění vady je vždy brán jako termín závazný. případě havárie započne dodavatel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se účastníci této smlouvy nedohodnou jinak.

  - Nenastoupí-li dodavatel k odstranění závady v termínu dle odst. 9.4 nebo nebude-li závada odstraněna ve lhůtě dle odst. 9.5, je příspěvková organizace oprávněna pověřit odstraněním vady jiný subjekt. Úhradu veškerých takto vzniklých nákladů pak je příspěvková organizace oprávněna požadovat po dodavateli.

  - Při jednotlivém přebírání práce za kvalitu provedené práce ručí dodavatel v plném rozsahu, pokud není následně znehodnocena činností jiné osoby, zvířaty, vlivem nevhodných klimatických podmínek, popřípadě neodborným zásahem příspěvkové organizace.

  - Dodavatel je vůči příspěvkové organizaci či třetím osobám odpovědný za činnost subdodavatelů, které pověří vykonáváním činností, které by jinak prováděl na základě této smlouvy sám.

  - Dodavatel neručí za škody na provedených pracích, daných smlouvou, vzniklých vandalstvím třetích osob. Pokud odstranění takových škod nebude možno provést pomocí objednávky prací oceněných v nabídce dodavatele (bude se jednat o vícepráce), musí příspěvková organizace postupovat podle platného zákona o veřejných zakázkách. Následně bude uzavřen dodatek ke smlouvě, jehož předmětem bude odstranění takových vad.

  - Prokáže-li se ve sporných případech, že příspěvková organizace reklamovala neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou dodavatele, anebo že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobila nevhodným užíváním předmětu smlouvy příspěvková organizace, je příspěvková organizace povinna uhradit dodavateli veškerou jemu vzniklou škodu v souvislosti s odstraněním vady.

- SPECIFICKÉ PODMÍNKY

10.2.  Veškeré práce musí vykonávat zaměstnanci dodavatele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Příspěvková organizace může požadovat doložení dokladu o kvalifikaci.

  - Vícepráce a jejich cena budou na základě samostatné objednávky mezi příspěvkovou organizací a dodavatelem zaznamenávány do pracovního deníku a fakturovány samostatnou fakturou v následujícím měsíci po jejich provedení.

- SANKCE

  - V případě, že dodavatel nenastoupí k odstranění reklamovaných závad ve sjednaném termínu, je příspěvková organizace oprávněna požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

  - Příspěvková organizace oprávněna požadovat náhradu škody způsobenou porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši.

  - V případě, že příspěvková organizace oprávněna neuhradí řádně vystavenou fakturu ve lhůtě splatnosti, je dodavatel oprávněn požadovat po příspěvkové organizaci úhradu úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

  - Odpovědnost dodavatele za škodu způsobenou jeho zaměstnanci v místě provádění služeb, včetně majetkové a nemajetkové újmy, se řídí příslušnými ustanoveními  občanského zákoníku v platném znění.

- ZMĚNY SMLOUVY, UKONČENÍ A ZÁNIK SMLOUVY

  - Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

  - Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

  - Smlouvu lze rovněž ukončit výpovědí ze strany příspěvkové organizace při opakovaném hrubém porušení povinností dodavatele minimálně ve dvou jednotlivých a vzájemně nesouvisejících případech během jednoho kalendářního roku. Dodavatel musí být na neplnění konkrétních povinností vždy písemně upozorněn (doporučený dopis podepsaný statutárním zástupcem příspěvkové organizace). Výpovědní lhůta v tomto případě činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

  - Za hrubé porušení povinností zhotovitele se nesplnění prací v daném termínu anebo poškozování majetku příspěvkové organizace  nebo třetích osob během provádění prací.

  - Dodavatel nemůže tuto smlouvu vypovědět.

  - Výpověď smlouvy musí být doručena druhé smluvní straně v písemné formě doporučeným dopisem podepsaným statutárním zástupcem. Během výpovědní lhůty provedou obě strany vzájemné vypořádání. Přitom není dotčena povinnost dodavatele plnit své povinnosti dle této smlouvy až do doby skončení účinnosti smlouvy.

  - Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže příspěvková organizace nedodrží splatnost faktur přinejmenším za období tří po sobě jdoucích měsíců, a svou platební povinnost nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu dodavatel písemně poskytne, a to přestože dodavatel příspěvkovou organizaci na možnost odstoupení od smlouvy upozorní. Tím není dotčena povinnost příspěvkové organizace zaplatit smluvenou sankci.

  - Nesouhlasí-li jedna smluvní strana s důvodem odstoupení, nebo popírá jeho existenci, je povinna to nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení písemně sdělit druhé straně. Pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. Pokud se smluvní strany ani pokusem o smír na odstoupení od smlouvy nedohodnou, rozhodne o platnosti odstoupení soud.

  - Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak jsou povinnosti obou stran následující:

- dodavatel provede soupis všech provedených prací oceněných podle způsobu, kterým je stanovena cena prací dle této smlouvy;

- dodavatel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a zpracuje konečnou fakturu;

- dodavatel vyzve příspěvkovou organizaci k převzetí dosud provedených prací a příspěvková organizace je povinna do tří dnů po obdržení výzvy k předání zahájit přejímací řízení;

- smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady prokazatelně vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy;

- mezi náklady prokazatelně vzniklé příspěvkové organizaci se uznává nárůst ceny prací, mezi pracemi sjednanými touto smlouvou a cenami prací, které budou sjednány na totéž plnění s novým subjektem do doby účinnosti této smlouvy. Nejdéle se však náhrada z rozdílu cen uplatní do konce roku, ve kterém změna nastala.

  - Smlouvu lze rovněž ukončit kdykoliv vzájemnou dohodou.

  - Dodavatel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na jiný subjekt.

  - Obě smluvní strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré písemnosti, které jí náleží. Rovněž se zavazují utajit znalosti a informace z oblasti druhé smluvní strany, a to jak během trvání smlouvy, tak i po jejím skončení, vyjma případů, kdy tyto informace podléhají poskytování ve smyslu platných právních předpisů.

  - Případné spory obou stran se budou řešit přednostně dohodou.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Právní vztahy a skutečnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.  89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a dalšími souvisejícími předpisy.

  - Práva a povinnosti ze vztahů vzniklých uzavřením této smlouvy přecházejí i na právní nástupce. Nelze je převádět bez souhlasu druhé smluvní strany na jiné subjekty.

  - Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž příspěvková organizace i dodavatel obdrží po jednom vyhotovení.

  - Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

  - Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy lze provést jen formou oboustranné písemné dohody mezi příspěvkovou organizací a dodavatelem, a to formou číslovaných dodatků ke smlouvě.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

č. 1. 	Položkový rozpočet na výměnu podlahových krytin;

č. 2. 	Předpis instalace a údržba PVC

č. 3. 	Formulář Předávacího protokolu prací;

V Třinci, dne 18. 07. 2022                                          Ve Vendryni, dne 18.07.2022

.................................................				.................................................

za objednatele						za dodavatele

Bc. Ševčíková Marta,                                                     Ing. Zahradník Jan

ředitelka mateřské školy                                                          jednatel