Dodatek č. 1

S M L O U V Y   O   D Í L O

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

č. smlouvy zhotovitele:11-5313-0500

č. smlouvy objednatele: 289/2022

VD Újezd, věžový objekt - sanace vnějších betonových povrchů – projektová dokumentace (DSP/DPS)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: 		    Sweco Hydroprojekt a.s.

adresa:		    Táborská 31, 140 16, Praha 4

IČO:		    26475081

DIČ:		    CZ26475081

Statutární orgán:

osoba oprávněná k podpisu:

.

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

Zhotovitele zastupuje ve věcech technických:

Tento dodatek je uzavírán z důvodu:

Tento dodatek je uzavírán z důvodu delší doby dodání podkladů ze strany POh a projednávání možnosti snížení hladiny vodního díla Újezd.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění.

# Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

- dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:

nejpozději do 31.05.2022

- předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

2 týdny po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.

Nové znění:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:																			nejpozději do 31.07.2022

- předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky)

po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):

14 dní po schválení v dokumentační komisi

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

### Strany se dohodly ústně dříve, řídí se tím, ale podepisují až nyní s aktuálními daty.

v Chomutově dne:				v Praze dne:

……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel				členka představenstva

Povodí Ohře, státní podnik	 	            Sweco Hydroprojekt, a.s.

Objednatel (podpis, razítko)

…………………………………….

místopředseda představenstva		Sweco Hydroprojekt, a. s.

Zhotovitel (podpis, razítko)