D O D A T E K č. 1 S M L O U V Y   O   D Í L O

č. smlouvy objednatele: 751/2022

č. smlouvy zhotovitele: 2022162

Název díla:

„VD Fláje, vtokový objekt - výměna plechových vstupních vrat“

Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ 70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Mešek CZ s.r.o.

Kmochova 5452, 430 03 Chomutov

IČO:	28712854

DIČ:	CZ28712854

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních

a technických:

stavbyvedoucí:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce

č. 28123.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Tento dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu změny termínu plnění díla - ukončení díla.

Zdůvodnění: Výrobcem potvrzená dodací lhůta komponentů pro sekční vrata v 1. polovině září 2022.

Dodatkem č. 1 se mění a upravuje ustanovení smlouvy o dílo následovně:

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Původní znění:	Ukončení díla:	nejpozději do 31.08.2022

Nové znění:		Ukončení díla:	nejpozději do 30.09.2022

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku č. 1 za obchodní tajemství.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

V Chomutově dne ……………			V Chomutově dne ……………….

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele

ředitel závodu  		 			jednatel

Povodí Ohře, státní podnik				Mešek CZ s.r.o.