Příloha č. 1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-33a/53/22

Číslo jednací: 04558/UL/22

Rok: 2022

Rozpočet:	Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Kód | Opatření a činnost | Množství | M.J. | Jednotková cena | Celková cena |
| BS u Litoměřic, část Satan |  |  |  |  |  |  |
| 12750 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin |  |  |  |  |
|  | ZC04b | Seč křovinořezem | 0,5943 | ha | 30 000,00 | 17 829,00 |
|  |  | Přístupnost pozemku: omezeně přístupný pozemek, zarostlé cesty: navýšení o 10% | 10 | % |  | 1 782,90 |
|  |  | Kamenité pozemky: častý výskyt kamenů do 50 % plochy: navýšení o 10% | 10 | % |  | 1 782,90 |
|  |  | Vysoká svažitost pozemku: sklon svahu 15-30 %: navýšení o 10% | 10 | % |  | 1 782,90 |
|  |  |  |  |  | Cena | 23 177,70 |
| BS u Litoměřic, část Kamýk |  |  |  |  |  |  |
| 12751 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin |  |  |  |  |
|  | ZC04b | Seč křovinořezem | 1,1222 | ha | 30 000,00 | 33 666,00 |
|  |  | Vysoká svažitost pozemku: sklon svahu 30-45 %: navýšení o 20% | 20 | % |  | 6 733,20 |
|  |  | Přístupnost pozemku: omezeně přístupný pozemek, zarostlé cesty: navýšení o 10% | 10 | % |  | 3 366,60 |
|  |  | Kamenité pozemky: častý výskyt kamenů do 50 % plochy: navýšení o 10% | 10 | % |  | 3 366,60 |
|  |  |  |  |  | Cena | 47 132,40 |
| BS u Litoměřic, část Pokratice |  |  |  |  |  |  |
| 12752 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin |  |  |  |  |
|  | ZC04b | Seč křovinořezem | 0,8137 | ha | 30 000,00 | 24 411,00 |
|  |  | Kamenité pozemky: občasný výskyt jednotlivých kamenů nebo agrární val: navýšení o 5% | 5 | % |  | 1 220,55 |
|  |  |  |  |  | Cena | 25 631,55 |
| Kostelní vrch |  |  |  |  |  |  |
| 12753 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin |  |  |  |  |
|  | ZC04b | Seč křovinořezem | 0,2207 | ha | 30 000,00 | 6 621,00 |
|  |  | Vysoká svažitost pozemku: sklon svahu 15-30 %: navýšení o 10% | 10 | % |  | 662,10 |
|  |  | Přístupnost pozemku: téměř nepřístupný pozemek, chybí cesty nebo jsou již zcela neprostupné: navýšení o 20% | 20 | % |  | 1 324,20 |
|  |  |  |  |  | Cena | 8 607,30 |

Specifikace díla:	Odkaz na mapové dílo

2022

BS

u

Litoměřic,

část

Satan

0

1275

ZC04

Sečení

travního

porostu

a

rákosin

23

177,70

Kč

ZC04b

Seč

křovinořezem

Popis opatření:

C2 – ruční kosení na části p. p. č. 1459/1 k. ú. Žitenice

Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 0,6256 ha. Z důvodu přítomnosti solitérních dřevin je odečteno 5 % z vyznačené plochy, ke kosení je tedy 0,5943 ha. Pozemek je svažitý, členitý a obtížně přístupný, proto je cena navýšena o 30 % oproti ceně uvedené v "Nákladech obvyklých opatření MŽP". Veškerá pokosená hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy. Opatření bude provedeno v období od účinnosti Dohody do 10. 11. 2022. Managementové opatření bude provedeno v souladu s platným Standardem péče o přírodu a krajinu č. SPPK D02 004:2017 Sečení.

| BS u Litoměřic, část Kamýk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12751 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin | 47 132,40 Kč |
|  | ZC04b | Seč křovinořezem |  |

Popis opatření:

C2 - ruční kosení na p. p. č. 664 a 665 k. ú. Kamýk u Litoměřic.

Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 1,1335 ha. Z důvodu ponechání solitérních dřevin a mozaikovitého kosení je odečteno 1 % z vyznačené plochy, ke kosení je tedy 1,1222 ha. Pozemky jsou obtížně přístupné a velmi svažité, s nerovnostmi v ploše travního porostu. Z těchto důvodů je cena navýšena o 40 % oproti ceně uvedené v "Nákladech obvyklých opatření MŽP". Veškerá pokosená hmota bude odklizena a využita vhodným způsobem, v souladu s platnými právními předpisy. Opatření bude provedeno v období od účinnosti Dohody do 10. 11. 2022. Managementové opatření bude provedeno v souladu s platným Standardem péče o přírodu a krajinu č. SPPK D02 004:2017 Sečení.

| BS u Litoměřic, část Pokratice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12752 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin | 25 631,55 Kč |
|  | ZC04b | Seč křovinořezem |  |

Popis opatření:

C2 – ruční kosení na části p. p. č. 214/1, 214/2 k. ú. Skalice u Žitenic

Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 0,8565 ha. Sečení bude provedeno mozaikovitě s obsekáním kvetoucích či plodících ZCHD rostlin. Z důvodu ponechání solitérních dřevina a mozaikovitého kosení je odečteno 5 % z vyznačené plochy, ke kosení je tedy 0,8137 ha. Veškerá pokosená hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy. Opatření bude provedeno v období od účinnosti Dohody do 10. 11. 2022. Managementové opatření bude provedeno v souladu s platným Standardem péče o přírodu a krajinu č. SPPK D02 004:2017 Sečení.

| Kostelní vrch |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12753 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin | 8 607,30 Kč |
|  | ZC04b | Seč křovinořezem |  |

Popis opatření:

C2 – odstranění výmladků křovin na p. p. č. 652/1, 660/1 k. ú. Libochovany

Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 0,2207 ha. Pozemky jsou svažité a obtížně dostupné, z těchto důvodů je cena navýšena o 30 % oproti sazbě uvedené v „Nákladech obvyklých opatření MŽP“. Veškerá vyřezaná hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy. Opatření bude provedeno v období od účinnosti Dohody do 10. 11. 2022.