Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Zpracování studie proveditelnosti projektu v oblasti kybernetické bezpečnosti   
v rámci IROP 2021–2027

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění níže uvedeného dne, měsíce a roku, jejímiž účastníky jsou tyto

1. **Smluvní strany**

**Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Adresa:** | Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové | | |
| **Odpovědný zástupce:** | Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D., předseda představenstva | | |
| **Bankovní spojení:** | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | **DIČ:** | CZ 699004900 |
| **Číslo účtu:** | XXXXXXXXXXXXXX | **IČ:** | 25997556 |

dále jen **Objednatel**

a

**ML Strategy s.r.o.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Místo podnikání:** | Krátká 17, 345 62 Holýšov | | |
| **Odpovědný zástupce:** | Petra Lavičková, jednatelka | | |
| **Bankovní spojení:** | XXXXXXXXX | **DIČ:** | CZ 03978427 |
| **Číslo účtu:** | XXXXXXXXXXXXXXXXX | **IČ:** | 03978427 |

dále jen **Zhotovitel**

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**
   1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 19.01.2022 smlouvu o dílo s názvem „Zpracování studie proveditelnosti projektu v oblasti kybernetické bezpečnosti v rámci IROP 2021-2027“ za účelem přípravy studie proveditelnosti a přípravy na očekávaný dotační titul na podporu zvyšování kybernetické bezpečnosti v IROP v období 2021-2027.
   2. Zhotovitel zpracoval část 1 plnění v řádném termínu a rozsahu, když však s ohledem na definovaný rozsah a podmínky, zejména maximální finanční výši jednoho projektu a potřebný počet opatření v rámci jednoho projektu, došlo ke vzniku nové potřeby na straně objednatele.
   3. Za účelem zohlednění skutečností, které vznikly po finalizaci a předání části 1 plnění objednateli, kdy se rozhodl objednatel upravit rozsah projektového záměru, a i počet a typ opatření v rámci projektového záměru zpracovaného zhotovitelem, je uzavírán tento dodatek smlouvy.
   4. Tento dodatek je proto uzavírán za účelem úpravy již realizovaného a převzatého plnění v části 1 výše uzavřené smlouvy nad rámec rozsahu, ke kterému byl zhotovitel v původním znění smlouvy zavázán.
   5. Smluvní strany shodně uvádějí, že výše finanční výše dodatku nepřesáhne 10 % ceny plnění původního závazku.
2. **PŘEDMĚT SMLOUVY**
   1. Předmětem tohoto dodatku je zhotovení nového návrhu projektového záměru, ze kterého bude odebráno opatření v oblasti bezpečnosti komunikačních sítí a navrženo nové opatření v oblasti detekce kybernetických bezpečnostních událostí.
   2. Dále bude výše uvedená úprava zohledněna do návrhu projektového záměru jako celku, včetně zohlednění dopadů změn opatření na ostatní opatření v rámci projektového záměru, dále zpracování nového opatření, příprava odůvodnění, vazby na stávající stav, nové vyhodnocení průzkumu trhu v této oblasti, aktualizace vyhodnocení rozpočtu a majetku projektu.
   3. Smluvní strany stanovily cenu plnění tohoto dodatku částkou ve výši 29.000,- Kč bez DPH, tj. 35.090,- Kč včetně DPH.
   4. Smluvní strany stanovily termín pro realizaci plnění tohoto dodatku do 3 týdnů od jeho uzavření s tím, že zhotovitel pro část 2 plnění smlouvy bude pracovat s již upraveným výstupem části 1 plnění smlouvy v rozsahu tohoto dodatku.
3. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
   1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
   2. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
   3. Tento dodatek stejně jako smlouva, ke které je uzavírán, je dle dohody smluvních stran uzavírán v elektronické podobě.

Zhotovitel Objednatel

V Holýšově V Hradci Králové

Ing. Petra Lavičková Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D.

jednatelka předseda představenstva