SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

- „Dodávka a montáž elektrického konvektomatu včetně příslušenství“

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO
Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30

adresa: 412 01 Litoměřice, Předměstí 1845/30,1846/32

IČO:	70854165

DIČ:	CZ70854165

zastoupen: XXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

ELKUS s.r.o.

XXXXXXXXXXXX, jednatel spol.

Sídlo: Nám. Prokopa Velikého 443/12A, Předlice

400 01 Ústí nad Labem 1

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO:   47309610

DIČ: CZ47309610   právnická osoba

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavírají

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „ObčZ“)

tuto

- smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky s výše uvedeným názvem „Dodávka a montáž elektrického konvektomatu včetně příslušenství“

(dále jen „Smlouva“):

# PŘEDMĚT SMLOUVY

## Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost dílo za podmínek stanovených Smlouvou a v rozsahu stanoveném níže v čl. 1.2 a 1.3 Smlouvy (dále jen „Dílo“) a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za Dílo dohodnutou cenu, dle cenové nabídky ze dne 21. 6. 2022 v příloze č. 1.

## Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dodání a montáž elektrického konvektomatu včetně příslušenství, zaučení obsluhy, revize do kuchyně na adrese sídla i provozu organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1845/30, 412 01 Litoměřice, a to dle rozpisu, včetně dopravy a hrubého úklidu a cenové nabídky ze dne 21. 6. 2022 v příloze č. 1 k této smlouvě, které je nedílnou součástí smlouvy.

## Podrobná specifikace Díla je uvedena v příloze č. 1 – Specifikace předmětu plnění, která obsahuje podrobnou specifikaci jednotlivých činností včetně cenové nabídky, s důrazem na skutečnost, že krom víkendů a svátků, bude kuchyň využívána pro zajištění stravovacího provozu organizace ze strany Objednavatele, a to v době od 6 do 14:30 hodin.

### Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit s akceptováním ochrany sociálního a environmentálního odpovědného přístupu, platných právních předpisů, bezpečnosti a ochrany zdraví příjemců služeb iObjednavatele včetně zaměstnanců Objednavatele v souladu se Smlouvou a jejími přílohami a vycházet z požadavků a podmínek v nich stanovených.

### Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu v souladu a způsobem dle cenové nabídky v příloze čl. 1 Smlouvy.

# DOBA PLNĚNÍ A ZPŮSOB PŘEDÁNÍ

## Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla nejpozději do 20 (slovy dvaceti ) pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje jednotlivé činnosti Díla provádět v místech uvedených v čl. 1.2, a to dle potřeby a možností Objednavatele.

## Objednatel je povinen nejpozději od podpisu této smlouvy umožnit vstup do objektu za účelem provedení Díla.

## Zhotovitel se zavazuje dokončit a řádně provést Dílo nejpozději v  termínu stanoveném, tj. do 31. 8. 2022.

# CENA DÍLA

## Smluvní strany se dohodly, že maximální cena Díla dle této smlouvy, že celková cena za plnění dle této smlouvy činí 289 446,40 Kč (slovy: Dvěstěosmdesátdevětčtyřistačtyřicetšestpadesáthaléřů korun českých) včetně DPH.

## Celková maximální cena za Dílo dle Smlouvy je úplná, závazná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla.

# PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

## Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.

## Smluvní strany sjednávají, že platba ceny za Dílo bude provedena po ukončení a předání Díla jednou splátkou.

## Podkladem pro úhradu ceny za poskytnuté Dílo je doručení faktury (daňového dokladu) na platbu Zhotoviteli. Splatnost faktury činí 14 (čtrnáct) dní ode dne jejího doručení Objednateli.

## Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

## Cenu za Dílo Objednatel uhradí výhradně v korunách českých (Kč). Objednatel uhradí cenu za Dílo bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele. Za termín úhrady se považuje termín odepsání platby z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

# PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

## Zhotovitel se zavazuje plnit Dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a dle pokynů Objednatele, které jsou pro Zhotovitele závazné; jsou-li pokyny Objednatele nevhodné, je Zhotovitel povinen Objednatele na nevhodnost jeho pokynů bez zbytečného odkladu upozornit.

## Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo řádně, tj. bez vad a nedodělků, s důrazem na odbornost a vysokou kvalitu odvedené práce.

## Objednatel má právo provádět monitoring plnění této smlouvy. Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje, a to i opakovaně, umožnit Objednateli provedení kontroly plnění Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje při provádění monitoringu a kontroly poskytnout Objednateli veškerou součinnost včetně přístupu ke všem dokladům souvisejícím s plněním Smlouvy.

## Objednatel je oprávněn po celou dobu plnění (realizace) Díla Zhotovitelem kdykoliv předkládat Zhotoviteli návrhy, připomínky a závazné pokyny.

## Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Objednatele o skutečnostech, které by mohly ovlivnit řádné a/nebo včasné plnění Smlouvy.

## Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli po celou dobu realizace Díla řádnou a včasnou informační a odbornou podporu a nezbytnou součinnost v rozsahu nutném k řádnému a včasnému provedení Díla.

## Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo tak, aby nijak neomezovalo chod organizace včetně zaměstnanců v kuchyni v kontinuitě se zajištěním stravy pro příjemce služeb v prostorách organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1845/30, 412 01 Litoměřice, kterou organizace užívá, a to zejména s ohledem na hygienické a bezpečnostní legislativní předpisy s důrazem na ochranu zdraví v rámci používání uváděného hnojiva, s důrazem na omezení nadměrného hluku, zápachu aj., tj. nevhodných vjemů v době odpoledního odpočinku příjemců služeb, tedy v době od 11:00 hod. do 14:00 hod.

## Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo vždy za předpokladu oznámení o své účasti nejméně den před realizací prací, a to na tel. čísla ředitelky organizace XXXXXXXXX, či zástupce ředitelky XXXXXXXXXX.

# ODPOVĚDNOST ZA VADY; záruka

## Oznámení vady Díla (nebo jeho části) je Objednatel povinen učinit písemně, postačí prostřednictvím e-mailu na adresu Zhotovitele: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX s popisem vady.

## Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu Díla nebo jeho části bez zbytečného odkladu. V případě, že je nutné pro odstranění vady Díla nebo jeho části jeho odevzdání Zhotoviteli, zavazuje se Zhotovitel převzít tento v sídle Objednatele.

## Objednatel je oprávněn uplatnit u Zhotovitele práva z odpovědnosti za vady, na které se vztahuje záruka, kdykoli během trvání záruční doby. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, je Objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby Dílo či jeho část mohlo být podle Smlouvy řádně užíváno jako věc bez vady, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit; totéž právo mu přísluší u vad odstranitelných, jestliže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad nemůže věc řádně užívat; jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užívání věci podle Smlouvy, má Objednatel právo na přiměřenou slevu.

## Záruční doba na reklamovanou část Díla se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do dne odstranění vady včetně doručení písemného potvrzení Zhotovitele o odstranění vady Objednateli.

## V případě, že Objednatel uplatní právo na opravu, zavazuje se Zhotovitel zahájit práce na odstraňování vady v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne obdržení reklamace, a dokončit je v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů nebo v nejkratší technologicky možné lhůtě od termínu pro zahájení jejich odstraňování.

# Smluvní pokuty; sANKCE

## V případě prodlení Zhotovitele s poskytnutím Díla či jeho části (tj. jakékoliv jednotlivé činnosti) dle Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč (slovy: tisíc korun českých), a to za každý započatý den prodlení.

## Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý den prodlení v období prvního (1.) až sedmého (7.) dne prodlení, smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení v období osmého (8.) až čtrnáctého (14.) dne prodlení, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení v období počínaje patnáctým (15.) dnem prodlení, a to v případě prodlení Zhotovitele se zahájením provádění Díla v souladu s čl. 2.1 a v případě prodlení Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu čl. 2.3.

## Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty ani její úhradou dle Smlouvy není dotčeno ani omezeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se nevztahuje smluvní pokuta podle této Smlouvy.

## Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky ceny za každý den prodlení s jejím zaplacením.

# vlastnické právo

## Ve vztahu k věcem, které se v důsledku realizace Díla Zhotovitelem stanou vlastnictvím či výpůjčkou Objednatele, přechází na Objednatele vlastnické právo k věcem a nebezpečí škody na věcech okamžikem jejich převzetí Objednatelem.

# POJIŠTĚNÍ

## Zhotovitel se zavazuje mít platně a účinně sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám s limitem pojistného plnění nejméně 1 000 000,- Kč (slovy: milión korun českých), s územním rozsahem České republiky a se spoluúčastí Zhotovitele maximálně 10 % (slovy: deset procent).

# ukončení smlouvy

## Objednatel je oprávněn ukončit Smlouvu na zhotovení celého Díla nebo i jen jeho části písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která běží ode dne doručení výpovědi Zhotoviteli. V případě ukončení Smlouvy výpovědí Objednatele je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli prokázanou rozpracovanost plnění Díla.

## Každá ze smluvních stran má právo od Smlouvy písemně odstoupit, jestliže druhá Smluvní strana nesplní povinnost, kterou podle Smlouvy a/nebo zákona má, a to ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené jí druhou stranou ve výzvě ke splnění.

## Účinnost Smlouvy lze dále ukončit písemnou dohodou Smluvních stran, jejíž součástí bude i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

## Účinnost odstoupení od Smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení Zhotoviteli, a to doporučeným dopisem/datovou schránkou.

## Odstoupením od Smlouvy nezanikají povinnosti Smluvních stran k náhradě škody a k úhradě smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze Smluvních stran před doručením oznámení o odstoupení a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončení Smlouvy

# závěrečná ustanovení

## Smluvní strany dohodly, že Objednatel se žádným způsobem, nebude podílet na úkonech ve smyslu zajištění prací v rámci této smlouvy dle přílohy č. 1.

## Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou se řídí právními předpisy České republiky.

## Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným nebo nevymahatelným, zůstanou zbývající ustanovení v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany se dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné a nevymahatelné ustanovení takovými platnými, právně účinnými a vymahatelnými ustanoveními, jež se svým významem co nejvíce přiblíží smyslu a účelu dotčených ustanovení.

## Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

## Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní především dohodou; není-li dohoda ani do třiceti (30) dnů od předložení sporu ke smírnému řešení jednou Smluvní stranu druhé Smluvní straně, budou rozhodovány příslušnými obecnými soudy České republiky.

## Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyplývající ze Smlouvy třetím osobám pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.

## Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v rámci Centrálního registru smluv ČR.

## Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

## Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: Příloha č. 1.

| Objednatel Litoměřice dne 19.7.2022 | Zhotovitel Ústí nad Labem dne 19.7.2022 |
| --- | --- |
| ............................................. XXXXXXXXXXX, ředitelka a statutární zástupkyně | …………………............................................... XXXXXXXXXXX, jednatel společnosti |