21264/S/2022-HSPH

Čj.: UZSVM/S/13014/2022-HSPH

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

ÚZSVM č. 271/2022

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku s názvem „Výkon technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora BOZP při realizaci akce Rakovník – rekonstrukce obvodového pláště“

Systémové číslo NEN veřejné zakázky: N006/22/V00014200

Smluvní strany:

Příkazce:

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2,

za kterou právně jedná: Ing. Vladimír Hůlka, ředitel Územního pracoviště Střední Čechy,

na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019, v platném znění

IČO:  69797111

bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX

datová schránka: 4bdfs4u

kontaktní osoba ve věci plnění dohody: p. XXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel.: XXXXXXXXXxx

(dále jen jako „ÚZSVM“ nebo „příkazce“)

a

Příkazník:

Hana Pastyříková

se sídlem/místem podnikání: Nížkovice 77, 684 01

zastoupený: p. Hanou Pastyříkovou

IČO: 44536569

DIČ: (není plátce DPH)

zapsaný v živnostenském rejstříku, vedeném u: MPO v České Republice

ev.č. : 350702-5780

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

datová schránka: a788rb3

Oprávněnou osobou ve věcech realizace Smlouvy je:

p. Hana Pastyříková

Kontakt: tel.: XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále též „příkazník“, oprávněná osoba ve věcech realizace příkazní smlouvy), společně též jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto příkazní smlouvu (dále jen „Smlouva“):

Článek I.

Úvodní ustanovení

  - Tato Smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Výkon technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora BOZP při realizaci akce Rakovník – rekonstrukce obvodového pláště“. Smluvní strany jsou si vědomy a shodně prohlašují, že zadávací podmínky této veřejné zakázky stanovené příkazcem ve Výzvě k podání nabídky č.j.: UZSVM/S/10365/2022-HSPH (dále také jen „Výzva k podání nabídky“), která je dostupná na https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00014200 a je oběma smluvním stranám známá, a proto již netvoří přílohu této Smlouvy, se aplikují na právní vztah mezi smluvními stranami založený touto Smlouvou, a to zejména v případech neupravených Smlouvou. V případě rozporu mezi Výzvou k podání nabídky a v ní uvedených podmínek a touto Smlouvou má přednost smluvní ujednání uvedené ve Smlouvě.

  - Smluvní strany také prohlašují, že pokud tato Smlouva nestanoví jinak, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a v souladu s dalšími právními předpisy, které se vztahují na předmět Smlouvy.

  - Příkazník prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené v této Smlouvě a/nebo příslušných právních předpisech a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

  - Příkazce prohlašuje, že je organizační složkou státu zřízenou zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, s příslušností hospodařit s majetkem státu podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Článek II.

Předmět Smlouvy

  - Předmětem Smlouvy je úplatné zajištění odborného stavebně technického dozoru (dále jen „TDS“) pro příkazce, který je investorem akce „Výkon technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci stavby Rakovník – rekonstrukce obvodového pláště“ (dále jen „stavba“ nebo „staveniště“).

  - Předmětem Smlouvy je dále vykonávání veškerých činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dál jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“) a ostatními předpisy při provádění stavby.

  - Účelem Smlouvy je provedení všech činností TDS a koordinátora BOZP tak, aby stavba byla včas a řádně dokončena, a to v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou mezi příkazcem a zhotovitelem (dále jen „smlouva o dílo“). Při výkonu TDS a koordinátora BOZP je příkazník povinen provádět veškeré činnosti, o kterých jako odborník ví nebo má vědět, které jsou nezbytné pro řádné provádění stavby (tj. v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami ČSN, ostatními předpisy), byť nejsou výslovně ve Smlouvě uvedené.

Článek III.

Rozsah činností

  - Výkon technického dozoru stavby

    - Zahrnuje prověřování souladu dodávek výrobků, prací a služeb s projektovou dokumentací stavby schválenou v rámci stavebního řízení, kontrolu průběhu stavby s ohledem na kvalitu, vhodnost, úplnost a správnost prováděných prací, včetně kontroly vykazovaných prací ve vztahu k čerpání finančních prostředků.

    - Rozsah činností zajišťovaných TDS v přípravné fázi:

- seznámení se s projektovou dokumentací, obsahem smluv a obsahem stavebního povolení;

- kontrola projektové dokumentace z hlediska úplnosti a proveditelnosti a souladu s technickými standardy;

- zpracování oznámení o zahájení stavby v rozsahu příslušného předpisu a doručení na územně příslušné orgány;

- umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště, a to až do doby řádného dokončení stavby;

- písemné oznámení stavebnímu úřadu o termínu zahájení stavby včetně uvedení názvu a sídla oprávněné dodavatelské společnosti – nejméně 10 dnů před zahájením stavebních prací.

    - Rozsah činností zajišťovaných TDS v realizační fázi:

- průběžný výkon TDS;

- bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících 
s realizovanou stavbou;

- organizační zabezpečení předání staveniště zhotoviteli stavby, včetně protokolárního zápisu a zabezpečení zápisu do stavebního deníku;

- zabezpečení souladu provádění stavby s odsouhlaseným projektem a podmínkami ve správních rozhodnutích;

- cenová a věcná kontrola prováděných prací a soupisů prací a zjišťovacích protokolů, porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem;

- kontrola věcné správnosti a úplnosti fakturace dle uzavřených smluv a potvrzení správnosti soupisů prací a zjišťovacích protokolů elektronickým podpisem;

- kontrola dodržování všech dohod, podmínek a termínů uvedených ve smlouvě o dílo, podávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vč. smluvních pokut vůči zhotoviteli stavby;

- projednání rozsahu a oprávněnosti případných víceprací nárokovaných zhotovitelem;

- sledování dodržování kvality prací, dodaných materiálů, technologických postupů a technických předpisů;

- kontrola těch částí prací a dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku;

- pravidelná kontrola stavebního deníku, provádění zápisů s vyjádřením ke kvalitě prováděných prací a dodaných materiálů. V případě zjištění nedostatků, vyzvání zhotovitele k provedení nápravy do určeného termínu, následně kontrola splnění požadavku stavebního dozoru;

- zajištění a účast na všech jednáních s příslušnými orgány státní správy a dotčenými orgány;

- svolávání a řízení pravidelných kontrolních dnů:

- TDS oznámí konání kontrolního dne účastníkům formou e-mailu nejméně 5 pracovních dnů před konáním kontrolního dne, nebude-li dohodnuto jinak, např. při předchozím kontrolním dni;

- Kontrolní dny se budou konat zpravidla jednou za kalendářní týden, pokud nebude v případě potřeby dohodnuto jinak;

- Z kontrolního dne pořídí TDS zápis o jednání. Těmito zápisy nedochází ke změně Smlouvy. Všichni účastníci daného kontrolního dne podepíší prezenční listinu, znění zápisu schválí následně bez zbytečného odkladu distančním způsobem;

- spolupráce s projektantem a zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření 
na odstranění případných závad projektu;

- kontrola postupu zhotovitele, zda provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledku a vyžádání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.);

- kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými 
v příslušných smlouvách;

- pořizování fotodokumentace, popř. videozáznamů stavebních prací;

- spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo 
na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;

- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv, upozornění zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí;

- poradenská činnost příkazci při realizaci stavby včetně stanovení cen za práci a dodávky;

- v dostatečném předstihu před termínem dokončení stavby zahájit a provést za účasti zhotovitele předpřejímku stavby spočívající v kontrole dokončenosti stavby a vytvoření vstupní verze seznamu zjevných vad a nedodělků ve formě řídícího dokumentu stavby;

- organizační zabezpečení, odevzdání a převzetí dodávek a prací mezi zhotovitelem 
a příkazcem, včetně účasti na tomto odevzdání a převzetí;

- zabezpečení odstranění zjevných vad a nedodělků uvedených v zápisech o odevzdání a převzetí dodávek a prací od zhotovitele stavby;

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby;

- zajištění oznámeni stavebnímu úřadu za účelem provedení závěrečné kontrolní prohlídky.

    - Rozsah činností zajišťovaných TDS v závěrečné fázi:

- zajištění závěrečné kontrolní prohlídky pro kolaudaci stavby včetně zajištění příslušných dokladů;

- technické a organizační zajištění převzetí díla dle smlouvy o dílo od zhotovitele stavby včetně výčtu vad a nedodělků (dále „VaN“);

- zajištění odstranění VaN z předávacího řízení v příslušných termínech pro odstranění;

- zabezpečení plnění případných podmínek uvedených v rozhodnutí příslušného úřadu;

- zajištění kompletace dokumentace a dokladové části stavby.

    - vypracování Závěrečné zprávy stavby, která musí obsahovat základní údaje o realizaci stavby včetně hodnocení průběhu stavby.

  - Výkon koordinátora BOZP na stavbě

    - Zahrnuje výkon koordinátora BOZP v rámci přípravy a realizace stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

    - Rozsah činností zajišťovaných koordinátorem BOZP v přípravné fázi:

- seznámení se s projektovou dokumentací stavby;

- zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. 6 k nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb.;

- nejpozději 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli doručí oznámení inspektorátu bezpečnosti práce o zahájení prací na staveništi dle závazných právních předpisů. Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě;

- předání plánu BOZP zhotoviteli stavby a provedení kontroly seznámení se s plánem BOZP.

    - Rozsah činností zajišťovaných koordinátorem BOZP v realizační fázi:

- průběžný výkon funkce koordinátora BOZP;

- zhotovení přehledu rizik;

- aktualizace plánu BOZP po dobu realizace stavby;

- kontrola dodržování plánu BOZP zhotovitelem stavby a všemi zaměstnanci, projednávání opatření a nastavení termínů k nápravě zjištěných nedostatků;

- spolupráce se zhotovitelem stavby nebo osobami jím pověřenými při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby, na všeobecné zásady prevence rizik 
a činnosti prováděných na staveništi s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání;

- provádění zápisů o kontrole a případných zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi 
do stavebního deníku a zapisování údajů o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny;

- kontrola evidence pracovníků zhotovitele stavby, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy;

- kontrola řádného označení staveniště dle příslušných předpisů, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy;

- stanovení technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, včetně stanovení doby k provedení plánovaných prací, pracovních a technologických postupů a potřebné organizace práce v průběhu realizace;

- aktivní účast na kontrolních dnech stavby;

- spoluúčast při objasňování pracovních úrazů;

- vedení a aktualizování dokumentace, která je výstupem práce koordinátora BOZP 
na staveništi;

    - Rozsah činností zajišťovaných koordinátorem BOZP v závěrečné fázi:

- vypracování Závěrečné zprávy o činnosti, která bude zejména obsahovat:

  - vyhodnocení úrovně řízení stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany zhotovitele stavby;

  - vyhodnocení Plánu BOZP s vyhodnocením dodržování a účinnosti provedených opatření.

  - Pokud ve výčtu činností příkazníka není uvedena činnost, která je nebo se stane pro řádný výkon činnosti dle této Smlouvy nutná nebo obvyklá, je příkazník povinen na to příkazce upozornit a takovou činnost po domluvě s příkazcem řádně provést, a to bez vlivu na výši smluvní ceny sjednané v čl. V., odst. 5.1. Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak.

Článek IV.

Místo a doba plnění

  - Místem plnění je stavba v Rakovníku, na adrese Na Sekyře č. p. 2123, na pozemku p. č st. 3598, k.ú. Rakovník ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit ÚZSVM, zapsané na listu vlastnictví 60000, pro katastrální území Rakovník, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník.

  - Smlouva je uzavřena na dobu určitou, do řádného ukončení stavebních prací, zajištění souvisejících služeb a do splnění všech závazků plynoucích ze Smlouvy, přičemž činnosti TDS a výkonu koordinátora BOZP budou vykonávány souběžně a průběžně, a to od účinnosti smlouvy o dílo do řádného dokončení, předání a závěrečného vyúčtování dokončené stavby, tj. včetně fáze vydání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, odstranění všech vad a nedodělků a závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

Článek V.

Smluvní cena

  - Celková cena za výkon TDS a koordinátora BOZP je stanovena jako cena smluvní a činí:

198.000,- Kč (příkazník není plátcem DPH a stane-li se plátcem DPH nepřesáhne celková cena vč. DPH uvedenou smluvní cenu),                                                                          (slovy: jednostodevadesátosmtisíckorun českých).

  - Smluvní cena je podložena nabídkovou cenou příkazníka – krycím listem nabídky ze dne   24. 6. 2022.

  - Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Ve smluvní ceně jsou započítány veškeré náklady, výdaje, materiál, doprava, poplatky, pojištění, a jiné aktivity nebo činnosti příkazníka související s výkonem TDS a koordinátora BOZP dle této Smlouvy. Dohodnou-li se smluvní strany na změně Smlouvy a tato změna bude mít vliv na snížení smluvní ceny, bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku.

  - Všechny práce, dodávky nebo související služby musí být poskytnuty příkazci ve sjednaném rozsahu a kvalitě, a to bez jakéhokoliv omezení. Příkazník není oprávněn „doúčtovat“ příkazci jakékoliv dodatečné práce, služby či dodávky, které budou nezbytné pro řádné splnění předmětu této Smlouvy, a to např. i z důvodu, že příkazník chybně odhadl dílčí cenu anebo poskytl nekvalitní práci, dodávku či službu, v jejichž důsledku bylo nezbytné poskytnout další plnění pro řádné splnění předmětu této Smlouvy.

  - Podmínkou pro zaplacení smluvní ceny je stanovení výdajů Ministerstvem financí na financování projektu ve smyslu § 5 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "výdaje"). V případě, že ke dni splatnosti faktur nebudou Ministerstvem financí výdaje stanoveny, příkazce o této skutečnosti příkazníka neprodleně písemně vyrozumí a lhůta splatnosti faktur se automaticky prodlužuje tak, že faktury budou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne stanovení výdajů. V takovém případě se nejedná o prodlení. Doklad o stanovení výdajů zašle příkazce příkazníkovi bezprostředně poté, kdy mu bude tato skutečnost Ministerstvem financí oznámena.

Článek VI.

Platební podmínky a fakturace

  - Smluvní cena za řádně prováděnou činnost TDS a koordinátora BOZP bude příkazcem hrazena průběžně, a to na základě faktur vystavených příkazníkem jednou za měsíc, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.

  - Příkazce uhradí měsíční faktury dle odst. 6.1 až do výše 90 % celkové smluvní ceny. Zbývajících 10 % smluvní ceny je příkazník oprávněn fakturovat až po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla dle smlouvy o dílo či závěrečné kontrolní prohlídce, po vydání pravomocného rozhodnutí příslušného úřadu či jiného dokumentu opravňujícího k trvalému užívání předmětu díla dle smlouvy o dílo a ukončení všech činností zajišťovaných příkazníkem a po protokolárního předání kompletní dokumentace činnosti TDS a koordinátora BOZP.

  - Jednotlivé faktury příkazník doručí příkazci do 15 kalendářních dnů následujícího měsíce. Přílohou faktury bude příkazcem podepsaná specifikace výkonů a stručný popis činností za dané fakturační období, případně zápisy o předání a převzetí hmotně zachyceného výsledku díla dle smlouvy o dílo či jeho části za předmětné období.

  - Faktury musí být předány nebo doručeny příkazci na adresu:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Územní pracoviště Střední Čechy

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

datová schránka: 4bdfs4u

Příkazce upřednostňuje elektronické doručení faktury na adresu datové schránky příkazce 4bdfs4u, případně emailem na adresu příkazce podatelna.strednicechy@uzsvm.cz  ve formátu ISDOC nebo PDF, v obou případech s elektronickým podpisem.

  - Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle § 435 občanského zákoníku, § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 29 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Příkazce si vyhrazuje právo vrátit fakturu příkazníkovi k opravě (doplnění), pokud nebude faktura takové náležitosti obsahovat či přesáhne dohodnutou cenu. V takovém případě bude přerušen běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet okamžikem doručení řádného opravného daňového dokladu (opravné či doplněné faktury) příkazci.

  - Faktury musí být vystaveny se splatností 28 kalendářních dnů od jejich převzetí příkazcem, popř. ode dne prokazatelného převzetí opravné (řádně doplněné) faktury příkazcem.

  - V případě, že fakturace přesáhne do následujícího roku, bude faktura uhrazena až po doručení Stanovení výdajů na financování akce Ministerstvem financí pro aktuální rok. V tomto případě příkazník nemůže požadovat po příkazci úroky z prodlení dle Čl. X. odst. 10.2. Smlouvy, resp. pro případ, že by příkazci vznikl v takovémto případě nárok na úroky, se tohoto nároku výslovně vzdává.

  - Zálohy příkazce neposkytuje.

Článek VII.

Povinnosti příkazníka

  - Příkazník se zavazuje plnit své povinnosti a provést předmět této Smlouvy řádně a včas, s vynaložením náležité odborné péče v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami, technologickými postupy a závaznými stanovisky příslušných orgánů státní správy. Příkazník je srozuměn s bezpečnostními požadavky vstupu do budovy dotčené stavbou, a pokud budou v době realizace Smlouvy platit bezpečnostní a hygienická opatření přijatá příkazcem v souvislosti s bojem proti onemocnění Covid-19, je příkazník (a jeho pracovníci, zmocněnec) povinen tato opatření dodržovat, podrobit se jim.

  - Příkazník je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, a to s limitem pojistného plnění ve výši plnění minimálně 2,5 mil. Kč, a zaplacené pojistné, na žádost příkazce smlouvu bez zbytečného odkladu předložit.

  - Příkazník bude dále vykonávat všechny úkony v rámci této Smlouvy v úzké součinnosti s příkazcem a se zájmy příkazce tak, aby stavba byla realizována v termínu a co nejhospodárněji. Dále je povinen neprodleně písemně informovat příkazce o všech okolnostech majících vliv na řádné, včasné a úplné provedení stavby a na splnění všech závazků zhotovitele stavby.

  - Příkazník je povinen bezodkladně a řádně prověřit každý pokyn příkazce a písemně ho upozornit na nesprávnost nebo nevhodnost jeho pokynu, na rozpor s platnými právními předpisy, technickými normami nebo veřejnoprávními rozhodnutími.

  - Příkazník je povinen zkontrolovat, odsouhlasit a na znamení projevu vůle podepsat soupis provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, obsahující výčet prací, dodávek a služeb provedených zhotovitelem stavby v příslušném kalendářním měsíci a prostavěnosti od začátku stavby do max. 3 pracovních dnů od obdržení dokumentů ke kontrole.

  - Pokud ve výčtu činností příkazníka není uvedena činnost, která je nebo se stane pro řádný výkon příkazníka dle této Smlouvy nutná nebo obvyklá, je příkazník povinen na to příkazce upozornit a takovou činnost po domluvě s příkazcem řádně provést, a to bez vlivu na výši smluvní ceny sjednané v čl. V., odst. 5.1. Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak.

  - Pokud by při plnění této Smlouvy příkazník používal jakýkoliv speciální program, je povinen umožnit příkazci neomezenou kontrolu správnosti, způsobu pořízení a úplnosti dat, včetně jejich neomezeného prohlížení příkazcem.

  - Příkazník je dle této Smlouvy zmocněn:

  - zastupovat příkazce ve vztahu ke stavbě a v souladu s touto Smlouvou při jednáních před orgány státní správy a samosprávy, zejména pak při správním, kolaudačním a jiném řízení a ve všech dalších zde nejmenovaných případech, ke kterým není potřeba zvláštní plné moci, vždy však jen po předchozí dohodě s příkazcem;

  - po předchozím projednání s pověřeným zástupcem projektanta a vždy po předchozím odsouhlasení příkazcem, vydávat souhlasy nebo pokyny ke stavebním nebo technologickým úpravám a změnám stavby, které nevyžadují zvláštního souhlasu dle stavebního zákona a které vedou ke zlepšení technického stavu, bezpečnosti, užitné hodnoty stavby nebo úspoře nákladů.

  - Příkazník je oprávněn vydat pokyn k přerušení či zastavení stavby, a to vždy na základě předchozího písemného pokynu příkazce.

  - Výsledky činností příkazníka v textové a grafické podobě jsou vlastnictvím příkazce a nemohou být použity bez výslovného svolení příkazce pro jinou stavbu, než pro kterou byly zpracovány a dodány. Pokud by výsledek činnosti příkazníka byl autorským dílem či chráněn jiným způsobem, má se za to, že předáním takového výsledku činnosti udělil příkazník příkazci výlučnou, časově neomezenou bezplatnou licenci k jakémukoliv užití takového výsledku.

  - Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 pracovních dnů po ukončení výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP nad prováděním stavby, příkazník shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který umožní příkazci rychlou orientaci a předá příkazci veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, programy a údaje (v tištěné nebo elektronické formě) týkající se činnosti TDS a koordinátora BOZP nad prováděním stavby podle této Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další činnost příkazníka dle této Smlouvy a příkazce jejich ponechání v rukou příkazníka odsouhlasí. Zároveň je příkazník povinen vrátit příkazci veškeré předměty a dokumenty, včetně projektové dokumentace v kopii, které od příkazce v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě.

  - Smluvní strany shodně konstatují, že výkon činnosti dle této Smlouvy, nenahrazují autorský dozor projektanta a nezbavuje zhotovitele stavby a zhotovitele projektové dokumentace povinnosti a odpovědnosti provést stavbu řádně, včas a v souladu s platnými právním i předpisy a technickými či technologickými normami.

Článek VIII.

Práva a povinnosti příkazce

  - Příkazce je povinen:

- umožnit příkazníkovi přístup na místo realizace stavby, aby mohl řádně a včas plnit tuto Smlouvu;

- poskytnout příkazníkovi kopie smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem stavebních prací a projektové dokumentace;

- poskytnout příkazníkovi do 7 pracovních dnů od účinnosti této Smlouvy veškeré dokumenty týkající se stavebního řízení, zejména kopii stavebního povolení a doklady obdržené v průběhu stavebního řízení od účastníků těchto řízení.

  - Příkazce je oprávněn:

- vyžadovat od příkazníka neprodlenou informaci o aktuálním stavu přípravy a realizace stavby včetně agendy BOZP, přičemž tato informace mu musí být poskytnuta nejpozději do 3 pracovních dnů;

- kdykoliv nahlížet do dokladů evidovaných a uchovávaných příkazníkem;

- kontrolovat realizaci činností příkazníka pověřenými pracovníky nebo odborníky;

- vyžadovat účast zástupce příkazníka na jednání řídícího týmu stavby;

- udělit ve zde nespecifikovaných případech samostatnou plnou moc příkazníkovi související s předmětem plnění této Smlouvy;

- požadovat přítomnost příkazníka na stavbě po celou dobu provádění stavebních prací;

- reklamovat vady či nedostatky činností poskytnutých příkazníkem do 2 měsíců ode dne uskutečnění těchto činností a příkazník je povinen reklamované vady či nedostatky odstranit bezodkladně a bezplatně, případně pokud již vzniklé důsledky není možno odstranit, nahradit příkazci veškerou vzniklou škodu.

Článek IX.

Odpovědnost za škodu

  - Příkazník odpovídá příkazci za jakoukoliv škodu vzniklou v důsledku chybného použití nebo nevyužití dokladů poskytnutých příkazcem, porušení povinnosti v souvislosti s výkonem funkce TDS nad prováděním stavby nebo koordinátora BOZP a neplnění jakékoliv povinnosti vyplývající z této Smlouvy, právních předpisů, norem či technologických postupů.

  - Za škodu se pro účely této Smlouvy považují i pokuty, odvody a jiné sankce veřejnoprávní nebo soukromoprávní povahy, jakož i vícepráce a vícenáklady, které musel příkazce uhradit v důsledku porušení povinnosti příkazníka plnit své povinnosti dle této Smlouvy řádně a včas.

  - Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce určených k plnění této Smlouvy příkazníkem a na věcech převzatých od třetích osob v průběhu plnění svých smluvních povinností.

Článek X.

Sankce

  - Smluvní sankce jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne odeslání příslušné výzvy k úhradě povinné smluvní straně na její adresu a/nebo do datové schránky uvedené v záhlaví této Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok ÚZSVM na náhradu škody, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

  - Pro případ prodlení se zaplacením faktury je příkazník oprávněn vyúčtovat příkazci úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., o výši úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, ve znění pozdějších předpisů, za každý den prodlení se splatností faktury, vyjma postupu ujednaného v čl. V bodu 5.5. a čl. VI bodu 6.7., kdy příkazníkovi nevznikl nárok.

  - Příkazník se zavazuje mít po celou dobu platnosti Smlouvy sjednáno a zaplaceno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 2,5 mil. Kč; v případě, že dojde k porušení této smluvní povinnosti, příkazník se zavazuje uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy byl příkazcem vyzván; úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo příkazce na náhradu škody v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu. Příkazník odpovídá za veškeré škody, které vzniknou příkazci a třetím osobám porušením povinností příkazníka uvedených v této Smlouvě nebo porušením právních předpisů, norem a technologických postupů. Příkazník se zavazuje takovou škodu uhradit; výše náhrady škody není omezena. V případě vzniku škody příkazci nebo třetím osobám, je příkazník povinen neprodleně informovat příkazce a dohodnout s ním způsob úhrady vzniklé škody nebo způsob jejího odstranění. V případě, že škoda nebude odstraněna příkazníkem v dohodnuté lhůtě, je příkazce oprávněn pověřit odstraněním škody třetí osobu nebo škodu odstranit sám s tím, že takto vzniklé náklady se příkazník zavazuje příkazci uhradit.

  - Příkazník se zavazuje zaplatit příkazci smluvní pokutu v případě:

  - Příkazník se zavazuje zaplatit částku ve výši 1.500,- Kč v těchto případech:

- za každé pochybení v kontrolní činnosti provedení dozorované stavby, při kterém bude příkazcem následně zjištěno vadné provedení prací a nezbytnost odstranění vad;

- za každé prodlení s provedením kontroly či chybné provedení kontroly soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu dle čl. VII., odst. 7.5. Smlouvy;

- za každý den prodlení se splněním povinnosti mít uzavřenou a udržovat v platnosti po celou dobu plnění podle Smlouvy pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 2,5 mil. Kč;

- za neúčast na kontrolních dnech nebo nezpracování zápisu z kontrolního dne, neúčast na předem oznámených jednáních vyvolaných kontrolními orgány;

- porušení povinnosti dle této Smlouvy (zvláště konkrétně uvedených v čl. III. Smlouvy v bodech 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4)

  - Příkazník je   povinen   nahradit  příkazci veškerou   majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou příkazníkem příkazci porušením povinnosti příkazníka podle Smlouvy a/nebo nepravdivostí prohlášení příkazníka uvedeného ve Smlouvě, a to bez ohledu na to, zda byla nebo nebyla povinnost příkazníka podle Smlouvy / nepravdivost prohlášení příkazníka ve Smlouvě zajištěna smluvní pokutou podle této Smlouvy.

Článek XI.

Odstoupení od Smlouvy

  - Příkazce je oprávněn odstoupit od Smlouvy dle § 2001 a násl. občanského zákoníku vůči příkazníkovi v případech:

- jestliže dojde k vážnému porušení povinnosti příkazníka v souvislosti s výkonem funkce TDS a koordinátora BOZP nad prováděním stavby;

- jestliže příkazci bude v souvislosti s realizací díla dle smlouvy o dílo opakovaně (tj. minimálně 2x) způsobena příkazníkem škoda převyšující 10.000,- Kč; případné odstoupení od Smlouvy nezbavuje příkazníka povinnosti uhradit příkazci vzniklou škodu;

- jestliže nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku příkazníka, v němž tento soud konstatuje, že je tento příkazník v úpadku.

  - Příkazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy (dle § 2001 a násl. občanského zákoníku) v tomto případě:

- jestliže se příkazce dostane do neoprávněného prodlení s úhradou faktury delší než 60 kalendářních dní vyjma případu podle Čl. V. odst. 5.5. a Čl. VI. odst. 6.7..

  - Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy je vždy s účinky ex nunc.

  - Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na úhradu všech peněžitých plnění (zejm. smluvních pokut a náhrad škod), na které vznikl smluvní straně nárok před odstoupením.

  - V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu je příkazce oprávněn zastavit průběh plnění předmětu této Smlouvy nebo tuto Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, a to bez jakékoliv sankce či náhrady za nedokončené plnění. Výpověď je účinná okamžikem doručení příkazníkovi. Příkazce se zavazuje, že v tomto případě dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení Smlouvy uhradí podle podmínek této Smlouvy.

  - Smluvní strany se tímto dohodly, že vylučují účinky celého ustanovení § 2440 občanského zákoníku.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

  - Jakékoliv změny či doplnění Smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně označených dodatků schválených oběma smluvními stranami, a to s výjimkou údajů týkajících se identifikace smluvních stran a kontaktních osob smluvních stran ve věci plnění Smlouvy o dílo a jejich kontaktních údajů, které smluvní strany činí jednostranným písemným oznámením druhé smluvní straně.

  - Příkazce může Smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu, resp. bez udání důvodu, a to s výpovědní dobou 30 dnů s tím, že výpovědní doba začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude příkazníkovi výpověď doručena. Příkazce se zavazuje, že dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení Smlouvy uhradí podle podmínek této Smlouvy.

  - Tato Smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

  - Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední smluvní stranou.

  - Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 
o registru smluv.

  - Příkazce zašle Smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu po jejím podpisu poslední smluvní stranou, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Smlouvy.

  - Pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, 
že Smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) exemplářích v českém jazyce s platností originálu s elektronickými podpisy obou smluvních stran, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

  - Příkazník vyslovuje souhlas s tím, že příkazce v rámci transparentnosti uveřejní Smlouvu (včetně případných dodatků) na internetových stránkách příkazce odkazem na umístění veřejné zakázky na profilu příkazce NEN.

  - Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své elektronické podpisy.

| V Praze dne: 26. 7. 2022 |  | V Nížkovicích dne: 24. 7. 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových |  |  |  |
| ...................................................... | ...................................................... |  |
| Příkazce Ing. Vladimír Hůlka ředitel Územního pracoviště Střední Čechy | Příkazník Hana Pastyříková |  |